Výbor pro podporu hospodářského rozvoje

Zastupitelstva Jihočeského kraje

Tajemnice výboru: Petra Schinková, tel. 386 720 458, e-mail.: schinkova@kraj-jihocesky.cz

České Budějovice 12. 12. 2018

ZÁPIS č. 9/2018

z jednání Výboru pro podporu hospodářského rozvoje Zastupitelstva Jihočeského kraje,

které se konalo dne 4. 12. 2018 od 13.00 hod. v zasedací místnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství č. dv. 2207 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje

Přítomni:

Členové výboru: Ounický Pavel, Buzková Marie, Ing., Čekajle Vilém, Dipl. ek., Kříž Miloš, Kuba Martin, MUDr., Mašek Vladimír, Mgr., Mencl Filip, Mgr., Springer Radek

Omluveni:  Dudek Jan, Mgr., Havel Jaroslav, Janáková Šárka, Jenisová Terezie, Mgr.Třebín Milan, Ing.

Přizváni: Hroch Pavel, Maroušek Jaroslav, Ing. Průcha Luboš, Ing., Řežábková Daniela, Ing.. Vyhnálek Vojtěch. RNDr. CSc.

Program jednání:

- Energetická koncepce JK (náměstek hejtmanky Pavel Hroch, ředitel SEVEn Energy s.r.o. Ing. Jaroslav Maroušek, jednatel EIA servis s.r.o. RNDr. Vojtěch, Vyhnálek CSc., vedoucí OREG Ing. Luboš Průcha)

- Stav a vývoj nezaměstnanosti v JK (předseda výboru Pavel Ounický)

- Aktuální zpráva ze ŘSD – D3 (předseda výboru Pavel Ounický)

- Schválení Zprávy o činnosti výboru za období od 6. 6. do 4. 12. 2018

- Plán práce na I. pololetí r. 2019

- Schválení termínů na I. pololetí r. 2019

- Různé

Předseda Ounický přivítal všechny přítomné a krátce představil hosty. Konstatoval, že je přítomno 
8 členů a výbor je usnášeníschopný.  Všichni přítomní souhlasili s navrženým programem. Poté předal slovo Ing. Marouškovi.

Bod 1 – Energetická koncepce JK

Ing. Maroušek – Krajské energetické koncepce se musí vytvářet dle zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií každých pět let. Krajský úřad vyhlásil soutěž, kterou vyhrály společnosti SEVEn Energy s.r.o. a LoydGroup s.r.o. Stručné shrnutí aktuálního stavu územní energetické koncepce Jihočeského kraje (2018 – 2043, dále jen“ÚEK JK“): Byla dokončena analytická část ÚEK JK. K náplni návrhové části byly uspořádány „kulaté stoly“ s obcemi, s dodavateli energií a s podniky. Dále byla uspořádána dvoustranná setkání s představiteli významných subjektů v kraji k novým záměrů (např. výstavba tep. napáječe z ETE do ČB, nové ZEVO). V současné době probíhají práce na konkretizaci opatření návrhové části ÚEK JK a sestavení variant dalšího rozvoje.

Aktualizace energetické bilance kraje – V rámci struktury primárních energetických zdrojů (dále jen PEZ) zaujímá jaderné palivo 81,5 %, hnědé uhlí včetně lignitu 6,4 %, biomasa 5,2 %, zemní plyn 5,1 %, bioplyn 1,3 % a další. Celkem cca 38, 5 PJ/rok. V rámci struktury konečné spotřeby energie (vč. exportu elektrické energie) činí elektrická energie 29 %, zemní plyn 23,1 %, biomasa 18,6 %, tepelná energie 12,8 %, hnědé uhlí včetně lignitu 12 % a další. Celkem cca 193 PJ/rok.

Z hlediska spotřeby PEZ má cca 93 % energie původ mimo území JK (jaderné palivo cca 81 %, fosilní paliva cca 12 %). Došlo k významnému poklesu spotřeby pevných paliv o cca 40 % zejména v důsledku poklesu spotřeby uhelných paliv o více než 60 % při nárůstu spotřeby dřevní biomasy na téměř 4,5 násobek úrovně roku 2001. Jednotky tisíc projektů úspor energie při způsobilých výdajích 6 - 7 mld. Kč 
a přínosem úspor 0,5 - 1 PJ/rok. A dále došlo ke zvýšení počtu obyvatel bydlících v území o cca 13. tis od roku 2001 do roku 2015.

Identifikace trendů v užití energie – Klesá celková konečná spotřeba paliv na území JK, zejména vlivem nižší spotřeby tepla a restrukturalizace průmyslu.

Rozvojové cíle na příštích 25 let se orientují zejména na tyto oblasti: energetická bezpečnost, budoucnost soustav zásobování teplem (míra jejich udržitelnosti), energetické využívání komunálních odpadů, způsob pokračování v projektech energetických úspor a využití OZE a alternativní paliva v dopravě.

Důležitá otázka dále je, jak aktivní roli má hrát v budoucnu kraj v jednotlivých tématech a v celé koncepci. Kraj je povinen ze zákona si objednat vytvoření energetické koncepce, může o ní diskutovat, jít ve svých objektech příkladem, uzavírat dobrovolné dohody či dělat osvětu, nemůže však průmyslovým podnikům v rámci energetické koncepce cokoliv nařizovat. Případná nařízení by musela řešit vláda.

Termín ke schválení energetické koncepce Zastupitelstvem Jihočeského kraje zatím nebyl stanoven, předpokládá se však, že by měla být schválená příští rok.

Ing. Maroušek dále informoval přítomné, že je možné podat v příštích několika týdnech komentáře 
a podněty v rámci odpadové tématiky energetické koncepce a ovlivnit tak její přípravu.

Náměstek Hroch: Jihočeský kraj plánuje vstoupit do jednání se Statutárním městem České Budějovice ve věci zadání studie proveditelnosti týkající se teplárny České Budějovice a Vráto a spalování energeticky využitelného odpadu. Analýza z roku 2013 ukazuje, že kapacita ke spalování odpadu tu je.  Realizace energetické koncepce využívání spalování odpadu by se měla oddálit, protože na ni nejsou připraveni nejen kraje, ale ani stát. Stát zatím ani nestanovil jasné podmínky pro energetické koncepce jednotlivých krajů.

MUDr. Kuba – Pohled kraje a jeho koordinační činnost jsou v energetické koncepci velmi problematické, neboť žádný odpad nemá, ten mají města a obce, které při nakládání s ním zohledňují ekonomické 
a obchodní aspekty. I mj. z toho důvodu by bylo postavení případné spalovny odpadu v Č. Budějovicích velká výzva. Chybí legislativní i tržní nástroj, kterým by mohl kraj přinutit obce, aby svůj odpad vozily právě do českobudějovické spalovny. Iniciativa by proto měla přicházet i od jednotlivých komerčních subjektů a od jednotlivých měst. Byl by možný nekomerční projekt, ve kterém by se kraj postavil jako investor s dotovaným procesem, který by byl pro obce ekonomicky výhodnější.

Ing. Maroušek – Impulsem k řešení nakládání s odpady bude jistě omezení skládek odpadů. Je potřeba s městy komunikovat a uzavřít předem dohody v rámci celokrajsky jednotného budoucího postupu nakládání s odpady.

MUDr. Kuba – Případná spalovna by měla být strategicky dobře umístěna, např. poblíž dálnice. Neměla by zřejmě ekonomickou návratnost, šlo by o veřejný model a spalování za rozumných ekonomických podmínek. Nicméně jde o velmi složitý proces a je možné, že si nakonec budou města řešit nakládání s odpadem sama a spolupracovat s okolními obcemi při zohlednění ekonomických aspektů

RNDr. Vyhnálek – My jsme měli smlouvu o spolupráci s Jihočeským krajem o dokončení procesu SEA spolu se schválením koncepce v zastupitelstvu do konce tohoto roku. Nyní jsme podepsali dodatek, konečný, legislativně daný termín je 31. srpna. Na hodnocení koncepce potřebujeme 3 měsíce. Podklady je nutno obdržet do 15. ledna.

prosinec 2018 – draft zprávy k projednání

leden 2019 – kompletní návrh předložen do procesu SEA

březen 2019 – předložení ÚEK na MPO ke schválení

srpen 2019 – schválení ÚEK orgány kraje

Ing. Maroušek – Zřejmý je nesoulad mezi povinnostmi a pravomocemi kraje v energetické koncepci. Hlavní město Praha podalo Asociaci krajů ČR návrh na vytvoření pracovní skupiny, která podpoří legislativní návrh umožňující krajům konkrétní kroky ke zvýšení jejich pravomocí, aniž by se narušila hospodářská soutěž. Legislativa by se měla buď zmírnit a tím dát krajům větším volnost, nebo by se měly krajům zvýšit pravomoci v této oblasti. Polovina krajů s návrhem na vytvoření pracovní skupiny souhlasila.

MUDr. Kuba – Absence legislativní nástrojů, kterými by mohl kraj vydávat nařízení a řešit základní problémy v energetické problematice, by mohla být impulsem pro politické usnesení. Pro kraj nyní nevyplývají žádné jasné a konkrétní kroky, které by měl příští rok udělat.

Ing. Maroušek – Mohou vyplynout některé aktivity, např. využívat zdroje na plnění úspor a snižování nákladů kraje pro kraj samotný. Nicméně elektřina, rozvody i teplo zajišťují privátní firmy. Konkrétní kroky obsahují akční plány.

Ing. Průcha - Pro připomínky a podněty v rámci energetické koncepce je možno kontaktovat Ing. Marouška na mailu jaroslav.marousek@svn.cz nebo pana Vojtěcha Nováka z OREGu - novakv@kraj-jihocesky.cz. Je možno poskytnout pracovní verzi. Finální dílo koncepce by se mělo ještě projednat na výboru.

Předseda Ounický a Ing. Průcha – na jednání Asociace krajů příští rok by se mělo předložit stanovisko Jihočeského kraje k postavení krajů při tvorbě a realizaci energetické koncepce.

MUDr. Kuba – Na jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje by měla být předložena zpráva, že Výbor pro podporu hospodářského rozvoje projednal energetickou koncepci a nachází modely, ve kterých dochází k významnému nesouladu toho, co kraj řeší a toho, co je schopen nakonec fakticky realizovat. A dále že zastupitelstvo ukládá náměstkovi, aby na jednání Asociace krajů ČR informoval o výhradách Jihočeského kraje k tvorbě tohoto materiálu, který není schopen legislativně prosadit, a přiměl asociaci se tímto problémem zabývat.

Předseda Ounický – na příští jednání výboru se ve spolupráci s náměstkem Hrochem a Ing. Průchou připraví doporučení Zastupitelstvu Jihočeského kraje.

Výbor pro podporu hospodářského rozvoje Zastupitelstva Jihočeského kraje

bere na vědomí

informaci o postupu tvorby Energetické koncepce Jihočeského kraje..

Hlasování 8/0/0

Usnesení bylo přijato.

Bod 2 – Stav a vývoj nezaměstnanosti v JK

Předseda Ounický seznámil přítomné se situací nezaměstnanosti v Jihočeském kraji.

Přehled nezaměstnanosti k 30. 6.2018, údaje jsou v %:

| Okresy/ Kraj | celkem | ženy | muži |
| --- | --- | --- | --- |
| České Budějovice | 1,8 | 2,0 | 1,6 |
| Český Krumlov | 3,0 | 3,5 | 2,5 |
| Jindřichův Hradec | 1,1 | 1,4 | 0,9 |
| Písek | 1,3 | 1,6 | 1,1 |
| Prachatice | 1,4 | 1,6 | 1,2 |
| Strakonice | 2,1 | 2,4 | 1,9 |
| Tábor | 2,7 | 3,0 | 2,5 |
| Jihočeský kraj | 1,9 | 2,2 | 1,7 |

Údaje z října 2018: míra nezaměstnanosti v Jihočeském kraji 1, 9 %, o práci se ucházelo více než 9 000 lidí a volných míst bylo cca dvakrát tolik.

Výbor pro podporu hospodářského rozvoje Zastupitelstva Jihočeského kraje

bere na vědomí

zprávu o vývoji nezaměstnanosti v Jihočeském kraji k 10/2018.

Hlasování 8/0/0

Usnesení bylo přijato.

Bod 3 – Aktuální zpráva ze ŘSD –D3

Předseda Ounický seznámil přítomné s dalším tématem:

Stav přípravy a výstavby dálnice D3 na úseku Mezno –Tábor –Úsilné

# D3 0306/I  Mezno – Chotoviny  (km 64,0 - 70,75) 6,8 km

Dokončený úsek je v provozu od roku 2007.

# D3 0306/II ABCD  Chotoviny – Tábor  (km 70,75 – 79,13) 8,6 km

Dokončený úsek je v provozu od roku 2007, část obchvatu Tábora od roku 1998.

# D3 0306/II rekonstrukce dvoupruhu (Stoklasná Lhota – Čekanice)

Stavba je dokončena a ve zkušebním provozu.

# D3 0306/II rekonstrukce čtyřpruhu (Čekanice – Tábor)

Stavba je dokončena a ve zkušebním provozu, mimo úsek PJP km 78,660 – 79,125, na který objednatel do dnešního dne nezískal stavební povolení.

# D3 0307A Tábor – Soběslav (km 79,13 – 95,42) dl. 16,30 km

# Stavba je dokončena a od 1. 1.2016 byla uvedena do zkušebního provozu (platnost do 31. 1. 2018).

# D3 0307B Most přes rybník Koberný (km 87,233-87,808) 575m

# Stavba je dokončena a od 1. 1. 2016 byla uvedena do zkušebního provozu (platnost do 31. 1. 2018).

# D3 0307C Most přes Černovický potok (km 93,740-94,505) dl. 765m

# Stavba je dokončena a od 1. 1.2016 byla uvedena do zkušebního provozu (platnost do 31. 1. 2018).

# D3 0308A Soběslav - Veselí n/L. ( km 95,420 - 104,135 ) dl. 7,651 km

# Stavba je dokončena a od 1. 1. 2016 byla uvedena do zkušebního provozu (platnost do 31. 1. 2018).

# D3 0308B  Most přes Lužnicí ( km 101,406 – 102,470 ) dl. 1,063 km

# Stavba je dokončena a od 1. 1. 2016 byla uvedena do zkušebního provozu (platnost do 31. 1. 2018).

# D3 0308C Veselí n/Luž.- Bošilec ( km 104,135 – 109,260) dl. 5,125 km

# Stavba byla dokončena dne 23. 5. 2018 a zároveň uvedena do předčasného užívání (do 31. 12. 2018).

# D3 0309/I  Bošilec – Ševětín  ( km 109,300 – 117,400 )  dl. 8,100 km

# Smluvní termín pro zprovoznění dálnice D3 0309/I v plném profilu je stanoven na 24. 6. 2019, termín dokončení pak na 24. 2. 2020.

# D3 0309/II  Ševětín – Borek  ( km 117,400 – 128,100 )  dl. 10,700 km

# Smluvní termín pro zprovoznění dálnice D3 0309/II v plném profilu je stanoven na 31. 3. 2020, termín dokončení pak na 31. 3. 2021

# D3 0309/III  Borek – Úsilné  ( km 128,100 – 131,250 )  dl. 3,150 km

# Stavba byla dokončena dne 29. 5.2018 a zároveň uvedena do předčasného užívání (do 31. 12. 2018).

Stav přípravy a výstavby dálnice D3 na úseku Úsilné – Č. Budějovice – D. Dvořiště, st. hranice ČR

Úsilné - Hodějovice

Od 12. 1. 2018 probíhalo 2. kolo veřejné zakázky na výběr zhotovitele. Dne 5. 10. 2018 proběhlo otevírání obálek s nabídkami. Do 1. kola se přihlásilo 15 uchazečů, svou nabídku ve 2. kole však podali pouze 4 uchazeči. Následně bylo provedeno jejich posouzení a hodnocení. Dne 22. 10. 2018 se uskutečnilo jednání hodnotící komise. Vzhledem k tomu, že žádná z obdržených nabídek neobsahovala pochybení, která by byla důvodem k vyřazení, tato komise doporučila zadavateli ke schválení sdružení Hochtief CZ a.s. V současné době ÚOHS prověřuje zakázku na základě podání námitek proti zadávacím podmínkám sdružení ASTALDI.

Stavba obsahuje 252 stavebních objektů, z toho 144 vyžaduje stavební povolení. Celkem stavba vyžaduje 16 stavebních řízení.

## Cíle

Zajištění SP (bez přeložky III/0341 změny ÚR č.3)	09-12/2018

Výběr zhotovitele stavby	 11/2018

Zahájení realizace 	12/2018

Hodějovice – Třebonín

Od 12. 1. 2018 probíhalo 2. kolo veřejné zakázky na výběr zhotovitele, které bylo ukončeno dne 2. 8. 2018, kdy se uskutečnilo otevírání obálek s nabídkami. Do 1. kola se přihlásilo 15 uchazečů, svou nabídku ve 2. kole však podali pouze 4 uchazeči. Proběhla kontrola obdržených nabídek. Vzhledem 
k podezření na mimořádně nízkou nabídkovou cenu, jsou externí společností zajišťována posouzení 
a rozbory pro hodnotící komisi. Dne 9. 11. 2018 se konalo již 4. jednání hodnotící komise.

Stavba obsahuje 147 stavebních objektů, z toho 14 vyžaduje stavební povolení. Celkem stavba vyžaduje 27 stavebních řízení.

## Cíle

Dokončení kompletní majetkoprávní přípravy	12/2018

Zajištění všech SP	03/2019

Výběr zhotovitele stavby	 11/2018

Zahájení realizace 	12/2018

Třebonín – Kaplice nádraží

## Cíle

## Předpoklad vydání závazného stanoviska EIA	9/2018

## Dokončení majetkové činnosti 	12/2018

## Čistopis DSP	12/2018

## Zahájit práce na VD-ZDS	12/2018

Kaplice nádraží – Nažidla

Cíle

Předpoklad vydání závazného stanoviska EIA	09/2019

Nažidla – D. Dvořiště

Cíle

Předpoklad vydání závazného stanoviska EIA	09/2019

Kaplice

Cíle

ZP – předpoklad schválení	12 /2018

ÚR – předpoklad podání žádosti	03/2019

Výbor pro podporu hospodářského rozvoje Zastupitelstva Jihočeského kraje

bere na vědomí

zprávu o aktuálním stavu výstavby dálnice D3 k 9. 11. 2018.

Hlasování 8/0/0

Usnesení bylo přijato.

Bod 4 – Schválení Zprávy o činnosti výboru

Předseda Ounický informoval přítomné o Zprávě činnosti výboru za období od 6. 6. do 4. 12. 2018.

Výbor pro podporu hospodářského rozvoje Zastupitelstva Jihočeského kraje

schvaluje

zprávu o činnosti Výboru pro podporu hospodářského rozvoje za období od 6. 6. do 4. 12. 2018.

Hlasování 8/0/0

Usnesení bylo přijato.

Bod 5 – Plán práce na I. pololetí r. 2019

Předseda Ounický seznámil všechny přítomné s plánovaným programem výboru na příští jednání 
a vyzval členy výboru k podnětům.

- Přeshraniční spolupráce

- Informace k odpadovému hospodářství (spolupráce s OZZL KÚ)

- Grantová politika JK

- Strategické a koncepční dokumenty kraje v oblasti hospodářství, zaměstnanosti, vědy, výzkumu a inovací (spolupráce s OREG KÚ)

- Stav a vývoj zaměstnanosti v JK

- Studie proveditelnosti rozvoje krajské nabíjecí infrastruktury pro e-mobilitu

Plán může být podle potřeby doplněn.

Výbor pro podporu hospodářského rozvoje Zastupitelstva Jihočeského kraje

schvaluje

plán práce Výboru pro podporu hospodářského rozvoje na I. pololetí roku 2019.

Hlasování 8/0/0

Usnesení bylo přijato.

Bod 6 – Schválení termínů na I. pololetí r. 2019

Předseda Ounický navrhl termíny konání zasedání výboru 26. 3. 2019, 7. 5. 2019, 11. 6. 2019. Výbor může být svolán mimořádně i dříve než v březnu 2019.

Výbor pro podporu hospodářského rozvoje Zastupitelstva Jihočeského kraje

schvaluje

harmonogram zasedání Výboru pro podporu hospodářského rozvoje na I. pololetí roku 2019.

Hlasování 8/0/0

Usnesení bylo přijato.

Bod 7 – Různé

Závěrem pan předseda poděkoval hostům i členům výboru za příspěvky, dotazy i za účast.

Jednání bylo ukončeno v 14:30 hod.

Příští jednání: 26. 3. 2019

Pozvánka s programem bude všem členům včas rozeslána.

Zapsala: Petra Schinková, tajemnice

Ověřil: Pavel Ounický, předseda