| Datum jednání: | 13.09.2011 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 318/ZK/11 |
| Název bodu: | Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování akce - obec Radošovice |

| Předkladatel: | Ing. Karel Vlasák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

prodloužení termínu pro ukončení akce a předložení závěrečného vyúčtování projektu s názvem „Obnova krajinného prvku Hluboká cesta v k.ú. Radošovice“ z 27. 9. 2011 na 30. 3. 2012;

ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekt „Obnova významného krajinného prvku Hluboká cesta v k.ú. Radošovice“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 84/2011/ZK-21 ze dne 22.3.2011 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Ukončení akce a následné předložení vyúčtování mělo proběhnout neprodleně po ukončení akce, nejpozději však 27.9.2011.

Na základě dotačního dopisu o poskytnutí grantového příspěvku č. DD/OZZL/202/11 ze dne 11.4.2011 byl obci přislíben grant ve výši 450 000,- Kč.

Jihočeský kraj obdržel dne 18.7.2011 od obce Radošovice žádost o prodloužení termínu ukončení akce a závěrečného vyúčtování z 27.9.2011 na 30.3.2012.

Realizace projektu předpokládá také kácení a výsadbu stromů, kterou nelze realizovat ve stanoveném termínu a je nutno vyčkat do období vegetačního klidu, a to nejdříve po 1. říjnu kalendářního roku. Realizace projektu bude probíhat v tomto období. Nelze proto předložit závěrečnou zprávu k vyúčtování v termínu daném v dotačním dopise.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyl vyžádán

Souhlas správce rozpočtu: Blanka Klímová - OEKO

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: Ing. Karel Černý – vedoucí OZZL

Termín kontroly: 30.3.2012

Termín splnění: 30.3.2012