| Datum jednání: | 13.09.2011 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 357/ZK/11 |
| Název bodu: | Revokace usnesení č. 31/2011/ZK-20 ve věci pozastavení výstavby 2. etapy VTP |

| Předkladatel: | Ing. František Štangl |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Bc. Ludvík Zíma |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

zrušuje

usnesení č. 31/2011/ZK-20 ze dne 15. 2. 2011 ve věci pozastavení výstavby etapy IIA výstavby JVTP v areálu kampusu JU;

schvaluje

financování a realizaci projektu etapy IIA výstavby JVTP v areálu kampusu JU s předpokládaným rozpočtem v celkové výši 170 mil. Kč. Kofinancování ze strany JVTP a.s. bude 42 mil. Kč, tj. 25 %;

ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Na jednání představenstva společnosti JVTP, a.s. dne 18.4. 2011 a následně 31.5.2011 na jednání dozorčí rady byla předložena informace o pokračování výzvy Prosperita (OPPI), v jejímž rámci je možné realizovat rozvoj JVTP.

Termín pro podání registrační žádosti stanoven do 31.7.2011.

Termín pro podání plné žádosti do 15.3.2012.

Pro realizaci byla navržena zmenšená varianta rozvoje a to pouze etapa IIA v areálu kampusu JU s předpokládaným rozpočtem v celkové výši 170 mil. Kč.

Odhad způsobilých výdajů:	165 mil. Kč

Z toho:

Odkup pozemku	cca 12 mil. Kč (otázka jednání o vstupu JU do JVTP, a.s. a jejího případného vkladu do základního kapitálu společnosti JVTP, a.s.)

Stavební část	cca 122 mil. Kč

Vnitřní vybavení, technologie	cca 29 mil. Kč

Provozní náklady	cca 2 mil. Kč

Kofinancování ze strany JVTP, a.s. 25%, tj. 42 mil. Kč

Pokrytí nezpůsobilých výdajů 	cca 5 mil. Kč

Celková potřeba vlastního krytí rozpočtu 47 mil. Kč

Předpokládaná pronajímaná plocha cca 2200 m2

Celková plocha cca 3500 m2

Skutečná výše vynaložených nákladů bude známa až po dokončení přípravných a projektových prací, orgány Jihočeského kraje budou o skutečných nákladech informovány.

Rada Jihočeského kraje doporučila svým usnesením č. 689/2011/RK-70 ze dne 19.7.2011 schválit tento materiál.

Stanoviska, seznam konzultantů:

Souhlas správce rozpočtu:

PŘÍLOHY:

Zodpovídá:

Termín kontroly:

Termín splnění: