| Datum jednání: | 13.09.2011 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 365/ZK/11 |
| Název bodu: | Změna usnesení č. 394/2010/ZK-18 ve věci realizace projektu „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ a nové schválení jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Ing. Karel Vlasák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

změnu usnesení č. 394/2010/ZK-18 ve věci „Realizace projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji z OPŽP, oblast podpory 6.1. “ z důvodu navýšení výdajů na předfinancování tak, že v části I. se text v odstavci 1) „…předfinancování projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ ve výši 7 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 9 061 622,- Kč s čerpáním dle Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. ZK/436/2010“ nahrazuje textem „…předfinancování projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 19 417 761,- Kč s čerpáním dle Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 365/ZK/11;

nahradit přílohu č. 1 - Formulář evropského projektu z usnesení č. 394/2010/ZK-18  upraveným aktuálním Formulářem evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 365/ZK/11;

ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj, prostřednictvím odboru OZZL, podal žádost do Operačního programu životní prostředí na projekt s názvem „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“. Projekt byl schválen rozhodnutím č. 09030136-SFŽP k poskytnutí podpory v rámci tohoto operačního programu.

Zastupitelstvo kraje přijalo dne 15. 9. 2009 usnesení č. 454/2009/ZK v tomto znění:

Usnesení č. 454/2009/ZK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

- realizaci projektu Jihočeského kraje „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ s celkovými výdaji 141.787.570,- Kč s DPH, z toho způsobilé tvoří 129 451 743 Kč a budou financovány 85% z EU a 15% ze SFŽP,

- kofinancování projektu „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ Jihočeským krajem ve výši 1,- Kč (0,00000001%) s čerpáním dle Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 materiálu č. ZK 384/2009,

- předfinancování projektu „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ Jihočeským krajem ve výši 2,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 3 237 543,- Kč s čerpáním dle Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 materiálu č. ZK 384/2009,

- financování nezpůsobilých výdajů projektu „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ do maximální výše 12.335.827,- Kč s čerpáním dle Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 materiálu č. ZK 384/2009.

II. ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Termín: 31. 12. 2013.

III. pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem smlouvy o přidělení dotace z fondů (příp. ze SR).

Zastupitelstvo kraje přijalo dne 2. 11. 2010 změnu usnesení č. 454/2009/ZK v tomto znění:

Usnesení č. 394/2010/ZK-18

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

1. změnu usnesení č. 454/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 ve věci „Realizace projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji z OPŽP, oblast podpory 6.1. “ z důvodu navýšení výdajů na předfinancování tak, že v části I. „schvaluje“ se text v odstavci 3) nahrazuje textem „předfinancování projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ ve výši 7 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 9 061 622,- Kč s čerpáním dle Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. ZK/436/2010;

2. nahradit původní Formulář evropského projektu upraveným aktuálním Formulářem evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. ZK/436/2010;

II. ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín 31. 12. 2013.

Původní předpoklad předfinancování projektu vycházel z optimální situace, kdy nedojde ke komplikacím při zadávacím řízení a ze strany SFŽP budou všechny schvalovací procesy realizovány ve lhůtách, stanovených pravidly fondu. První návrh na zvýšení procenta předfinancování vycházel ze skutečnosti, že proces zadávacích řízení se velmi zpozdil oproti původnímu harmonogramu z důvodu opakovaných námitek některých uchazečů a jejich řešení v konečné fázi u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době je řízení zastaveno a předmětné rozhodnutí je v právní moci. Smlouva o dílo byla podepsána a práce na realizace běží v maximálním tempu také s ohledem na nezaviněnou více jak rok trvající časovou ztrátu původního plánu plnění.

Ukončení projektu je nezbytné v roce 2013 s tím, že musí být vyhlášena všechna řešená území soustavy NATURA 2000.

Návrh na další zvýšení procenta předfinancování, předkládané v tomto návrhu, vychází z další skutečnosti, a to, že i po předložení veškerých podkladů pro uzavření smlouvy se SFŽP a operativních doplnění drobných požadavků ze strany SFŽP (v některých případech i opakované zasílání již dříve prokazatelně doložených podkladů) stále není předložen návrh smlouvy o poskytnutí dotace ze strany SFŽP. Ze strany Jihočeského kraje jsou požadavky na uzavření smlouvy opakovaně urgovány s tím výsledkem, že žádný problém se zatím nevyskytl, nicméně smlouva je velmi složitá a doposud nebyla předána na MŽP k podpisu. Dle ústního sdělení manažerky projektu je v současné době návrh smlouvy na právním oddělení SFŽP. Urgence ze strany Jihočeského kraje se budou zvyšovat, ale přesto splatnost faktur, která byla se zhotovitelem sjednána nadstandardně na 90 dní, již reálně nemůže být splněna za vystavené faktury za dokončené a odkontrolované etapy díla.

I když se dá uzavření smlouvy reálně očekávat v měsíci září až počátkem října, žádosti o platby a následný převod finančních prostředků na účet kraje lze však očekávat až koncem roku 2011. V této souvislosti by však Jihočeský kraj porušil smluvní ujednání s důsledkem penalizace. I přesto, že je reálný předpoklad dohody se zhotovitelem na prominutí penále a prodloužení termínu splatnosti, nejeví se tento postup jako principielně správný. Za relevantní řešení lze považovat pouze plnění závazků v řádných termínech.

Závěrem lze jen konstatovat, že krajům zákonem uložená povinnost zřízení soustavy NATURA 2000 je termínována zákonem a finanční prostředky na její realizaci byly umožněny čerpat pouze v řádné soutěži o dotační prostředky OPŽP se všemi negativními důsledky tohoto systému. Uzavření smlouvy o dílo a všech dalších smluv plnění je povinným podkladem pro uzavření smlouvy se SFŽP, která umožní čerpat prostředky na realizaci projektu.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyl vyžádán

Souhlas správce rozpočtu: Ing. Lukáš Machát - OEKO

PŘÍLOHY:

1. Formulář evropského projektu (ZK130911_365_př.1.xls)

Zodpovídá: Ing. Karel Černý – vedoucí OZZL

Termín kontroly: 13.9.2011

Termín splnění: 13.9.2011