| Datum jednání: | 07. 02. 2012 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 26/ZK/12 |
| Název bodu: | Postup v projektu Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice |

| Předkladatel: | Ing. Václav Král |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Bc. Ludvík Zíma |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

1. odpověď Evropské komise ve věci žádosti do ROP ze dne 20. 12. 2011, včetně ověřeného překladu dle přílohy č. 1 mat. č. 26/ZK/12,

2. dopis, kterým Jihočeský kraj stahuje svoji žádost do ROP dle přílohy č. 2 mat. č. 26/ZK/12,

3. dopis Ing. Kláry Bőhmové ve věci podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 mat. č. 16/ZK/12;

  - schvaluje

- zpětvzetí žádosti do Regionálního operačního programu, prioritní osy 1 oblasti podpory 1. 4. v projektu Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice CZ.1.14/1.4.00/12.02347;

  - pověřuje

- Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje,

- 1. podpisem dopisu, kterým Jihočeský kraj oznamuje zpětvzetí své žádosti do Regionálního operačního programu ve věci projektu Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice,

- 2. zahájit jednání s příslušnými orgány a organizacemi při hledání strategického partnera na modernizaci a provoz Jihočeského letiště České Budějovice.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dne 1. 12. 2009 schválila RK usnesením č. 1275/2009/RK-30 postup v projektu budování Letiště České Budějovice a to takto:

„Usnesení č. 1275/2009/RK-30

Rada Jihočeského kraje

I. schvaluje

další postup v projektu budování Letiště České Budějovice – II. etapy, včetně zadání výběrového řízení na zpracovatele výzvy do ROP a všech potřebných studií a to především studií Finanční a ekonomická problematika, Komplexní popis projektu, včetně harmonogramu (nikoli jen výstavby), Analýzy rizik a argumentace k veřejné podpoře;

II. ukládá

1. MUDr. Martinovi Kubovi, prvnímu náměstkovi hejtmana, zabezpečit realizaci zpracované marketingové strategie a prostřednictvím správních orgánů akciové společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. vyzvat ředitele společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. k přípravě realizace marketingové strategie do praxe pro budoucí provoz letiště;

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.”

Dne 21. 10. 2010 schválilo ZK realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice – II. etapa” vč. způsobu (struktury) jeho financování a to takto:

„K bodu: Modernizace jihočeského letiště České Budějovice - II. etapa

Usnesení č. 371/2010/ZK-18

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice – II. etapa“ a strukturu jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje, včetně dalšího postupu v projektu, popsaného v důvodové zprávě a podání žádosti o podporu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,

2. celkové výdaje projektu ve výši 1 214 300 688,00 Kč vč. DPH, z toho celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 592 063 004,87 Kč s podmínkou přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k mat. č. ZK/419/10;

3. kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 24% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 142 095 121,17 Kč (v případě částky předfinancování ve výši částky předfinancování 449 967 883,70 Kč), v případě schválení částky předfinancování ve výši 413 484 000,40 Kč z celkových způsobilých výdajů projektu by byla částka kofinancování ve výši 30% z celkových způsobilých výdajů 178 579 004,47 Kč s podmínkou přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad – s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. ZK/419/10,

4. předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 76% z celkových způsobilých výdajů projektu, max. 449 967 883,70 Kč a min. 413 484 000,40 s podmínkou přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad – s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. ZK/419/10,

5. financování nezpůsobilých výdajů Jihočeským krajem ve výši max. 622 237 683,13 Kč (z toho DPH ve výši 202 383 448,00 Kč, která bude nárokována měsíčně zpětně po Finančním úřadu – viz důvodová zpráva), s podmínkou přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad – s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. ZK/419/10;

II. ukládá

1. MUDr. Martinu Kubovi, 1. náměstkovi hejtmana, zabezpečit další realizaci projektu,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení;

III. pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti do ROP, včetně příslušných příloh.”

Na základě výše zmíněných usnesení RK a ZK byla zpracována žádost do Regionálního operačního programu JZ do prioritní osy 1 – dostupnost center, oblast podpory 1. 4. Rozvoj regionálních letišť. Tato žádost byla předložena dne 7. 12. 2010 na Úřadě Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Dopisem ze dne 25. 1. 2011 jsme obdrželi informaci o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti projektu, 26 dubna 2011 dotaci schválil Výbor regionální rady Jihozápad a následně dopisem ze dne 3. 5. 2011 nám bylo oznámeno schválení projektu k financování. 31. 5. 2011 proběhla fyzická kontrola ex – ante (předběžná kontrola), která neshledala žádné nesrovnalosti.

Následně, však dle informací, které jsme obdrželi z Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, vznesla k některým otázkám pochybnosti Evropská komise. Následně se dotazovala na jednotlivé otázky ohledně projektu, které byly vždy zodpovězeny. Na poslední vznesené dotazy odešla odpověď v září 2011. Odpověď od Evropské komise došlá až 20. 12. 2011 je zcela negativní a z pohledu tohoto postoje Evropské Komise i postoje Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad patrného z dopisu ředitelky úřadu ve věci návrhu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace je patrné, že čerpání dotací z tohoto zdroje pro zmíněný projekt je nepravděpodobné a vzhledem ke krátícímu se programovacímu období a pokračujícím obstrukcím Evropské komise je navrhován postup zmíněný v návrhu usnesení.

PŘÍLOHY:

- Odpověď Evropské komise ve věci žádosti do ROP ze dne 20. 12. 2011, včetně ověřeného překladu (příloha č. 1),

- Dopis, kterým Jihočeský kraj stahuje svoji žádost do ROP (příloha č. 2),

- Dopis Ing. Kláry Bőhmové ve věci podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (příloha č. 3),

Zodpovídá:

Ing. Bc. Ludvík Zíma, vedoucí odboru OREG

Mgr. Michal Ludvík, vedoucí organizačního oddělení a koordinátor projektu