| Datum jednání: | 07.02.2012 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 43/ZK/12 |
| Název bodu: | Změna usnesení č. 336/2011/ZK-26 ve věci realizace projektu „Implementace a péče o územní soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ a nové schválení jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Ing. Karel Vlasák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

- změnu usnesení č. 336/2011/ZK-26 ve věci „Realizace projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji z OPŽP, oblast podpory 6.1.“z důvodu navýšení výdajů na předfinancování tak, že v části I. se text v odstavci 1) „…předfinancování projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 19 417 761,- Kč s čerpáním dle Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 336/2011/ZK-26“  nahrazuje textem „…předfinancování projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ ve výši 55 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 71 198 459,- Kč s čerpáním dle Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 43/ZK/12;

- nahradit přílohu č. 1 - Formulář evropského projektu z usnesení č. 336/2011/ZK-26  upraveným aktuálním Formulářem evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 43/ZK/12;

  - ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj, prostřednictvím odboru OZZL, podal žádost do Operačního programu životní prostředí na projekt s názvem „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“. Projekt byl schválen rozhodnutím č. 09030136-SFŽP k poskytnutí podpory v rámci tohoto operačního programu.

Zastupitelstvo kraje přijalo dne 15. 9. 2009 usnesení č. 454/2009/ZK v tomto znění:

Usnesení č. 454/2009/ZK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

- realizaci projektu Jihočeského kraje „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ s celkovými výdaji 141.787.570,- Kč s DPH, z toho způsobilé tvoří 129 451 743 Kč a budou financovány 85% z EU a 15% ze SFŽP,

- kofinancování projektu „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ Jihočeským krajem ve výši 1,- Kč (0,00000001%) s čerpáním dle Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 materiálu č. ZK 384/2009,

- předfinancování projektu „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ Jihočeským krajem ve výši 2,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 3 237 543,- Kč s čerpáním dle Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 materiálu č. ZK 384/2009,

- financování nezpůsobilých výdajů projektu „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ do maximální výše 12.335.827,- Kč s čerpáním dle Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 materiálu č. ZK 384/2009.

II. ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Termín: 31. 12. 2013.

III. pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem smlouvy o přidělení dotace z fondů (příp. ze SR).

Zastupitelstvo kraje přijalo dne 02. 11. 2010 změnu usnesení č. 454/2009/ZK v tomto znění:

Usnesení č. 394/2010/ZK-18

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

1. změnu usnesení č. 454/2009/ZK ze dne 15.9.2009 ve věci „Realizace projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji z OPŽP, oblast podpory 6.1.“ z důvodu navýšení výdajů na předfinancování tak, že v části I. „schvaluje“ se text v odstavci 3) nahrazuje textem „předfinancování projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ ve výši 7 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 9 061 622,- Kč s čerpáním dle Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č.ZK/436/2010;

2. nahradit původní Formulář evropského projektu upraveným aktuálním Formulářem evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. ZK/436/2010;

II. ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín 31.12. 2013.

Zastupitelstvo kraje přijalo dne 13. 09. 2011 změnu usnesení č. 394/2010/ZK-18 v tomto znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

- změnu usnesení č. 394/2010/ZK-18 ve věci „Realizace projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji z OPŽP, oblast podpory 6.1. “z důvodu navýšení výdajů na předfinancování tak, že v části I. se text v odstavci 1) „…předfinancování projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ ve výši 7 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 9 061 622,- Kč s čerpáním dle Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. ZK/436/2010“ nahrazuje textem „…předfinancování projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 19 417 761,- Kč s čerpáním dle Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 365/ZK/11;

- nahradit přílohu č. 1 - Formulář evropského projektu z usnesení č. 394/2010/ZK-18  upraveným aktuálním Formulářem evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 365/ZK/11;

  - ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Projekt Implementace a péče o soustavu území NATURA 2000 v Jihočeském kraji je připravován a realizován již od roku 2007. Vychází z ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a na něj navazujících nařízení vlády. Příprava a vyhlášení soustavy NATURA 2000 je zákonem svěřeno mimo CHKO a NP krajům se zákonem stanoveným neměnným termínem dokončení do roku 2013 (do 6-ti let ode dne zveřejnění evropského seznamu evropsky významných lokalit – EVL). Tato povinnost znamená pro Jihočeský kraj přípravu a vyhlášení 56 lokalit. Finanční náklady na tento proces nebyl státem zajištěn jinou formou, než prostřednictvím OPŽP, oblasti podpory 6.1. Proto byl vypracován a schválen projekt, který byl podán na SFŽP. Dne 16. 2. 2009 byla žádost na SFŽP akceptována. Od této chvíle byly Jihočeským krajem zahájeny veškeré úkony nezbytné k procesu uzavření smlouvy se SFŽP. Zahájena byla všechna zadávací řízení, která se díky opakovaným námitkám a procesním průtahům protáhla až do ledna 2011. Do tohoto termínu byly účinné všechny smlouvy uzavřené na realizaci projektu. Průtahy v zadávacích řízeních se významně zkracoval i termín pro realizaci prací na projektu. Proto po uzavření smlouvy byly ze strany dodavatele zahájeny velmi intenzivně práce na realizaci tak, aby termín stanovený v zadávací dokumentaci a zákonem mohl být splněn. Návrh na uzavření smlouvy se SFŽP byl podán v únoru 2011. Uzavření smlouvy ze strany SFŽP se i přes opakovaná ujištění protahovalo a smlouvu se podařilo uzavřít až v listopadu 2011.

Původně karta evropského projektu měla nastaveno nízké předfinancování, vycházející z optimistického scénáře, kdy realizace oblasti podpory 6. 1. bylo absolutní prioritou MŽP a SFŽP s ohledem na zákonné povinnosti. Posléze průtahy s uzavřením smlouvy mezi JčK a SFŽP znamenaly nemožnost čerpání již realizovaných prací v roce 2011 přímou úhradou z prostředků ERDF a SFŽP. Proto bylo nezbytné znovu projednávat předfinancování a změnu nastavení formuláře evropského projektu.

Smlouvu se SFŽP na podporu z OPŽP č. 09030136 se podařilo uzavřít 30.11.2011! Na jejím základě se mimořádným úsilím všech pracovníků JčK a servisní společnosti Allowance s.r.o. podařilo podat žádosti o platby na veškeré uhrazené faktury v létech 2009 až 2011. Tato částka činila celkem 10 596 697,16 Kč a byla ze strany SFŽP uhrazena ještě před Vánocemi 2011.

V prosinci 2011 a lednu 2012 dobíhaly faktury za dokončené, zkontrolované a převzaté práce na projektu. Ovšem pro průběžné čerpání v roce 2012 z ERDF a SFŽP musí být provedeno vypořádání se státním rozpočtem roku 2011. Z toho důvodu uzavírá SFŽP systém pro podávání žádosti o platby. Systém byl uzavřen od 6. 12. 2011. Předpoklad otevření systému pro další žádosti se předpokládá cca v měsíci březnu 2012 (možný je i dřívější termín, ale závisí na SFŽP, MŽP a MF). Po otevření systému mohou být podávány žádosti o platby. V praxi to znamená, že po podání žádosti dochází k procesu kontroly a proplácení, který trvá dle implementačního dokumentu do 40 dní, v praxi už je to rychlejší cca do 30-ti dnů. Z uvedeného vyplývá, že první platby ze SFŽP v roce 2012 by mohly přicházet již koncem dubna nebo počátkem května 2012, v horším scénáři v červnu 2012.

Veškeré faktury vystavené v prosinci 2011 až březnu 2012 se splatností 90 dní dle smlouvy o dílo č. SDL/OZZL/191/10 by tudíž nemohly být uhrazeny přímo z prostředků SFŽP. Aby byla dodržena splatnost faktur beze změn smluvního vztahu, je nezbytné zajistit předfinancování prostředky Jihočeského kraje a to po dobu postupně 3 až 4 měsíců. Předfinancování prostředky kryté platnou smlouvou se SFŽP by dle dosavadních zkušeností měly přicházet postupně od května 2012 na konto Jihočeského kraje. Z hlediska smluvních vztahů není možné uměle zdržovat přejímání prací, které nevykazují vady ani nedodělky. Práce se přejímají v souladu s platným harmonogramem prací.

Ve formuláři evropského projektu, který je přílohou tohoto materiálu, je uvažováno v roce 2012 s celkovou částkou na předfinancování ve výši 58 772 292 Kč. Reálná výše předfinancování na všechny obdržené i očekávané faktury do doby prvních plateb se SFŽP činí 37 721 573 Kč se splatností postupně v období od 7. 2. 2012 do cca poslední dekády dubna 2012. Z toho v měsíci únoru jsou splatné pouze faktury ve výši 763 800 Kč, v měsíci březnu ve výši 24 595 639,2 Kč. V měsíci dubnu lze očekávat splatnost faktur, které ještě nebyly vystaveny, ale vychází ze zjišťovacích protokolů, a to v celkové maximální výši 12 362 134,08 Kč. V této době jsou ale již v optimistickém scénáři reálné první příchozí platby ze strany SFŽP.

Zbývající částka je zařazena do kalkulace předfinancování pouze z důvodů hypotetických a preventivních na situaci, která by mohla nastat opět při uzavření plateb ze strany SFŽP v období 12/2012 až 03/2013. V tomto okamžiku by nebylo již zapotřebí znovu projednávat změnu usnesení ZK a formuláře evropského projektu. Veškeré vystavené a uhrazené i následné neuhrazené faktury by do konce listopadu 2012 měly být ze strany SFŽP uhrazeny.

Rada kraje svým usnesením č. 53/2012/RK-83 ze dne 24. 01. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje schválení výše uvedeného usnesení.

Stanoviska, seznam konzultantů:

Souhlas správce rozpočtu: Ing. Lukáš Machát

PŘÍLOHY:

- Příloha č.1: Formulář evropského projektu

Zodpovídá: Ing. Karel Černý

Termín kontroly: 7. 2. 2012

Termín splnění: 7. 2. 2012