| Datum jednání: | 15.05.2012 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 130/ZK/12 |
| Název bodu: | Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - Domov pro seniory Chýnov |

| Předkladatel: | Ing. Karel Vlasák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. změnu usnesení zastupitelstva č. 140/2011/ZK-22 ze dne 19. 4. 2011 takto: ruší odstavec I o prodloužení termínu ukončení akce „Revitalizace zámeckého parku u Domova pro seniory v Chýnově“ a závěrečného vyúčtování z 10. 6. 2012,

2. prodloužení termínu ukončení akce „Revitalizace zámeckého parku u Domova pro seniory v Chýnově“ a předložení závěrečného vyúčtování do 6. 12. 2013;

ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekt Revitalizace zámeckého parku u Domova pro seniory v Chýnově byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 88/2010/ZK-13 ze dne 16. 3. 2010 poskytnutím grantu z Grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Na základě smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OZZL/141/10 ze dne 31. 5. 2010 byl přislíben grant ve výši 607 000,- Kč. Ukončení akce a následné vyúčtování projektu mělo proběhnout neprodleně po ukončení akce, nejpozději do 10. 6. 2011. Na základě předložení žádosti o prodloužení termínu pro vyúčtování byl schválením zastupitelstva usnesením č. 140/2011/ZK-22 ze dne 19. 4. 2011 tento termín prodloužen do 10. 6. 2012.

Jihočeský kraj obdržel dne 8. 3. 2012 žádost o prodloužení termínu pro ukončení a předložení závěrečného vyúčtování akce z 10. 6. 2012 na rok 2013. Domov pro seniory Chýnov podal novou žádost do vyhlášené XXVII. výzvy OPŽP v červenci 2011. Do 8. 3. 2012, kdy byla obdržena žádost Jihočeským krajem o prodloužení termínu pro vyúčtování, nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Uvedeným důvodem předložené žádosti o prodloužení termínu vyúčtování projektu je ten, že v rámci vyhlášené XXVII. výzvy OPŽP bylo Domovem pro seniory Chýnov obdrženo pouze Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. V případě schváleného Rozhodnutí o poskytnutí podpory se realizace celého projektu přesune do roku 2013.

Prodloužení termínu pro vyúčtování byl doporučen ke schválení usnesením rady č. 327/2012/RK-88 ze dne 10. 4. 2012.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyl vyžádán

Souhlas správce rozpočtu: Blanka Klímová - OEKO

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: Ing. Karel Černý – vedoucí OZZL

Termín kontroly: 31. 12.  2013

Termín splnění: 31. 12. 2013