| Datum jednání: | 26.06.2012 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 212/ZK/12 |
| Název bodu: | Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - Lužnice (svazek obcí) |

| Předkladatel: | Ing. Karel Vlasák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

prodloužení termínu pro ukončení akce a předložení závěrečného vyúčtování projektu s názvem „ Kanalizace a ČOV pro obce Dvory nad Lužnicí a Halámky“ z 12. 10. 2012 na 30. 6. 2013;

ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekt „Kanalizace a ČOV pro obce Dvory nad Lužnicí a Halámky“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 88/2010/ZK-13 ze dne

16. 3. 2010 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Ukončení akce a následné předložení závěrečného vyúčtování projektu má být doloženo do 12. 10. 2012. Na základě smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku č. SD/OZZL/130/10 ze dne 10. 5. 2012 byl Lužnici (svazek obcí Dvory nad Lužnicí a Halámky) přislíben grant ve výši 1 000 000,- Kč (bez DPH).

Jihočeský kraj obdržel dne 27. 4. 2012 žádost o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování a ukončení akce z 12. 10. 2012 na 30. 6. 2013. Projekt je kofinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí z finančních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, prioritní osy č. 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.

Uvedeným důvodem pro prodloužení termínu vyúčtování k poskytnutí grantu je posun termínu kolaudace stavby a ukončení realizace celého projektu. V současné době je ČOV ve zkušebním provozu a podklady k závěrečnému vyhodnocení akce mají být doloženy SF ŽP do 31. 5. 2013.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválení ukončení akce a předložení závěrečného vyúčtování usnesením č. 488/2012/RK-91 ze dne 29. 5. 2012.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyl vyžádán

Souhlas správce rozpočtu: Ing. Stanislav Bůžek - OEKO

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: Ing. Karel Černý – vedoucí OZZL

Termín kontroly: 30. 6. 2013

Termín splnění: 30. 6. 2013