| Datum jednání: | 26.06.2012 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 273/ZK/12 |
| Název bodu: | Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - obec Chlumany |

| Předkladatel: | Ing. Karel Vlasák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

prodloužení termínu pro ukončení akce a předložení závěrečného vyúčtování projektu s názvem „Vegetační úpravy v klidové části obce Chlumany II. etapa“ z 30. 6. 2012 na 7. 12. 2012;

ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekt „Vegetační úpravy v klidové části obce Chlumany II. etapa“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 84/2011/ZK-21 ze dne 22. 3. 2011 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Ukončení akce a jeho následné vyúčtování projektu mělo proběhnout neprodleně po ukončení akce, nejpozději do 30. 6. 2012.

Na základě dotačního dopisu o poskytnutí grantového příspěvku č. DD/OZZL/182/11 ze dne 5. 1. 2012 byl přislíben grant ve výši 100 000,- Kč.

Jihočeský kraj obdržel dne 8. 6. 2012 od obce Chlumany žádost o prodloužení termínu ukončení akce a závěrečného vyúčtování z 30. 6. 2012 na 7. 12. 2012.

Důvodem pro předložení žádosti o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování je ten, že SFŽP požaduje vynětím ZFP a provedení změny využití pozemků, na kterých je projekt realizován. Obec Chlumany tento požadavek řeší a tudíž nebude obec schopna předložit závěrečné vyúčtování v daném termínu.

Obec Chlumany má uzavřenou smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválení ukončení akce a předložení závěrečného vyúčtování usnesením č. 569/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyl vyžádán

Souhlas správce rozpočtu: Blanka Klímová - OEKO

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: Ing. Karel Černý

Termín kontroly: 7. 12. 2012

Termín splnění: 7. 12. 2012