Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

ke dni 10. 9. 2012

1) Usnesení  25/01/ZK (ze dne 10. 4. 2001)

K bodu Dopravní napojení Budějovického kraje na okolní regiony a sousední státy, problematiky D3 a R4

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

orgánům kraje připravovat a projednávat dokumenty potřebné pro výstavbu komunikací D3 a R4 a IV. železničního koridoru a vyvíjet maximální úsilí při jednání s odpovědnými institucemi pro jejich realizaci v co nejkratších lhůtách.

Bez usnesení rady kraje, zařazeno přímo na program ZK.

Komentář Ing. Král:

Dosažené výsledky jednání vedení kraje při rozvoji páteřní dopravní infrastruktury (MD, MFin, SFDI, ŘSD, SŽDC)

D3/R3:

Pokračuje výstavba úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí (0307 a 0308) v celkové délce 25,010 km. Na základě požadavku ministerstva dopravy s cílem snížení celkových nákladů stavby je přezkoumávána projektovaná dokumentace stavby úseku Úsilné – Třebonín (0310). V souladu se schváleným rozpočtem SFDI na rok 2012 a střednědobým výhledem na roky 2013 a 2014 (usnesení Parlamentu ČR č. 919 ze dne 14.12.2011) byly vypsány veřejné soutěže na dodavatele staveb úseků 0308 C Veselí nad Lužnicí – Bošilec a 0309-III Borek - Úsilné.

R4:

Dne 16. 9. 2010 uveden do provozu 6 km úsek  Třebkov – Mirotice. Pokračování výstavby v úseku Čimelice – Mirotice je nyní plánováno v létech  2014 - 2017. V souladu se schváleným rozpočtem SFDI na rok 2012 a střednědobým výhledem na roky 2013 a 2014 (usnesení Parlamentu ČR č. 919 ze dne 14. 12. 2011) byla vypsána veřejná soutěž na dodavatele stavby úseku R4 Lety – Čimelice (MÚK Lety).

IV.TŽK:

Po výstavbě úseku Tábor – Doubí u Tábora (11,8 km, dokončení 2009) stavba v současné době pokračuje jen ve Středočeském kraji v úseku Votice – Benešov u Prahy (18,5 km, plán. dokončení 2013).

Je realizována stavba v úseku České Budějovice – Nemanice I (2,6 km, plán. dokončení 2013). Další stavbou připravovanou k realizaci je úsek Tábor – Sudoměřice u Tábora (11,4 km, plán. realizace posunuta o 1 rok - na r. 2012 - 2014). Stavba v úseku  Horusice – Veselí n/L. (5,0 km) má  být realizována v létech 2014-2016, zbývající úseky v Jč. kraji Veselí n/L. – Doubí, Ševětín -  Horusice a Nemanice I- Ševětín  jsou  v návrhu Strategie dopravy odsunuty na r. 2016-2019.

Obecně k páteřní dopravní infrastruktuře:

Dne 19. 1. 2011 byl do připomínkového řízení zaslán MD dokument „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025“ („Superstrategie – green paper“). Po jeho schválení ve vládě ČR měly být stanoveny oblasti v investiční výstavbě v jednotlivých oborech dopravní infrastruktury. Další práce na „Superstrategii„ jsou ze strany MD pozastaveny. Rozhodnutím Parlamentu České republiky je schválen rozpočet SFDI na rok 2012 a střednědobý výhled na roky 2013 a 2014. Usnesení plněno průběžně.

2) Usnesení č. 143/2005/ZK (ZK 17. 5. 2005)

Změna právní formy nemocnic zřizovaných Jihočeským krajem

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Radě Jihočeského kraje ve funkci Valné hromady Jihočeské nemocnice, a.s. předkládat Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení:

1. návrhy na dispozice s nemovitým majetkem Jihočeské nemocnice, a.s. v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. podněty na návrhy personálního obsazení členů Dozorčí rady Jihočeské nemocnice, a.s.,

3. návrhy změn stanov Jihočeské nemocnice, a.s.,

4. návrhy na prodej akcií společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.,

5. návrh na zrušení akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.;

Usnesení rady kraje č. 318/2005/RK ze dne 5. 4. 2005 a komise pro zdravotnictví a sociální věci č. 4/2004/ZK z 22. 4. 2004.

Komentář I. Stráská: Plněno průběžně.

3) Usnesení č.  192/2005/ZK (ZK 21. 6. 2005)

Program obnovy krajských komunikací na léta 2005 – 2008 (P1)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

PhDr. Janu Stráskému, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím úřadu činnosti směřující k vlastní realizaci Programu obnovy krajských komunikací na léta 2005-2008 (P1) schváleného zastupitelstvem kraje dle části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 549/2005/RK ze dne 7. 6. 2005 a finančního výboru 95/2005 z 13. 6. 2005.

Komentář JUDr. Průša:

Z programu P1, který byl schválen k realizaci na léta 2005 – 2008 nebylo provedeno:

    - II/156 průtah České Budějovice (Novohradská ul.) - nebylo provedeno z toho důvodu, že zde má město České Budějovice plánovanou rekonstrukci inženýrských sítí

    - III/14539 Haklovy Dvory České Budějovice – splněno.

Plnění usnesení trvá.

4) Usnesení č. 249/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Nemocnice Český Krumlov

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Český Krumlov a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Český Krumlov a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Český Krumlov, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. nebo její části

Usnesení rady kraje č. 653/2005/RK ze dne 28. 6. 2005 a finančního výboru č. 129/2005 ze dne 5. 9. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

5) Usnesení č. 250/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Nemocnice Písek

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Písek a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Písek a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Písek, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Písek, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. nebo její části

Usnesení rady kraje č. 655/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn Plnění usnesení trvá.

6) Usnesení č. 251/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Nemocnice Prachatice

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Prachatice a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Prachatice a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Prachatice, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.nebo její části

Usnesení rady kraje č. 656/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Usnesení plněno průběžně.

7) Usnesení č. 252/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Okresní nemocnice Jindřichův Hradec

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 654/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

8) Usnesení č. 253/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Okresní nemocnice Strakonice

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Strakonice a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Strakonice, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Strakonice, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 657/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

9) Usnesení č. 254/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Okresní nemocnice Tábor

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Tábor a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Tábor, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Tábor, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Tábor, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 658/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

10) Usnesení č. 307/2006/ZK (ZK 21. 11. 2006)

Návrh seznamu projektů pro přidělení podpory v rámci GS v opatření 3.3 Operačního programu rozvoj lidských zdrojů - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - III. výzva

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. RNDr. Janu Zahradníkovi, hejtmanovi kraje, uzavřít smlouvy o financování s vybraným příjemci podpory,

2. PhDr. Janu Stráskému, řediteli krajského úřadu, zabezpečení následné administrace průběhu projektů vybraných příjemců podpory.

Usnesení rady kraje č. 991/2006/RK ze dne 7. 11. 2006.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

Komentář JUDr. Průša:  Proběhla průběžná certifikace v listopadu 2009.

11) Usnesení č. 52/2007/ZK (ZK 6. 3. 2007)

Schválení výběru projektů v Grantovém programu na podporu zpracování žádostí do budoucích dotačních programů v oblasti dopravní infrastruktury

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 218/2007/RK ze dne 27. 2. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

12) Usnesení č. 221/2007/ZK (ZK 26. 6. 2007)

Opatření Akčního plánu koncepce podpory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Jihočeském kraji pro roky 2007 -  2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

##### JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění jednotlivých úkolů a opatření Akčního plánu.

Usnesení rady kraje č. 577/2007/RK ze dne 5. 6. 2007 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životního prostřední č. 02/2010 ze dne 25. 1. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

13) Usnesení č. 443/2007/ZK (ZK 11. 12. 2007)

Projekt Orlicko čistější

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit přípravu kroků k podpoře komplexního projektu SORP ke zlepšení životního prostředí a nepříznivého stavu v oblasti Orlické nádrže,

2. informovat průběžně zastupitelstvo o aktuálním vývoji projektu.

Usnesení rady kraje č. 1154/2007/RK ze dne 4. 12. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

14) Usnesení č. 146/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „RECOM“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 380/2008/RK ze dne 1. 4. 2008 a Finančního výboru č. 43/2008 ze dne 7. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša:  Předpokládaná realizace r. 2008 - 2015. Plnění usnesení trvá.

15) Usnesení č. 148/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „Příhraniční silniční spojení L8278 z B41 – státní hranice Höhenberg – Nové Hrady“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 382/2008/RK ze dne 1. 4. 2008 a Finančního výboru č. 45/2008 ze dne 7. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

16) Usnesení č. 151/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu LABEL (původní název ELLA II) a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje a revokace usnesení 447/2007/ZK a 448/2007/ZK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 292/2008/RK ze dne 25. 3. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Proběhla závěrečná konference, výstupy JčK v rámci projektu byly dokončeny, proběhla kontrola projektu ze strany kontrolního úřadu programu Central Europe, výsledky kontroly zatím nejsou známy. Trvá.

17) Usnesení č. 167/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „SoNorA (South-North Axis)“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 417/2008/RK ze dne 15. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt byl leadpartnerem prodloužen do 31. 7. 2012. Trvá.

18) Usnesení č. 195/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Program rozvoje Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah tohoto dokumentu při své práci a napomáhat jeho naplnění,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje.

Usnesení rady kraje č. 469/2008/RK ze dne 29. 4. 2008 a usnesení Finančního výboru č. 54/2008 ze dne 19. 5. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Realizace PRK trvá do doby platnosti, tj. do konce r. 2013. Plněno průběžně.

19) Usnesení č. 197/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeské centrály cestovního ruchu „Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy – Horní Rakousko – Waldviertel“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 471/2008/RK ze dne 29. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování r. 2008-2012. Plnění usnesení trvá.

20) Usnesení č. 315/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Kofinancování projektu „UNICREDS – University Collaboration in Regional Development Spaces“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 724/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt realizován v letech 2009-2012. Plnění usnesení trvá.

21) Usnesení č. 317/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR (kód 85) – Jihočeský kraj“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 721/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt realizován v letech 2008-2015. Plnění usnesení trvá.

22) Usnesení č. 318/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR (kód 86) – Jihočeský kraj“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 722/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt realizován v letech 2008-2015. Plnění usnesení trvá.

23) Usnesení č. 393/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Schválení kofinancování projektu „Léčebné centrum sv. Markéty – Wellness centrum“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 947/2008/RK ze dne 2. 9. 2008 a Finančního výboru č. 82/2008 ze dne 8. 9. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt Léčebné centrum sv. Markéty neprošel přijatelností v rámci 5. výzvy ROP JZ. Město Prachatice samo převzalo na sebe část úvazku financování. Trvá.

24) Usnesení č. 394/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Realizace projektů „Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení a zařízení sociálních služeb“ a jejich předfinancování a kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 830/2008/RK ze dne 29. 7. 2008.

Komentář JUDr. Průša: U žádostí, které obdržely registrační list akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP, proběhla výběrová řízení, podklady k uzavření smlouvy se SFŽP byly zaslány na SFŽP, některé realizace byly zahájeny, některé v blízké době budou, ukončení realizace 7-10/2012. Trvá.

25) Usnesení č. 395/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Pověření hejtmana Jihočeského kraje schvalováním změn v harmonogramu čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje u evropských projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

hejtmanovi Jihočeského kraje pravidelně seznamovat zastupitelstvo kraje s jím schválenými změnami harmonogramů čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje u příslušných projektů.

Usnesení rady kraje č. 919/2008/RK ze dne 19. 8. 2008 a Finančního výboru č. 87/2008 ze dne 8. 9. 2008.

Komentář Mgr. Zimola: Materiál předložen na ZK 27. 3. 2012. Plněno průběžně (1x za rok)

26) Usnesení č. 396/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Kofinancování projektu obce Vyšší Brod „Výstavba turistické stezky Radvanov – Rading“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Komentář JUDr. Průša. Předpokládaná realizace v r. 2010-2012. Plnění usnesení trvá.

27) Usnesení č. 397/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR – Jihočeský kraj“ v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení;

Usnesení rady kraje č. 997/2008/RK ze dne 2. 9. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace do r. 2015. Plnění usnesení trvá.

28) Usnesení č. 400/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Kofinancování projektu Euroregionu Silva Nortica "Meziregionální mobilita - mobilita bez hranic" z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1035/2008/RK ze dne 16. 9. 2008.

##### Komentář JUDr. Průša: Vyúčtování r. 2012. Plnění usnesení trvá.

29) Usnesení č. 429/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Změna usnesení č. 283/2007/ZK – projekt v rámci FM Norska – „operativní systém dlouhodobého monitoringu těles vodohospodářské soustavy Jihočeského kraje s cílem omezení možnosti vzniku zvláštní povodně“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 980/2008/RK ze dne 2. 9. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Finanční úřad v Č. Budějovicích dne 13. 6. 2012 ukončil daňovou kontrolu projektu se závěrem, že nebyla zjištěna povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb. Na přelomu července a srpna 2012 si Ministerstvo financí vyžádalo návrh závěrečné zprávy projektu. Trvá.

30) Usnesení č. 36/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Navýšení žádosti do Integrovaného operačního programu na projekt „Územně analytické podklady Jihočeského kraje“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení

Usnesení rady kraje č. 57/2008/RK- 3 ze dne 9. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Byla zpracována druhá monitorovací zpráva, která byla podepsána hejtmanem Jihočeského kraje a následně zaslána na CRR v Písku. Monitorovací zpráva je zpracovávána vždy jedenkrát za rok, z důvodu zachování udržitelnosti projektu. Trvá.

31) Usnesení č. 41/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Změna usnesení č. 156/2008/ZK – Realizace projektu „Kulturní most“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 16/2008/RK-2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Zatím není zkontrolována rakouská část projektu za poslední monitorovací období. Naše „Zpráva o udržitelnosti projektu“ do 31. 5. 2012 je schválena. Plnění usnesení trvá.

32) Usnesení č. 45/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Příspěvkový program „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ na rok 2009

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 15/2008/RK-2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Vyúčtování projektu. Plnění usnesení trvá.

33) Usnesení č. 46/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 17/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá realizace projektů, jsou administrovány Monitorovací zprávy se žádostmi o proplacení. Plnění usnesení trvá.

34) Usnesení č. 47/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Žádost o Globální grant v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 18/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Kontrahování ukončeno, začíná realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

35) Usnesení č. 98/2009/ZK (ZK 27. 1. 2009)

# Projekt Integrovaného dopravního systému Jižní Čechy

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 52/2009/RK ze dne 20. 1. 2009.

Komentář JUDr. Průša:  Trvá.

36) Usnesení č. 137/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Vyhlášení 2. výzvy v rámci globálních grantů Jihočeského kraje v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 183/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá administrace projektů. Plnění usnesení trvá.

37) Usnesení č. 148/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Realizace projektu „Evropský region Dunaj – Vltava“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 205/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace do r. 2012. Plnění usnesení trvá.

38) Usnesení č. 151/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Realizace projektu „Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2010 – 2013“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 207/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace do r. 2012. Plnění trvá.

39) Usnesení č. 193/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Schválení realizace projektu „Přeložka II/157, 1. úsek, část I.2_Č. Budějovice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 335/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá kolaudace. Plnění usnesení trvá.

40) Usnesení č. 194/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Schválení realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 334/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá realizace stavby. Plnění usnesení trvá.

41) Usnesení č. 195/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím úřadu činnosti směřující k vlastní realizaci „Programu modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ schváleného zastupitelstvem kraje dle části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 351/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá realizace staveb. Trvá.

42) Usnesení č. 252/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Projekty technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – revokace usnesení č. 155/2008/ZK ze dne 15. 4. 2008

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 513/2009/RK ze dne 5. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá vypořádání podmínek s ŘO.  Plnění usnesení trvá.

43) Usnesení č. 272/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Nová Bystřice – Grametten“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 442/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v r. 2012. Trvá.

44) Usnesení č. 273/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Nová Bystřice – Grametten, II. etapa“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (F. Štangl)

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 565/2009/RK ze dne 19. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v r. 2012. Trvá.

45) Usnesení č. 274/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Hluboká – Schaditz“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 443/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v r. 2012. Trvá.

46) Usnesení č. 276/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupových komunikací k hr. přechodu Strážný – Philippsreut“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 445/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v r. 2012. Trvá.

47) Usnesení č. 325/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Vyhlášení 2. výzvy v rámci globálních grantů Jihočeského kraje v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – revokace usnesení č. 137/2009/ZK - 4

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 585/2009/RK ze dne 26. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá administrace projektů. Plnění usnesení trvá.

48) Usnesení č. 350/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Změna usnesení č. 310/2008/ZK ve věci „Zrušení části usnesení č. 439/2007/ZK a návrh správce ORJ 20 na přesunutí příslušných projektů z Matice projektů do Zásobníku projektů 2007-2013“ – změna projektu Ekologizace Nemocnice Strakonice, a.s. v rámci Operačního programu Životní prostředí

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 630/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do I. výzvy OPŽP, schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

49) Usnesení č. 363/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Kofinancování projektu „Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji“ z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 658/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

50) Usnesení č. 365/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Realizace projektu „Školní výlety do jižních Čech a příhraničních regionů Dolního a Horního Rakouska“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 654/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizaci projektu byla ukončena na konci roku 2011. Došlo k vrácení nedočerpaných prostředků na účet Jihočeského kraje, zároveň byla předložena Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu na CRR pro vyplacení dotace z ERDF. Po přijetí vyplacené dotace z ERDF žadateli dojde k finančnímu vypořádání (vratce návratné finanční výpomoci). Plnění usnesení trvá.

51) Usnesení č. 366/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Realizace projektu „Školní výlety do jižních Čech, Šumavy a Dolního Bavorska“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012.

Usnesení rady kraje č. 655/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Došlo k vyplacení dotace z ERDF a vypořádání s JK. Splněno.

52) Usnesení č. 410/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 969/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

53) Usnesení č. 420/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. Radě Jihočeského kraje jako jedinému akcionáři Nemocnice Dačice, a. s. při výkonu působnosti valné hromady předkládat Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení:

a) návrhy na dispozice s nemovitým majetkem společnosti Nemocnice Dačice, a. s. v hodnotě nad 2 mil. Kč,

b) podněty a návrhy personálního obsazení členů Dozorčí rady společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

c) návrhy změn stanov společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

d) návrhy na prodej akcií společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

e) návrh na zrušení společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení nezbytných úkonů potřebných k založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a. s..

Usnesení rady kraje č. 980/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Usnesení plněno průběžně.

54) Usnesení č. 433/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Realizace projektu „Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 924/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace do r. 2012. Plnění usnesení trvá.

55) Usnesení č. 434/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Realizace projektu „1000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 925/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizaci projektu byla ukončena na konci roku 2011. Došlo k  vrácení nedočerpaných prostředků na účet Jihočeského kraje, zároveň byla předložena Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu na CRR pro vyplacení dotace z ERDF. Po přijetí vyplacené dotace z ERDF žadateli dojde k finančnímu vypořádání (vratce návratné finanční výpomoci). Plnění usnesení trvá.

56) Usnesení č. 452/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Zpracování rizikové analýzy lokality Milevsko z OPŽP, oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2010

Usnesení rady kraje č. 927/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Průša: V měsíci dubnu byla na SFŽP zaslána již druhá žádost o prodloužení termínu k předložení dokladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace na dobu 20 měsíců, tj. do 5. 7. 2012. Ze strany SFŽP jsme neobdrželi žádnou odpověď, proto jsme uvedli do Monitorovací zprávy č. 5 (období monitorovací zprávy 31. 3. 2012 – 31. 7. 2012) veškeré skutečnosti a své rozhodnutí o ukončení projektu. Na základě uvedení těchto údajů v Monitorovací zprávě č. 5 obdržel Jihočeský kraj dopis z MŽP ze dne 13. srpna 2012, kdy bylo Jihočeskému kraji oznámeno, že ztrácí jako žadatel nárok na podporu v rámci OPŽP. DO RK konané dne 11. 9. 2012 předložen materiál o ukončení projektu a tím zrušení souvisejících usnesení. Návrh na vyřazení ze sledování.

57) Usnesení č. 486/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2009 v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 1119/2009/RK ze dne 13. 10. 2009 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 33/2009 ze dne 19. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: 4 akce – splněny, 3 akce – trvá. Plnění usnesení trvá.

58) Usnesení č. 492/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Schválení grantových projektů doporučených k financování ve 2. výzvě v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1107/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá administrace projektů. Plnění usnesení trvá.

59) Usnesení č. 493/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu – revokace usnesení č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1106/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

60) Usnesení č. 494/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Drahonice o prodloužení termínu podání žádosti do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1102/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 bylo usnesením č. 170/2011/ZK-23 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

61) Usnesení č. 495/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Turovec o prodloužení termínu doložení podání žádosti do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1103/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 bylo usnesením č. 170/2011/ZK-23 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

62) Usnesení č. 496/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Paseky o prodloužení termínu realizace projektu „Záměr odkanalizování obce Paseky

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1104/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Trvá.

63) Usnesení č. 497/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

# Žádost městyse Chlum u Třeboně o prodloužení termínu podání žádosti do

# ROP

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1101/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Trvá.

64) Usnesení č. 509/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

# Realizace projektu „Vzdělávání v eGovernmentu“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1152/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Schválení projektu, realizace usnesení (do 14. 9. 2012).

Aktivity projektu probíhají podle harmonogramu. Hlavní cíl projektu – proškolení zaměstnanců KÚ a zřizovaných organizací v eGovernmentových dovednostech potřebných pro správní úkony – je průběžně naplňován. Od začátku projektu bylo proškoleno ve stovce kurzů (včetně opakovaných) přes 800 zaměstnanců úřadu a zřízených organizací, úspěšných absolventů kurzů je přes 2 tisíce (řada účastníků absolvuje víc jak jeden kurz). Východiskem těchto kurzů je aplikace na stránkách IMS, kterou pro náš projekt cíleně využíváme. Do konce projektu (14. 9. 2012) je příslušná aplikace k dispozici, další rozvoj již neprobíhá, protože související projekt IMSu na zpracování kurzů byl již uzavřen. Lektory prezenčních kurzů tvoří vybraní zaměstnanci našeho úřadu (zejm. z OINF). Nejfrekventovanějším kurzem z 26 vypsaných je hostovaná spisová služba E-spis Lite pro organizace a některé obce, kurzy ke spisové službě GINIS pro naše zaměstnance a eLearningové kurzy Word, Excel a PowerPoint.

Pro zdárný průběh prezenčních kurzů byla v rámci projektu vybavena počítačová učebna příslušnou technikou – 13 PC sestav, dataprojektor, projekční plátno, multifunkční kopírka, notebook.

V souladu s pravidly probíhá publicita, v rámci níž jsou mj. propagovány nabízené kurzy, aby byly prostředky efektivně využívány.

Největší problémy spojené s projektem plynou od začátku projektu z velmi pomalé odezvy ze strany poskytovatele (MV ČR), kdy první reakce na monitorovací zprávu jsou po půl roce, od počátku projektu se v komunikaci vystřídalo na straně poskytovatele 5 projektových manažerů a dva finanční manažeři (z toho občas plynou i rozdílné názory na problematiku). V souladu s tímto stavem jsou opožděné i převody dotace. Přes tyto problémy, které zpomalují a komplikují administraci projektu, cíle projektu ohroženy nejsou a je reálný předpoklad, že projekt bude v plánované lhůtě zdárně ukončen.

65) Usnesení č. 535/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

##### Memorandum o zajištění financování dopravní obslužnosti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstku hejtmana, zajistit dodržování závazků Jihočeského kraje vyplývajících z Memoranda.

Usnesení rady kraje č. 1196/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář Ing. Král: Plněno průběžně (Memorandum je platné pro r. 2010-2019).

66) Usnesení č. 553/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

Vypořádání poskytnutého příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu „Vytvoření pracovních míst pro začlenění nízkokvalifikovaných a handicapovaných osob do zaměstnání v Jihočeském kraji“ občanské sdružení Koník schváleného v programu MPSV, opatření 2.1 OP RLZ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1195/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace usnesení. Plnění usnesení trvá.

67) Usnesení č. 585/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Zrušení usnesení č. 546/2009/ZK ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III.třídy (P4)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1333/2009/RK-31  ze dne 15. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Dne 12. 6. 2012 byl v RK schválen výběr zhotovitelů stavebních prací. Stavební práce byly zahájeny a pokračují. V listopadu 2012 bude předložena Závěrečná monitorovací zpráva se Žádostí o platbu a bude provedeno závěrečné vyúčtování akce. Trvá.

68) Usnesení č. 595/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Částečné předfinancování projektu RERA, a.s. „Innovation for Welfare“

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1285/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Smlouva s RERA,a.s. podepsána. Plnění usnesení trvá.

69) Usnesení č. 598/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1287/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na základě uzavřených smluv s úspěšnými žadateli došlo k vyplacení příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů a u realizovaných projektů dochází k vyúčtování poskytnutého příspěvku. Trvá.

70) Usnesení č. 20/2010/ZK-12 (ZK 26. 1. 2010)

Návrh Akčního plánu koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) pro roky 2010 - 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění akčního plánu prostřednictvím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Usnesení rady kraje č. 1362/2009/RK-32  ze dne 22. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

71) Usnesení č. 53/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu – revokace usn. č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009 a usn. č. 493/2009/ZK z 27. 10. 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 174/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

72) Usnesení č. 61/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Změna usnesení č. 351/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu „Modernizace vybavení intenzivní péče“ Nemocnice Tábor, a. s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 202/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dle ÚRR projekt uveden do stavu „Projekt pozastaven“.

73) Usnesení č. 62/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Český Krumlov“, jeho kofinancování a financování části nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 203/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Proveden konečný zápis v obchodním rejstříku o zvýšení základního kapitálu. Splněno.

74) Usnesení č. 63/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dětské polikliniky a instalace solárního systému pro ohřev TV“ Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., jeho kofinancování a financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 204/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

75) Usnesení č. 64/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budov poliklinik Nemocnice Jindřichův Hradec“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 205/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

76) Usnesení č. 67/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Strakonice, a. s. - etapa 2“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 208/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XVI. výzvy OPŽP. Schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

77) Usnesení č. 80/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Návrh Regionální inovační strategie Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah dokumentu dle části I. usnesení při své práci a napomáhat jeho naplnění;

2. JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci dokumentu dle části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 226/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010 a usnesení č. 12/2010 Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje ze dne 1. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

78) Usnesení č. 82/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy část I. (příprava)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 250/2010/RK-37  ze dne 16. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace projektu během let 2010 až 2013. Trvá.

79) Usnesení č. 83/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Změna usnesení č. 436/2009/ZK - projekt „Analýza sítí a rozvoje území Evropského regionu Východní Bavorsko/Horní Rakousko/jihozápadní Čechy“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 249/2010/RK-37  ze dne 16. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt byl monitorovacím výborem schválen v červnu 2010; jeho realizace se předpokládá během let 2010-2012. Plnění usnesení trvá.

80) Usnesení č. 88/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II usnesení.

Usnesení rady kraje č. 224/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010 a usnesení č. 11/2010 Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí ze dne 1. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

81) Usnesení č. 93/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Návrh na úpravu smluvních podmínek s ČSOB - běžný účet a kontokorent

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, avizovat předpoklad čerpání kontokorentu Radě Jihočeského kraje a informovat ji o stavu kontokorentu v případě jeho využití na každém jednání.

Usnesení rady kraje č. 228/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010. Usnesení Finančního výboru č. 14/2010 ze dne 8. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: K 3. 9. 2012 nevznikla potřeba kontokorent čerpat, ostatní dle aktuálního vývoje financování. Plněno průběžně.

82) Usnesení č. 138/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010)

Změna usnesení č. 354/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu „Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a. s.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 358/2010/RK-39  ze dne 13. 4. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

83) Usnesení č. 188/2010/ZK-15 (ZK 25. 5. 2010)

Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok 2010 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 445/2010/RK-41  ze dne 11. 5. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Exekuční řízení s dlužníkem zastaveno, byl dohodnut splátkový kalendář. Trvá.

84) Usnesení č. 233/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Závazek veřejné služby v oblasti organizace dopravní obslužnosti na území Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstku hejtmana:

1. předložit k podpisu hejtmanovi kraje v návaznosti na část I. tohoto usnesení dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na rok 2010 č. 010/10/093/03/00,

2. předložit radě kraje každoročně po dobu trvání závazku veřejné služby ke schválení ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení plateb jako předběžnou kalkulaci vyrovnávacích plateb z činností v obecném hospodářském zájmu pro příslušný kalendářní rok.

Usnesení rady kraje č. 564/2010/RK-43  ze dne 8. 6. 2010.

Komentář Ing. Král: část 1. – splněno; část 2. předloženo na RK 20. 12. 2011 – splněno pro r. 2012 (dlouhodobý úkol-do r. 2016).

85) Usnesení č. 246/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 598/2010/RK-44  ze dne 22. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

86) Usnesení č. 247/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 569/2010/RK-43 ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

87) Usnesení č. 272/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Žádost Svazku obcí regionu Písecko o prodloužení termínu doložení žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 526/2010/RK-42 ze dne 25. 5. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

88) Usnesení č. 273/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 579/2010/RK-43 ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: 4 akce – splněny; 2 akce – profinancování příspěvku, 1 akce profinancována (následně sepsán dodatek na základě usn. č. 467/2010/ZK-19). Trvá.

89) Usnesení č. 302/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2010

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu odboru evropských záležitostí, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2010

Usnesení rady kraje č. 767/2010/RK-47 ze dne 24. 8. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Všechny schválené příspěvky jsou vyplaceny, v současné době dochází k průběžnému zasílání vyúčtování a k vypořádání poskytnutých příspěvků dle ukončování a proplácení dotací jednotlivým projektům, na jejichž financování byl příspěvek poskytnut. Trvá.

90) Usnesení č. 320/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Porta culturae“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 731/2010/RK-46 ze dne 27. 7. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektu v letech 2011-2013. Trvá.

91) Usnesení č. 322/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Rožmberkové“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2012

Usnesení rady kraje č. 780/2010/RK-47 ze dne 24. 8 2010.

Komentář JUDr. Průša: Žádost opakovaně podána, předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2012. Plnění usnesení trvá.

92) Usnesení č. 324/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Co jsme četli o rodu Rožmberků“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 782/2010/RK-47 ze dne 24. 8 2010.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2012. Trvá.

93) Usnesení č. 326/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Bedekr muzeí Jihočeského kraje, Horního Rakouska a Dolního Bavorska“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 837/2010/RK-48 ze dne 7. 9.2010.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2012. Plnění usnesení trvá.

94) Usnesení č. 329/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Předfinancování projektu „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy část II (realizace)“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 836/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Realizace do r. 2013. Plnění usnesení trvá.

95) Usnesení č. 330/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Projekt „UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces“ - změna rozpočtu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 867/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: V říjnu 2012 proběhne závěrečné setkání v Cornwallu. Trvá.

- 96) Usnesení č. 334/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 840/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010 a Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 28/2010 ze dne 6. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: 3 akce – splněny, 1 akce – profinancování příspěvku,

1 akce – sepsána smlouvy (následně u jedné smlouvy sepsán dodatek na základě usnesení č. 467/2010/ZK-17). Plnění usnesení trvá.

- 97) Usnesení č. 361/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

- K bodu: Bezúplatný převod souboru majetku od ČR-Institutu dětí a mládeže

- MŠMT do vlastnictví Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat žádost navrhovatele pro Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dle části I. 1. a 2. tohoto usnesení a předložit ji k podpisu hejtmanovi kraje,

2. po schválení žádosti Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy předložit hejtmanovi kraje k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu,

3. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 849/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010 a usnesení Finančního výboru č. 70/2010 ze dne 13. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Odeslán dopis ministrovi dne 25. 7. 2012 – žádost o prověření procesu převodu. Plnění usnesení trvá.

98) Usnesení č. 367/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Henan v Číně

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem Memoranda o mnohostranné spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Henan v Číně.

Usnesení rady kraje č. 974/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář Mgr. Zimola: Plnění usnesení trvá.

99) Usnesení č. 372/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Aktualizace programu rozvoje kraje - Kapitola 6 - Zabezpečení realizace a časový harmonogram

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah změněné Kapitoly 6 Programu rozvoje kraje – Zabezpečení realizace a časový harmonogram při své práci a napomáhat jeho naplnění,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje dle změněné Kapitoly 6 – Zabezpečení realizace a časový harmonogram.

Usnesení rady kraje č. 920/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010 a Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 43/2010 ze dne 25. 10. 2010.

Komentář: JUDr. Průša: Realizace PRK trvá do doby platnosti, tj. do konce r. 2013. Trvá.

100) Usnesení č. 375/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 3. výzvě v 1. Prioritní ose v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 979/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář: JUDr. Průša: Probíhá administrace projektů. Trvá.

101) Usnesení č. 389/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Uznání vlastnictví Římskokatolické farnosti v Rudolfově ke gotické plastice Rudolfovské Madony

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 885/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

102) Usnesení č. 391/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 3. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 949/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 41/2010 ze dne 18. 10. 2010.

Komentář JUDr. Průša: 1 akce – profinancování příspěvku. Trvá.

103) Usnesení č. 437/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Vyhlášení 2. výzvy v rámci Globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

### oddělení řízení grantů a projektů funkcí sekretariátu Výběrové komise pro Globální granty Jihočeského kraje v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Ing. Jaroslavu Císlerovou funkcí tajemnice této komise, Ing. Olgu Fraňkovou pak její náhradnicí;

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1121/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010 a usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 51/2010 ze dne 6. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

104) Usnesení č. 459/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný - Nové Údolí“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 1036/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování do r. 2012. Plnění usnesení trvá.

105) Usnesení č. 460/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Bez hranic - společná turistická opatření jižní Čechy - Východní Bavorsko“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 1037/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

106) Usnesení č. 464/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: „Prostředí JVTP - první etapa“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat usnesení uvedené v bodě I.

Usnesení rady kraje č. 1129/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt „Prostředí JVTP – první etapa“ je realizován dle schváleného plánu. V roce 2011 byly přístrojově dovybaveny laboratoře JVTP, odkoupena práva k portálu Gate2Biotech v české i anglické verzi e a tento portál byl agenturou aktivně spravován.  Jihočeský kraj vyplatil Jihočeské agentuře pro podporu inovačního podnikání o.p.s. v roce 2011 první část finanční výpomoci ve výši 1 630 900,-- Kč po prokázání profinancování vlastního podílu kofinanancování projektu. Plnění usnesení trvá.

107) Usnesení č. 467/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část a 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1094/2010/RK-56 ze dne 7. 12. 2010 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 43/2010 ze dne 13. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Město Planá n. Lužnicí-profinancování příspěvku; Horní Skrýchov – sepsán dodatek. Trvá.

108) Usnesení č. 471/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Návrh prodloužení termínu vyúčtování akce - Ing. Josef Honz

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1127/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Závěrečné vyúčtování musí být předloženo nejpozději do 30. 11. 2012.

109) Usnesení č. 472/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Návrh prodloužení termínu vyúčtování projektů - obec Bušanovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1128/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt v realizaci. Závěrečné vyúčtování musí být předloženo nejpozději do 23. 9. 2012. Trvá.

110) Usnesení č. 12/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Vyhlášení 4. výzvy v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 109/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Trvá.

111) Usnesení č. 13/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 438/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č.Budějovicích - 1.etapa, část 1.1 a 1.2“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 107/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhají jednotlivá kolaudační řízení a následně bude provedeno závěrečné vyúčtování akce včetně předložení Závěrečné monitorovací zprávy se Žádostí o platbu. Trvá.

112) Usnesení č. 14/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 439/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 108/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dne 12. 6. 2012 byl v RK schválen výběr zhotovitelů stavebních prací. Stavební práce byly zahájeny a pokračují. V říjnu 2012 bude předložena Závěrečná monitorovací zpráva se Žádostí o platbu a bude provedeno závěrečné vyúčtování akce. Trvá.

113) Usnesení č. 17/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 282/2008/ZK ve věci realizace projektu „Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a. s.“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jčk

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 111/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša:  Navýšení celkových výdajů projektu. Trvá.

114) Usnesení č. 18/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 283/2008/ZK ve věci realizace projektu „Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a. s.“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu JčK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 112/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Navýšení celkových výdajů projektu. Trvá.

115) Usnesení č. 30/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Muzeum mlýnů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 61/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v r. 2011-2014. Plnění usnesení trvá.

116) Usnesení č. 32/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 461/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou „ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa“ a nové schválení kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 121/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt je připraven k realizaci. Předpokládané ukončení realizační fáze – červenec 2013. Trvá.

117) Usnesení č. 40/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 73/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 01/2011 ze dne 31. 1. 2011,

Komentář JUDr. Průša: Sepsán dodatek ke smlouvě a profinancování příspěvku pro obec Košice. Trvá.

118) Usnesení č. 67/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 167/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 8/2011 ze dne 7. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: S obcemi Mlýny, Strážný, Val a Velešín byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Město Velešín a Obec Strážný již předložily závěrečnou zprávu a byly poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

119) Usnesení č. 77/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Bez hranic – společný marketingový program Horní Rakousko - Jižní Čechy 2011-2013“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 184/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2014. Plnění usnesení trvá.

120) Usnesení č. 84/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II usnesení.

Usnesení rady kraje č. 192/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 08/2011 ze dne 7. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dle jednotlivých opatření budou žadatelé předkládat závěrečné vyúčtování až do konce r. 2013. Trvá.

121) Usnesení č. 111/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Vyhlášení prvních výzev v rámci druhých Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

oddělení řízení grantů a projektů funkcí sekretariátu Výběrové komise pro druhé Globální granty v Prioritní ose 1 a Ing. Jaroslavu Císlerovou funkcí tajemníka této komise, náhradnicí pak Ing. Olgu Fraňkovou;

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 325/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Smlouvy podepsány, projekty v realizaci. Trvá.

122) Usnesení č. 112/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 268/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011. Usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 15/2011 ze dne 4. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: S obcemi Hornosín, Lažany, Lnáře, Chotýčany, Libín, Nerestce byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceni přislíbené finanční prostředky. Obce Nerestce a Lnáře již předložily závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

123) Usnesení č. 115/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Ochrana před povodněmi, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 320/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

124) Usnesení č. 121/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora terénních sociálních služeb, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 314/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

125) Usnesení č. 122/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jčk v roce 2011, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 313/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

126) Usnesení č. 124/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 317/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Na základě vyúčtování byly u většiny projektů již vyplaceny 30% doplatky. Trvá.

127) Usnesení č. 146/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 341/2010/ZK-17 ve věci realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“ a nové schválení realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“ včetně souvisejícího kofinancování a předfinancování z rozpočtu JK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 6. 2013;

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, k podpisu rozhodnutí o přidělení dotace z Integrovaného operačního programu pro projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“.

Usnesení rady kraje č. 272/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: V rámci IOP došlo k 1.7.2012 ke změně delegovaných činností v oblastech intervence 2.1 a 3.4 z MV ČR na MMR ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

O této skutečnosti byli příjemci informováni prostřednictvím oficiálního dopisu s tím, že příjemci dotace musí podat žádost o změnu v projektu, která bude zahrnovat žádost o změnu poskytovatele dotace z MV ČR na MMR ČR. Na základě této žádosti bude ukončena platnost stávajícího Rozhodnutí o poskytnutí dotace a následně bude vydáno nové rozhodnutí ze strany MMR ČR. Do žádosti o změnu poskytovatele dotace bylo ze strany MMR ČR doporučeno zahrnout veškeré další známé plánované změny v projektu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a s ohledem na další plánované změny v projektu, které mají charakter velkých změn v projektu, byl na jednání RJK dne 7. 8. 2012 předložen materiál č. 735/RK/12 s informací o stavu realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji. Materiál zahrnoval jak informaci o změně poskytovatele dotace, tak i nástin dalších plánovaných změn v projektu včetně prodloužení realizační fáze projektu do 31.3.2014 a z toho plynoucí dopady do projektu. Materiál byl schválen RJK usnesením č. 706/2012/RK-95 ze dne 7.8.2012. Na základě tohoto usnesení byla dne 29.8.2012 podána změna č. 6 v projektu, která zahrnuje:

- žádost o změnu poskytovatele dotace,

- žádost o promítnutí změny č. 5 v projektu, která byla podána ještě na MV ČR, která dle sdělení MV ČR byla schválena, ze strany p. hejtmana byly podepsány změnové Podmínky Rozhodnutí, nicméně ze strany MV ČR již na tuto změnu nebylo vydáno příslušné Rozhodnutí,

- žádost o prodloužení realizační fáze projektu z 30.9.2013 na 31.3.2014 (zejména z důvodu neexistence prováděcích právních předpisů k novelizovanému zákonu o veřejných zakázkách a dále z důvodu změny poskytovatele dotace),

- žádost o úpravu studie proveditelnosti v části „digitalizace a ukládání dat“, která zejména zpřesňuje fond k digitalizaci, a části, která se týká pořízení skenovací linky. Oproti předchozí informaci nebude podána žádost o navýšení prostředků pro tuto část projektu.

- informaci o veřejné zakázce „Dodávka HW infrastruktury, síťové infrastruktury a podpůrných nástrojů TC K, včetně stavebních úprav pro záložní TC K“, kdy tato veřejná zakázka byla původně vnitřně dělena na 3 části. Vzhledem k tomu, že na část 2 byla podána pouze jedna nabídka, bylo ze strany CRR, pobočka Jihozápad, doporučeno zakázku v této části zrušit. Na část 3 neobdržel zadavatel žádnou nabídku. Vzhledem k výše uvedenému a předpokládané ceně jednotlivých veřejných zakázek bylo požádáno o umožnění vyhlášení částí 2 a 3 jako jednotlivé veřejné zakázky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení s tím, že část 3 – penetrační testy bude navýšena o částku 183.350,-- Kč na částku 600.000,-- Kč bez DPH,

- informaci o změně čerpání v projektu v jednotlivých letech a etapách projektu.

V současné době probíhá v rámci projektu plnění vyplývající z uzavřené smlouvy na „Externí poradenství, projektové řízení, dohled, administrace VŘ, poradenství v oblasti EU dotací“ v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“.

V části projektu „technologické centrum kraje“ byl ukončen standardní proces posouzení a hodnocení došlých nabídek v části 1 veřejné zakázky. O této skutečnosti byla informována Rada Jihočeského kraje. V současné době je dokumentace k předmětné veřejné zakázce předána ke kontrole CRR – pobočka Jihozápad před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem. Původní části 2 a 3 budou vyhlášeny jako samostatné veřejné zakázky v režimu zjednodušené podlimitní řízení.

V části „digitální mapa veřejné správy“ probíhají práce na zhotovení „účelové katastrální mapy Jihočeského kraje“, k datu zpracování komentáře bylo předáno cca 30 % digitalizovaných dat. V současné době je finalizována zadávací dokumentace k veřejné zakázce na vytvoření „portálu územně analytických podkladů“.

V části projektu „vnitřní integrace úřadu“ probíhají přípravné práce na návrhu zadání veřejné zakázky na dodávku „IAM a ESB“ a současně práce na technické specifikaci konektorů na stávající informační systémy, které budou navázány na informační systém základních registrů veřejné správy, identitní systém (IAM) a systémovou sběrnici (ESB).

Ve spolupráci se zástupcem zadavatele a externím poradenstvím probíhají práce na přípravě zadávací dokumentace k VZ na „Pořízení Scanovací linky“. Byla zahájena příprava technické specifikace k veřejné zakázce na „Implementaci Krajské Digitální Spisovny (KDS) a Krajského Digitálního Repozitáře (KDR)“.

Probíhají přípravné práce na přípravě veřejné zakázky na „Povinnou publicitu“ v rámci projektu.

Výše uvedené změny v projektu budou popsány v samostatném materiálu pro jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 25. 9. 2012.

Ze strany JK byly podepsány a odeslány zpět změnové Podmínky k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které korespondovaly se změnou č. 5 v projektu. Vzhledem ke změně poskytovatele dotace však ze strany MV ČR již nebylo vydáno změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V současné době byla podána změna č. 6 v projektu, na jejímž základě by mělo dojít k vystavení nových Podmínek Rozhodnutí a následně by mělo být vystaveno nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Popis změny č. 6 v projektu je uveden v samostatném materiálu pro jednání ZJK dne 25.9.2012, který rovněž obsahuje v návrhu usnesení zmocnění pro hejtmana kraje k podpisu nových podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

128) Usnesení č. 154/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Rozdělování finančních prostředků poskytovaných podle rámcové smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

radu kraje k projednávání Ročního prováděcího plánu podle schválených pravidel.

Usnesení rady kraje č. 311/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář: Předloženo na RK 26. 6. 2012. Plněno průběžně.

129) Usnesení č. 168/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 401/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 22/2011 ze dne16. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: S obcemi Doubravice, Kardašova Řečice a Mirovice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

130) Usnesení č. 170/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu pro podání žádostí do budoucích dotačních titulů z grantových programů vyhlášených v rámci AP PRK v letech 2007 - 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 1. 2014.

Usnesení rady kraje č. 418/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dodatky uzavřeny, plnění dodatků smluv do 31. 12. 2013, kontrola do 31. 1. 2014. Trvá.

131) Usnesení č. 194/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Přístrojové vybavení - IC Nemocnice Písek, a. s.“ a jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 377/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do 8. výzvy IOP v 03/2011, schválen k financování. Trvá.

132) Usnesení č. 195/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Krajský standardizovaný projekt ZZS Jihočeského kraje“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 445/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do 11. výzvy IOP v 06/2011; právní akt podepsán. Trvá.

133) Usnesení č. 207/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - obec Horosedly

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 449/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 22/2011 ze dne 16. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt v realizaci. Termín pro závěrečné vyúčtování 10. 12. 2012. Trvá.

134) Usnesení č. 222/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Výkup částí pozemků v území vzletových rovin letiště České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 466/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Aktualizace údajů, vyhotovení geometrického plánu. Trvá.

135) Usnesení č. 226/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Koupě pozemku pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 384/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Všechny požadavky prodávajícího splněny, čeká se na podpis smlouvy ze strany Veterinárního ústavu. Plnění usnesení trvá.

136) Usnesení č. 236/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 2. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 592/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů. Trvá.

137) Usnesení č. 239/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: První úplná aktualizace územně analytických podkladů Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic zajistit veškeré další úkony stanovené prováděcím právním předpisem, a to:

1. uložení první úplné aktualizace územně analytických podkladů,

2. provádění pravidelných aktualizací územně analytických podkladů a jejich projednávání Zastupitelstvem Jihočeského kraje,

3. zveřejnění první úplné aktualizace územně analytických podkladů v rozsahu umožňujícím dálkový přístup,

4. zaslání první úplné aktualizace územně analytických podkladů Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu životního prostředí do 6-ti měsíců od pořízení.

Usnesení rady kraje č. 549/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: 1. První úplná aktualizace územně analytických podkladů je uložena v kanceláři 2 041, OREG, průběžné aktualizace budou ukládány tamtéž – úkol trvá.

2. Pravidelné aktualizace datových sad budou prováděny průběžně, jak ukládá stavební zákon č. 183/2006 (jedná se o dlouhodobý úkol). Kartogramy jsou pravidelně aktualizovány i na webových stránkách Jihočeského kraje. Úplné aktualizace budou dle stavebního zákona prováděny jedenkrát za 2 roky – úkol trvá.

3. Územně analytické podklady byly zveřejněny na webových stránkách JČK v sekci územní plánování, aktualizace budou zveřejňovány průběžně po jejich provedení. Dále byly územně analytické podklady předány v digitální podobě na jednotlivé obce s rozšířenou působností. – úkol trvá.

4. Po projednání v zastupitelstvu kraje byly dne 8. 8. 2011 předány územně analytické podklady na Ministerstvo pro místní rozvoj a na Ministerstvo životního prostředí.- úkol splněn.

138) Usnesení č. 241/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 547/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 27/2011 ze dne 13. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: S obcemi Mahouš, Sepekov, Vlastec byla sepsána smlouva o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Vlastec již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

139) Usnesení č. 253/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Kofinancování a předfinancování projektů „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část I. (příprava)“ a „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část II. (realizace) z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 564/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Ukončení projektu v r. 2013. Trvá.

140) Usnesení č. 254/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Healthacross in Practice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 566/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v r. 2012 –

2015. Trvá.

141) Usnesení č. 255/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Dosažitelnost spojuje“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 565/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v r. 2012 –

2015. Trvá.

142) Usnesení č. 259/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu pro vyúčtování akce - obec Olešná

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 570/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dle schváleného usnesení byl stanoven termín pro závěrečné vyúčtování na 10. 12. 2012. Trvá.

143) Usnesení č. 260/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Optimalizace podmínek pro populace obojživelníků na rybníce Nový u Černoháje - schválení projektu OPŽP, oblast podpory 6.2.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony související s realizací tohoto usnesení;

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti o poskytnutí dotace, smlouvy o přidělení dotace a všech dalších nezbytných úkonů spojených s administrací dotace.

Usnesení rady kraje č. 600/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář Mgr. Zimola, JUDr. Průša: Dne 15. 7. 2011 byla podána žádost o podporu do osy 6 do XXVII. výzvy. Žádost byla akceptována. č. projektu: CZ.1.02/6.2.00/11.11696, akceptační číslo: 11088496. Jihočeský kraj v současné době stále neobdržel rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP ČR. Dle tiskové zprávy a její přílohy (Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci operačního programu životní prostředí schválených řídícím orgánem k poskytnutí podpory) na internetových stránkách OPŽP byl projekt schválen. Trvá.

144) Usnesení č. 261/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Ochrana vybraných lokalit NATURA 2000 v Jihočeském kraji prostřednictvím řízené návštěvnosti - schválení evropského projektu LIFE+

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony související s realizací tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 601/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt byl v termínu předložen na kontaktní místo, kterým je MŽP, kde byl projekt schválen a předložen Evropské komisi. Stanovisko Evropské komise Jihočeský kraj neobdržel, ale na základě předběžných informací projekt neprošel. Na základě těchto informací byl projekt upraven a přeřazen z oblasti LIFE+ Information & Communication do oblasti LIFE+ Nature & Biodiversity. Nový návrh na přípravu evropského projektu do programu LIFE+ s názvem „Optimalizace managementu lokalit chřástala polního v Novohradských horách a vybraných lokalit soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ byl předložen na jednání ZK dne 26. 6. 2012. Tento návrh však nebyl ZK přijat. Z těchto důvodů bude projekt opět přepracován a předložen na další jednání ZK dne 25. 9. 2012. Trvá.

145) Usnesení č. 272/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Výkup lesního pozemku v území vzletových rovin letiště České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 604/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Jiná data katastru. Po aktualizaci vyhotovit geometrický plán. Poté postupovat v jednání. Trvá.

146) Usnesení č. 273/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Výkup pozemku v území vzletových rovin letiště České Budějovice III

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 605/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Jiná data katastru. Po aktualizaci vyhotovení geometrického plánu. Poté postupovat v jednání. Trvá.

147) Usnesení č. 282/2011/ZK-25 (ZK 9. 8. 2011)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 702/2011/RK-71 ze dne 9. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: 1 akce – proplacení příspěvku, 3 akce sepsány smlouvy (následně sepsán dodatek na základě usnesení č. 400/2011/ZK-27, profinancování příspěvku). Trvá.

148) Usnesení č. 283/2011/ZK-25 (ZK 9. 8. 2011)

K bodu: Doplnění seznamu staveb a poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 703/2011/RK-71 ze dne 9. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: 2 akce trvá; obec Mazelov – proplacení příspěvku, Obec Dříteň – sepsána smlouva (následně sepsán dodatek na základě usnesení č. 45/2012/ZK-29). Trvá.

149) Usnesení č. 293/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - vydání

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. Ing. Karlu Vlasákovi, členu rady kraje, zajistit prostřednictvím příslušného odboru krajského úřadu v rámci celkového systému sledování dopadů implementace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje sledovat dopady implementace zásad na životní prostředí a veřejné zdraví a pravidelně zveřejňovat výstupy monitoringu,

2. MUDr. Martinu Kubovi, 1. náměstku hejtmana, prostřednictvím příslušného odboru krajského úřadu zveřejnit na internetových stránkách Jihočeského kraje vyhodnocení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření, námitek a připomínek došlých po celou dobu přípravy koncepce včetně veřejného projednání, a to jak ke koncepci, tak i k jejímu vyhodnocení.

Usnesení rady kraje č. 740/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 32/2011 ze dne 29. 8. 2011.

Komentář Ing. Král: Splněno.

Komentář Ing. Vlasák: Zásady územního rozvoje nabyly účinnosti, je možno zahájit sledování dopadů. Trvalý úkol.

150) Usnesení č. 295/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 742/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 30/2011 ze dne 29. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: S obcemi Čakov, Hlincova Hora, Krejnice, Kváskovice, Libníč, Lomnice nad Lužnicí, Slaník, Staňkov, Stehlovice, Vlkov, Vlksice byly sepsány smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou krajskému úřadu doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky.  Obec Hlincova Hora již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

151) Usnesení č. 302/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 4. výzvě v 1. Prioritní ose v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 814/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Trvá.

152) Usnesení č. 303/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Realizace projektů technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 815/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Trvá.

153) Usnesení č. 304/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 755/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Na základě uzavřených smluv s úspěšnými žadateli došlo k vyplacení příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů a u realizovaných projektů dochází k vyúčtování poskytnutého příspěvku. Trvá.

154) Usnesení č. 307/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 65/2010/ZK-13 a nové schválení realizace projektu „Centrální budova Nemocnice Prachatice, a. s. - snížení energetické náročnosti“ včetně kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 821/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XVI. výzvy OPŽP, schválen k financování. Proveden konečný zápis v obchodním rejstříku o zvýšení základního kapitálu. Splněno.

155) Usnesení č. 323/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Revokace usnesení č. 31/2011/ZK-20 ve věci pozastavení výstavby 2. etapy VTP

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 689/2011/RK-70 ze dne 19. 7. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá příprava výstavby etapy IIA – dotační smlouva před podpisem, probíhá výběroví řízení na realizátora stavby. Plnění usnesení trvá.

156) Usnesení č. 324/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Kofinancování projektu „Jak zvýšit zájem středoškolských studentů o matematiku – výměna zkušeností a hledání nových cest“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 775/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v r. 2012 –

2015. Trvá.

157) Usnesení č. 325/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Předfinancování projektu „Inovační katalyzátor Mühlviertel - jižní Čechy“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 824/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v r. 2012 –

2015. Trvá.

158) Usnesení č. 334/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 2.část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 784/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: 1 akce – proplacen příspěvek, 2 akce - sepsány smlouvy. Trvá.

159) Usnesení č. 346/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Záměr prodeje pozemku p. č. 1534/12 v k. ú. Třeboň

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti,

2. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

3. zajistit zaměření věcného břemene dle části I. tohoto usnesení,

4. po zveřejnění záměru a jeho vyhodnocení předložit samostatný materiál na prodej uvedené nemovitosti.

Usnesení rady kraje č. 795/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 64/2011 ze dne 5. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhají jednání s městem Třeboň. Plnění usnesení trvá.

160) Usnesení č. 366/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 921/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 37/2011 ze dne 24. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: S obcemi Borek, Jivno a Netolice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Borek již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

161) Usnesení č. 373/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Změna usnesení č. 66/2010/ZK-13 ve věci schválení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Tábor, a. s.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 987/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Proveden konečný zápis v obchodním rejstříku o zvýšení základního kapitálu. Splněno.

162) Usnesení č. 374/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 904/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt bude realizován po dobu 2 let – od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013; ustanovená Krajská koordinační skupina SPRSS JK pracuje dle záměru projektu. Trvá.

163) Usnesení č. 393/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Dny otevřených ateliérů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 938/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování 2011-2012. Trvá.

164) Usnesení č. 397/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období 2012 - 2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění koncepce prostřednictvím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Usnesení rady kraje č. 909/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 32/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

165) Usnesení č. 400/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 992/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Sepsán dodatek ke smlouvě pro Město Vlachovo Březí-profinancování příspěvku. Trvá.

166) Usnesení č. 402/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2012 - 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit v návaznosti na změněné alokace v SRV úpravy zejména časových harmonogramů realizací v něm promítnutých záměrů, případně předložit návrhy revokací usnesení, pokud jsou jimi vázány, a přípravu nových záměrů předkládat výhradně v souladu s alokacemi SRV.

Usnesení rady kraje č. 945/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 70/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Návazně na změněné alokace podle aktuálního SRV dosud ke všem revokacím schválených harmonogramů nedošlo. Jejich úpravy a časový posun budou schvalovány průběžně. Závěry budou promítnuty do aktualizace SRV v průběhu září-říjen 2012.

167) Usnesení č. 411/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Záměr prodeje nemovitosti v obci Stráž nad Nežárkou

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení připravit materiál k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 911/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 72/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: 1. záměr zveřejněn, nikdo nepodal nabídku. Trvá.

168) Usnesení č. 413/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Revokace usnesení č. 92/2011/ZK-21 - záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 a usnesení č. 220/2011/ZK-23 - prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- zveřejnit záměr prodeje na úřední desce a v tisku,

- po zveřejnění záměru dle části III. 1. tohoto usnesení a po přijetí nabídek zabezpečit zpracování návrhu pro rozhodnutí orgánů kraje o prodeji předmětných nemovitostí.

Usnesení rady kraje č. 954/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 74/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná nabídka. Plnění usnesení trvá.

169) Usnesení č. 429/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Realizace Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 - 2013, dílčí zpráva za rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat záměry Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 – 2013, stanovené pro období kalendářního roku 2012.

Usnesení rady kraje č. 1070/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plněno průběžně.

170) Usnesení č. 431/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Schválení realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4.etapa“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1111/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dne 11. 9. 2012 bude rada kraje projednávat návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad.

171) Usnesení č. 432/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1056/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 43/2011 ze dne 5. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Byly podepsány smlouvy o poskytnutí grantu s obcemi Bednárec, Cerhonice, Hadravova Rosička, Kamenná, Minice, Osek, Roudné, Velký Ratmírov, Zahájí, Zbytiny. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obce Kamenná a Cerhonice již předložily závěrečnou zprávu a byly jim poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

172) Usnesení č. 433/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Odstoupení od smlouvy č. SON/OGEI/6/2009 - návrh na vydání platebního rozkazu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1065/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Přihlášena pohledávky u krajského soudu v Plzni. Projektová dokumentace předána v souvislosti s vyšetřováním Policii ČR. Trvá.

173) Usnesení č. 434/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Vyhlášení 3. výzvy v oblasti podpory 3.2 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1112/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Ukončen proces hodnocení. Dne 22. 8. 2012 proběhlo jednání výběrové komise, která doporučí zastupitelstvu kraje ke schválení vybrané projekty. Trvá.

174) Usnesení č. 435/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1113/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant OP VK v oblasti podpory 3.2 bylo podepsáno za poskytovatele dotace (OŠMT) dne 8. 2. 2012 a doručeno na OŘGP 8. 3. 2012. Splněno.

175) Usnesení č. 437/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Ekologizace energetického zdroje Nemocnice Český Krumlov, a. s.“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 1116/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XVII. výzvy OPŽP, schválen k financování. Trvá.

176) Usnesení č. 448/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Návrh prodloužení termínu pro vyúčtování akce - Český rybářský svaz - místní organizace Protivín

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1120/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Byl vypracován a podepsán dodatek smlouvy. Termín pro předložení vyúčtování byl stanoven na 7. 12. 2012. Trvá.

177) Usnesení č. 455/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Změna usnesení č. 221/2011/ZK-23 po upřesnění výkupu spoluvlastnického podílu k části pozemku v území vzletových rovin letiště České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci změny usnesení č. 221/2011/ZK-23.

Usnesení rady kraje č. 1104/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 80/2011 ze dne 12. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Vyhotovení geometrického plánu. Poté pokračování v jednání. Trvá.

178) Usnesení č. 9/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 16/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Dne 15. 5. 2012 byl ukončen příjem žádostí do příspěvkového programu. Celkem bylo doručeno 15 žádostí. Hodnotící komise se sešla dne 31. 5. 2012 a schválila poskytnutí příspěvku 14 žadatelům ve výši 842 673,- Kč (1 žádost nesplnila formální náležitosti příspěvkového programu).  Trvá.

179) Usnesení č. 10/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 91/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.

180) Usnesení č. 11/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Evropský region Dunaj - Vltava: konkrétně“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 89/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.

181) Usnesení č. 12/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „ERRAM CZ - AT“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 90/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.

182) Usnesení č. 13/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Rozvoj JVTP Etapa II A“ a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu zajistit realizaci tohoto usnesení dle bodu I. a II. návrhu materiálu č. 44/ZK/12.

Usnesení rady kraje č. 94/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Průša: V současné době probíhá územní řízení, dále by mělo být zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Plnění usnesení trvá.

183) Usnesení č. 16/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna zástupce Jihočeského kraje v orgánech Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání, o.p.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, 1. náměstku hejtmana, navrhnout na jednání Rady konzultantů Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání, o.p.s., Ing. Václava Krále, člena rady kraje, za člena Správní rady Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání, o.p.s.

Usnesení rady kraje č. 27/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Štangl: Plnění usnesení trvá.

184) Usnesení č. 30/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna usnesení č. 313/2010/ZK-17 ve věci schválení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 100/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XXXV. výzvy OPŽP. Plnění usnesení trvá.

185) Usnesení č. 41/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna zástupce Jihočeského kraje v dozorčí radě RERA, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

zástupci Jihočeského kraje Ing. Václavu Královi na valné hromadě společnosti RERA, a.s., hlasovat dle bodů II. a III. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 37/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Král: Plnění usnesení trvá.

186) Usnesení č. 42/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností - výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Václavu Královi, členovi rady kraje, v roce 2012 průběžně předkládat zastupitelstvu kraje radou kraje doporučené návrhy na přidělení dotací obcím s rozšířenou působností.

Usnesení rady kraje č. 42/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Král: Grantový program byl vyhlášen jako průběžný. Do 16. 11. 2012 mohou obce s rozšířenou působností předkládat žádosti o grant na pořízení aktualizace územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností nebo na pořízení potřebného softwaru. Přijaté žádosti budou administrovány průběžně do konce roku 2012. Plnění usnesení trvá.

187) Usnesení č. 43/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Václavu Královi, členovi rady, v roce 2012 průběžně předkládat zastupitelstvu kraje radou kraje doporučené návrhy na přidělení dotací obcím.

Usnesení rady kraje č. 41/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Král: Grantový program byl vyhlášen jako průběžný. Do 16. 11. 2012 mohou obce předkládat žádosti o grant na pořízení územně plánovací dokumentace. Přijaté žádosti budou administrovány průběžně do konce roku 2012. Plnění usnesení trvá.

188) Usnesení č. 44/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 40/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: S obcemi Bečice, Nemyšl a Volyně byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu. Po dokončení projektů budou na KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Nemyšl již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Trvá.

189) Usnesení č. 45/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování doplněného seznamu vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 51/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 7/2012 ze dne 23. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Obec Dříteň – sepsán dodatek ke smlouvě. Trvá.

190) Usnesení č. 46/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna č. 2 usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 52/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 7/2012 ze dne 23. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Obec Ratibořské Hory – sepsán dodatek ke smlouvě. Trvá.

191) Usnesení č. 47/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna usnesení č. 336/2011/ZK-26 ve věci realizace projektu „Implementace a péče o územní soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ a nové schválení jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 53/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Vzhledem k tomu, že průběh čerpání a žádostí o platby probíhá průběžně dle harmonogramu a dochází k vyčerpání částky na předfinancování projektu s tím, že platby za převzaté dílo ke konci roku 2012 budou splatné v době uzavření plateb na SFŽP, bude potřeba aktualizovat kartu evropského projektu. Trvá.

192) Usnesení č. 48/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Žádost Svazku obcí regionu Písecko o opětovné prodloužení termínu doložení žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 54/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 4/2012 ze dne 23. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Sepsán dodatek ke smlouvě. Trvá.

193) Usnesení č. 57/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Záměr směny pozemků s Lesy České republiky s.p.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- zveřejnit záměr směny pozemků na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

- po zveřejnění a obdržení konkrétních podmínek směny dle znaleckého posudku ze strany ČR připravit materiál na směnu k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 64/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012, usnesení Finančního výboru č. 10/2012 ze dne 30. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Předloženo na ZK 25. 9. 2012. Splněno.

194) Usnesení č. 59/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Výkup pozemků v PP Jaroškov a v EVL Lužnice a Nežárka

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 67/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

195) Usnesení č. 61/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Souhlas k odkoupení pozemku v k. ú. Písek fyzickou osobou od ČR - PF ČR a budoucí přijetí daru části předmětného pozemku od této fyzické osoby do vlastnictví Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I., II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 62/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 12/2012 ze dne 30. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Smlouva o budoucí smlouvě darovací je uzavřena a byl vydán souhlas vlastníka sousedního pozemku ke koupi. Trvá.

196) Usnesení č. 69/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování v 1. výzvě druhých globálních grantů Jihočeského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 281/2012/RK-87 ze dne 27. 3. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

197) Usnesení č. 70/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Muzeum koněspřežky – prostor pro společnou historii, setkání a vzdělávání“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 211/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Žádost o podporu projektu se připravuje. Trvá.

198) Usnesení č. 71/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Green Jobs“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 212/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.

199) Usnesení č. 72/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Kofinancování projektu „Poznej svého souseda“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 213/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Připravuje se podání žádosti. Trvá.

200) Usnesení č. 76/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic - výběr laureátů, změna statutu

# Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkoly potřebné k realizaci I. části usnesení. Termín: 30. 9. 2012

Usnesení rady kraje č. 166/2012/RK-85 ze dne 28. 2. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

201) Usnesení č. 87/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Program prevence kriminality Jihočeského kraje pro rok 2012 - Krajský projekt prevence kriminality

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci II. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 172/2012/RK-85 ze dne 28. 2. 2012.

Komentář JUDr. Průša: V současnosti jsou připravovány besedy pro seniory, které začnou probíhat ve druhé polovině září 2012. Besedy budou realizovány ve spolupráci s Policií ČR a v současnosti je ještě navázána spolupráce s HZS. Dále jsou osloveni zástupci pečovatelských služeb a probíhá jednání na formě spolupráce při osobním oslovování odloučeně žijících seniorů (tento způsob byl úspěšně použit v loňském roce). Po začátku školního roku bude také ve spolupráci s krajskou školskou koordinátorkou prevence rizikového chování Mgr. Čalounovou projednáno zapojení dobrovolníků ze zdravotních středních škol při proškolování osaměle žijících seniorů.

202) Usnesení č. 91/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a. s.“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Termín: 30. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 222/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XXXV. výzvy OPŽP. Trvá.

203) Usnesení č. 92/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti a ekologizace energetického zdroje v nemocnici Prachatice“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Termín: 30. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 221/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XXXV. výzvy OPŽP. Trvá.

204) Usnesení č. 93/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Změny v organizaci a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji v roce 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zaslat poskytovatelům zdravotních služeb žádost o podílení se na zajištění pohotovostních služeb dle § 45 odst. 2 písm. l),

2. jednat s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem financí ČR o navýšení prostředků na výkon státní správy z titulu úhrady nákladů kraje spojených s organizací a zajištěním pohotovostních služeb a prohlídkami těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Jihočeského kraje v roce 2012.

Usnesení rady kraje č. 282/2012/RK-87 ze dne 27. 3. 2012.

Komentář JUDr. Průša: 1. Zaslány žádosti všem všeobecným praktickým lékařům, praktickým lékařům pro děti a dorost. Zubním lékařům zaslány žádosti v souladu se závěrem jednání se zástupci profesních sdružení. Splněno.

2. Trvá.

205) Usnesení č. 94/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Schválení realizace projektu „Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 284/2012/RK-87 ze dne 27. 3. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Nebyly doloženy všechny požadované přílohy před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad a proto byla projektová žádost stažena. Projektová žádost bude opětovně předložena do 21. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Termín pro odevzdání projektových žádostí je 1. 10. 2012. Trvá.

206) Usnesení č. 95/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Schválení realizace projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P5)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

# Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 285/2012/RK-87 ze dne 27. 3. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Nebyly doloženy všechny požadované přílohy před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad a proto byla projektová žádost stažena. Projektová žádost bude opětovně předložena do 21. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Termín pro odevzdání projektových žádostí je 1. 10. 2012. Trvá.

207) Usnesení č. 98/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 242/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Průša: S obcemi Holubov, Krašlovice, Uzenice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu. Po dokončení projektů budou krajskému úřadu doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Trvá.

208) Usnesení č. 99/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 243/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Průša: S městem Trhové Sviny byla uzavřena smlouva o poskytnutí grantu. Po dokončení projektu bude na krajský úřad doručena závěrečná zpráva vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

209) Usnesení č. 100/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 262/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 11/2012 ze dne 12. 3. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Na základě schválení výběru projektů zastupitelstvem kraje budou sepsány dotační dopisy a smlouvy o poskytnutí grantu s jednotlivými žadateli. Trvá.

210) Usnesení č. 116/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Záměr směny pozemků v k. ú. Měšice u Tábora

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat nabídku bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví kraje dle části I. tohoto usnesení a odeslat ji na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1,

2. zveřejnit záměr směny s podmínkami dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

3. po splnění části II. 1. a II. 2. tohoto usnesení připravit materiál na směnu k projednání orgánům kraje,

4. zajistit vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku.

Usnesení rady kraje č. 270/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 21/2012 ze dne 19. 3. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

211) Usnesení č. 117/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Směna pozemků v k. ú. Měšice u Tábora

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

- zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 3. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 289/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

212) Usnesení č. 118/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Prodej části pozemku v Táboře

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 271/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

213) Usnesení č. 128/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 375/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá kontrola dokladů, vypracování a podpisy smluv, následný převod peněz a vyúčtování. Trvá.

214) Usnesení č. 131/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace OP VK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 437/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Dodatek podepsán. Splněno.

215) Usnesení č. 133/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora veřejných vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 352/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Odeslání smluv žadatelům. Trvá.

216) Usnesení č. 134/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Úcta k předkům, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 353/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Uzavřeny smlouvy, vyplaceny 70% zálohy. Některé granty vyúčtovány a ukončeny. Trvá.

217) Usnesení č. 135/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jčk v roce 2012, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 355/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Zaslány smlouvy, vypláceny 100% zálohy. Trvá.

218) Usnesení č. 136/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora terénních sociálních služeb, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 356/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Zaslány smlouvy, vypláceny 70% zálohy. Trvá.

219) Usnesení č. 137/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Opravy a rekonstrukce mateřských škol. Výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku. 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 357/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Projekty realizovány. Trvá.

220) Usnesení č. 138/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 359/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Vyplacena záloha 70% grantu. Trvá.

221) Usnesení č. 139/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Zavádění nových technologií a obnova vybavení konzervatoře a základních uměleckých škol hudebními nástroji, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 360/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Vyplacena záloha 70% grantu. Trvá.

222) Usnesení č. 140/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 364/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Projekty realizovány. Trvá.

223) Usnesení č. 141/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Zlepšení veřejného osvětlení v obcích, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 371/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Zaslány smlouvy, vypláceny 70% zálohy. Trvá.

224) Usnesení č. 142/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 372/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Zaslány smlouvy. Trvá.

225) Usnesení č. 143/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 370/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Vyplacena záloha 70% grantu. Trvá.

226) Usnesení č. 144/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 368/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Vyplaceny 70% zálohy. Trvá.

227) Usnesení č. 145/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Produkty a služby v cestovním ruchu „Žijeme v památkách“, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 365/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Projekty realizovány. Trvá.

228) Usnesení č. 146/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Ochrana před povodněmi, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 362/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Projekty realizovány. Trvá.

229) Usnesení č. 147/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 361/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Vyplacena záloha 70% grantu. Trvá.

230) Usnesení č. 148/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou turistiku, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 354/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Vyplaceny 70% zálohy, po vyúčtování dochází k vyplácení 30% doplatků. Trvá.

231) Usnesení č. 149/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 358/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Vyplacena záloha 70% grantu. Trvá.

232) Usnesení č. 150/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé kultury, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 351/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Uzavřeny smlouvy, vyplaceny 70% zálohy. Některé granty vyúčtovány a ukončeny. Trvá.

233) Usnesení č. 151/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a oprav autobusových a železničních zastávek, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 369/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Vyplaceny 70% zálohy, po vyúčtování dochází k vyplácení 30% doplatků. Trvá.

234) Usnesení č. 152/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 366/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Vyplaceny 70% zálohy. Trvá.

235) Usnesení č. 153/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 367/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Vyplaceny 70% zálohy, po vyúčtování dochází k vyplácení 30% doplatků. Trvá.

236) Usnesení č. 154/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 363/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012, usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 13/2012 ze dne 11. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Projekty realizovány. Trvá.

237) Usnesení č. 155/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora muzeí a galerií 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci II. části usnesení v termínu do 31. 8. 2012.

Usnesení rady kraje č. 373/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá vyplácení finančních prostředků na základě vrácených podepsaných smluv o poskytnutí dotace. Trvá.

238) Usnesení č. 156/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Nemovité kulturní památky 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 438/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá (do 31. 12. 2012).

239) Usnesení č. 157/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 439/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá (do 31. 12. 2012).

240) Usnesení č. 158/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Předprojektová příprava obnovy kulturních památek 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 440/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá (do 31. 12. 2012).

241) Usnesení č. 159/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Movité kulturní dědictví 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 441/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá (do 31. 12. 2012).

242) Usnesení č. 160/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Obnova drobné sakrální architektury v krajině 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 442/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá (do 31. 12. 2012).

243) Usnesení č. 161/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 445/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

244) Usnesení č. 162/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program „Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji pro rok 2012“ - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 378/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

245) Usnesení č. 163/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín 16. 7. 2012

Usnesení rady kraje č. 444/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

246) Usnesení č. 164/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Příspěvkový program „Podpora sociálních služeb“, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 443/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

247) Usnesení č. 182/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic pořízení 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

Usnesení rady kraje č. 446/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 4/2012 ze dne 30. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Byly zahájeny přípravné práce na zpracování návrhu 1. aktualizace ZÚR. Trvá.

248) Usnesení č. 183/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 387/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 3/2012 ze dne 30. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: S obcemi Bušanovice, Hlavatce, Omlenice, Prachatice a Vitějovice jsou připravovány a podepisovány smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektu bude na krajský úřad doručena závěrečná zpráva vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

249) Usnesení č. 186/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Návrh jmenování zástupce Jihočeského kraje na valnou hromadu společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

            - Ing. Karlu Vlasákovi, zástupci Jihočeského kraje, hlasovat na řádné valné hromadě společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. v souladu s částí II. usnesení,

            - Mgr. Ivaně Stráské, náhradnici zástupce Jihočeského kraje, hlasovat na řádné valné hromadě společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. v souladu s částí II. usnesení,

            - JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje plnou moc pro zástupce Jihočeského kraje příp. jeho náhradnici na řádné valné hromadě společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. delegovaného dle části III. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 383/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Valná hromada společnosti proběhla dne 22. 6. 2012. Splněno.

250) Usnesení č. 187/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Doplnění seznamu staveb a poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 329/2012/RK-88 ze dne 10. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: 2 akce – proplacení příspěvku. Trvá.

251) Usnesení č. 189/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - Domov pro seniory Chýnov

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 327/2012/RK-88 ze dne 10. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Dodatek smlouvy podepsán. Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 6. 12. 2013. Trvá.

252) Usnesení č. 190/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - REVITA CZ o.p.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 404/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Dodatek smlouvy podepsán. Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 6. 12. 2013. Trvá.

253) Usnesení č. 197/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Prodej objektu a parcely v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 429/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 35/2012 ze dne 3. 5. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Přerušeno řízení vkladu výzvou o doplnění údajů ze strany společnosti MANE. Trvá.

254) Usnesení č. 198/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Směna pozemků v k. ú. Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. a 3. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 336/2012/RK-88 ze dne 10. 4. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 34/2012 ze dne 3. 5. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

255) Usnesení č. 199/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Dohoda o zrušení předkupního práva k pozemkům p. č. 636/11 a p. č. 636/12 v k. ú. Vodňany

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 428/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

256) Usnesení č. 201/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Záštity členů Rady Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 450/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

257) Usnesení č. 204/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Opatření k realizaci změn hranic Vojenského újezdu Boletice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, neprodleně informovat Ministerstvo obrany ČR o stanovisku zastupitelstva kraje ve věci realizace optimalizace Vojenského újezdu Boletice.

Usnesení rady kraje č. 518/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář Mgr. Zimola: Stanovisko odesláno Ministerstvu obrany ČR dne 13. 7. 2012. Splněno.

258) Usnesení č. 205/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Deklarace o společném postupu ve věci civilního využití území Vojenského újezdu Boletice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem Deklarace o společném postupu Ministerstva obrany ČR a Jihočeského kraje ve věci civilního využití území Vojenského újezdu Boletice.

Usnesení rady kraje č. 518/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář Mgr. Zimola: Deklarace podepsána oběma stranami dne 11. 7. 2012. Splněno.

259) Usnesení č. 206/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Stanovy Evropského regionu Dunaj - Vltava; Strategický rámec pro Evropský region Dunaj - Vltava

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, k podpisu Stanov Evropského regionu Dunaj – Vltava.

Usnesení rady kraje č. 307/2012 RK-88 ze dne 10. 4. 2012.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

260) Usnesení č. 208/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury pro rok 2012 - 2. kolo výběru projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 523/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 23/2012 ze dne 11. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Vyplacena záloha 70% grantu. Trvá.

261) Usnesení č. 209/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 522/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

262) Usnesení č. 210/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Dohoda o ukončení Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci GG CZ.1.07/1.3.06

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 598/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Dohoda podepsána. Splněno.

263) Usnesení č. 211/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK s nepřímými náklady

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 599/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Vzor smlouvy je používán při kontrahování projektů. Splněno.

264) Usnesení č. 212/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Předfinancování projektu „Funding Policies - to bring innovation to finance/market/people (Innofun)“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 9. 2015

Usnesení rady kraje č. 519/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v letech 2012-2012. Trvá.

265) Usnesení č. 213/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Modernizace silničního spojení z obce Zdíkov ve směru k hraničnímu přechodu Strážný – Philippsreut“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 521/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Žádost o podporu byla podána. Trvá.

266) Usnesení č. 214/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Centrum ekologického vzdělávání U kaštanu ve Volyni“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 9. 2015

Usnesení rady kraje č. 520/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Připravuje se podání žádosti. Trvá.

267) Usnesení č. 215/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Dřevosochařské sympozium Žumberk 2012“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 477/2012/RK-91 ze dne 29. 5. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2012.Trvá.

268) Usnesení č. 216/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2012“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 478/2012/RK-91 ze dne 29. 5. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2012.Trvá.

269) Usnesení č. 217/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Žádost o udělení výjimky v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 (1. část)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 528/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

270) Usnesení č. 218/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Finanční dar na činnost místních akčních skupin v roce 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 600/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

271) Usnesení č. 219/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Příspěvek na reprezentaci Jihočeského kraje - Pěvecký sbor Carmina prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy J.Š. Baara

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení. Termín: 31. 7. 2012

Usnesení rady kraje č. 454/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Dne 30. 7. 2012 došlo k proplacení příspěvku na účet žadatele na základě podepsané smlouvy oběma stranami. Splněno.

272) Usnesení č. 220/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Návrh zástupců kraje do dozorčích rad společností založených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, předložit návrh dle části I. tohoto usnesení radě kraje při výkonu působnosti jediného společníka obchodní společnosti k projednání. Termín: 26. 6. 2012

Usnesení rady kraje č. 543/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář Mgr. Stráská: Splněno.

273) Usnesení č. 222/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Usnesení rady kraje č. 613/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

274) Usnesení č. 223/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s.

Usnesení rady kraje č. 614/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

275) Usnesení č. 224/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.

Usnesení rady kraje č. 616/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

276) Usnesení č. 225/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu společnosti Jihočeské nemocnice, a. s. dle směrnice č. SM/115/RK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.

Usnesení rady kraje č. 611/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

277) Usnesení č. 226/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice Český Krumlov, a. s. dle směrnice č. SM/115/RK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Usnesení rady kraje č. 612/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

278) Usnesení č. 227/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice Prachatice, a. s. dle směrnice č. SM/115/RK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.

Usnesení rady kraje č. 615/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

279) Usnesení č. 228/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice Tábor, a. s. dle směrnice č. SM/115/RK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s.

Usnesení rady kraje č. 617/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

280) Usnesení č. 229/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I.“ a jeho předfinancování i financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.  Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 595/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Projektová žádost byla podána OSVZ na CRR Písek dne 30. 7. 2012, nyní probíhá hodnocení projektu ze strany CRR Písek a MPSV ČR. Trvá.

281) Usnesení č. 230/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Vyhlášení grantového programu“Podpora sociálních služeb, které zajišťují péči osobám s demencí“, 1. výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: do 30. 09. 2012

Usnesení rady kraje č. 538/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář Mgr. Stráská: Předloženo na ZK 25. 9. 2012. Splněno.

282) Usnesení č. 235/2012/ZK-32

K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol - změna užívání

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. po změně v příloze příslušných zřizovacích listinách vymezujících svěřený majetek v souladu s částí I. tohoto usnesení zajistit změnu hospodaření se svěřeným majetkem kraje v katastru nemovitostí.

Usnesení rady kraje č. 594/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Změna hospodaření se svěřeným majetkem byla provedena k 1. 7. 2012 a následně byly vydány dodatky zřizovacích listin obou škol, kde se mění příloha č. 1. Splněno.

283) Usnesení č. 238/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Zrušení usnesení 394/2008/ZK ve věci realizace projektu „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Hněvkovice“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 601/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Stavební práce byly zahájeny. Na konci roku 2012 bude předloženo závěrečné vyúčtování akce. Trvá.

284) Usnesení č. 239/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P6)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 604/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Projektová žádost bude předložena do 21. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Termín pro odevzdání projektových žádostí je 1. 10. 2012. Trvá.

285) Usnesení č. 240/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č. Budějovicích – 2. etapa, část 2.2.“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 602/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Projektová žádost bude předložena do 21. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Termín pro odevzdání projektových žádostí je 1. 10. 2012. Trvá.

286) Usnesení č. 241/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Kaplice – přeložka silnice II/154, II/158 – I.etapa“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 603/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Projektová žádost bude předložena do 21. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Termín pro odevzdání projektových žádostí je 1. 10. 2012. Trvá.

287) Usnesení č. 242/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 551/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Dodatečk č. 1 ke Smlouvě byl na základě usnesení ZK podepsán hejtmanem kraje a zároveň došlo k navýšení finančních prostředků na zvýhodněné úvěry pro obce v JK. Splněno.

288) Usnesení č. 243/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 552/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012, usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 7/2012 ze dne 11. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: S obcí Čestice byla uzavřena smlouva o poskytnutí grantu. Po dokončení projektu bude na KÚ doručena závěrečná zpráva vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Trvá.

289) Usnesení č. 244/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 553/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012, usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 6/2012 ze dne 11. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: S městy Blatná, Prachatice, Soběslav, Strakonice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu. Po dokončení projektu budou na KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Trvá.

290) Usnesení č. 245/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Úhrada nepředvídatelných nákladů autobusových dopravců za rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci plnění části I. tohoto usnesení prostřednictvím krajského úřadu.

Usnesení rady kraje č. 546/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

291) Usnesení č. 246/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Vyhlášení Grantového programu Jihočeského kraje Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2012/2013, 1. výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Václavu Královi, uvolněnému členu rady, předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 11. 9. 2012.

Usnesení rady kraje č. 545/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář Ing. Král: Předloženo ZK 25. 9. 2012. Splněno.

292) Usnesení č. 247/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Bezúplatný převod pozemků státu ve zvláště chráněných územích přírody do majetku Jihočeského kraje - schválení podání žádosti na MŽP

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit všechny úkony spojené s plněním bodu č. I. tohoto usnesení. Termín: 31. 08. 2012

Usnesení rady kraje č. 605/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Žádost o převod pozemků je připravována a bude odeslána na MŽP do konce září 2012. Trvá.

293) Usnesení č. 248/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - Lužnice (svazek obcí)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 488/2012/RK-91 ze dne 29. 5. 2012, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 21/2012 ze dne 11. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Dodatek smlouvy podepsán. Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 30. 6. 2013. Trvá.

294) Usnesení č. 249/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - obec Chlumany

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 569/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Dodatek smlouvy podepsán. Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 7. 12. 2012. Trvá.

295) Usnesení č. 250/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Odměny v soutěži Jihočeská ratolest - poskytnutí částky 60 000 Kč sdružení Krasec

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 567/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 20/2012 ze dne 11. 6. 2012j.

Komentář JUDr. Průša: Se sdružením Krasec byla uzavřena smlouva, prostředky byly převedeny na účet sdružení 27. 8. 2012. Po vyhodnocení soutěže proběhne do konce r. 2012 vyúčtování. Trvá.

296) Usnesení č. 251/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Příspěvky na hospodaření v lesích - 3. část žádostí k projednání

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 566/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 19/2012 ze dne 11. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

297) Usnesení č. 252/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Rozpočtové změny 15/12

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtového opatření č. 209/Z a 231/Z – 232/Z.

Usnesení rady kraje č. 570/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012, č. 591-592/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012. Usnesení Finančního výboru č. 40/2012 ze dne 18. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

298) Usnesení č. 255/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění záměru prodeje a darování nemovitostí, uvedených v části I. 1. a 2. tohoto usnesení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a v případě prodejů uvedených v části I. 1. též na úředních deskách obcí, do jejichž územní působnosti předmětné nemovitostí náležejí.

Usnesení rady kraje č. 549/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

299) Usnesení č. 257/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, vyřazení staveb z hospodaření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Miloslavu Ouředníkovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zabezpečit provedení potřebných úkonů k realizaci části I. 1). 3 tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 548/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář Ing. Král: Budovy byly fyzicky zdemolovány 37. 7. 2012. Splněno.

300) Usnesení č. 258/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Převzetí místní komunikace z Doubí do Košic včetně dálničního mostu do majetku kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Václavu Královi, členu rady kraje, sdělit výsledek projednání žádosti ve smyslu v části I. tohoto usnesení obci Košice.

Usnesení rady kraje č. 447/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.

Komentář Ing. Král: Dopis odeslán 28. 6. 2012. Splněno.

301) Usnesení č. 259/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Záměr prodeje části pozemku v obci Osek a k. ú. Osek u Radomyšle

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- zajistit vypracování znaleckého posudku na ocenění oddělené části pozemku,

- po splnění části II. 1. tohoto usnesení zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

- po zveřejnění záměru dle části II. 2. tohoto usnesení zabezpečit zpracování návrhu pro rozhodnutí orgánů kraje o prodeji předmětné části pozemku.

Usnesení rady kraje č. 572/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Předloženo na ZK 25. 9. 2012. Splněno.

302) Usnesení č. 260/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Darování pozemků s ČOV městu Lišov

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

- zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 492/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Darovací smlouva bude schvalovaná v zastupitelstvu města Lišov dne 17. 9. 2012. Trvá.

303) Usnesení č. 261/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Záštity členů Rady Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 589/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012 a č. 597/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.