| Datum jednání: | 25.09.2012 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 333/ZK/12 |
| Název bodu: | Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování a snížení navrhovaných finančních prostředků - obec Horosedly |

| Předkladatel: | Ing. Karel Vlasák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

a) prodloužení termínu ukončení akce a předložení závěrečného vyúčtování projektu s názvem „Obnova krajinných struktur v k. ú. Horosedly“ z 10. 12. 2012 na 10. 12. 2014,

b) snížení částky navrhovaných finančních prostředků akce s názvem „Obnova krajinných struktur v k. ú. Horosedly“ z 1 000 000,- Kč na 394 123,- Kč;

  - ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekt „Obnova krajinných struktur v k. ú. Horosedly“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 88/2010/ZK-13 ze dne 16. 3. 2010 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Ukončení akce a jeho následné vyúčtování projektu mělo proběhnout neprodleně po ukončení akce, nejpozději do 9. 12. 2011. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo svým usnesením č. 207/2011/ZK-23 ze dne 31. 5. 2011 prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování projektu do 10. 12. 2012.

Na základě dotačního dopisu o poskytnutí grantového příspěvku č. SD/OZZL/119/10 ze dne 26. 3. 2010 byl přislíben grant ve výši 1 000 000,- Kč.

Jihočeský kraj obdržel dne 26. 7. 2012 od obce Horosedly žádost o prodloužení termínu ukončení akce a závěrečného vyúčtování z 10. 12. 2012 na 10. 12. 2014.

Uvedeným důvodem pro prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu je Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí, dle které je začátek realizace projektu plánován na začátek roku 2014. Dle Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR došlo ke snížení celkových způsobilých výdajů projektu na 3 941 230,- Kč z původních 11 351 428,- Kč uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na rok 2010. Na základě dotačního dopisu o poskytnutí grantového příspěvku č. SD/OZZL/119/10 ze dne 26. 3. 2010 byl přislíben grant ve výši 10% (nejvýše však 1 mil. Kč) z celkových uznatelných nákladů (způsobilých výdajů) přiznaných Státním fondem životního prostředí ČR na uvedený projekt. Významné snížení částky bylo způsobeno výsledkem zadávacího řízení. Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválení ukončení akce a předložení závěrečného vyúčtování a zároveň snížení navrhovaných finančních prostředků usnesením č. 745/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyl vyžádán

Souhlas správce rozpočtu: Bc. Blanka Klímová - OEKO

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: Ing. Karel Černý – vedoucí OZZL

Termín kontroly: 10. 12. 2014

Termín splnění: 31. 12. 2014