| Datum jednání: | 25.09.2012 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 363/ZK/12 |
| Název bodu: | Odůvodnění veřejné podlimitní zakázky na stavební práce na akci „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2.etapa, část 2.2“ |

| Předkladatel: | Ing. Václav Král |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Bc. Ludvík Zíma |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

odůvodnění veřejné podlimitní zakázky na stavební práce na akci „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2.etapa, část 2.2“ dle §156 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, které je přílohou mat. č. 363/ZK/12.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Na předmětnou akci je v současné době zpracovávána žádost o dotaci v rámci 21. výzvy z ROP NUTS II Jihozápad, Oblast podpory 1.1. – Modernizace regionální silniční sítě. Pokud bude Jihočeský kraj jako žadatel úspěšný a bude mu přislíbena dotace, dojde k uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace mezi Jčk a RRRS JH na tuto stavbu pravděpodobně v dubnu 2013. Toto je však pouze hrubý předpoklad.

Dne 26. 6. 2012 bylo v ZK schváleno kofinancování akce „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2.etapa, část 2.2“ pod usn. č. 240/2012/ZK-32. Předpokládané náklady stavby jsou cca 50 mil. Kč (bez DPH), jedná se tedy dle  §16a odst. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, o významnou zakázku, jejíž odůvodnění podléhá schválení zastupitelstvu kraje (§156 odst. 4 zákona). Schválení ZK je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení. Vzhledem k časovému harmonogramu průběhu celého projektu nastaveného v připravované žádosti o dotaci, je nutné předložení a případné schválení odůvodnění této veřejné zakázky v tomto zasedání zastupitelstva kraje, aby mohla být stavba zahájena v jarních měsících a dokončena v termínu stanoveném v podmínkách  21. výzvy, tzn. 06/2014 neboť doba výstavby se předpokládá 12 měsíců. Doba vedení zadávacího řízení je v projednávaném případě zhruba 5 měsíců.

Stanoviska, seznam konzultantů:	nevyžaduje se

Souhlas správce rozpočtu:		nevyžaduje se

PŘÍLOHY:

Odůvodnění veřejné zakázky (ZK250912_363_př..doc)

Zodpovídá:			Ing. Bc. Ludvík Zíma

Termín kontroly:		31. 10. 2012

Termín splnění:		31. 10. 2012