Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

ke dni 4. 12. 2012

1) Usnesení  25/01/ZK (ze dne 10. 4. 2001)

K bodu Dopravní napojení Budějovického kraje na okolní regiony a sousední státy, problematiky D3 a R4

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

orgánům kraje připravovat a projednávat dokumenty potřebné pro výstavbu komunikací D3 a R4 a IV. železničního koridoru a vyvíjet maximální úsilí při jednání s odpovědnými institucemi pro jejich realizaci v co nejkratších lhůtách.

Bez usnesení rady kraje, zařazeno přímo na program ZK.

Komentář Mgr. Bc. Krák:

Dosažené výsledky jednání vedení kraje při rozvoji páteřní dopravní infrastruktury (MD, MFin, SFDI, ŘSD, SŽDC)

D3/R3:

Pokračuje výstavba úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí (0307 a 0308) v celkové délce 25,010 km. Na základě požadavku ministerstva dopravy s cílem snížení celkových nákladů stavby je přezkoumávána projektovaná dokumentace stavby úseku Úsilné – Třebonín (0310). V souladu se schváleným rozpočtem SFDI na rok 2012 a střednědobým výhledem na roky 2013 a 2014 (usnesení Parlamentu ČR č. 919 ze dne 14.12.2011) byly vypsány veřejné soutěže na dodavatele staveb úseků 0308 C Veselí nad Lužnicí – Bošilec a 0309-III Borek - Úsilné.

R4:

Dne 16. 9. 2010 uveden do provozu 6 km úsek  Třebkov – Mirotice. Pokračování výstavby v úseku Čimelice – Mirotice je nyní plánováno v létech  2014 - 2017. V souladu se schváleným rozpočtem SFDI na rok 2012 a střednědobým výhledem na roky 2013 a 2014 (usnesení Parlamentu ČR č. 919 ze dne 14. 12. 2011) byla vypsána veřejná soutěž na dodavatele stavby úseku R4 Lety – Čimelice (MÚK Lety).

IV.TŽK:

Po výstavbě úseku Tábor – Doubí u Tábora (11,8 km, dokončení 2009) stavba v současné době pokračuje jen ve Středočeském kraji v úseku Votice – Benešov u Prahy (18,5 km, plán. dokončení 2013).

Je realizována stavba v úseku České Budějovice – Nemanice I (2,6 km, plán. dokončení 2013). Další stavbou připravovanou k realizaci je úsek Tábor – Sudoměřice u Tábora (11,4 km, plán. realizace posunuta o 1 rok - na r. 2012 - 2014). Stavba v úseku  Horusice – Veselí n/L. (5,0 km) má  být realizována v létech 2014-2016, zbývající úseky v Jč. kraji Veselí n/L. – Doubí, Ševětín -  Horusice a Nemanice I- Ševětín  jsou  v návrhu Strategie dopravy odsunuty na r. 2016-2019.

Obecně k páteřní dopravní infrastruktuře:

Dne 19. 1. 2011 byl do připomínkového řízení zaslán MD dokument „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025“ („Superstrategie – green paper“). Po jeho schválení ve vládě ČR měly být stanoveny oblasti v investiční výstavbě v jednotlivých oborech dopravní infrastruktury. Další práce na „Superstrategii„ jsou ze strany MD pozastaveny. Rozhodnutím Parlamentu České republiky je schválen rozpočet SFDI na rok 2012 a střednědobý výhled na roky 2013 a 2014. Usnesení plněno průběžně.

2) Usnesení č. 143/2005/ZK (ZK 17. 5. 2005)

Změna právní formy nemocnic zřizovaných Jihočeským krajem

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Radě Jihočeského kraje ve funkci Valné hromady Jihočeské nemocnice, a.s. předkládat Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení:

1. návrhy na dispozice s nemovitým majetkem Jihočeské nemocnice, a.s. v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. podněty na návrhy personálního obsazení členů Dozorčí rady Jihočeské nemocnice, a.s.,

3. návrhy změn stanov Jihočeské nemocnice, a.s.,

4. návrhy na prodej akcií společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.,

5. návrh na zrušení akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.;

Usnesení rady kraje č. 318/2005/RK ze dne 5. 4. 2005 a komise pro zdravotnictví a sociální věci č. 4/2004/ZK z 22. 4. 2004.

Komentář I. Stráská: Plněno průběžně.

3) Usnesení č.  192/2005/ZK (ZK 21. 6. 2005)

Program obnovy krajských komunikací na léta 2005 – 2008 (P1)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

PhDr. Janu Stráskému, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím úřadu činnosti směřující k vlastní realizaci Programu obnovy krajských komunikací na léta 2005-2008 (P1) schváleného zastupitelstvem kraje dle části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 549/2005/RK ze dne 7. 6. 2005 a finančního výboru 95/2005 z 13. 6. 2005.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Z programu P1, který byl schválen k realizaci na léta 2005 – 2008 nebylo provedeno:

    - II/156 průtah České Budějovice (Novohradská ul.) - nebylo provedeno z toho důvodu, že zde má město České Budějovice plánovanou rekonstrukci inženýrských sítí

    - III/14539 Haklovy Dvory České Budějovice – splněno.

Plnění usnesení trvá.

4) Usnesení č. 249/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Nemocnice Český Krumlov

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Český Krumlov a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Český Krumlov a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Český Krumlov, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. nebo její části

Usnesení rady kraje č. 653/2005/RK ze dne 28. 6. 2005 a finančního výboru č. 129/2005 ze dne 5. 9. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

5) Usnesení č. 250/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Nemocnice Písek

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Písek a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Písek a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Písek, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Písek, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. nebo její části

Usnesení rady kraje č. 655/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn Plnění usnesení trvá.

6) Usnesení č. 251/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Nemocnice Prachatice

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Prachatice a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Prachatice a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Prachatice, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. nebo její části

Usnesení rady kraje č. 656/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Usnesení plněno průběžně.

7) Usnesení č. 252/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Okresní nemocnice Jindřichův Hradec

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 654/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

8) Usnesení č. 253/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Okresní nemocnice Strakonice

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Strakonice a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Strakonice, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Strakonice, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 657/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

9) Usnesení č. 254/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Okresní nemocnice Tábor

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Tábor a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Tábor, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Tábor, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Tábor, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 658/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

10) Usnesení č. 307/2006/ZK (ZK 21. 11. 2006)

Návrh seznamu projektů pro přidělení podpory v rámci GS v opatření 3.3 Operačního programu rozvoj lidských zdrojů - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - III. výzva

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. RNDr. Janu Zahradníkovi, hejtmanovi kraje, uzavřít smlouvy o financování s vybraným příjemci podpory,

2. PhDr. Janu Stráskému, řediteli krajského úřadu, zabezpečení následné administrace průběhu projektů vybraných příjemců podpory.

Usnesení rady kraje č. 991/2006/RK ze dne 7. 11. 2006.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

11) Usnesení č. 52/2007/ZK (ZK 6. 3. 2007)

Schválení výběru projektů v Grantovém programu na podporu zpracování žádostí do budoucích dotačních programů v oblasti dopravní infrastruktury

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 218/2007/RK ze dne 27. 2. 2007.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

12) Usnesení č. 221/2007/ZK (ZK 26. 6. 2007)

Opatření Akčního plánu koncepce podpory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Jihočeském kraji pro roky 2007 -  2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

##### JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění jednotlivých úkolů a opatření Akčního plánu.

Usnesení rady kraje č. 577/2007/RK ze dne 5. 6. 2007 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životního prostřední č. 02/2010 ze dne 25. 1. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Plnění usnesení trvá.

13) Usnesení č. 443/2007/ZK (ZK 11. 12. 2007)

Projekt Orlicko čistější

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit přípravu kroků k podpoře komplexního projektu SORP ke zlepšení životního prostředí a nepříznivého stavu v oblasti Orlické nádrže,

2. informovat průběžně zastupitelstvo o aktuálním vývoji projektu.

Usnesení rady kraje č. 1154/2007/RK ze dne 4. 12. 2007.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Plnění usnesení trvá.

14) Usnesení č. 146/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „RECOM“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 380/2008/RK ze dne 1. 4. 2008 a Finančního výboru č. 43/2008 ze dne 7. 4. 2008.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace r. 2008 - 2015. Plnění usnesení trvá.

15) Usnesení č. 151/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu LABEL (původní název ELLA II) a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje a revokace usnesení 447/2007/ZK a 448/2007/ZK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 292/2008/RK ze dne 25. 3. 2008.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt ukončen. Splněno.

16) Usnesení č. 167/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „SoNorA (South-North Axis)“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 417/2008/RK ze dne 15. 4. 2008.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Plnění usnesení trvá.

17) Usnesení č. 195/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Program rozvoje Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah tohoto dokumentu při své práci a napomáhat jeho naplnění,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje.

Usnesení rady kraje č. 469/2008/RK ze dne 29. 4. 2008 a usnesení Finančního výboru č. 54/2008 ze dne 19. 5. 2008.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Realizace PRK trvá do doby platnosti, tj. do konce r. 2013. V současné době je zpracováván návrh nového PRK pro období 2014-2020. Plněno průběžně.

18) Usnesení č. 197/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeské centrály cestovního ruchu „Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy – Horní Rakousko – Waldviertel“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 471/2008/RK ze dne 29. 4. 2008.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování r. 2008-2012. Plnění usnesení trvá.

19) Usnesení č. 315/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Kofinancování projektu „UNICREDS – University Collaboration in Regional Development Spaces“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 724/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt realizován v letech 2009-2012. Plnění usnesení trvá.

20) Usnesení č. 317/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR (kód 85) – Jihočeský kraj“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 721/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt realizován v letech 2008-2015. Plnění usnesení trvá.

21) Usnesení č. 318/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR (kód 86) – Jihočeský kraj“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 722/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt realizován v letech 2008-2015. Plnění usnesení trvá.

22) Usnesení č. 393/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Schválení kofinancování projektu „Léčebné centrum sv. Markéty – Wellness centrum“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 947/2008/RK ze dne 2. 9. 2008 a Finančního výboru č. 82/2008 ze dne 8. 9. 2008.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt Léčebné centrum sv. Markéty neprošel přijatelností v rámci 5. výzvy ROP JZ. Město Prachatice samo převzalo na sebe část úvazku financování. Trvá.

23) Usnesení č. 394/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Realizace projektů „Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení a zařízení sociálních služeb“ a jejich předfinancování a kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 830/2008/RK ze dne 29. 7. 2008.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Nahrazeno usnesením č. 238/2012/ZK-32 a č. 310/2012/ZK-33. Navrženo k vyřazení ze sledování.

24) Usnesení č. 395/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Pověření hejtmana Jihočeského kraje schvalováním změn v harmonogramu čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje u evropských projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

hejtmanovi Jihočeského kraje pravidelně seznamovat zastupitelstvo kraje s jím schválenými změnami harmonogramů čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje u příslušných projektů.

Usnesení rady kraje č. 919/2008/RK ze dne 19. 8. 2008 a Finančního výboru č. 87/2008 ze dne 8. 9. 2008.

Komentář Mgr. Zimola: Materiál předložen na ZK 27. 3. 2012. Plněno průběžně (1x za rok)

25) Usnesení č. 396/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Kofinancování projektu obce Vyšší Brod „Výstavba turistické stezky Radvanov – Rading“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 995/2008/RK ze dne 2. 9. 2008.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace v r. 2010-2012. Plnění usnesení trvá.

26) Usnesení č. 397/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR – Jihočeský kraj“ v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení;

Usnesení rady kraje č. 997/2008/RK ze dne 2. 9. 2008.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace do r. 2015. Plnění usnesení trvá.

27) Usnesení č. 400/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Kofinancování projektu Euroregionu Silva Nortica "Meziregionální mobilita - mobilita bez hranic" z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1035/2008/RK ze dne 16. 9. 2008.

##### Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Vyúčtování r. 2012. Plnění usnesení trvá.

28) Usnesení č. 429/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Změna usnesení č. 283/2007/ZK – projekt v rámci FM Norska – „operativní systém dlouhodobého monitoringu těles vodohospodářské soustavy Jihočeského kraje s cílem omezení možnosti vzniku zvláštní povodně“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 980/2008/RK ze dne 2. 9. 2008.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Dne 12. 10. 2012 byla odeslána panem hetmanem podepsaná Závěrečná zpráva projektu na MF ČR (MF ČR již byla předběžně v elektronické verzi schválená), které ji odesílalo dne 17. 10. 2012 do Norska ke schválení.

29) Usnesení č. 36/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Navýšení žádosti do Integrovaného operačního programu na projekt „Územně analytické podklady Jihočeského kraje“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení

Usnesení rady kraje č. 57/2008/RK- 3 ze dne 9. 12. 2008.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Byla zpracována třetí monitorovací zpráva, která byla podepsána hejtmanem Jihočeského kraje a následně zaslána na CRR v Písku. Monitorovací zpráva je zpracovávána vždy jedenkrát za rok, z důvodu zachování udržitelnosti projektu. Trvá.

30) Usnesení č. 41/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Změna usnesení č. 156/2008/ZK – Realizace projektu „Kulturní most“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 16/2008/RK-2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Zatím není zkontrolována rakouská část projektu za poslední monitorovací období. Naše „Zpráva o udržitelnosti projektu“ do 31. 5. 2012 je schválena. Plnění usnesení trvá.

31) Usnesení č. 45/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Příspěvkový program „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ na rok 2009

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 15/2008/RK-2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Vyúčtování projektu. Plnění usnesení trvá.

32) Usnesení č. 46/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 17/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Probíhá realizace projektů, jsou administrovány Monitorovací zprávy se žádostmi o proplacení. Plnění usnesení trvá.

33) Usnesení č. 47/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Žádost o Globální grant v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 18/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Kontrahování ukončeno, začíná realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

34) Usnesení č. 98/2009/ZK (ZK 27. 1. 2009)

# Projekt Integrovaného dopravního systému Jižní Čechy

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 52/2009/RK ze dne 20. 1. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu:  Trvá.

35) Usnesení č. 137/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Vyhlášení 2. výzvy v rámci globálních grantů Jihočeského kraje v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 183/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Probíhá kontrola závěrečných monitorovacích zpráv projektů. Plnění usnesení trvá.

36) Usnesení č. 148/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Realizace projektu „Evropský region Dunaj – Vltava“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 205/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace do r. 2012. Plnění usnesení trvá.

37) Usnesení č. 151/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Realizace projektu „Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2010 – 2013“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 207/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace do r. 2012. Plnění trvá.

38) Usnesení č. 193/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Schválení realizace projektu „Přeložka II/157, 1. úsek, část I.2_Č. Budějovice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 335/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Probíhá vyúčtování projektu na ROP. Plnění usnesení trvá.

39) Usnesení č. 194/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Schválení realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 334/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Probíhá vyúčtování projektu na ROP. Plnění usnesení trvá.

40) Usnesení č. 195/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím úřadu činnosti směřující k vlastní realizaci „Programu modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ schváleného zastupitelstvem kraje dle části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 351/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Program modernizace P3 byl ukončen k 30. 10. 2012. Splněno.

41) Usnesení č. 252/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Projekty technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – revokace usnesení č. 155/2008/ZK ze dne 15. 4. 2008

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 513/2009/RK ze dne 5. 5. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Probíhá vypořádání připomínek.  Plnění usnesení trvá.

42) Usnesení č. 272/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Nová Bystřice – Grametten“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 442/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace v r. 2012. Trvá.

43) Usnesení č. 273/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Nová Bystřice – Grametten, II. etapa“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (F. Štangl)

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 565/2009/RK ze dne 19. 5. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace v r. 2012. Trvá.

44) Usnesení č. 274/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Hluboká – Schaditz“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 443/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace v r. 2012. Trvá.

45) Usnesení č. 276/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupových komunikací k hr. přechodu Strážný – Philippsreut“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 445/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace v r. 2012. Trvá.

46) Usnesení č. 325/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Vyhlášení 2. výzvy v rámci globálních grantů Jihočeského kraje v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – revokace usnesení č. 137/2009/ZK - 4

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 585/2009/RK ze dne 26. 5. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Probíhá kontrola závěrečných monitorovacích zpráv projektů. Plnění usnesení trvá.

47) Usnesení č. 350/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Změna usnesení č. 310/2008/ZK ve věci „Zrušení části usnesení č. 439/2007/ZK a návrh správce ORJ 20 na přesunutí příslušných projektů z Matice projektů do Zásobníku projektů 2007-2013“ – změna projektu Ekologizace Nemocnice Strakonice, a.s. v rámci Operačního programu Životní prostředí

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 630/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt podán do I. výzvy OPŽP, schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

48) Usnesení č. 363/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Kofinancování projektu „Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji“ z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 658/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Plnění usnesení trvá.

49) Usnesení č. 365/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Realizace projektu „Školní výlety do jižních Čech a příhraničních regionů Dolního a Horního Rakouska“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 654/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Realizaci projektu byla ukončena na konci roku 2011. Došlo k vrácení nedočerpaných prostředků na účet Jihočeského kraje, zároveň byla předložena Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu na CRR pro vyplacení dotace z ERDF. Po přijetí vyplacené dotace z ERDF žadateli dojde k finančnímu vypořádání (vratce návratné finanční výpomoci). Plnění usnesení trvá.

50) Usnesení č. 410/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 969/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

51) Usnesení č. 420/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. Radě Jihočeského kraje jako jedinému akcionáři Nemocnice Dačice, a. s. při výkonu působnosti valné hromady předkládat Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení:

a) návrhy na dispozice s nemovitým majetkem společnosti Nemocnice Dačice, a. s. v hodnotě nad 2 mil. Kč,

b) podněty a návrhy personálního obsazení členů Dozorčí rady společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

c) návrhy změn stanov společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

d) návrhy na prodej akcií společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

e) návrh na zrušení společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení nezbytných úkonů potřebných k založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a. s..

Usnesení rady kraje č. 980/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Usnesení plněno průběžně.

52) Usnesení č. 433/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Realizace projektu „Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 924/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Realizace do r. 2012. Plnění usnesení trvá.

53) Usnesení č. 434/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Realizace projektu „1000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 925/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

54) Usnesení č. 486/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2009 v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 1119/2009/RK ze dne 13. 10. 2009 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 33/2009 ze dne 19. 10. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: 4 akce – splněny, 3 akce – trvá. Plnění usnesení trvá.

55) Usnesení č. 492/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Schválení grantových projektů doporučených k financování ve 2. výzvě v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1107/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Probíhá kontrola závěrečných monitorovacích zpráv projektů. Plnění usnesení trvá.

56) Usnesení č. 493/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu – revokace usnesení č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1106/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu:  Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

57) Usnesení č. 494/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Drahonice o prodloužení termínu podání žádosti do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1102/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Na ZK 31. 5. 2011 bylo usnesením č. 170/2011/ZK-23 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

58) Usnesení č. 495/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Turovec o prodloužení termínu doložení podání žádosti do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1103/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Na ZK 31. 5. 2011 bylo usnesením č. 170/2011/ZK-23 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

59) Usnesení č. 496/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Paseky o prodloužení termínu realizace projektu „Záměr odkanalizování obce Paseky

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1104/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Trvá.

60) Usnesení č. 497/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

# Žádost městyse Chlum u Třeboně o prodloužení termínu podání žádosti do

# ROP

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1101/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Trvá.

61) Usnesení č. 509/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

# Realizace projektu „Vzdělávání v eGovernmentu“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1152/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt eGovernment byl ke dni 14. 9. 2012 ukončen. Splněno.

62) Usnesení č. 535/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

##### Memorandum o zajištění financování dopravní obslužnosti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstku hejtmana, zajistit dodržování závazků Jihočeského kraje vyplývajících z Memoranda.

Usnesení rady kraje č. 1196/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář Mgr. Bc. Krák: Plněno průběžně (Memorandum je platné pro r. 2010-2019).

63) Usnesení č. 553/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

Vypořádání poskytnutého příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu „Vytvoření pracovních míst pro začlenění nízkokvalifikovaných a handicapovaných osob do zaměstnání v Jihočeském kraji“ občanské sdružení Koník schváleného v programu MPSV, opatření 2.1 OP RLZ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1195/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Realizace usnesení. Plnění usnesení trvá.

64) Usnesení č. 585/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Zrušení usnesení č. 546/2009/ZK ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III.třídy (P4)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1333/2009/RK-31  ze dne 15. 12. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Nahrazeno usnesením č. 312/2012/ZK-33 ze dne 25. 9. 2012. Návrh na vyřazení ze sledování.

65) Usnesení č. 595/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Částečné předfinancování projektu RERA, a.s. „Innovation for Welfare“

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1285/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Smlouva s RERA, a.s. podepsána. Plnění usnesení trvá.

66) Usnesení č. 598/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1287/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

67) Usnesení č. 20/2010/ZK-12 (ZK 26. 1. 2010)

Návrh Akčního plánu koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) pro roky 2010 - 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění akčního plánu prostřednictvím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Usnesení rady kraje č. 1362/2009/RK-32  ze dne 22. 12. 2009.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Plnění usnesení trvá.

68) Usnesení č. 53/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu – revokace usn. č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009 a usn. č. 493/2009/ZK z 27. 10. 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 174/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

69) Usnesení č. 61/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Změna usnesení č. 351/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu „Modernizace vybavení intenzivní péče“ Nemocnice Tábor, a. s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 202/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Dle ÚRR projekt uveden do stavu „Projekt pozastaven“.

70) Usnesení č. 63/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dětské polikliniky a instalace solárního systému pro ohřev TV“ Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., jeho kofinancování a financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 204/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

71) Usnesení č. 64/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budov poliklinik Nemocnice Jindřichův Hradec“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 205/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

72) Usnesení č. 67/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Strakonice, a. s. - etapa 2“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 208/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt podán do XVI. výzvy OPŽP. Schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

73) Usnesení č. 80/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Návrh Regionální inovační strategie Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah dokumentu dle části I. usnesení při své práci a napomáhat jeho naplnění;

2. JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci dokumentu dle části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 226/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010 a usnesení č. 12/2010 Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje ze dne 1. 3. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Plnění usnesení trvá.

74) Usnesení č. 82/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy část I. (příprava)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 250/2010/RK-37  ze dne 16. 3. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt byl schválen na zasedání monitorovacího výboru v červnu 2010, předpokládaná realizace projektu během let 2010 až 2013. Trvá.

75) Usnesení č. 83/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Změna usnesení č. 436/2009/ZK - projekt „Analýza sítí a rozvoje území Evropského regionu Východní Bavorsko/Horní Rakousko/jihozápadní Čechy“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 249/2010/RK-37  ze dne 16. 3. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt byl monitorovacím výborem schválen v červnu 2010; jeho realizace se předpokládá během let 2010-2012. Plnění usnesení trvá.

76) Usnesení č. 88/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II usnesení.

Usnesení rady kraje č. 224/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010 a usnesení č. 11/2010 Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí ze dne 1. 3. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty s termínem závěrečného vyúčtování do konce roku 2010 byly řádně předloženy a následně proplaceny. Zbylé neproplacené projekty mají stanoven termín pro vyúčtování v roce 2011, resp. 2012 dle konkrétních podmínek ve smlouvě o poskytnutí grantu s jednotlivými žadateli. Plnění usnesení trvá.

77) Usnesení č. 93/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Návrh na úpravu smluvních podmínek s ČSOB - běžný účet a kontokorent

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, avizovat předpoklad čerpání kontokorentu Radě Jihočeského kraje a informovat ji o stavu kontokorentu v případě jeho využití na každém jednání.

Usnesení rady kraje č. 228/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010. Usnesení Finančního výboru č. 14/2010 ze dne 8. 3. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: K 23. 11. 2012 nevznikla potřeba kontokorent čerpat, ostatní dle aktuálního vývoje financování. Plněno průběžně.

78) Usnesení č. 138/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010)

Změna usnesení č. 354/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu „Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a. s.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 358/2010/RK-39  ze dne 13. 4. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt podán do XI. výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

79) Usnesení č. 188/2010/ZK-15 (ZK 25. 5. 2010)

Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok 2010 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 445/2010/RK-41  ze dne 11. 5. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: S dlužníkem byl uzavřen splátkový kalendář, uhrazena část dluhu a další splátky nebyly prozatím uhrazeny. Trvá.

80) Usnesení č. 233/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Závazek veřejné služby v oblasti organizace dopravní obslužnosti na území Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstku hejtmana:

1. předložit k podpisu hejtmanovi kraje v návaznosti na část I. tohoto usnesení dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na rok 2010 č. 010/10/093/03/00,

2. předložit radě kraje každoročně po dobu trvání závazku veřejné služby ke schválení ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení plateb jako předběžnou kalkulaci vyrovnávacích plateb z činností v obecném hospodářském zájmu pro příslušný kalendářní rok.

Usnesení rady kraje č. 564/2010/RK-43  ze dne 8. 6. 2010.

Komentář Mgr. Bc. Krák: část 1. – splněno; část 2. předloženo na RK 20. 12. 2011 – splněno pro r. 2012 (dlouhodobý úkol-do r. 2016).

81) Usnesení č. 246/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 598/2010/RK-44  ze dne 22. 6. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

82) Usnesení č. 247/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 569/2010/RK-43 ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

83) Usnesení č. 272/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Žádost Svazku obcí regionu Písecko o prodloužení termínu doložení žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 526/2010/RK-42 ze dne 25. 5. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Plnění usnesení trvá.

84) Usnesení č. 273/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 579/2010/RK-43 ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

85) Usnesení č. 302/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2010

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu odboru evropských záležitostí, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2010

Usnesení rady kraje č. 767/2010/RK-47 ze dne 24. 8. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Všechny schválené příspěvky jsou vyplaceny, v současné době dochází k průběžnému zasílání vyúčtování a k vypořádání poskytnutých příspěvků dle ukončování a proplácení dotací jednotlivým projektům, na jejichž financování byl příspěvek poskytnut. Trvá.

86) Usnesení č. 320/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Porta culturae“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 731/2010/RK-46 ze dne 27. 7. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Realizace projektu v letech 2011-2013. Trvá.

87) Usnesení č. 322/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Rožmberkové“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2012

Usnesení rady kraje č. 780/2010/RK-47 ze dne 24. 8 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Žádost opakovaně podána, předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2012. Plnění usnesení trvá.

88) Usnesení č. 324/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Co jsme četli o rodu Rožmberků“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 782/2010/RK-47 ze dne 24. 8 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2012. Trvá.

89) Usnesení č. 326/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Bedekr muzeí Jihočeského kraje, Horního Rakouska a Dolního Bavorska“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 837/2010/RK-48 ze dne 7. 9.2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2012. Plnění usnesení trvá.

90) Usnesení č. 329/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Předfinancování projektu „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy část II (realizace)“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 836/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Realizace do r. 2013. Plnění usnesení trvá.

91) Usnesení č. 330/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Projekt „UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces“ - změna rozpočtu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 867/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Závěrečné setkání proběhlo v říjnu 2012 v Cornwallu. Projekt jako takový byl ukončen, jeho výsledky se zapracovávají za spolupráce s Jihočeskou univerzitou a KP Projektem do připravovaného Programu rozvoje kraje. V současnosti též probíhá vyúčtování projektu. Splněno.

- 92) Usnesení č. 334/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 840/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010 a Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 28/2010 ze dne 6. 9. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: 3 akce – splněny, 1 akce – profinancování příspěvku,

1 akce – sepsán dodatek na základě usnesení č. 467/2010/ZK-19. Plnění usnesení trvá.

- 93) Usnesení č. 361/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

- K bodu: Bezúplatný převod souboru majetku od ČR-Institutu dětí a mládeže

- MŠMT do vlastnictví Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat žádost navrhovatele pro Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dle části I. 1. a 2. tohoto usnesení a předložit ji k podpisu hejtmanovi kraje,

2. po schválení žádosti Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy předložit hejtmanovi kraje k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu,

3. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 849/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010 a usnesení Finančního výboru č. 70/2010 ze dne 13. 9. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Odeslán dopis ministrovi dne 25. 7. 2012 – žádost o prověření procesu převodu. Plnění usnesení trvá.

94) Usnesení č. 367/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Henan v Číně

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem Memoranda o mnohostranné spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Henan v Číně.

Usnesení rady kraje č. 974/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář Mgr. Zimola: Plnění usnesení trvá.

95) Usnesení č. 372/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Aktualizace programu rozvoje kraje - Kapitola 6 - Zabezpečení realizace a časový harmonogram

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah změněné Kapitoly 6 Programu rozvoje kraje – Zabezpečení realizace a časový harmonogram při své práci a napomáhat jeho naplnění,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje dle změněné Kapitoly 6 – Zabezpečení realizace a časový harmonogram.

Usnesení rady kraje č. 920/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010 a Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 43/2010 ze dne 25. 10. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Realizace PRK trvá do doby platnosti, tj. do konce r. 2013. Trvá.

96) Usnesení č. 375/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 3. výzvě v 1. Prioritní ose v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 979/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Probíhá kontrola závěrečných monitorovacích zpráv projektů. Trvá.

97) Usnesení č. 389/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Uznání vlastnictví Římskokatolické farnosti v Rudolfově ke gotické plastice Rudolfovské Madony

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 885/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

98) Usnesení č. 391/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 3. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 949/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 41/2010 ze dne 18. 10. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: 1 akce – profinancování příspěvku. Trvá.

99) Usnesení č. 437/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Vyhlášení 2. výzvy v rámci Globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

### oddělení řízení grantů a projektů funkcí sekretariátu Výběrové komise pro Globální granty Jihočeského kraje v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Ing. Jaroslavu Císlerovou funkcí tajemnice této komise, Ing. Olgu Fraňkovou pak její náhradnicí;

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1121/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010 a usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 51/2010 ze dne 6. 12. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

100) Usnesení č. 459/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný - Nové Údolí“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 1036/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování do r. 2012. Plnění usnesení trvá.

101) Usnesení č. 460/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Bez hranic - společná turistická opatření jižní Čechy - Východní Bavorsko“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 1037/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Plnění usnesení trvá.

102) Usnesení č. 464/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: „Prostředí JVTP - první etapa“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat usnesení uvedené v bodě I.

Usnesení rady kraje č. 1129/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt „Prostředí JVTP – první etapa“ je realizován dle schváleného plánu. V roce 2011 byly přístrojově dovybaveny laboratoře JVTP, odkoupena práva k portálu Gate2Biotech v české i anglické verzi e a tento portál byl agenturou aktivně spravován.  Jihočeský kraj vyplatil Jihočeské agentuře pro podporu inovačního podnikání o.p.s. v roce 2011 první část finanční výpomoci ve výši 1 630 900,-- Kč po prokázání profinancování vlastního podílu kofinancování projektu. Plnění usnesení trvá.

103) Usnesení č. 467/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část a 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1094/2010/RK-56 ze dne 7. 12. 2010 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 43/2010 ze dne 13. 12. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Město Planá n. Lužnicí, obec Horní Skrýchov – profinancování příspěvku. Trvá.

104) Usnesení č. 471/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Návrh prodloužení termínu vyúčtování akce - Ing. Josef Honz

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1127/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje dne 9. 10. 2012 usnesením č. 914/2012/RK-99 schválit prodloužení akce do 30. 6. 2013. Plnění usnesení trvá.

105) Usnesení č. 472/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Návrh prodloužení termínu vyúčtování projektů - obec Bušanovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1128/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt v realizaci. Zastupitelstvo JK schválilo dne 25. 9. 2012 usnesením č. 325/2012/ZK-33 prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování nejpozději do 18. 12. 2012. Na základě tohoto usnesení byl vytvořen dodatek dotačního dopisu, který byl oboustranně podepsán. Návrh na vyřazení ze sledování (nahrazeno usn. č. 325/2012/ZK-33).

106) Usnesení č. 12/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Vyhlášení 4. výzvy v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 109/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty v realizaci. Trvá.

107) Usnesení č. 13/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 438/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č.Budějovicích - 1.etapa, část 1.1 a 1.2“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 107/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Dne 15. 10. 2012 bylo podáno závěrečné vyúčtování se žádostí o platbu. Probíhá kontrola dokladů. Trvá.

108) Usnesení č. 14/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 439/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 108/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Nahrazeno usnesením č. 311/2012/ZK-33 ze dne 25. 9. 2012. Návrh na vyřazení ze sledování.

109) Usnesení č. 17/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 282/2008/ZK ve věci realizace projektu „Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a. s.“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jčk

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 111/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Navýšení celkových výdajů projektu, změna původního usnesení dle SM/115/RK. Trvá.

110) Usnesení č. 18/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 283/2008/ZK ve věci realizace projektu „Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a. s.“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu JčK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 112/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Navýšení celkových výdajů projektu, změna původního usnesení dle SM/115/RK. Trvá.

111) Usnesení č. 30/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Muzeum mlýnů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 61/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v r. 2011-2014. Plnění usnesení trvá.

112) Usnesení č. 32/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 461/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou „ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa“ a nové schválení kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 121/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt je připraven k realizaci. Předpokládané ukončení realizační fáze – červenec 2013. Trvá.

113) Usnesení č. 40/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 73/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 01/2011 ze dne 31. 1. 2011,

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Sepsán dodatek ke smlouvě a profinancování příspěvku pro obec Košice. Trvá.

114) Usnesení č. 67/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 167/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 8/2011 ze dne 7. 3. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: S obcemi Mlýny, Strážný, Val a Velešín byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Město Velešín a obec Strážný předložily závěrečnou zprávu a byly jim poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Trvá.

115) Usnesení č. 77/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Bez hranic – společný marketingový program Horní Rakousko - Jižní Čechy 2011-2013“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 184/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2014. Plnění usnesení trvá.

116) Usnesení č. 84/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II usnesení.

Usnesení rady kraje č. 192/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 08/2011 ze dne 7. 3. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Dle jednotlivých opatření budou žadatelé předkládat závěrečné vyúčtování až do konce r. 2013. Trvá.

117) Usnesení č. 111/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Vyhlášení prvních výzev v rámci druhých Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

oddělení řízení grantů a projektů funkcí sekretariátu Výběrové komise pro druhé Globální granty v Prioritní ose 1 a Ing. Jaroslavu Císlerovou funkcí tajemníka této komise, náhradnicí pak Ing. Olgu Fraňkovou;

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 325/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty v realizaci. Trvá.

118) Usnesení č. 112/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 268/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011. Usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 15/2011 ze dne 4. 4. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: S obcemi Hornosín, Lažany, Lnáře, Chotýčany, Libín, Nerestce byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obce Nerestce a Lnáře již předložily závěrečnou zprávu a byly jim poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

119) Usnesení č. 124/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 317/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty ukončeny. Splněno.

120) Usnesení č. 146/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 341/2010/ZK-17 ve věci realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“ a nové schválení realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“ včetně souvisejícího kofinancování a předfinancování z rozpočtu JK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 6. 2013;

Usnesení rady kraje č. 272/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: V rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ bylo v současné době ze strany poskytovatele dotace (MMR ČR) vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které koresponduje se změnou č. 5 v projektu. Ze strany poskytovatele dotace je aktuálně administrována změna č. 6 v projektu. Jihočeský kraj připravuje změnu č. 7 v projektu, která bude muset reflektovat požadavky poskytovatele dotace sdělené prostřednictvím CRR – pobočka Jihozápad v rámci administrace změny č. 6, zejména se jedná o požadavek na rozdělení etapy č. 2 v projektu na 2 samostatné etapy se stanovenými podíly čerpání finančních prostředků.

Usnesení zastupitelstva kraje č. 146/2011/ZK-22 úzce souvisí s usnesením zastupitelstva kraje č. 330/2012/ZK-33 (25.9. 2012). Trvá.

121) Usnesení č. 154/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Rozdělování finančních prostředků poskytovaných podle rámcové smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

radu kraje k projednávání Ročního prováděcího plánu podle schválených pravidel.

Usnesení rady kraje č. 311/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář: Předloženo na RK 26. 6. 2012. Plněno průběžně.

122) Usnesení č. 168/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 401/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 22/2011 ze dne16. 5. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: S obcemi Doubravice, Kardašova Řečice a Mirovice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

123) Usnesení č. 170/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu pro podání žádostí do budoucích dotačních titulů z grantových programů vyhlášených v rámci AP PRK v letech 2007 - 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 1. 2014.

Usnesení rady kraje č. 418/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Dodatky uzavřeny, plnění dodatků smluv do 31. 12. 2013, kontrola do 31. 1. 2014. Trvá.

124) Usnesení č. 194/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Přístrojové vybavení - IC Nemocnice Písek, a. s.“ a jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 377/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt podán do 8. výzvy IOP v 03/2011, schválen k financování. Trvá.

125) Usnesení č. 195/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Krajský standardizovaný projekt ZZS Jihočeského kraje“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 445/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt podán do 11. výzvy IOP v 06/2011; právní akt podepsán. Trvá.

126) Usnesení č. 207/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - obec Horosedly

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 449/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 22/2011 ze dne 16. 5. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt v realizaci zastupitelstvo kraje schválilo dne 25. 9. 2012 usnesením č. 324/2012/ZK-33 prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování nejpozději do 10. 12. 2014. Na základě tohoto usnesení byl vytvořen dodatek dotačního dopisu, který byl oboustranně podepsán. Návrh na vyřazení ze sledování (nahrazeno usn. č. 324/2012/ZK-33).

127) Usnesení č. 222/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Výkup částí pozemků v území vzletových rovin letiště České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 466/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

128) Usnesení č. 226/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Koupě pozemku pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 384/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Všechny požadavky prodávajícího splněny, čeká se na podpis smlouvy ze strany Veterinárního ústavu. Plnění usnesení trvá.

129) Usnesení č. 236/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 2. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 592/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Realizace projektů. Trvá.

130) Usnesení č. 239/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: První úplná aktualizace územně analytických podkladů Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic zajistit veškeré další úkony stanovené prováděcím právním předpisem, a to:

1. uložení první úplné aktualizace územně analytických podkladů,

2. provádění pravidelných aktualizací územně analytických podkladů a jejich projednávání Zastupitelstvem Jihočeského kraje,

3. zveřejnění první úplné aktualizace územně analytických podkladů v rozsahu umožňujícím dálkový přístup,

4. zaslání první úplné aktualizace územně analytických podkladů Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu životního prostředí do 6-ti měsíců od pořízení.

Usnesení rady kraje č. 549/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: 1. První úplná aktualizace územně analytických podkladů je uložena v kanceláři 2 041, OREG, průběžné aktualizace budou ukládány tamtéž – úkol trvá.

2. Pravidelné aktualizace datových sad budou prováděny průběžně, jak ukládá stavební zákon č. 183/2006 (jedná se o dlouhodobý úkol). Kartogramy jsou pravidelně aktualizovány i na webových stránkách Jihočeského kraje. Úplné aktualizace budou dle stavebního zákona prováděny jedenkrát za 2 roky – úkol trvá.

3. Územně analytické podklady byly zveřejněny na webových stránkách JČK v sekci územní plánování, aktualizace budou zveřejňovány průběžně po jejich provedení. Dále byly územně analytické podklady předány v digitální podobě na jednotlivé obce s rozšířenou působností. – úkol trvá.

4. Po projednání v zastupitelstvu kraje byly dne 8. 8. 2011 předány územně analytické podklady na Ministerstvo pro místní rozvoj a na Ministerstvo životního prostředí. - úkol splněn.

131) Usnesení č. 241/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 547/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 27/2011 ze dne 13. 6. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: S obcemi Mahouš, Sepekov, Vlastec byla sepsána smlouva o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Vlastec již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

132) Usnesení č. 253/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Kofinancování a předfinancování projektů „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část I. (příprava)“ a „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část II. (realizace) z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 564/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Ukončení projektu v r. 2013. Trvá.

133) Usnesení č. 254/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Healthacross in Practice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 566/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná

realizace včetně vyúčtování v r. 2012 – 2015. Trvá.

134) Usnesení č. 255/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Dosažitelnost spojuje“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 565/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná

realizace včetně vyúčtování v r. 2012 – 2015. Trvá.

135) Usnesení č. 259/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu pro vyúčtování akce - obec Olešná

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 570/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Plnění usnesení trvá.

136) Usnesení č. 260/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Optimalizace podmínek pro populace obojživelníků na rybníce Nový u Černoháje - schválení projektu OPŽP, oblast podpory 6.2.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony související s realizací tohoto usnesení;

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti o poskytnutí dotace, smlouvy o přidělení dotace a všech dalších nezbytných úkonů spojených s administrací dotace.

Usnesení rady kraje č. 600/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Dne 15. 7. 2011 byla podána žádost o podporu do osy 6 do XXVII. výzvy. Žádost byla akceptována. č. projektu: CZ.1.02/6.2.00/11.11696, akceptační číslo: 11088496. Jihočeský kraj obdržel rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP. V současné době se připravuje výběrové řízení pro realizaci projektu. Trvá.

Komentář Mgr. Zimola: Trvá.

137) Usnesení č. 261/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Ochrana vybraných lokalit NATURA 2000 v Jihočeském kraji prostřednictvím řízené návštěvnosti - schválení evropského projektu LIFE+

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony související s realizací tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 601/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt byl v termínu předložen na kontaktní místo, kterým je MŽP, kde byl projekt schválen a předložen Evropské komisi. Na základě stanoviska Evropské komise, která původní návrh nepodpořila, byl projekt upraven a přeřazen z oblasti LIFE+ Information & Communication do oblasti LIFE+ Nature & Biodiversity. Nový návrh na přípravu evropského projektu do programu LIFE+ s názvem „Optimalizace managementu lokalit chřástala polního v Novohradských horách a vybraných lokalit soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ byl předložen na jednání ZK dne 26. 6. 2012. Tento návrh však nebyl ZK přijat. Z těchto důvodů byl projekt přepracován a předložen na jednání ZK dne 25. 9. 2012. ZK přepracovaný návrh projektu přijalo (viz usnesení 320/2012/ZK-33).

Projekt Ochrana vybraných lokalit NATURA 2000 v Jihočeském kraji prostřednictvím řízené návštěvnosti byl tímto ukončen a dále je součástí nového projektu Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v působnosti Jihočeského kraje. Návrh na vyřazení ze sledování.

138) Usnesení č. 272/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Výkup lesního pozemku v území vzletových rovin letiště České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 604/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

139) Usnesení č. 273/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Výkup pozemku v území vzletových rovin letiště České Budějovice III

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 605/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

140) Usnesení č. 282/2011/ZK-25 (ZK 9. 8. 2011)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 702/2011/RK-71 ze dne 9. 8. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: 3 akce – proplacení příspěvku, 2 akce sepsán dodatek na základě usnesení č. 400/2011/ZK-27 a 46/2012/ZK-29, profinancování příspěvku. Trvá.

141) Usnesení č. 283/2011/ZK-25 (ZK 9. 8. 2011)

K bodu: Doplnění seznamu staveb a poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 703/2011/RK-71 ze dne 9. 8. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

142) Usnesení č. 293/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - vydání

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. Ing. Karlu Vlasákovi, členu rady kraje, zajistit prostřednictvím příslušného odboru krajského úřadu v rámci celkového systému sledování dopadů implementace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje sledovat dopady implementace zásad na životní prostředí a veřejné zdraví a pravidelně zveřejňovat výstupy monitoringu,

2. MUDr. Martinu Kubovi, 1. náměstku hejtmana, prostřednictvím příslušného odboru krajského úřadu zveřejnit na internetových stránkách Jihočeského kraje vyhodnocení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření, námitek a připomínek došlých po celou dobu přípravy koncepce včetně veřejného projednání, a to jak ke koncepci, tak i k jejímu vyhodnocení.

Usnesení rady kraje č. 740/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 32/2011 ze dne 29. 8. 2011.

Komentář V. Kučera: Plnění usnesení trvá.

Komentář Mgr. Bc. Krák: Splněno.

143) Usnesení č. 295/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 742/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 30/2011 ze dne 29. 8. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: S obcemi Čakov, Hlincova Hora, Krejnice, Kváskovice, Libníč, Lomnice nad Lužnicí, Slaník, Staňkov, Stehlovice, Vlkov, Vlksice byly sepsány smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Hlincova Hora již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

144) Usnesení č. 302/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 4. výzvě v 1. Prioritní ose v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 814/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty v realizaci. Trvá.

145) Usnesení č. 303/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Realizace projektů technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 815/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty v realizaci. Trvá.

146) Usnesení č. 304/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 755/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Na základě uzavřených smluv s úspěšnými žadateli došlo k vyplacení příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů a u realizovaných projektů dochází k vyúčtování poskytnutého příspěvku. Trvá.

147) Usnesení č. 323/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Revokace usnesení č. 31/2011/ZK-20 ve věci pozastavení výstavby 2. etapy VTP

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 689/2011/RK-70 ze dne 19. 7. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Probíhá výběrové řízení na realizátora stavby. Trvá.

148) Usnesení č. 324/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Kofinancování projektu „Jak zvýšit zájem středoškolských studentů o matematiku – výměna zkušeností a hledání nových cest“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 775/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná

realizace včetně vyúčtování v r. 2012 – 2015. Trvá.

149) Usnesení č. 325/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Předfinancování projektu „Inovační katalyzátor Mühlviertel - jižní Čechy“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 824/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu:  Předpokládaná

realizace včetně vyúčtování v r. 2012 – 2015. Trvá.

150) Usnesení č. 334/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 2.část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 784/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: 1 akce – proplacen příspěvek, 2 akce - sepsány smlouvy. Trvá.

151) Usnesení č. 346/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Záměr prodeje pozemku p. č. 1534/12 v k. ú. Třeboň

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti,

2. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

3. zajistit zaměření věcného břemene dle části I. tohoto usnesení,

4. po zveřejnění záměru a jeho vyhodnocení předložit samostatný materiál na prodej uvedené nemovitosti.

Usnesení rady kraje č. 795/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 64/2011 ze dne 5. 9. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Probíhají jednání s městem Třeboň. Plnění usnesení trvá.

152) Usnesení č. 366/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 921/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 37/2011 ze dne 24. 10. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: S obcemi Borek, Jivno a Netolice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Borek již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

153) Usnesení č. 374/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 904/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt bude realizován po dobu 2 let – od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013; ustanovená Krajská koordinační skupina SPRSS JK pracuje dle záměru projektu. Trvá.

154) Usnesení č. 393/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Dny otevřených ateliérů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 938/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování 2011-2012. Trvá.

155) Usnesení č. 397/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období 2012 - 2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění koncepce prostřednictvím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Usnesení rady kraje č. 909/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 32/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Plnění usnesení trvá.

156) Usnesení č. 400/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 992/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Sepsán dodatek ke smlouvě pro Město Vlachovo Březí-profinancování příspěvku. Trvá.

157) Usnesení č. 402/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2012 - 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit v návaznosti na změněné alokace v SRV úpravy zejména časových harmonogramů realizací v něm promítnutých záměrů, případně předložit návrhy revokací usnesení, pokud jsou jimi vázány, a přípravu nových záměrů předkládat výhradně v souladu s alokacemi SRV.

Usnesení rady kraje č. 945/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 70/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: „Návrh – Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2013-2017“ (předložen k projednání RK 27. 11. 2012 a ZK 20. 12. 2012) vychází u veškerých zařazených záměrů z jejich aktuálně platných harmonogramů. Splněno.

158) Usnesení č. 411/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Záměr prodeje nemovitosti v obci Stráž nad Nežárkou

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení připravit materiál k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 911/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 72/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: 1. záměr zveřejněn, nikdo nepodal nabídku. Trvá.

159) Usnesení č. 413/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Revokace usnesení č. 92/2011/ZK-21 - záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 a usnesení č. 220/2011/ZK-23 - prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- zveřejnit záměr prodeje na úřední desce a v tisku,

- po zveřejnění záměru dle části III. 1. tohoto usnesení a po přijetí nabídek zabezpečit zpracování návrhu pro rozhodnutí orgánů kraje o prodeji předmětných nemovitostí.

Usnesení rady kraje č. 954/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 74/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná nabídka. Plnění usnesení trvá.

160) Usnesení č. 429/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Realizace Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 - 2013, dílčí zpráva za rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat záměry Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 – 2013, stanovené pro období kalendářního roku 2012.

Usnesení rady kraje č. 1070/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Plněno průběžně.

161) Usnesení č. 431/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Schválení realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1111/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Dne 12. 10. 2012 byla oboustranně podepsána Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Trvá.

162) Usnesení č. 432/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1056/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 43/2011 ze dne 5. 12. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Byly podepsány smlouvy o poskytnutí grantu s obcemi Bednárec, Cerhonice, Hadravova Rosička, Kamenná, Minice, Osek, Roudné, Velký Ratmírov, Zahájí, Zbytiny. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obce Kamenná a Cerhonice již předložily závěrečné zprávy a byly jim poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

163) Usnesení č. 433/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Odstoupení od smlouvy č. SON/OGEI/6/2009 - návrh na vydání platebního rozkazu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1065/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Přihlášena pohledávky u krajského soudu v Plzni. Projektová dokumentace předána v souvislosti s vyšetřováním Policii ČR. Trvá.

164) Usnesení č. 434/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Vyhlášení 3. výzvy v oblasti podpory 3.2 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1112/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Probíhá příprava smluv. Trvá.

165) Usnesení č. 437/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Ekologizace energetického zdroje Nemocnice Český Krumlov, a. s.“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 1116/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt podán do XVII. výzvy OPŽP, schválen k financování. Trvá.

166) Usnesení č. 448/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Návrh prodloužení termínu pro vyúčtování akce - Český rybářský svaz - místní organizace Protivín

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1120/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Rada Jihočeského kraje doporučila dne 27. 11. 2012 usnesením č. 15/2012/RK-1 zastupitelstvu kraje schválit prodloužení termínu vyúčtování nejpozději do 7. 12. 2013.  Trvá.

167) Usnesení č. 455/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Změna usnesení č. 221/2011/ZK-23 po upřesnění výkupu spoluvlastnického podílu k části pozemku v území vzletových rovin letiště České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci změny usnesení č. 221/2011/ZK-23.

Usnesení rady kraje č. 1104/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 80/2011 ze dne 12. 12. 2011.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

168) Usnesení č. 9/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 16/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

169) Usnesení č. 10/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 91/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.

170) Usnesení č. 11/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Evropský region Dunaj - Vltava: konkrétně“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 89/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.

171) Usnesení č. 12/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „ERRAM CZ - AT“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 90/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.

172) Usnesení č. 13/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Rozvoj JVTP Etapa II A“ a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu zajistit realizaci tohoto usnesení dle bodu I. a II. návrhu materiálu č. 44/ZK/12.

Usnesení rady kraje č. 94/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: JVTP, a.s. má stavební povolení, probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Trvá.

173) Usnesení č. 16/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna zástupce Jihočeského kraje v orgánech Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání, o.p.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, 1. náměstku hejtmana, navrhnout na jednání Rady konzultantů Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání, o.p.s., Ing. Václava Krále, člena rady kraje, za člena Správní rady Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání, o.p.s.

Usnesení rady kraje č. 27/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Slíva: Změna byla provedena. Splněno.

174) Usnesení č. 30/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna usnesení č. 313/2010/ZK-17 ve věci schválení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 100/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt podán do XXXV. výzvy OPŽP. Plnění usnesení trvá.

175) Usnesení č. 41/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna zástupce Jihočeského kraje v dozorčí radě RERA, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

dle § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zástupce Jihočeského kraje Ing. Václava Krále, člena rady kraje, na jednání valné hromady společnosti RERA, a.s., IČ 25187937;

  - odvolává

dle § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zástupce Jihočeského kraje v dozorčí radě společnosti RERA, a.s., MUDr. Martina Kubu;

  - nominuje

dle § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zástupce Jihočeského kraje v dozorčí radě společnosti RERA, a.s., Ing. Františka Štangla;

  - ukládá

zástupci Jihočeského kraje Ing. Václavu Královi na valné hromadě společnosti RERA, a.s., hlasovat dle bodů II. a III. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 37/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Slíva: Změna provedena. Splněno.

176) Usnesení č. 42/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností - výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Václavu Královi, členovi rady kraje, v roce 2012 průběžně předkládat zastupitelstvu kraje radou kraje doporučené návrhy na přidělení dotací obcím s rozšířenou působností.

Usnesení rady kraje č. 42/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Mgr. Bc. Krák: Grantový program byl vyhlášen jako průběžný. Do 16. 11. 2012 mohly obce s rozšířenou působností předkládat žádosti o grant na pořízení aktualizace územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností nebo na pořízení potřebného softwaru. Poslední přijaté žádosti byly administrovány a ke schválení budou předloženy dne 4. 12. 2012 radě kraje a dne 20. 12. 2012 zastupitelstvu kraje. Úkol trvá.

177) Usnesení č. 43/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Václavu Královi, členovi rady, v roce 2012 průběžně předkládat zastupitelstvu kraje radou kraje doporučené návrhy na přidělení dotací obcím.

Usnesení rady kraje č. 41/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Mgr. Bc. Krák: Grantový program byl vyhlášen jako průběžný. Do 16. 11. 2012 mohly obce předkládat žádosti o grant na pořízení územně plánovací dokumentace. Poslední přijaté žádosti byly administrovány a ke schválení předloženy dne 4. 12. 2012 radě kraje a dne 20. 12. 2012 zastupitelstvu kraje. Úkol trvá.

178) Usnesení č. 44/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 40/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: S obcemi Bečice, Nemyšl a Volyně byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Nemyšl již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

179) Usnesení č. 45/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování doplněného seznamu vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 51/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 7/2012 ze dne 23. 1. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Obec Dříteň – sepsán dodatek ke smlouvě. Trvá.

180) Usnesení č. 46/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna č. 2 usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 52/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 7/2012 ze dne 23. 1. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Obec Ratibořské Hory – sepsán dodatek ke smlouvě. Trvá.

181) Usnesení č. 47/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna usnesení č. 336/2011/ZK-26 ve věci realizace projektu „Implementace a péče o územní soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ a nové schválení jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 53/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: V současné době byly zaslány faktury ke kontrole a odsouhlasení na SFŽP a poté bude v systému BENE-FILL vygenerována žádost o platbu. Trvá.

182) Usnesení č. 48/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Žádost Svazku obcí regionu Písecko o opětovné prodloužení termínu doložení žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 54/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 4/2012 ze dne 23. 1. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Sepsán dodatek ke smlouvě. Trvá.

183) Usnesení č. 61/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Souhlas k odkoupení pozemku v k. ú. Písek fyzickou osobou od ČR - PF ČR a budoucí přijetí daru části předmětného pozemku od této fyzické osoby do vlastnictví Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I., II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 62/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 12/2012 ze dne 30. 1. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Smlouva o budoucí smlouvě darovací je uzavřena a byl vydán souhlas vlastníka sousedního pozemku ke koupi. Trvá.

184) Usnesení č. 69/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování v 1. výzvě druhých globálních grantů Jihočeského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 281/2012/RK-87 ze dne 27. 3. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Plnění usnesení trvá.

185) Usnesení č. 70/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Muzeum koněspřežky – prostor pro společnou historii, setkání a vzdělávání“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 211/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Žádost o podporu projektu byla podána. Trvá.

186) Usnesení č. 71/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Green Jobs“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 212/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.

187) Usnesení č. 72/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Kofinancování projektu „Poznej svého souseda“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 213/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Připravuje se podání žádosti. Trvá.

188) Usnesení č. 76/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic - výběr laureátů, změna statutu

# Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkoly potřebné k realizaci I. části usnesení. Termín: 30. 9. 2012

Usnesení rady kraje č. 166/2012/RK-85 ze dne 28. 2. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

189) Usnesení č. 87/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Program prevence kriminality Jihočeského kraje pro rok 2012 - Krajský projekt prevence kriminality

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci II. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 172/2012/RK-85 ze dne 28. 2. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

190) Usnesení č. 91/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a. s.“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Termín: 30. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 222/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekt podán do XXXV. výzvy OPŽP. Trvá.

191) Usnesení č. 92/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti a ekologizace energetického zdroje v nemocnici Prachatice“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Termín: 30. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 221/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

192) Usnesení č. 93/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Změny v organizaci a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji v roce 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zaslat poskytovatelům zdravotních služeb žádost o podílení se na zajištění pohotovostních služeb dle § 45 odst. 2 písm. l),

2. jednat s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem financí ČR o navýšení prostředků na výkon státní správy z titulu úhrady nákladů kraje spojených s organizací a zajištěním pohotovostních služeb a prohlídkami těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Jihočeského kraje v roce 2012.

Usnesení rady kraje č. 282/2012/RK-87 ze dne 27. 3. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: 1. Zaslány žádosti všem všeobecným praktickým lékařům, praktickým lékařům pro děti a dorost. Zubním lékařům zaslány žádosti v souladu se závěrem jednání se zástupci profesních sdružení. Splněno.

2. Trvá.

193) Usnesení č. 94/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Schválení realizace projektu „Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 284/2012/RK-87 ze dne 27. 3. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Nahrazeno usnesením č. 313/2012/ZK-33 ze dne 25. 9. 2012. Návrh na vyřazení ze sledování.

194) Usnesení č. 95/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Schválení realizace projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P5)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

# Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 285/2012/RK-87 ze dne 27. 3. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Dne 1. 10. 2012 byla na ÚRR předložena projektová žádost, která splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí. Trvá.

195) Usnesení č. 98/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 242/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: S obcemi Holubov, Krašlovice a Uzenice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

196) Usnesení č. 99/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 243/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: S městem Trhové Sviny byla uzavřena smlouva o poskytnutí grantu znějící na částku schválenou zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektu bude na krajský úřad doručena závěrečná zpráva vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

197) Usnesení č. 100/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 262/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 11/2012 ze dne 12. 3. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Na základě schválení výběru projektů zastupitelstvem kraje budou sepsány dotační dopisy a smlouvy o poskytnutí grantu s jednotlivými žadateli. Trvá.

198) Usnesení č. 128/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 375/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Probíhá kontrola dokladů, vypracování a podpisy smluv, následný převod peněz a vyúčtování. Trvá.

199) Usnesení č. 133/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora veřejných vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 352/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Z důvodu překročení limitu „de minimis“ granty odmítnuty, zbývá podepsat jednu smlouvu. Trvá.

200) Usnesení č. 134/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Úcta k předkům, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 353/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Zbývá vyúčtovat dva projekty. Trvá.

201) Usnesení č. 135/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jčk v roce 2012, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 355/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Vyplaceny 100% zálohy. Trvá.

202) Usnesení č. 136/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora terénních sociálních služeb, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 356/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Probíhá vyúčtování projektů. Trvá.

203) Usnesení č. 137/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Opravy a rekonstrukce mateřských škol. Výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku. 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 357/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty zrealizovány. Splněno.

204) Usnesení č. 138/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 359/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty zrealizovány. Splněno.

205) Usnesení č. 139/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Zavádění nových technologií a obnova vybavení konzervatoře a základních uměleckých škol hudebními nástroji, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 360/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty zrealizovány. Splněno.

206) Usnesení č. 140/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 364/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty realizovány, vyúčtování 20. 12. 2012. Trvá.

207) Usnesení č. 141/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Zlepšení veřejného osvětlení v obcích, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 371/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

208) Usnesení č. 142/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 372/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Vyúčtování projektů. Trvá.

209) Usnesení č. 143/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 370/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty zrealizovány. Splněno.

210) Usnesení č. 144/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 368/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty jsou v současné době ukončovány a vypláceny 30% doplatky, všechny projekty by měly být vyúčtovány do 20. 12. 2012. Trvá.

211) Usnesení č. 145/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Produkty a služby v cestovním ruchu „Žijeme v památkách“, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 365/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty realizovány, vyúčtování dne 20. 12. 2012. Trvá.

212) Usnesení č. 146/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Ochrana před povodněmi, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 362/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty realizovány do 7/2013. Trvá.

213) Usnesení č. 147/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 361/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty zrealizovány. Splněno.

214) Usnesení č. 148/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou turistiku, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 354/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty jsou v současné době ukončovány a vypláceny 30% doplatky, všechny projekty by měly být vyúčtovány do 20. 12. 2012. Trvá.

215) Usnesení č. 149/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 358/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Vyplacena záloha 70% grantu. Trvá.

216) Usnesení č. 150/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé kultury, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 351/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Zbývá vyúčtovat cca 40 projektů. Trvá.

217) Usnesení č. 151/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a oprav autobusových a železničních zastávek, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 369/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty jsou v současné době ukončovány a vypláceny 30% doplatky, všechny projekty by měly být vyúčtovány do 19. 12. 2012. Trvá.

218) Usnesení č. 152/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 366/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty ukončeny. Splněno.

219) Usnesení č. 153/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 367/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty jsou v současné době ukončovány a vypláceny 30% doplatky, všechny projekty by měly být vyúčtovány do 20. 12. 2012. U dodatečně vybraných projektů v září 2012 byly podepsány smlouvy, vyplaceny 70% zálohy, projekty budou ukončovány v srpnu 2013. Trvá.

220) Usnesení č. 154/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 363/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012, usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 13/2012 ze dne 11. 6. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projekty zrealizovány. Splněno.

221) Usnesení č. 155/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora muzeí a galerií 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci II. části usnesení v termínu do 31. 8. 2012.

Usnesení rady kraje č. 373/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

222) Usnesení č. 156/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Nemovité kulturní památky 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 438/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Plnění usnesení trvá (do 31. 12. 2012).

223) Usnesení č. 157/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 439/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Plnění usnesení trvá (do 31. 12. 2012).

224) Usnesení č. 158/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Předprojektová příprava obnovy kulturních památek 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 440/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Plnění usnesení trvá (do 31. 12. 2012).

225) Usnesení č. 159/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Movité kulturní dědictví 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 441/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Plnění usnesení trvá (do 31. 12. 2012).

226) Usnesení č. 160/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Obnova drobné sakrální architektury v krajině 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 442/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Plnění usnesení trvá (do 31. 12. 2012).

227) Usnesení č. 161/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 445/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Plnění usnesení trvá.

228) Usnesení č. 182/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic pořízení 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

Usnesení rady kraje č. 446/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 4/2012 ze dne 30. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Zpracovává se návrh 1. aktualizace ZÚR. Trvá.

229) Usnesení č. 183/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 387/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 3/2012 ze dne 30. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: S obcemi Bušanovice, Hlavatce, Omlenice, Prachatice a Vitějovice byly sepsány smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektu bude na krajský úřad doručena závěrečná zpráva vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

230) Usnesení č. 187/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Doplnění seznamu staveb a poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 329/2012/RK-88 ze dne 10. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: 2 akce – proplacení příspěvku. Trvá.

231) Usnesení č. 189/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - Domov pro seniory Chýnov

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 327/2012/RK-88 ze dne 10. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Dodatek smlouvy podepsán. Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 6. 12. 2013. Trvá.

232) Usnesení č. 190/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - REVITA CZ o.p.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 404/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Dodatek smlouvy podepsán. Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 6. 12. 2013. Trvá.

233) Usnesení č. 197/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Prodej objektu a parcely v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 429/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 35/2012 ze dne 3. 5. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu:  Splněno.

234) Usnesení č. 208/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury pro rok 2012 - 2. kolo výběru projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 523/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 23/2012 ze dne 11. 6. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Vyplacena záloha 70% grantu. Trvá.

235) Usnesení č. 209/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 522/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Na základě uzavřených smluv s úspěšnými žadateli došlo k vyplacení příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů a u realizovaných projektů dochází k vyúčtování poskytnutého příspěvku. Trvá.

236) Usnesení č. 212/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Předfinancování projektu „Funding Policies - to bring innovation to finance/market/people (Innofun)“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 9. 2015

Usnesení rady kraje č. 519/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v letech 2012-2015. Trvá.

237) Usnesení č. 213/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Modernizace silničního spojení z obce Zdíkov ve směru k hraničnímu přechodu Strážný – Philippsreut“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 521/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v l. 2012-2014. Trvá.

238) Usnesení č. 214/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Centrum ekologického vzdělávání U kaštanu ve Volyni“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 9. 2015

Usnesení rady kraje č. 520/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v l. 2012-2015. Trvá.

239) Usnesení č. 215/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Dřevosochařské sympozium Žumberk 2012“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 477/2012/RK-91 ze dne 29. 5. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2013. Trvá.

240) Usnesení č. 216/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2012“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 478/2012/RK-91 ze dne 29. 5. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2013. Trvá.

241) Usnesení č. 218/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Finanční dar na činnost místních akčních skupin v roce 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 600/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Dar vyplacen. Splněno.

242) Usnesení č. 229/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I.“ a jeho předfinancování i financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.  Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 595/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Probíhá hodnocení projektu na CRR a MPSV ČR. Trvá.

243) Usnesení č. 238/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Zrušení usnesení 394/2008/ZK ve věci realizace projektu „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Hněvkovice“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 601/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Z důvodu víceprací došlo k prodloužení termínu provádění stavebních prací do konce ledna 2013. Následně bude provedeno závěrečné vyúčtování akce a bude předložena žádost o platbu. Trvá.

244) Usnesení č. 239/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P6)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 604/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Dne 1. 10. 2012 byla na ÚRR předložena projektová žádost, která splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí. Plnění usnesení trvá.

245) Usnesení č. 240/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č. Budějovicích – 2. etapa, část 2.2.“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 602/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projektová žádost byla podána v rámci 21. výzvy. Projektová žádost v současné době v procesu hodnocení splnila formální náležitosti a postoupila do dalšího procesu hodnocení. Trvá.

246) Usnesení č. 241/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Kaplice – přeložka silnice II/154, II/158 – I.etapa“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 603/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projektová žádost byla podána v rámci 21. výzvy. Projektová žádost v současné době v procesu hodnocení splnila formální náležitosti a postoupila do dalšího procesu hodnocení. Trvá.

247) Usnesení č. 243/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 552/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012, usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 7/2012 ze dne 11. 6. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: S obcí Čestice byla uzavřena smlouva o poskytnutí grantu. Po dokončení projektu bude na KÚ doručena závěrečná zpráva vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Trvá.

248) Usnesení č. 244/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 553/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012, usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 6/2012 ze dne 11. 6. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: S městy Blatná, Prachatice, Soběslav, Strakonice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

249) Usnesení č. 247/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Bezúplatný převod pozemků státu ve zvláště chráněných územích přírody do majetku Jihočeského kraje - schválení podání žádosti na MŽP

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit všechny úkony spojené s plněním bodu č. I. tohoto usnesení. Termín: 31. 08. 2012

Usnesení rady kraje č. 605/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Žádost o převod pozemků byla odeslána na MŽP k rukám ministra životního prostředí Mgr. Tomáše Chalupy. Na MŽP byla doručena dne 16. 10. 2012. Trvá.

250) Usnesení č. 248/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - Lužnice (svazek obcí)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 488/2012/RK-91 ze dne 29. 5. 2012, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 21/2012 ze dne 11. 6. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Dodatek smlouvy podepsán. Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 30. 6. 2013. Trvá.

251) Usnesení č. 249/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - obec Chlumany

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 569/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Dodatek smlouvy podepsán. Trvá.

252) Usnesení č. 250/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Odměny v soutěži Jihočeská ratolest - poskytnutí částky 60 000 Kč sdružení Krasec

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 567/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 20/2012 ze dne 11. 6. 2012j.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Finanční prostředky byly převedeny a využity v souladu s uzavřenou smlouvou, zatím nebyly vyúčtovány. Plnění usnesení trvá.

253) Usnesení č. 260/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Darování pozemků s ČOV městu Lišov

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

- zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 492/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

254) Usnesení č. 265/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Poskytnutí mimořádných finančních dotací obcím postižených extrémními přívalovými srážkami v měsících červenec - srpen 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 763/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

255) Usnesení č. 266/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“, jeho kofinancování a předfinancování rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení;

  - pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem rámcové dohody provozování střediska Europe Direct.

Usnesení rady kraje č. 712/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

256) Usnesení č. 267/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Informace o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Jihočeského kraje provedené Ministerstvem vnitra v květnu 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat nápravná opatření a informovat Ministerstvo vnitra podle požadavků z protokolu o kontrole.

Usnesení rady kraje č. 709/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Nápravná opatření realizována, Ministerstvo vnitra ČR bylo informováno o termínu projednání protokolu o provedené kontrole na ZK dne 25. 9. 2012. Vyvěšeno na úřední desce KÚ. Trvá.

257) Usnesení č. 268/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Volba přísedících krajského soudu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Jiřímu Zimolovi, hejtmanovi kraje, informovat o zvolení přísedících předsedu krajského soudu.

Usnesení rady kraje č. 711/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

258) Usnesení č. 269/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Příspěvek pro vítěze soutěže Cena hejtmana Jihočeského kraje v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 713/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Příspěvky vyplaceny. Splněno.

259) Usnesení č. 270/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Poskytnutí finančních příspěvků obcím a městysům za umístění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 717/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Příspěvky vyplaceny. Splněno.

260) Usnesení č. 271/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Příspěvek obci Řepice za vítězství v celostátní soutěži Vesnice roku 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

příspěvek obci Řepice za vítězství v celostátní soutěži Vesnice roku 2012 ve výši 60.000,- Kč,

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 850/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Příspěvek obci Řepice vyplacen. Splněno.

261) Usnesení č. 272/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 – návrh

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 ke dni 1. 10. 2012;

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, 1. náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje návrh na přidělení dotace doporučený radou kraje.

Usnesení rady kraje č. 716/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012.

Komentář Ing. Slíva: Návrh na přidělení dotace bude předložen ZK v květnu 2013. Trvá.

262) Usnesení č. 273/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Změna v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 (2. část)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 771/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Změny (přesuny finančních prostředků mezi akcemi) provedeny. Splněno.

263) Usnesení č. 274/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Volba členů dozorčí rady společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, prvnímu náměstku hejtmana, předložit návrh uvedený v části I. tohoto usnesení radě kraje při výkonu působnosti jediného společníka obchodních společností. T: 25. 9. 2012

Usnesení rady kraje č. 715/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012.

Komentář Ing. Slíva: Změna provedena. Splněno.

264) Usnesení č. 276/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Dodatek č. 7 k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 10. 2012;

  - pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem dodatku č. 7 k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje uzavřené mezi Jihočeským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, IČ: 75086999, dle přílohy č. 1 mat. č. 316/ZK/12.

Usnesení rady kraje č. 849/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.

Komentář Mgr. Zimola: Dodatek č. 7 k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JK uzavřen dne 9. 10. 2012. Splněno.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

265) Usnesení č. 277/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 3. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 846/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Probíhá příprava smluv. Trvá.

266) Usnesení č. 278/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Vyhlášení druhých výzev v rámci druhých Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - prioritní osa 1

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 847/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Výzvy vyhlášeny dne 19. 11. 2012. Trvá.

267) Usnesení č. 279/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Podpora odborného technického vzdělávání přes hranice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 718/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v letech 2013-2015. Trvá.

268) Usnesení č. 280/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Návrh správce ORJ 20 na vyřazení projektů z Matice projektů a jejich případné přesunutí do Zásobníku projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 10. 2012.

Usnesení rady kraje č. 720/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Došlo k vyřazení projektů z Matice projektů a jejich přesunutí do Zásobníku projektů. Splněno.

269) Usnesení č. 281/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje pro poskytnutí příspěvků v oblasti kultury v roce 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

členu rady kraje, odpovědnému za kulturu, předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí.

Termín: rada kraje: únor - březen 2013, zastupitelstvo kraje: březen 2013

Usnesení rady kraje č. 766/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář Mgr. Baborová: Plnění usnesení trvá.

270) Usnesení č. 282/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na přehlídky a soutěže v roce 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

členu rady kraje, odpovědnému za kulturu předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených kulturní komisí.

Usnesení rady kraje č. 765/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář Mgr. Baborová: Plnění usnesení trvá.

271) Usnesení č. 283/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Úprava parteru Wortnerova domu v Českých Budějovicích

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení; Termín: duben 2013;

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem rozhodnutí/smlouvy o přidělení dotace z fondů.

Usnesení rady kraje č. 848/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Pozastaveno, nejde do ROP.

272) Usnesení č. 284/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Muzeum středního Pootaví Strakonice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

II. zmocňuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, k podpisu dodatku č. 12 zřizovací listiny Muzea středního Pootaví Strakonice, příspěvkové organizaci Jihočeského kraje;

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, prvnímu náměstku hejtmana, realizovat schválené změny ve zřizovací listině.

Usnesení rady kraje č. 767/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

Komentář Mgr. Baborová: Splněno.

273) Usnesení č. 285/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Budoucí koupě pozemku v k. ú. Lišov

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu zabezpečit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za podmínek uvedených v části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 822/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 52/2012 ze dne 17. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

274) Usnesení č. 286/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Budoucí koupě nemovitostí v k. ú. Lomnice n. Lužnicí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu zabezpečit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za podmínek uvedených v části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 821/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 51/2012 ze dne 17. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

275) Usnesení č. 287/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Budoucí koupě pozemku v k. ú. Třeboň od města Třeboň

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu zabezpečit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za podmínek uvedených v části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 571/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 50/2012 ze dne 17. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12 byla uzavřena dne 16. 10. 2012. Splněno.

276) Usnesení č. 288/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 773/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

277) Usnesení č. 289/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 774/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

278) Usnesení č. 290/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 775/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

279) Usnesení č. 291/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 776/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

280) Usnesení č. 292/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Písek, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 777/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

281) Usnesení č. 293/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 779/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

282) Usnesení č. 294/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 778/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

283) Usnesení č. 295/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2012 společnosti Nemocnice Tábor, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 780/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

284) Usnesení č. 296/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ a jeho předfinancování i financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.  Termín: 31. 3. 2013

Usnesení rady kraje č. 781/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu:  Projektová žádost byla podána Odborem sociálních věcí a zdravotnictví na CRR Písek dne 29. 10. 2012, nyní probíhá hodnocení projektu ze strany CRR Písek, dále pak MPSV ČR, informace o výsledcích schvalovacího procesu budou známy pravděpodobně do 31. 3. 2013, jak je uvedeno v termínu plnění usnesení. Ke dni 22. 11. 2012 probíhá stále hodnocení projektu na CRR a MPSV ČR.

285) Usnesení č. 297/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Grantový program  Podpora sociálních služeb, které zajišťují péči osobám s demencí, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 782/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Schválené finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým žadatelům. Byly uzavřeny Smlouvy o poskytnutí grantu s jednotlivými žadateli a následně došlo i k vyplacení finančních prostředků (do října 2012). Splněno.

286) Usnesení č. 298/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Žádost o změnu spoluúčasti Farní charity Tábor na projektu „Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 722/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Ke smlouvě SD/OSVZ/20/2012 byl zpracován dodatek podle usnesení zastupitelstva kraje. Dodatek  byl oběma stranami podepsán a dne 17.10.2012 nabyl platnosti. Usnesení bylo splněno.

287) Usnesení č. 304/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Dodatek č. 5 Smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravce České dráhy, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje dodatek č. 5 smlouvy  010/09/043/00/00  evidovaný pod č. 010/09/043/00/05 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě mezi Jihočeským krajem a dopravcem České dráhy a.s., uvedený v části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 636/2012/RK-94 ze dne 10. 7. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

288) Usnesení č. 310/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Zrušení části usnesení č. 394/2008/ZK ve věci realizace projektů „Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Strakonice“, „Snížení energetické náročnosti SOŠE, COP, Hluboká n. V.“ a „SŠTO Dačice“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 795/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Strakonice: Stavební práce budou dokončeny do konce roku 2012 a následně bude provedeno závěrečné vyúčtování akce a bude předložena žádost o platbu.

Hluboká n. Vlt.: Stavební práce dokončeny. Do konce roku 2012 bude provedeno závěrečné vyúčtování akce a bude předložena žádost o platbu.

Dačice: Dokončení stavebních prací bude na jaře roku 2013 a následně bude provedeno závěrečné vyúčtování akce a bude předložena žádost o platbu.

Plnění usnesení trvá.

289) Usnesení č. 311/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Zrušení usnesení č. 14/2011/ZK-20 ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 851/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Dne 31. 10. 2012 byla předložena Závěrečná monitorovací zpráva se Žádostí o platbu a bylo provedeno závěrečné vyúčtování akce. Trvá.

290) Usnesení č. 312/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Zrušení usnesení č. 585/2009/ZK-11 ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P4)“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 852/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Dne 27. 11. 2012 byla zpracována Závěrečná monitorovací zpráva se Žádostí o platbu a bylo provedeno závěrečné vyúčtování akce. Trvá.

291) Usnesení č. 313/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Zrušení usnesení č. 94/2012/ZK-30 ve věci realizace projektu „Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 853/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Projektová žádost byla opět podána v rámci 21. výzvy. Projektová žádost v současné době v procesu hodnocení splnila formální náležitosti a postoupila do dalšího procesu hodnocení. Trvá.

292) Usnesení č. 314/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2012/2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 786/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Po podpisu smluv ze strany hejtmana kraje a ředitelů škol (za příjemce příspěvku Jihočeského kraje) jsou v současné době odesílány schválené finanční obnosy příslušným obcím jakožto zřizovatelům vybraných škol na jejich bankovní účty. Zřizovatelům škol a příjemcům finanční podpory Jihočeského kraje již byly zaslány dotační dopisy, které slouží jako instrukce pro převod z bankovních účtů obcí na bankovní účty zřizovaných škol. Od konce měsíce listopadu 2012 budou moci školy finančního prostředku plně využít až do konce školního roku 2012/2013.Trvá.

293) Usnesení č. 315/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 793/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012 a usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 69/2012 ze dne 10. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: S městy České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Týn nad Vltavou byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

294) Usnesení č. 316/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovacích dokumentací obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 792/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012 a usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 68/2012 ze dne 10. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: S obcemi a městy Čestice, Horní Planá, Přechovice, Skály, Slapsko, Šumavské Hoštice, Únice a Vlachovo Březí byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

295) Usnesení č. 320/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v působnosti Jihočeského kraje - schválení evropského projektu LIFE+

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

II. pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, k podpisu žádosti o kofinancování projektu na Ministerstvo životního prostředí;

- ukládá

Ing. Karlu Vlasákovi, členu rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje k projednání dopracovaný evropský projekt včetně karty evropského projektu „Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v působnosti Jihočeského kraje“. Termín: červen 2013

Usnesení rady kraje č. 568/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář Mgr. Zimola: Plnění usnesení trvá.

Komentář V. Kučera: Plnění usnesení trvá.

296) Usnesení č. 322/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Příspěvky na hospodaření v lesích - 4. část žádostí k projednání

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 814/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 28/2012 ze dne 10. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu:  Splněno.

297) Usnesení č. 323/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování akce „Veřejný vodovod sídel obce Drhovle“ v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 744/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 25/2012 ze dne 10. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Sepsána smlouva. Plnění usnesení trvá.

298) Usnesení č. 324/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování a snížení navrhovaných finančních prostředků - obec Horosedly

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 745/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 26/2012 ze dne 10. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Na základě usnesení ZK byl vytvořen dodatek o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování, který byl odeslán příjemci a následně podepsán. Termín pro vyúčtování je stanoven na 10. 12. 2014. Dále na základě celkových způsobilých výdajů projektu byla snížená částka dotace na 394 123,- Kč.

299) Usnesení č. 325/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Prodloužení závěrečného vyúčtování - obec Bušanovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 746/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 27/2012 ze dne 10. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Na základě usnesení ZK byl vytvořen dodatek o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování, který byl odeslán příjemci a následně podepsán. Termín pro vyúčtování je stanoven na 18. 12. 2012. Trvá.

300) Usnesení č. 327/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Rozpočtové změny 23/12

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtového opatření č. 278/Z, 289/Z – 292/Z, 318/R, 341/Z a 365/Z – 380/Z.

Usnesení rady kraje č. 649/2012/RK-94 ze dne 10. 7. 2012, č. 690/2012/RK-95 ze dne 7. 8. 2012, č. 748/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012, 816/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012 a č. 860/2012/RK ze dne 25. 9. 2012. Usnesení Finančního výboru č. 46/2012 ze dne 17. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

301) Usnesení č. 329/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na centrální videokonferenční multipoint

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 656/2012/RK-94 ze dne 10. 7. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Smlouva o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem byla podepsána, plánované finanční prostředky na rok 2012 byly ze strany Jihočeského kraje uhrazeny. Plánované finanční prostředky na rok 2013 jsou zahrnuty v rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2013. Splněno.

302) Usnesení č. 330/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Informace o projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - pověřuje

hejtmana kraje podpisem Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace;

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 706/2012/RK-95 ze dne 7. 8. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke změně č. 5 a ke změně poskytovatele je vydáno a Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace podepsány hejtmanem kraje. Změna č. 6 je v řešení. Plnění usnesení trvá.

303) Usnesení č. 331/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění záměru prodeje, darování a směny nemovitostí, uvedených v části I. 1., 2. a 3. tohoto usnesení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a v případě prodejů a směn uvedených v části I. 1. a 3. též na úředních deskách obcí, do jejichž územní působnosti předmětné nemovitosti náležejí.

Usnesení rady kraje č. 789/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu:  Splněno.

304) Usnesení č. 334/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Záměr budoucího darování části pozemku statutárnímu městu České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu,

a) zveřejnit záměr budoucího darování části pozemku dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

b) po zveřejnění záměru předložit materiál na budoucí darování k projednání v orgánech kraje.

Usnesení rady kraje č. 820/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 55/2012 ze dne 17. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

305) Usnesení č. 335/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Záměr darování nemovitostí pro HZS Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- zveřejnit záměr darování nemovitostí dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

- po zveřejnění záměru předložit návrh darování ke schválení v orgánech kraje.

Usnesení rady kraje č. 861/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 56/2012 ze dne 17. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

306) Usnesení č. 336/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Záměr darování pozemků městu Písek

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr darování pozemků dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

2. po schválení darování nemovitostí dle přílohy č. 4 mat. č. 319/ZK/12 městem Písek připravit materiály na darování a přijetí daru v orgánech kraje.

Usnesení rady kraje č. 819/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 53/2012 ze dne 17. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.

307) Usnesení č. 337/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Koupě nemovitostí v k. ú. Český Krumlov od města Český Krumlov

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

            - zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

            - zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v přílohách zřizovacích listin vymezujících svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 824/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 54/2012 ze dne 17. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Podán návrh na vklad do KN. Trvá.

308) Usnesení č. 343/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Záštity členů Rady Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 659/2012/RK-94 ze dne 10. 7. 2012, č. 708/2012/RK-95 ze dne 7. 8. 2012, č. 844/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Ing. Holátko, pověřený řízením krajského úřadu: Splněno.