| Datum jednání: | 20.12.2012 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 423/ZK/12 |
| Název bodu: | Žádost o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování GP RVK - Ing. Josef Honz, Český rybářský svaz - místní organizace Protivín, obec Pracejovice, město Písek |

| Předkladatel: | Václav Kučera |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. prodloužení termínu ukončení akce z grantového programu Tvorba krajiny a podpora biodiverzity s názvem „Vodní nádrž a revitalizační úpravy Zahořice“ a závěrečného vyúčtování z 30. 11. 2012 na 30. 6. 2013,

2. prodloužení termínu vyúčtování akce z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny - opatření I. Tvorba krajiny a podpora biodiverzity  s názvem „Revitalizace a zprůtočnění ramene řeky Blanice v k.ú. Myšenec“ a závěrečného vyúčtování ze 7. 12. 2012 na 7. 12. 2013,

3. prodloužení termínu vyúčtování akce z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny - opatření I. Tvorba krajiny a podpora biodiverzity s názvem „Revitalizace lipové aleje v obci Pracejovice“ a závěrečného vyúčtování z 23. 11. 2012 na 11. 12. 2012,

4. prodloužení termínu vyúčtování akce z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny - opatření I. Tvorba krajiny a podpora biodiverzity s názvem „Rekonstrukce topolové aleje v Novém Dvoře“ a závěrečného vyúčtování ze       7. 12. 2012 do 18. 12. 2012;

ukládá

JUDR. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Projekt „Vodní nádrž a revitalizační úpravy Zahořice“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 65/2008/ZK-2 ze dne 22. 12. 2008 poskytnutím grantu z grantového programu Tvorba krajiny a podpora biodiverzity. Ukončení akce a následné vyúčtování projektu mělo proběhnout neprodleně po ukončení akce, nejpozději do 30. 11. 2010.

Na základě smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku č. SD/OZZL/632/08 ze dne 31. 12. 2008 byl Ing. Josefu Honzovi přislíben grant ve výši 530 075,-Kč. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 471/2010/ZK-19 ze dne 21. 12. 2010 žádost o prodloužení termínu ukončení akce a závěrečného vyúčtování do 30. 11. 2012.

Jihočeský kraj obdržel dne 12. 9. 2012 žádost Ing. Josefa Honze o prodloužení termínu ukončení akce a závěrečného vyúčtování z 30. 11. 2012 na 30. 6. 2013. Uvedeným důvodem v žádosti o prodloužení termínu ukončení akce a závěrečného vyúčtování projektu je ten, že v rámci příslušného operačního programu nebyly vypsány výzvy pro fyzické osoby. Z tohoto důvodu nemohlo dojít ke spolufinancování výstavby nádrže podle uvedeného grantu. V současné době žadatel hledá alternativní řešení, aby bylo možné podat žádost do operačního programu.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválení ukončení akce a předložení závěrečného vyúčtování usnesením č. 914/2012/RK-99 ze dne 9. 10. 2012.

2. Projekt „Revitalizace a zprůtočnění ramene řeky Blanice v k.ú. Myšenec“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 84/2011/ZK-21 dne 22. 3. 2011 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Ukončení akce a následné předložení vyúčtování projektu mělo proběhnout neprodleně po ukončení akce, a to nejpozději do 9. 12. 2011.

Na základě smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku č. SD/OZZL/174/11 ze dne 14. 5. 2011 byl Českému rybářskému svazu – místní organizace Protivín přislíben grant ve výši 400 000,- Kč.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 448/2011/ZK-28 ze dne 20. 12. 2011 žádost o prodloužení termínu ukončení akce a závěrečného vyúčtování do 7. 12. 2012.

Jihočeský kraj obdržel dne 13. 11. 2012 žádost o prodloužení termínu akce a předložení závěrečného vyúčtování ze dne 7. 12. 2012 na 7. 12. 2013. Uvedeným důvodem pro prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování je, že došlo k prodloužení vlastní realizace akce, která bude dokončena do konce roku 2012 a následně poté proběhne závěrečné vyúčtování dotace ze SFŽP, kdy závěrečné vyúčtování ze SFŽP je velmi časově náročné.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválení ukončení akce a předložení závěrečného vyúčtování usnesením č. 15/2012/RK-1 ze dne 27. 11. 2012.

3. Projekt „Revitalizace lipové aleje v obci Pracejovice“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 100/2012/ZK-30 dne 27. 3. 2012 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Ukončení akce a následné předložení vyúčtování projektu mělo proběhnout neprodleně po ukončení akce, a to nejpozději do 23. 11. 2012.

Na základě smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku č. DD/OZZL/167/12 ze dne 26. 4. 2012 byl obci Pracejovice přislíben grant ve výši 340 000,- Kč.

Jihočeský kraj obdržel dne 15. 11. 2012 žádost o prodloužení termínu akce a předložení závěrečného vyúčtování ze dne 23. 11. 2012 na 11. 12. 2012. Uvedeným důvodem pro prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování je, že došlo k prodloužení doby realizace projektu.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválení ukončení akce a předložení závěrečného vyúčtování usnesením č. 17/2012/RK-1 ze dne 27. 11. 2012.

4. Projekt „Rekonstrukce topolové aleje v Novém dvoře“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 100/2012/ZK-30 dne 27. 3. 2012 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Ukončení akce a následné předložení vyúčtování projektu mělo proběhnout neprodleně po ukončení akce, a to nejpozději do 7. 12. 2012.

Na základě smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku č. DD/OZZL/166/12 ze dne 26. 4. 2012 byl městu Písek přislíben grant ve výši 420 000,- Kč.

Jihočeský kraj obdržel dne 4. 12. 2012 žádost o prodloužení termínu akce a předložení závěrečného vyúčtování ze dne 7. 12. 2012 na 18. 12. 2012. Uvedeným důvodem pro prodloužení termínu je fakt, že zhotovitelem vysázené stromy neodpovídají projektové dokumentaci a ani zadání. Obvod kmínků stromů v 1 m není požadovaných 14 – 16 cm, ale většina stromů je o jednu až dvě tloušťkové kategorie níže, tedy 10 – 12 cm, 12 – 14 cm. Dne 20. 11. 2012 byla sepsána „Výzva k odstranění vady díla“ a tím pádem nebylo možné převzít dílo ve stanoveném termínu s tím, že musí být uvedeno do souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami přiznaného grantu.

Rada kraje projedná schválení ukončení akce a předložení závěrečného vyúčtování při zasedání zastupitelstva kraje dne 20. 12. 2012.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyl vyžádán

Souhlas správce rozpočtu: Bc. Blanka Klímová - OEKO

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: Ing. Karel Černý – vedoucí OZZL

Termín kontroly: 31. 12. 2012

Termín splnění: 31. 12. 2013