| Datum jednání: | 07.03.2013 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 69/ZK/13 |
| Název bodu: | Zrušení usnesení 310/2012/ZK, článku I. bodu 2, ve věci realizace projektu „Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Strakonice - budova školy“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Ing. Jaromír Slíva |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Bc. Ludvík Zíma |

NÁVRH USNESENÍ

# Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

            - zrušení usnesení č. 310/2012/ZK ze dne 25. 9. 2012, článku I. bodu 2, ve věci realizace projektu "Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Strakonice - budova školy" v souladu s důvodovou zprávou mat. č. 69/ZK/13;

            - realizaci projektu Jihočeského kraje „Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Strakonice – budova školy“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje takto:

- celkové výdaje projektu ve výši 12 411 080,39 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 9 942 245,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 69/ZK/13;

- kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 994 224,50 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 69/ZK/13;

- předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 90% z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 8 948 020,50 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 69/ZK/13;

- d) nezpůsobilé výdaje projektu 2 468 835,39 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 69/ZK/13;

- II. ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj, prostřednictvím odboru OREG podal v roce 2010 do Operačního programu Životní prostředí, mj. projekty s názvem „Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Strakonice – budova školy. Projekt uspěl v procesu hodnocení a nyní je připraven k realizaci s finančním profilem uvedeným v návrhu usnesení. V rámci projektu „Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Strakonice – budova školy“ již byla „Smlouva o poskytnutí podpory“ se Státním fondem životního prostředí podepsána. Celkové výdaje projektu ve výši 12 411 080,39 Kč se skládají: a) z výdajů na vlastní stavební realizaci a technický dozor ve výši 11 647 328,39 Kč, z nichž je 2 226 303,39 Kč nezpůsobilým výdajem, b) z výdajů na projektovou dokumentaci a zpracovatele projektové žádosti ve výši 723 822,00 Kč, z nichž je 207 600,00 Kč nezpůsobilým výdajem, c) výdajů na audit projektu a provedení závěrečného vyúčtování akce včetně předložení žádosti o platbu ve výši 39 930,00 Kč, z nichž je 34 932,00 Kč nezpůsobilých.

Ke zvýšení celkových výdajů projektu došlo vlivem zvýšení DPH z 20% na 21% a dále nutností provedení víceprací nutných k řádnému dokončení díla. S těmito výdaji jsou spojeny i zvýšené výdaje na autorský dozor na stavbě.

Vlastní stavební práce budou realizovány ve druhé polovině roku 2012 a v prvním pololetí roku 2013. Závěrečné vyúčtování projektu bude provedeno na konci prvního pololetí roku 2013.

Zastupitelstvo kraje přijalo dne 25. 9. 2012 usnesení č. 310/2012/ZK v tomto znění:

Usnesení č. 310/2012/ZK-33

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

            - v usnesení č. 394/2008/ZK ze dne 16. 9. 2009 v části I. schvaluje odst. 1. zrušení bodu 1) ve věci realizace projektů Jihočeského kraje „Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Strakonice“, bodu 5) „Snížení energetické náročnosti SOŠ elektrotechnická, COP, Hluboká nad Vltavou" a bodu 8) „SŠ technická a obchodní, Dačice“ v souladu s důvodovou zprávou mat. č. 359/ZK/12,

            - realizaci projektu Jihočeského kraje „Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Strakonice – budova školy“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje takto:

- celkové výdaje projektu ve výši 11 788 512,00 Kč, z toho způsobilé výdaje jsou ve výši 9 942 245,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 359/ZK/12,

- kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 994 224,50 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 359/ZK/12,

- předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 90% z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 8 948 020,50 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 359/ZK/12,

- nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 1 846 267,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 359/ZK/12,

            - realizaci projektu Jihočeského kraje „Snížení energetické náročnosti SOŠ elektrotechnická, COP, Hluboká nad Vltavou“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje takto:

- celkové výdaje projektu ve výši 12 936 000 Kč, z toho způsobilé výdaje jsou ve výši 8 658 000,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 mat. č. 359/ZK/12,

- kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 865 800,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 mat. č. 359/ZK/12,

- předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 90% z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 7 792 200,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 mat. č. 359/ZK/12,

- nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 4 278 000,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 mat. č. 359/ZK/12,

            - realizaci projektu Jihočeského kraje „SŠ technická a obchodní, Dačice“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje takto:

- celkové výdaje projektu ve výši 8 634 000,00 Kč, z toho způsobilé výdaje jsou ve výši 5 772 000,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 3 mat. č. 359/ZK/12,

- kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 577 200,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 3 mat. č. 359/ZK/12,

- předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 90% z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 5 194 800,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 3 mat. č. 359/ZK/12,

- d)   nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 2 862 000,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 3 mat. č. 359/ZK/12;

- II. ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Záměr realizace uvedeného projektu byl projednán na zasedání Rady kraje dne

07. 03. 2013 č. mat. 227/RK/13.

# Stanoviska, seznam konzultantů: nevyžaduje se

Souhlas správce rozpočtu: OEKO - souhlasí

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK070313_69_př.1.xlsx)

# Zodpovídá: Ing. Bc. Ludvík Zíma

# Termín kontroly: 30. 6. 2013

Termín splnění: 30. 6. 2013