| Datum jednání: | 07.03.2013 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 70/ZK/13 |
| Název bodu: | Zrušení usnesení 238/2012/ZK ve věci realizace projektu „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Hněvkovice“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Ing. Jaromír Slíva |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Bc. Ludvík Zíma |

NÁVRH USNESENÍ

# Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

            - zrušení usnesení č. 238/2012/ZK ze dne 26. 6. 2012 v souladu s důvodovou zprávou materiálu č. 70/ZK/13;

            - realizaci projektu Jihočeského kraje „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Hněvkovice“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje takto:

- celkové výdaje projektu ve výši 55 065 471,48 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 37 611 802,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k mat. č. ZK/70/13;

- kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 3 761 181,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k mat. č. ZK/70/13;

- předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 90% z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 33 850 621,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k mat. č. ZK/70/13;

- d) nezpůsobilé výdaje projektu 17 453 669,48 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k mat. č. ZK/70/13;

- II. ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj, prostřednictvím odboru OREG podal v roce 2010 do Operačního programu Životní prostředí, opatření 3.1 projekt s názvem „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Hněvkovice“. Projekt uspěl v procesu hodnocení a v současné době očekáváme podpis Smlouvy o poskytnutí dotace. Celkové výdaje projektu ve výši 55 065 471,48 Kč se skládají: a) z výdajů na vlastní stavební realizaci a technický dozor investora ve výši 52 781 606,48 Kč, z nichž jsou stavební práce ve výši 17 417 369,48 Kč nezpůsobilým výdajem, b) z výdajů na projektovou dokumentaci a zpracovatele projektové žádosti ve výši 2 204 005,00 Kč, c) z výdajů na audit projektu ve výši 43 560,00 Kč a za d) z nezpůsobilých výdajů ve výši 36 300,00 Kč za provedení závěrečného vyúčtování akce včetně předložení žádosti o platbu.

Vlastní stavební práce budou realizovány ve druhé polovině roku 2012 a v prvním pololetí roku 2013. Závěrečné vyúčtování projektu bude provedeno na konci prvního pololetí roku 2013.

Zastupitelstvo kraje přijalo dne 26. 6. 2012 usnesení č. 238/2012/ZK v tomto znění:

Usnesení č. 238/2012/ZK-32

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

            - zrušení usnesení č. 394/2008/ZK ze dne 16. 9. 2009, ve věci realizace projektu Jihočeského kraje „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Hněvkovice“ v souladu s důvodovou zprávou mat. č. 268/ZK/12;

            - realizaci projektu Jihočeského kraje „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Hněvkovice“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje takto:

- celkové výdaje projektu ve výši 51 066 234,00 Kč, z toho způsobilé výdaje jsou ve výši 37 611 802,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. ZK/268/2012;

- kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 3 761 181,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. ZK/268/2012;

- předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 90% z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 33 850 621,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. ZK/268/2012;

d) nezpůsobilé výdaje projektu 13 454 432,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. ZK/268/2012;

II. ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Ke zvýšení celkových výdajů projektu došlo vlivem zvýšení DPH z 20% na 21% a též zjištěním zvýšeného výskytu asbestových vláken v objektu šaten. V tomto objektu je nutné celkově rekonstruovat veškeré obložení vnitřních konstrukcí, které musí být nahrazeno novými. V opačném případě by tento objekt nemohl být z hygienických důvodu vůbec využíván.

Záměr realizace uvedeného projektu byl projednán na zasedání Rady kraje dne

07. 03. 2013 č. mat. 228/RK/13.

# Stanoviska, seznam konzultantů: nevyžaduje se

Souhlas správce rozpočtu: OEKO - souhlasí

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK070313_70_př.1.xls)

# Zodpovídá: Ing. Bc. Ludvík Zíma

# Termín kontroly: 30. 6. 2013

Termín splnění: 30. 6. 2013