Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

ke dni 10. 6. 2013

1) Usnesení  25/01/ZK (ze dne 10. 4. 2001)

K bodu Dopravní napojení Budějovického kraje na okolní regiony a sousední státy, problematiky D3 a R4

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

orgánům kraje připravovat a projednávat dokumenty potřebné pro výstavbu komunikací D3 a R4 a IV. železničního koridoru a vyvíjet maximální úsilí při jednání s odpovědnými institucemi pro jejich realizaci v co nejkratších lhůtách.

Bez usnesení rady kraje, zařazeno přímo na program ZK.

Komentář Mgr. Bc. Antonín Krák:

Dosažené výsledky jednání vedení kraje při rozvoji páteřní dopravní infrastruktury (MD, MFin, SFDI, ŘSD, SŽDC)

D3/R3:

Pokračuje výstavba úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí (0307 a 0308) v celkové délce 25,010 km. Předpokládané dokončení a uvedení do provozu srpen 2013. V souladu se schváleným rozpočtem SFDI na rok 2013 a střednědobým výhledem na roky 2013 a 2014 (usnesení Parlamentu ČR ze dne 19.12.2012) byly vypsány veřejné soutěže na dodavatele staveb úseků 0308 C Veselí nad Lužnicí – Bošilec a 0309-III Borek - Úsilné. Předpokládané dokončení VŘ 6/2013.

R4:

Dne 16. 9. 2010 uveden do provozu 6 km úsek  Třebkov – Mirotice. Pokračování výstavby v úseku Čimelice – Mirotice je nyní plánováno v létech  2014 - 2017. V roce 2013 se předpokládá zahájení prací na úseku R4 Lety – Čimelice (MUK Lety).

IV.TŽK:

Po výstavbě úseku Tábor – Doubí u Tábora (11,8 km, dokončení 2009) stavba v současné době pokračuje jen ve Středočeském kraji v úseku Votice – Benešov u Prahy (18,5 km, plán. dokončení r. 2013).

Je realizována stavba v úseku České Budějovice – Nemanice I (2,6 km, plán. dokončení 2013). Další  zahajovanou stavbou je úsek Tábor – Sudoměřice u Tábora (11,4 km, plán. realizace 2013 - 2015). Stavba v úseku  Horusice – Veselí n/L. (5,0 km) má  být realizována rovněž v létech 2013-2015 (opakované VŘ),  další úseky v Jč. kraji Veselí n/L. – Doubí, Ševětín -  Horusice a  mají být realizovány do roku 2016, o realizaci úseku Nemanice I – Ševětín nebylo dosud rozhodnuto.

Obecně k páteřní dopravní infrastruktuře:

Probíhají práce na novém dokumentu Dopravní sektorová strategie, II. fáze. Rozhodnutím Parlamentu České republiky ze dne 19.12.2012 je schválen rozpočet SFDI na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015. Plněno průběžně.

2) Usnesení č. 143/2005/ZK (ZK 17. 5. 2005)

Změna právní formy nemocnic zřizovaných Jihočeským krajem

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Radě Jihočeského kraje ve funkci Valné hromady Jihočeské nemocnice, a.s. předkládat Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení:

1. návrhy na dispozice s nemovitým majetkem Jihočeské nemocnice, a.s. v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. podněty na návrhy personálního obsazení členů Dozorčí rady Jihočeské nemocnice, a.s.,

3. návrhy změn stanov Jihočeské nemocnice, a.s.,

4. návrhy na prodej akcií společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.,

5. návrh na zrušení akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.;

Usnesení rady kraje č. 318/2005/RK ze dne 5. 4. 2005 a komise pro zdravotnictví a sociální věci č. 4/2004/ZK z 22. 4. 2004.

Komentář I. Stráská: Plněno průběžně (obdobná usnesení ze dne 13. 9. 2005 u Nemocnice Č. Krumlov – 249/2005/ZK; Nemocnice Písek – 250/2005/ZK; Nemocnice Prachatice – 251/2005/ZK; Nemocnice Jindřichův Hradec 252/2005/ZK; Nemocnice Strakonice – 253/2005/ZK; Nemocnice Tábor – 254/2005/ZK)

3) Usnesení č.  192/2005/ZK (ZK 21. 6. 2005)

Program obnovy krajských komunikací na léta 2005 – 2008 (P1)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

PhDr. Janu Stráskému, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím úřadu činnosti směřující k vlastní realizaci Programu obnovy krajských komunikací na léta 2005-2008 (P1) schváleného zastupitelstvem kraje dle části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 549/2005/RK ze dne 7. 6. 2005 a finančního výboru 95/2005 z 13. 6. 2005.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Z programu P1, který byl schválen k realizaci na léta 2005 – 2008 nebylo provedeno:

    - II/156 průtah České Budějovice (Novohradská ul.) - nebylo provedeno z toho důvodu, že zde má město České Budějovice plánovanou rekonstrukci inženýrských sítí

Navrženo k vyřazení ze sledování z důvodu chybějících finančních prostředků na opravu vodovodu a kanalizace ze strany Města Č. Budějovice.

4) Usnesení č. 52/2007/ZK (ZK 6. 3. 2007)

Schválení výběru projektů v Grantovém programu na podporu zpracování žádostí do budoucích dotačních programů v oblasti dopravní infrastruktury

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 218/2007/RK ze dne 27. 2. 2007.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo usnesením č. 170/2011/ZK-23 do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

5) Usnesení č. 443/2007/ZK (ZK 11. 12. 2007)

Projekt Orlicko čistější

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit přípravu kroků k podpoře komplexního projektu Sdružení obcí regionu Písecko ke zlepšení životního prostředí a nepříznivého stavu v oblasti Orlické nádrže,

2. informovat průběžně zastupitelstvo o aktuálním vývoji projektu.

Usnesení rady kraje č. 1154/2007/RK ze dne 4. 12. 2007.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dle sdělení Ing. Očáskové ze Svazku obcí regionu Písecko, která má projekt na starosti, projekt běží, v současné době se netýká OREG, problémy se řeší s OZZL (kvalita vody, projekty na ČOV apod.), v současné době není nutné, aby se OREG projektem zabýval. Navrženo k vyřazení ze sledování.

6) Usnesení č. 146/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „RECOM“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 380/2008/RK ze dne 1. 4. 2008 a Finančního výboru č. 43/2008 ze dne 7. 4. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace r. 2008 - 2015. Plnění usnesení trvá.

7) Usnesení č. 167/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „SoNorA (South-North Axis)“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 417/2008/RK ze dne 15. 4. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Byla podána závěrečná zpráva k projektu, zatím nebyla vyplacena dotace z EU (prostřednictvím vedoucího partnera). Trvá.

8) Usnesení č. 195/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Program rozvoje Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah tohoto dokumentu při své práci a napomáhat jeho naplnění,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje.

Usnesení rady kraje č. 469/2008/RK ze dne 29. 4. 2008 a usnesení Finančního výboru č. 54/2008 ze dne 19. 5. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace PRK trvá do doby platnosti, tj. do konce r. 2013. V současné době je zpracováván návrh nového PRK pro období 2014-2020. Návrh nového PRK pro období 2014-2020 byl dne 18. 4. 2013 projednán radou kraje a vzat na vědomí. Plněno průběžně.

9) Usnesení č. 197/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeské centrály cestovního ruchu „Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy – Horní Rakousko – Waldviertel“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 471/2008/RK ze dne 29. 4. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování r. 2008-2013. Plnění usnesení trvá.

10) Usnesení č. 315/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Kofinancování projektu „UNICREDS – University Collaboration in Regional Development Spaces“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt bude včetně vyúčtování realizován v letech 2009-2013. Trvá.

11) Usnesení č. 317/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR (kód 85) – Jihočeský kraj“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 721/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt realizován v letech 2008-2015. Plnění usnesení trvá.

12) Usnesení č. 318/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR (kód 86) – Jihočeský kraj“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 722/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt realizován v letech 2008-2015. Plnění usnesení trvá.

13) Usnesení č. 393/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Schválení kofinancování projektu „Léčebné centrum sv. Markéty – Wellness centrum“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 947/2008/RK ze dne 2. 9. 2008 a Finančního výboru č. 82/2008 ze dne 8. 9. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Smlouva o kofinancování byla uzavřena 10. 2. 2009. Projekt Lázně sv. Markéty neprošel přijatelností v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad. Město Prachatice samo převzalo na sebe část úvazku financování, zbytek obstarává konsorcium firem, které by chtělo projekt v omezeném – již ne megalomanském - návrhu realizovat. V současnosti zástupci města jednají s námi o případném navázání této dotace na jiné veřejné zdroje – mimo ROP, tedy víceméně navázání naší dotace na poskytnutí dotace městem. Trvá.

14) Usnesení č. 395/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Pověření hejtmana Jihočeského kraje schvalováním změn v harmonogramu čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje u evropských projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

hejtmanovi Jihočeského kraje pravidelně seznamovat zastupitelstvo kraje s jím schválenými změnami harmonogramů čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje u příslušných projektů.

Usnesení rady kraje č. 919/2008/RK ze dne 19. 8. 2008 a Finančního výboru č. 87/2008 ze dne 8. 9. 2008.

Komentář Mgr. Zimola: Materiál předložen na ZK 7. 3. 2013. Plněno průběžně (1x za rok)

15) Usnesení č. 397/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR – Jihočeský kraj“ v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení;

Usnesení rady kraje č. 997/2008/RK ze dne 2. 9. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace do r. 2015. Plnění usnesení trvá.

16) Usnesení č. 36/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Navýšení žádosti do Integrovaného operačního programu na projekt „Územně analytické podklady Jihočeského kraje“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení

Usnesení rady kraje č. 57/2008/RK- 3 ze dne 9. 12. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Byla zpracována třetí monitorovací zpráva, která byla podepsána hejtmanem a následně zaslána na CRR v Písku. Monitorovací zpráva je zpracovávána vždy jedenkrát za rok, z důvodu zachování udržitelnosti projektu. Trvá.

17) Usnesení č. 41/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Změna usnesení č. 156/2008/ZK – Realizace projektu „Kulturní most“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 16/2008/RK-2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Proběhla kontrola projektu u partnera v Rakousku. Dochází ke zpracování závěrečné zprávy projektu. Trvá.

18) Usnesení č. 46/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 17/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá realizace projektů, jsou administrovány Monitorovací zprávy se žádostmi o proplacení. Plnění usnesení trvá.

19) Usnesení č. 47/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Žádost o Globální grant v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 18/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Kontrahování ukončeno, začíná realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

20) Usnesení č. 148/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Realizace projektu „Evropský region Dunaj – Vltava“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 205/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2013. Plnění usnesení trvá.

21) Usnesení č. 151/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Realizace projektu „Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2010 – 2013“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 207/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2013. Plnění usnesení trvá.

22) Usnesení č. 272/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Nová Bystřice – Grametten“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 442/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2013. Plnění usnesení trvá.

23) Usnesení č. 273/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Nová Bystřice – Grametten, II. etapa“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (F. Štangl)

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 565/2009/RK ze dne 19. 5. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2013. Plnění usnesení trvá.

24) Usnesení č. 274/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Hluboká – Schaditz“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 443/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2013. Plnění usnesení trvá.

25) Usnesení č. 276/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupových komunikací k hr. přechodu Strážný – Philippsreut“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 445/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2013. Plnění usnesení trvá.

26) Usnesení č. 350/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Změna usnesení č. 310/2008/ZK ve věci „Zrušení části usnesení č. 439/2007/ZK a návrh správce ORJ 20 na přesunutí příslušných projektů z Matice projektů do Zásobníku projektů 2007-2013“ – změna projektu Ekologizace Nemocnice Strakonice, a.s. v rámci Operačního programu Životní prostředí

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 630/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do I. výzvy OPŽP, schválen k financování. V r. 2013 ukončení realizace projektu. Plnění usnesení trvá.

27) Usnesení č. 363/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Kofinancování projektu „Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji“ z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 658/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Smlouvy o kofinancování projektu mezi Chance in Nature a JK jsou uzavřeny na obě dvě části projektu (investiční i neinvestiční část). Dle znění smlouvy bude příspěvek poskytnut až po certifikaci výdajů RRRSJ a vyplacení dotace na daný projekt. Až poté dojde k vyplacení příslušné části příspěvku na kofinancování. K tomu došlo v případě neinvestiční části projektu: realizace projektu na neinvestiční část byla ukončena, proběhla kontrola na RRRSJZ následně došlo k vyplacení příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu ve výši 124 475,- Kč. Investiční část projektu byla dle smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad a jejího dodatku ukončena 30.6.2012. Probíhá kontrola výdajů na RRRSJZ. Příspěvek na kofinancování této investiční části ve výši 205 450,- Kč by měl být proplacen ve 2. pololetí roku 2013.  V únoru 2012 přišel na JK dopis od Policie ČR týkající se žádosti o dodání podkladů týkající se sdružení Turistika na koni, popř. OS Chance in Nature v oblasti hipostezek - byly poskytnuty kopie smluv. Není znám důvod ani výsledek šetření. Trvá.

28) Usnesení č. 365/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Realizace projektu „Školní výlety do jižních Čech a příhraničních regionů Dolního a Horního Rakouska“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 654/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektu byla ukončena na konci roku 2011. Došlo k vrácení nedočerpaných prostředků na účet Jihočeského kraje, zároveň byla předložena Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu na CRR pro vyplacení dotace z ERDF. Po přijetí vyplacené dotace z ERDF žadateli dojde k finančnímu vypořádání (vratce návratné finanční výpomoci). Plnění usnesení trvá.

29) Usnesení č. 410/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 969/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

30) Usnesení č. 420/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. Radě Jihočeského kraje jako jedinému akcionáři Nemocnice Dačice, a. s. při výkonu působnosti valné hromady předkládat Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení:

a) návrhy na dispozice s nemovitým majetkem společnosti Nemocnice Dačice, a. s. v hodnotě nad 2 mil. Kč,

b) podněty a návrhy personálního obsazení členů Dozorčí rady společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

c) návrhy změn stanov společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

d) návrhy na prodej akcií společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

e) návrh na zrušení společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení nezbytných úkonů potřebných k založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a. s..

Usnesení rady kraje č. 980/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Usnesení plněno průběžně.

31) Usnesení č. 433/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Realizace projektu „Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 924/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: K 31. 12. 2012 byla ukončena fyzická realizace projektu, v současné době se čeká na vyplacení dotace. Trvá.

32) Usnesení č. 493/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu – revokace usnesení č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1106/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

33) Usnesení č. 494/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Drahonice o prodloužení termínu podání žádosti do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1102/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na ZK 31. 5. 2011 bylo usnesením č. 170/2011/ZK-23 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

34) Usnesení č. 495/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Turovec o prodloužení termínu doložení podání žádosti do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1103/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na ZK 31. 5. 2011 bylo usnesením č. 170/2011/ZK-23 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

35) Usnesení č. 496/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Paseky o prodloužení termínu realizace projektu „Záměr odkanalizování obce Paseky

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1104/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Trvá.

36) Usnesení č. 497/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

# Žádost městyse Chlum u Třeboně o prodloužení termínu podání žádosti do

# ROP

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1101/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Trvá.

37) Usnesení č. 535/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

##### Memorandum o zajištění financování dopravní obslužnosti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstku hejtmana, zajistit dodržování závazků Jihočeského kraje vyplývajících z Memoranda.

Usnesení rady kraje č. 1196/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář Mgr. Bc. Antonín Krák: Plněno průběžně (Memorandum je platné pro r. 2010-2019).

38) Usnesení č. 553/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

Vypořádání poskytnutého příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu „Vytvoření pracovních míst pro začlenění nízkokvalifikovaných a handicapovaných osob do zaměstnání v Jihočeském kraji“ občanské sdružení Koník schváleného v programu MPSV, opatření 2.1 OP RLZ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1195/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace usnesení. Plnění usnesení trvá.

39) Usnesení č. 595/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Částečné předfinancování projektu RERA, a.s. „Innovation for Welfare“

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1285/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Smlouva s RERA, a.s. podepsána. Plnění usnesení trvá.

40) Usnesení č. 53/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu – revokace usn. č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009 a usn. č. 493/2009/ZK z 27. 10. 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 174/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

41) Usnesení č. 61/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Změna usnesení č. 351/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu „Modernizace vybavení intenzivní péče“ Nemocnice Tábor, a. s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 202/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá vyúčtování projektu, nemocnice obdržela dotaci z ROP, dle SM/115/RK proběhne kofinancování formou zvýšení základního kapitálu, které bude projednáno v RK 13. 6. a v ZK 27. 6. 2013. Trvá.

42) Usnesení č. 63/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dětské polikliniky a instalace solárního systému pro ohřev TV“ Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., jeho kofinancování a financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 204/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování, ale dosud nevydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (řeší se otázka týkající se veřejné podpory), na základě kterého by byla uzavřena smlouva o návratné finanční výpomoci dle SM/115/RK mezi nemocnicí a JK. Plnění usnesení trvá.

43) Usnesení č. 64/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budov poliklinik Nemocnice Jindřichův Hradec“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 205/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování, ale dosud nevydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (řeší se otázka týkající se veřejné podpory), na základě kterého by byla uzavřena smlouva o návratné finanční výpomoci dle SM/115/RK mezi nemocnicí a JK. Plnění usnesení trvá.

44) Usnesení č. 67/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Strakonice, a. s. - etapa 2“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 208/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do XVI. výzvy OPŽP. Schválen k financování, vydán Registrační list akce, ale není vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na jehož základě by byla uzavřena smlouva o návratné finanční výpomoci dle SM/115/RK mezi nemocnicí a JK. Plnění usnesení trvá.

45) Usnesení č. 80/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Návrh Regionální inovační strategie Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah dokumentu dle části I. usnesení při své práci a napomáhat jeho naplnění;

2. JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci dokumentu dle části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 226/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010 a usnesení č. 12/2010 Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje ze dne 1. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá do doby aktualizace.

46) Usnesení č. 82/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy část I. (příprava)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 250/2010/RK-37  ze dne 16. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt ukončen, probíhá závěrečné vyúčtování. Trvá.

47) Usnesení č. 83/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Změna usnesení č. 436/2009/ZK - projekt „Analýza sítí a rozvoje území Evropského regionu Východní Bavorsko/Horní Rakousko/jihozápadní Čechy“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 249/2010/RK-37  ze dne 16. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt byl schválen na zasedání monitorovacího výboru v červnu 2010, jeho realizace proběhla během let 2010-2012. Aktuálně se čeká na vyplacení dotace. Trvá.

48) Usnesení č. 93/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Návrh na úpravu smluvních podmínek s ČSOB - běžný účet a kontokorent

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, avizovat předpoklad čerpání kontokorentu Radě Jihočeského kraje a informovat ji o stavu kontokorentu v případě jeho využití na každém jednání.

Usnesení rady kraje č. 228/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010. Usnesení Finančního výboru č. 14/2010 ze dne 8. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Ve stavu k 6. 6. 2013 nevznikla potřeba kontokorent čerpat, ostatní dle aktuálního vývoje financování. Plněno průběžně.

49) Usnesení č. 138/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010)

Změna usnesení č. 354/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu „Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a. s.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 358/2010/RK-39  ze dne 13. 4. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do XI. výzvy OPŽP – schválen k financování, Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno, proplacená dotace z OPŽP, vyúčtování a dodržení kritérii programu je však stanoveno na březen 2014, poté budou následovat kroky ke zvýšení základního kapitálu dle SM/115/RK. Plnění usnesení trvá.

50) Usnesení č. 188/2010/ZK-15 (ZK 25. 5. 2010)

Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok 2010 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 445/2010/RK-41  ze dne 11. 5. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Jeden žadatel prostředky nevrátil, zahájeno daňové a vyměřovací řízení; s dlužníkem uzavřen splátkový kalendář, splacena zatím pouze část prostředků, probíhá exekuce. Trvá.

51) Usnesení č. 233/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Závazek veřejné služby v oblasti organizace dopravní obslužnosti na území Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstku hejtmana:

1. předložit k podpisu hejtmanovi kraje v návaznosti na část I. tohoto usnesení dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na rok 2010 č. 010/10/093/03/00,

2. předložit radě kraje každoročně po dobu trvání závazku veřejné služby ke schválení ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení plateb jako předběžnou kalkulaci vyrovnávacích plateb z činností v obecném hospodářském zájmu pro příslušný kalendářní rok.

Usnesení rady kraje č. 564/2010/RK-43  ze dne 8. 6. 2010.

Komentář Mgr. Bc. Antonín Krák: část 1. – splněno; část 2. předloženo na RK 20. 12. 2012 – usnesení č. 142/2012/RK-3 - splněno pro r. 2013 (dlouhodobý úkol - do r. 2016).

52) Usnesení č. 246/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 598/2010/RK-44  ze dne 22. 6. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

53) Usnesení č. 247/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 569/2010/RK-43 ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

54) Usnesení č. 302/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2010

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu odboru evropských záležitostí, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2010

Usnesení rady kraje č. 767/2010/RK-47 ze dne 24. 8. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Všechny schválené příspěvky jsou vyplaceny, v současné době dochází k průběžnému zasílání vyúčtování a k vypořádání poskytnutých příspěvků dle ukončování a proplácení dotací jednotlivým projektům, na jejichž financování byl příspěvek poskytnut. Trvá.

55) Usnesení č. 320/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Porta culturae“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 731/2010/RK-46 ze dne 27. 7. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektu v letech 2011-2013. Trvá.

56) Usnesení č. 326/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Bedekr muzeí Jihočeského kraje, Horního Rakouska a Dolního Bavorska“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 837/2010/RK-48 ze dne 7. 9.2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2013. Plnění usnesení trvá.

57) Usnesení č. 329/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Předfinancování projektu „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy část II (realizace)“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 836/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace do r. 2013. Plnění usnesení trvá.

- 58) Usnesení č. 334/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 840/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010 a Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 28/2010 ze dne 6. 9. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 3 akce – splněny, 1 akce – profinancování příspěvku. Plnění usnesení trvá.

- 59) Usnesení č. 361/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

- K bodu: Bezúplatný převod souboru majetku od ČR-Institutu dětí a mládeže

- MŠMT do vlastnictví Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat žádost navrhovatele pro Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dle části I. 1. a 2. tohoto usnesení a předložit ji k podpisu hejtmanovi kraje,

2. po schválení žádosti Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy předložit hejtmanovi kraje k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu,

3. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 849/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010 a usnesení Finančního výboru č. 70/2010 ze dne 13. 9. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 1. Splněno; 2. Dosud neschváleno, probíhají další jednání. Trvá.

60) Usnesení č. 367/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Henan v Číně

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem Memoranda o mnohostranné spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Henan v Číně.

Usnesení rady kraje č. 974/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář Mgr. Zimola: Plnění usnesení trvá.

61) Usnesení č. 372/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Aktualizace programu rozvoje kraje - Kapitola 6 - Zabezpečení realizace a časový harmonogram

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah změněné Kapitoly 6 Programu rozvoje kraje – Zabezpečení realizace a časový harmonogram při své práci a napomáhat jeho naplnění,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje dle změněné Kapitoly 6 – Zabezpečení realizace a časový harmonogram.

Usnesení rady kraje č. 920/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010 a Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 43/2010 ze dne 25. 10. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace PRK trvá do doby platnosti, tj. do konce r. 2013. Návrh nového PRK pro období 2014-2020 byl 18. 4. 2013 projednán v RK a vzat na vědomí. Trvá.

62) Usnesení č. 437/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Vyhlášení 2. výzvy v rámci Globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

### oddělení řízení grantů a projektů funkcí sekretariátu Výběrové komise pro Globální granty Jihočeského kraje v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Ing. Jaroslavu Císlerovou funkcí tajemnice této komise, Ing. Olgu Fraňkovou pak její náhradnicí;

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1121/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010 a usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 51/2010 ze dne 6. 12. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

63) Usnesení č. 459/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný - Nové Údolí“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 1036/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování do r. 2013. Plnění usnesení trvá.

64) Usnesení č. 460/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Bez hranic - společná turistická opatření jižní Čechy - Východní Bavorsko“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 1037/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.

65) Usnesení č. 464/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: „Prostředí JVTP - první etapa“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat usnesení uvedené v bodě I.

Usnesení rady kraje č. 1129/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt „Prostředí JVTP – první etapa“ je realizován dle schváleného plánu. V roce 2011 byly přístrojově dovybaveny laboratoře JVTP, odkoupena práva k portálu Gate2Biotech v české i anglické verzi e a tento portál byl agenturou aktivně spravován.  Jihočeský kraj vyplatil Jihočeské agentuře pro podporu inovačního podnikání o.p.s. v roce 2011 první část finanční výpomoci ve výši 1 630 900,-- Kč po prokázání profinancování vlastního podílu kofinancování projektu. Plnění usnesení trvá.

66) Usnesení č. 12/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Vyhlášení 4. výzvy v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 109/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektů ukončena, probíhá kontrola závěrečných monitorovacích zpráv. Trvá.

67) Usnesení č. 17/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 282/2008/ZK ve věci realizace projektu „Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a. s.“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu JK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 111/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Zvýšení podílu Jihočeského kraje na kofinancování způsobilých výdajů projektu, materiál ke zrušení usnesení předložen v ZK 27. 6. 2013. Trvá.

68) Usnesení č. 18/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 283/2008/ZK ve věci realizace projektu „Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a. s.“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu JK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 112/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Zvýšení podílu Jihočeského kraje na kofinancování způsobilých výdajů projektu, materiál ke zrušení usnesení předložen v ZK 27. 6. 2013. Trvá.

69) Usnesení č. 30/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Muzeum mlýnů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 61/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v r. 2011-2014. Plnění usnesení trvá.

70) Usnesení č. 32/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 461/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou „ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa“ a nové schválení kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 121/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.:Předpokládané ukončení realizační fáze – 7/2013. Trvá.

71) Usnesení č. 67/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 167/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 8/2011 ze dne 7. 3. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D. S obcemi Mlýny, Strážný, Val a Velešín byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Město Velešín, obec Strážný a Val předložily závěrečnou zprávu a byly jim poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Trvá.

72) Usnesení č. 77/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Bez hranic – společný marketingový program Horní Rakousko - Jižní Čechy 2011-2013“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 184/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2014. Plnění usnesení trvá.

73) Usnesení č. 111/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Vyhlášení prvních výzev v rámci druhých Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

oddělení řízení grantů a projektů funkcí sekretariátu Výběrové komise pro druhé Globální granty v Prioritní ose 1 a Ing. Jaroslavu Císlerovou funkcí tajemníka této komise, náhradnicí pak Ing. Olgu Fraňkovou;

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 325/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Trvá.

74) Usnesení č. 112/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 268/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011. Usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 15/2011 ze dne 4. 4. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Hornosín, Lažany, Lnáře, Chotýčany, Libín, Nerestce byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obce Nerestce, Hornosín, Lažany, Chotýčany a Lnáře již předložily závěrečnou zprávu a byly jim poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

75) Usnesení č. 146/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 341/2010/ZK-17 ve věci realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“ a nové schválení realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“ včetně souvisejícího kofinancování a předfinancování z rozpočtu JK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 6. 2013;

Usnesení rady kraje č. 272/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Zrušeno usnesením č. 159/2013/ZK-4 ze dne 16. 5. 2013. Návrh na vyřazení ze sledování.

76) Usnesení č. 154/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Rozdělování finančních prostředků poskytovaných podle rámcové smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

radu kraje k projednávání Ročního prováděcího plánu podle schválených pravidel.

Usnesení rady kraje č. 311/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář: Předloženo na RK 26. 6. 2012. Plněno průběžně.

77) Usnesení č. 168/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 401/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 22/2011 ze dne16. 5. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Doubravice, Kardašova Řečice a Mirovice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

78) Usnesení č. 170/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu pro podání žádostí do budoucích dotačních titulů z grantových programů vyhlášených v rámci AP PRK v letech 2007 - 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 1. 2014.

Usnesení rady kraje č. 418/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dodatky uzavřeny, plnění dodatků smluv do 31. 12. 2013, kontrola do 31. 1. 2014. Trvá.

79) Usnesení č. 194/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Přístrojové vybavení - IC Nemocnice Písek, a. s.“ a jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 377/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Prodloužení realizace projektu do 12/2013. Trvá.

80) Usnesení č. 195/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Krajský standardizovaný projekt ZZS Jihočeského kraje“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 445/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt v realizaci. Trvá.

81) Usnesení č. 226/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Koupě pozemku pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 384/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.

82) Usnesení č. 236/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 2. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 592/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektů. Trvá.

83) Usnesení č. 239/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: První úplná aktualizace územně analytických podkladů Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic zajistit veškeré další úkony stanovené prováděcím právním předpisem, a to:

1. uložení první úplné aktualizace územně analytických podkladů,

2. provádění pravidelných aktualizací územně analytických podkladů a jejich projednávání Zastupitelstvem Jihočeského kraje,

3. zveřejnění první úplné aktualizace územně analytických podkladů v rozsahu umožňujícím dálkový přístup,

4. zaslání první úplné aktualizace územně analytických podkladů MMR a MŽP do 6-ti měsíců od pořízení.

Usnesení rady kraje č. 549/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 1. První úplná aktualizace územně analytických podkladů je uložena v kanceláři 2 041, OREG, průběžné aktualizace budou ukládány tamtéž – úkol trvá.

2. Pravidelné aktualizace datových sad budou prováděny průběžně, jak ukládá stavební zákon č. 183/2006 (jedná se o dlouhodobý úkol). Kartogramy jsou pravidelně aktualizovány i na webových stránkách JK. Úplné aktualizace budou dle stavebního zákona prováděny jedenkrát za 2 roky – úkol trvá.

3. Územně analytické podklady byly zveřejněny na webových stránkách JK v sekci územní plánování, aktualizace budou zveřejňovány průběžně po jejich provedení. Dále byly územně analytické podklady předány v digitální podobě na jednotlivé obce s rozšířenou působností. – úkol trvá.

4. Po projednání v zastupitelstvu kraje byly dne 8. 8. 2011 předány územně analytické podklady na MMR a na MŽP. - úkol splněn.

84) Usnesení č. 241/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 547/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 27/2011 ze dne 13. 6. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Mahouš, Sepekov, Vlastec byla sepsána smlouva o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Vlastec a Sepekov již předložily závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Splněno.

85) Usnesení č. 253/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Kofinancování a předfinancování projektů „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část I. (příprava)“ a „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část II. (realizace) z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 564/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Ukončení projektu v r. 2013, vyúčtování v roce 2014. Trvá.

86) Usnesení č. 254/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Healthacross in Practice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 566/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování

v r. 2012 – 2015. Trvá.

87) Usnesení č. 255/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Dosažitelnost spojuje“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 565/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování

v r. 2012 – 2015. Trvá.

88) Usnesení č. 260/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Optimalizace podmínek pro populace obojživelníků na rybníce Nový u Černoháje - schválení projektu OPŽP, oblast podpory 6.2.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony související s realizací tohoto usnesení;

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti o poskytnutí dotace, smlouvy o přidělení dotace a všech dalších nezbytných úkonů spojených s administrací dotace.

Usnesení rady kraje č. 600/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: V současné době byly veškeré práce dokončeny. Doklady nutné k Rozhodnutí o poskytnutí dotace byly na SFŽP po podpisu smlouvy se zhotovitelem a TDI zaslány, ale KÚ JK ještě Rozhodnutí o poskytnutí dotace neobdržel. Trvá.

Komentář Mgr. Zimola: Trvá.

89) Usnesení č. 282/2011/ZK-25 (ZK 9. 8. 2011)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 702/2011/RK-71 ze dne 9. 8. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 3 akce – proplacení příspěvku. Trvá.

90) Usnesení č. 293/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - vydání

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. Ing. Karlu Vlasákovi, členu rady kraje, zajistit prostřednictvím příslušného odboru krajského úřadu v rámci celkového systému sledování dopadů implementace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje sledovat dopady implementace zásad na životní prostředí a veřejné zdraví a pravidelně zveřejňovat výstupy monitoringu,

2. MUDr. Martinu Kubovi, 1. náměstku hejtmana, prostřednictvím příslušného odboru krajského úřadu zveřejnit na internetových stránkách Jihočeského kraje vyhodnocení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření, námitek a připomínek došlých po celou dobu přípravy koncepce včetně veřejného projednání, a to jak ke koncepci, tak i k jejímu vyhodnocení.

Usnesení rady kraje č. 740/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 32/2011 ze dne 29. 8. 2011.

Komentář Ing. Hana Rodinová, Ph.D.: Hodnocení je možno zahájit až při první aktualizaci ZÚR z toho důvodu, že jinak dopady nelze hodnotit (hodnotit lze pouze realizované záměry). Trvalý úkol závisející na době první aktualizace ZÚR. Trvá.

Komentář Mgr. Bc. Antonín Krák: Splněno.

91) Usnesení č. 295/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 742/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 30/2011 ze dne 29. 8. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Čakov, Hlincova Hora, Krejnice, Kváskovice, Libníč, Lomnice nad Lužnicí, Slaník, Staňkov, Stehlovice, Vlkov, Vlksice byly sepsány smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Hlincova Hora, Kváskovice, Stehlovice a Vlksice již předložily závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

92) Usnesení č. 302/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 4. výzvě v 1. Prioritní ose v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 814/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektů ukončena, probíhá kontrola závěrečných monitorovacích zpráv. Plnění usnesení trvá.

93) Usnesení č. 303/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Realizace projektů technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 815/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Trvá.

94) Usnesení č. 304/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 755/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na základě uzavřených smluv s úspěšnými žadateli došlo k vyplacení příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů a u realizovaných projektů dochází k vyúčtování poskytnutého příspěvku. Trvá.

95) Usnesení č. 323/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Revokace usnesení č. 31/2011/ZK-20 ve věci pozastavení výstavby 2. etapy VTP

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 689/2011/RK-70 ze dne 19. 7. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Soutěž byla ukončena, ÚOHS vydal k námitce zamítavé stanovisko. Vítěznou nabídku podala firma Edikt, staveniště bude předáno 12. června 2013 a poklepání základního kamene bude 26. června 2013. Splněno.

96) Usnesení č. 324/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Kofinancování projektu „Jak zvýšit zájem středoškolských studentů o matematiku – výměna zkušeností a hledání nových cest“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 775/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování

v r. 2012 – 2015. Trvá.

97) Usnesení č. 325/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Předfinancování projektu „Inovační katalyzátor Mühlviertel - jižní Čechy“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 824/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.:  Předpokládaná realizace včetně vyúčtování

v r. 2012 – 2015. Trvá.

98) Usnesení č. 334/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 784/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 1 akce – splněno, 1 akce – proplacen příspěvek, 1 akce - sepsána smlouva. Trvá.

99) Usnesení č. 346/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Záměr prodeje pozemku p. č. 1534/12 v k. ú. Třeboň

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti,

2. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

3. zajistit zaměření věcného břemene dle části I. tohoto usnesení,

4. po zveřejnění záměru a jeho vyhodnocení předložit samostatný materiál na prodej uvedené nemovitosti.

Usnesení rady kraje č. 795/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 64/2011 ze dne 5. 9. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhají jednání s městem Třeboň, které se zatím písemně nevyjádřilo. Plnění usnesení trvá.

100) Usnesení č. 366/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 921/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 37/2011 ze dne 24. 10. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Borek, Jivno a Netolice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Borek již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

101) Usnesení č. 374/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 904/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt bude realizován po dobu 2 let – od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013; ustanovená Krajská koordinační skupina SPRSS JK pracuje dle záměru projektu. Trvá.

102) Usnesení č. 393/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Dny otevřených ateliérů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 938/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování 2011-2013. Trvá.

103) Usnesení č. 397/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období 2012 - 2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění koncepce prostřednictvím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Usnesení rady kraje č. 909/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 32/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.

104) Usnesení č. 411/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Záměr prodeje nemovitosti v obci Stráž nad Nežárkou

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení připravit materiál k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 911/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 72/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 1. záměr zveřejněn, nikdo nepodal nabídku. Trvá.

105) Usnesení č. 413/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Revokace usnesení č. 92/2011/ZK-21 - záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 a usnesení č. 220/2011/ZK-23 - prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- zveřejnit záměr prodeje na úřední desce a v tisku,

- po zveřejnění záměru dle části III. 1. tohoto usnesení a po přijetí nabídek zabezpečit zpracování návrhu pro rozhodnutí orgánů kraje o prodeji předmětných nemovitostí.

Usnesení rady kraje č. 954/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 74/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: O dalším postupu dosud nebylo rozhodnuto. Plnění usnesení trvá.

106) Usnesení č. 429/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Realizace Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 - 2013, dílčí zpráva za rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat záměry Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 – 2013, stanovené pro období kalendářního roku 2012.

Usnesení rady kraje č. 1070/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Průběžná informace předložena na ZK 27. 6. 2013. Plněno průběžně.

107) Usnesení č. 431/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Schválení realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1111/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá zadávací řízení na stavební práce zástupcem zadavatele. Probíhá zadávacího řízení na technický dozor investora a koordinátora BOZP.  Předpoklad zahájení stavebních prací je 7/2013. Trvá.

108) Usnesení č. 432/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1056/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 43/2011 ze dne 5. 12. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Byly podepsány smlouvy o poskytnutí grantu s obcemi Bednárec, Cerhonice, Hadravova Rosička, Kamenná, Minice, Osek, Roudné, Velký Ratmírov, Zahájí, Zbytiny. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obce Kamenná, Osek a Cerhonice již předložily závěrečné zprávy a byly jim poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

109) Usnesení č. 433/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Odstoupení od smlouvy č. SON/OGEI/6/2009 - návrh na vydání platebního rozkazu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1065/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Přihlášena pohledávka u krajského soudu v Plzni. Projektová dokumentace předána v souvislosti s vyšetřováním Policií ČR. Trvá.

110) Usnesení č. 434/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Vyhlášení 3. výzvy v oblasti podpory 3.2 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1112/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

111) Usnesení č. 437/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Ekologizace energetického zdroje Nemocnice Český Krumlov, a. s.“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 1116/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do XVII. výzvy OPŽP, schválen k financování. Projekt zrealizován, ale dosud nevydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na základě kterého by byla uzavřena smlouva o návratné finanční výpomoci dle SM/115/RK mezi nemocnicí a JK. Trvá.

112) Usnesení č. 10/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 91/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.

113) Usnesení č. 11/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Evropský region Dunaj - Vltava: konkrétně“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 89/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.

114) Usnesení č. 12/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „ERRAM CZ - AT“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 90/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.

115) Usnesení č. 13/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Rozvoj JVTP Etapa II A“ a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu zajistit realizaci tohoto usnesení dle bodu I. a II. návrhu materiálu č. 44/ZK/12.

Usnesení rady kraje č. 94/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: JVTP, a.s. má stavební povolení, probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, na základě rozhodnutí o výběru dodavatele stavby podal jeden z uchazečů námitku a následně zahájil ÚOHS šetření. Trvá.

116) Usnesení č. 30/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna usnesení č. 313/2010/ZK-17 ve věci schválení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 100/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do XXXV. výzvy OPŽP, schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

117) Usnesení č. 44/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 40/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Bečice, Nemyšl a Volyně byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Nemyšl již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

118) Usnesení č. 45/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování doplněného seznamu vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 51/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 7/2012 ze dne 23. 1. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Obec Dříteň – profinancování příspěvku. Trvá.

119) Usnesení č. 46/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna č. 2 usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 52/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 7/2012 ze dne 23. 1. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Obec Ratibořské Hory – profinancování příspěvku. Trvá.

120) Usnesení č. 47/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna usnesení č. 336/2011/ZK-26 ve věci realizace projektu „Implementace a péče o územní soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ a nové schválení jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 53/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: V současné době je většina prací odevzdána, ale řada věcí byla vrácena k dopracování a intenzivně probíhají terénní práce. Připravuje se žádost o platbu č. 5, která bude podána nejpozději do konce června 2013. Trvá.

121) Usnesení č. 61/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Souhlas k odkoupení pozemku v k. ú. Písek fyzickou osobou od ČR - PF ČR a budoucí přijetí daru části předmětného pozemku od této fyzické osoby do vlastnictví Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I., II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 62/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 12/2012 ze dne 30. 1. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Darovací smlouva podepsána a předána ke schválení opatrovnickému soudu. Trvá.

122) Usnesení č. 69/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování v 1. výzvě druhých globálních grantů Jihočeského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 281/2012/RK-87 ze dne 27. 3. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá kontrola průběžných monitorovacích zpráv projektů. Trvá.

123) Usnesení č. 70/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Muzeum koněspřežky – prostor pro společnou historii, setkání a vzdělávání“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 211/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Žádost o podporu projektu byla podána. Trvá.

124) Usnesení č. 71/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Green Jobs“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 212/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.

125) Usnesení č. 72/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Kofinancování projektu „Poznej svého souseda“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 213/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Připravuje se podání žádosti. Trvá.

126) Usnesení č. 91/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a. s.“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Termín: 30. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 222/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do XXXV. výzvy OPŽP, schváleno k financování. Trvá.

127) Usnesení č. 93/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Změny v organizaci a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji v roce 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zaslat poskytovatelům zdravotních služeb žádost o podílení se na zajištění pohotovostních služeb dle § 45 odst. 2 písm. l),

2. jednat s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem financí ČR o navýšení prostředků na výkon státní správy z titulu úhrady nákladů kraje spojených s organizací a zajištěním pohotovostních služeb a prohlídkami těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Jihočeského kraje v roce 2012.

Usnesení rady kraje č. 282/2012/RK-87 ze dne 27. 3. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 1. Zaslány žádosti všem všeobecným praktickým lékařům, praktickým lékařům pro děti a dorost. Zubním lékařům zaslány žádosti v souladu se závěrem jednání se zástupci profesních sdružení. Splněno.

2. Trvá.

128) Usnesení č. 95/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Schválení realizace projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P5)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

# Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 285/2012/RK-87 ze dne 27. 3. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dne 30. 4. 213 bylo zahájeno zadávací řízení na stavební práce. Předpokládaná realizace stavebních prací 08-10/2013. Trvá.

129) Usnesení č. 98/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 242/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Holubov, Krašlovice a Uzenice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Uzenice již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky. Úkol trvá.

130) Usnesení č. 128/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 375/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhají kontroly na místě dle plánu kontrol KÚ na I. A II. pololetí 2013. Trvá.

131) Usnesení č. 135/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky JK v roce 2012, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 355/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

132) Usnesení č. 146/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Ochrana před povodněmi, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 362/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty realizovány do 7/2013. Trvá.

133) Usnesení č. 153/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 367/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty ukončeny a vyúčtovány. U dodatečně vybraných projektů v 9/2012 byly podepsány smlouvy, vyplaceny 70% zálohy, projekty jsou nyní postupně ukončovány do srpna 2013. Trvá.

134) Usnesení č. 182/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic pořízení 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

Usnesení rady kraje č. 446/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 4/2012 ze dne 30. 4. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá hodnocení vlivů 1. aktualizace ZÚR na životní prostředí. Trvá.

135) Usnesení č. 183/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 387/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 3/2012 ze dne 30. 4. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Bušanovice, Hlavatce, Omlenice, Prachatice a Vitějovice byly sepsány smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektu bude KÚ doručena závěrečná zpráva vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Bušanovice a Vitějovice již předložily závěrečnou zprávu a byly jim poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

136) Usnesení č. 187/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Doplnění seznamu staveb a poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 329/2012/RK-88 ze dne 10. 4. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 2 akce – proplacení příspěvku. Trvá.

137) Usnesení č. 189/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - Domov pro seniory Chýnov

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 327/2012/RK-88 ze dne 10. 4. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dodatek smlouvy podepsán. Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 6. 12. 2013. Trvá.

138) Usnesení č. 190/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - REVITA CZ o.p.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 404/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dodatek smlouvy podepsán. Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 6. 12. 2013. Trvá.

139) Usnesení č. 208/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury pro rok 2012 - 2. kolo výběru projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 523/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 23/2012 ze dne 11. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Vyplacena záloha 70% grantu. Některé projekty zrealizovány a vyúčtovány. Trvá.

140) Usnesení č. 209/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 522/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na základě uzavřených smluv s úspěšnými žadateli došlo k vyplacení příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů a u realizovaných projektů dochází k vyúčtování poskytnutého příspěvku. Trvá.

141) Usnesení č. 212/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Předfinancování projektu „Funding Policies - to bring innovation to finance/market/people (Innofun)“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 9. 2015

Usnesení rady kraje č. 519/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v letech 2012-2015. Trvá.

142) Usnesení č. 213/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Modernizace silničního spojení z obce Zdíkov ve směru k hraničnímu přechodu Strážný – Philippsreut“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 521/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v l. 2012-2014. Trvá.

143) Usnesení č. 214/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Centrum ekologického vzdělávání U kaštanu ve Volyni“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 9. 2015

Usnesení rady kraje č. 520/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v l. 2012-2015. Trvá.

144) Usnesení č. 215/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Dřevosochařské sympozium Žumberk 2012“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 477/2012/RK-91 ze dne 29. 5. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2013. Trvá.

145) Usnesení č. 216/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2012“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 478/2012/RK-91 ze dne 29. 5. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2013. Trvá.

146) Usnesení č. 229/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I.“ a jeho předfinancování i financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.  Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 595/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: MPSV vydané Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků z IOP nabylo účinnosti 31. 5. 2013 podpisem hejtmana, projekt je již v realizaci a probíhá jeho předfinancování i kofinancování dle výše uvedeného usnesení. Splněno.

147) Usnesení č. 239/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P6)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 604/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: V současné době probíhá příprava veškerých podkladů pro realizaci zadávacího řízení na stavební práce. Zároveň bude realizováno výběrové řízení na zástupce zadavatele. Trvá.

148) Usnesení č. 240/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č. Budějovicích – 2. etapa, část 2.2.“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 602/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá zadávací řízení na stavební práce zástupce zadavatele. Probíhá zadávacího řízení na technický dozor investora a koordinátora BOZP. Trvá.

149) Usnesení č. 241/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Kaplice – přeložka silnice II/154, II/158 – I. etapa“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 603/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Proběhlo zadávací řízení na stavební práce zástupcem zadavatele, výsledek zadávacího řízení byl schválen v RK 16. 5. 2013. Proběhlo zadávací řízení na Technický dozor investora a koordinátora BOZP, výsledek zadávacího řízení byl schválen v RK 16. 5. 2013. K oběma zadávacím řízením budou následně podepsány smlouvy s vybranými uchazeči. Trvá.

150) Usnesení č. 247/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Bezúplatný převod pozemků státu ve zvláště chráněných územích přírody do majetku Jihočeského kraje - schválení podání žádosti na MŽP

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit všechny úkony spojené s plněním bodu č. I. tohoto usnesení. Termín: 31. 08. 2012

Usnesení rady kraje č. 605/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Žádost hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly o převod pozemků byla odeslána na MŽP k rukám Ministra životního prostředí Mgr. Tomáše Chalupy. Na MŽP byla doručena dne 16. 10. 2012. Pan ministr odpověděl dopisem, kterým žádost plně podporuje a předal k vyřízení ředitelství AOPK. V současné době čekáme na kroky ze strany MŽP nebo AOPK. Dle neověřených informací připravuje MŽP zákon o převodu pozemků v ZCHÚ na kraje. Ze strany JK není zapotřebí v této chvíli žádných úkonů. Trvá.

151) Usnesení č. 248/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - Lužnice (svazek obcí)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 488/2012/RK-91 ze dne 29. 5. 2012, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 21/2012 ze dne 11. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dodatek smlouvy podepsán. Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 30. 6. 2013. Trvá.

152) Usnesení č. 267/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Informace o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Jihočeského kraje provedené Ministerstvem vnitra v květnu 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat nápravná opatření a informovat Ministerstvo vnitra podle požadavků z protokolu o kontrole.

Usnesení rady kraje č. 709/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Nápravná opatření realizována, MV ČR bylo informováno o termínu projednání protokolu o provedené kontrole na ZK dne 25. 9. 2012. Vyvěšeno na úřední desce KÚ. Trvá.

153) Usnesení č. 277/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 3. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 846/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

154) Usnesení č. 278/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Vyhlášení druhých výzev v rámci druhých Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - prioritní osa 1

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 847/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Výběrová komise konaná dne 22. 5. 2013 doporučuje seznam projektů k realizaci – bude předloženo na ZK 27. 6. 2013.

155) Usnesení č. 279/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Podpora odborného technického vzdělávání přes hranice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 718/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v letech 2013-2015. Trvá.

156) Usnesení č. 283/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Úprava parteru Wortnerova domu v Českých Budějovicích

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení; Termín: duben 2013;

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem rozhodnutí/smlouvy o přidělení dotace z fondů.

Usnesení rady kraje č. 848/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: před výběrovým řízením na projektanta, čeká se na nový ROP 2014-2020. Trvá.

157) Usnesení č. 296/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ a jeho předfinancování i financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.  Termín: 31. 3. 2013

Usnesení rady kraje č. 781/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: MPSV vydané Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků z IOP nabylo účinnosti 31. 5. 2013 podpisem pana hejtmana, projekt je již v realizaci a probíhá jeho předfinancování i kofinancování dle výše uvedeného usnesení. Splněno.

158) Usnesení č. 313/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Zrušení usnesení č. 94/2012/ZK-30 ve věci realizace projektu „Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 853/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Proběhlo zadávací řízení na stavební práce zástupcem zadavatele, výsledek zadávacího řízení byl schválen v RK 16. 5. 2013. Proběhlo zadávací řízení na Technický dozor investora a koordinátora BOZP, výsledek zadávacího řízení byl schválen v RK 16. 5. 2013. K uvedeným zadávacím řízení budou následně podepsány smlouvy s vybranými uchazeči. Trvá.

159) Usnesení č. 316/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovacích dokumentací obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 792/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012 a usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 68/2012 ze dne 10. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi a městy Čestice, Horní Planá, Přechovice, Skály, Slapsko, Šumavské Hoštice, Únice a Vlachovo Březí byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Únice již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

160) Usnesení č. 320/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v působnosti Jihočeského kraje - schválení evropského projektu LIFE+

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

II. pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, k podpisu žádosti o kofinancování projektu na Ministerstvo životního prostředí;

- ukládá

Ing. Karlu Vlasákovi, členu rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje k projednání dopracovaný evropský projekt včetně karty evropského projektu „Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v působnosti Jihočeského kraje“. Termín: červen 2013

Usnesení rady kraje č. 568/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář Mgr. Zimola: Plnění usnesení trvá.

Komentář Ing. Hana Rodinová, Ph.D.: Karta evropského projektu schválena na ZK 16. 5. 2013 usnesením č. 132/2013/ZK-4. Návrh na vyřazení ze sledování.

161) Usnesení č. 323/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování akce „Veřejný vodovod sídel obce Drhovle“ v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 744/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 25/2012 ze dne 10. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Sepsána smlouva. Plnění usnesení trvá.

162) Usnesení č. 324/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování a snížení navrhovaných finančních prostředků - obec Horosedly

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 745/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 26/2012 ze dne 10. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na základě usnesení ZK byl vytvořen dodatek o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování, který byl odeslán příjemci a následně podepsán. Termín pro vyúčtování je stanoven na 10. 12. 2014. Dále na základě celkových způsobilých výdajů projektu byla snížena částka dotace na 394 123,- Kč. Trvá.

163) Usnesení č. 330/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Informace o projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - pověřuje

hejtmana kraje podpisem Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace;

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 706/2012/RK-95 ze dne 7. 8. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dne 29. 3. 2013 vydáno nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky rozhodnutí podepsány hejtmanem. Trvá.

164) Usnesení č. 22/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Návrh Akčního plánu 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

orgánům kraje respektovat obsah tohoto dokumentu při své práci a napomáhat jeho naplňování.

Usnesení rady kraje č. 51/2012/RK-2 ze dne 4. 12. 2012.

Komentář: Schválení příjemců podpory proběhlo v rámci materiálů pro RK dne 2. 5. 2013 a pro ZK 16. 5. 2013. Poslední grantový program akčního plánu „Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech“ bude vyhlášen v 9/2013. Plněno průběžně.

165) Usnesení č. 26/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2013.

Usnesení rady kraje č. 50/2012/RK-2 ze dne 4. 12. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Podepsány smlouvy, příjemcům vyplaceno 70% ze schválené částky, termín podávání závěrečných zpráv a vyúčtování 14. 10. 2013. Trvá.

166) Usnesení č. 43/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 792/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi a městy Bohumilice, Borek, Bošice, Božetice, Branišov, Budíškovice, Čečelovice, Černžšovice, Čížkrajice, Dolní Dvořiště, Doňov, Dub, Horosedly, Hrejkovice, Chyšky, Jetětice, Kvilda, Lažiště, Mečichov, Mirkovice, Modrá Hůrka, Novosedly nad Nežárkou, Opařany, Pohorská Ves, Přešťovice, Rosička, Skály, Soběnov, Vrábče a Zliv jsou připraveny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Trvá.

167) Usnesení č. 46/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Žádost o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování GP RVK - Ing. Josef Honz, Český rybářský svaz - místní organizace Protivín, obec Pracejovice, město Písek

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 914/2012/RK-99 ze dne 9. 10. 2012, č. 17/2012-1 ze dne 27. 11. 2012 a č. 15/2012-1 ze dne 27. 11. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na základě usnesení ZK byl vytvořen dodatek o prodloužení termínů závěrečného vyúčtování, který byl odeslán příjemcům a následně podepsán. Termíny pro vyúčtování jsou stanoveny takto:

Ing. Josef Honz – 30. 6. 2013, Český rybářský svaz – místní organizace Protivín – 7. 12. 2013, Obec Pracejovice – 11. 12. 2012 (proplaceno), Město Písek – 18. 12. 2012 (proplaceno). Trvá.

168) Usnesení č. 47/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Žádost Svazku obcí regionu Písecko o opětovné prodloužení termínu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 99/2012/RK-3 ze dne 20. 12. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Sepsán dodatek ke smlouvě. Trvá.

169) Usnesení č. 48/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Prodloužení splatnosti smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci podpory zachování hasičského muzea v Bechyni

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 100/2012/RK-3 ze dne 20. 12. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dne 4. 1. 2013 podepsán hejtmanem a p. Žižkou z Hasičského muzea v Bechyni dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci o prodloužení splatnosti návratné finanční výpomoci a to do 31. 12. 2013. Trvá.

170) Usnesení č. 49/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Změna podmínek uvolnění finančních prostředků Jihočeského kraje na projekt kofinancování OPŽP - obec Bušanovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 16/2012/RK-1 ze dne 27. 11. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Obec Bušanovice předložila průběžné vyúčtování akcí na základě materiálů, které prokazují jejich realizaci. Finální ukončení akcí a kontrola vyúčtování proběhne po ukončení akcí ze strany Státního fondu životního prostředí ČR – po 31. 5. 2014. Plnění usnesení trvá.

171) Usnesení č. 50/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Návrh pravidel Grantového programu Rozvoj venkova a krajiny 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Václavu Kučerovi, členu rady kraje, předložit radě, případně zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín dle harmonogramu jednotlivých opatření uvedených v pravidlech.

Usnesení rady kraje č. 75/2012/RK-2 ze dne 4. 12. 2012.

Komentář Ing. Hana Rodinová, Ph. D.: Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví zpracoval pravidla grantového programu Rozvoj venkova a krajiny pro 2013, účinná od 2. 1. 2013. Pravidla jsou platná pro žadatele a příjemce, kterým bude roku 2013 přislíben grant JK a to až do závěrečného vyúčtování akce. Platí i v případě prodloužení akce do dalších let. Trvá.

172) Usnesení č. 64/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Prodej části pozemku v obci Osek a k. ú. Osek u Radomyšle

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

            - zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 823/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

173) Usnesení č. 65/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Přijetí daru pozemku v obci Osek a k. ú. Osek u Radomyšle od obce Osek

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 826/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

174) Usnesení č. 69/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Darování nemovitostí pro HZS Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 26/2012/RK-1 ze dne 27. 11. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Ze strany JK darovací smlouva podepsána, nyní HZS zajišťuje schvalovací doložku od MF ČR. Trvá.

175) Usnesení č. 72/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Odstranění stavby stodoly v k.ú. Bojenice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. Ing. Jiřímu Blížilovi, řediteli Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek po realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 941/2012/RK-100 ze dne 23. 10. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Centrum sociálních služeb získalo stavební povolení k demolici. Trvá.

176) Usnesení č. 6/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Dohoda o spolupráci při zřízení a provozování společného stálého zastoupení při Evropské unii mezi Jihočeským krajem a krajem Královéhradeckým

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem Dohody o spolupráci při zřízení a provozování společného stálého zastoupení při Evropské unii mezi Jihočeským krajem a krajem Královéhradeckým.

Usnesení rady kraje č. 226/2013/RK-8 ze dne 7. 3. 2013.

Komentář Mgr. Zimola: Dohoda schválena na Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 29. 4. 2013. Trvá.

177) Usnesení č. 20/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2013 společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 140/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Uzavřena smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a poskytnuta první část této platby nemocnici. Druhá část bude poskytnuta v říjnu 2013. Trvá.

178) Usnesení č. 21/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2013 společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 141/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Uzavřena smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a poskytnuta první část této platby nemocnici. Druhá část bude poskytnuta v říjnu 2013. Trvá.

179) Usnesení č. 22/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2013 společnosti Nemocnice Tábor, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 147/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Uzavřena smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a poskytnuta první část této platby nemocnici. Druhá část bude poskytnuta v říjnu 2013. Trvá.

180) Usnesení č. 23/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2013 společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 146/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Uzavřena smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a poskytnuta první část této platby nemocnici. Druhá část bude poskytnuta v říjnu 2013. Trvá.

181) Usnesení č. 24/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2013 společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 145/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Uzavřena smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a poskytnuta první část této platby nemocnici. Druhá část bude poskytnuta v říjnu 2013. Trvá.

182) Usnesení č. 25/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2013 společnosti Nemocnice Písek, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 144/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Uzavřena smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a poskytnuta první část této platby nemocnici. Druhá část bude poskytnuta v říjnu 2013. Trvá.

183) Usnesení č. 26/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2013 společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 143/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Uzavřena smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a poskytnuta první část této platby nemocnici. Druhá část bude poskytnuta v říjnu 2013. Trvá.

184) Usnesení č. 27/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2013 společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 142/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Uzavřena smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a poskytnuta první část této platby nemocnici. Druhá část bude poskytnuta v říjnu 2013. Trvá.

185) Usnesení č. 29/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a. s.

Usnesení rady kraje č. 241/2013/RK-8 ze dne 7. 3. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

186) Usnesení č. 37/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, k podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji;

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 174/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář Mgr. Zimola: Dodatek č. 2 podepsán 15. 3. 2013. Splněno.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na základě podpisu Dodatku č. 2 byl program vyhlášen pro rok 2013 a jeho realizace úspěšně probíhá. Trvá.

187) Usnesení č. 39/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vyhlášení 4. výzvy v oblasti podpory 3.2 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín 31. 12. 2015

Usnesení rady kraje č. 230/2013/RK-8 ze dne 7. 3. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá hodnocení přijatých žádostí. Trvá.

188) Usnesení č. 40/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Jmenování nových členů Výběrových komisí Zprostředkujícího subjektu Jihočeského kraje pro výběr projektů v Prioritní ose 1 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín 30. 3. 2013

Usnesení rady kraje č. 229/2013/RK-8 ze dne 7. 3. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

189) Usnesení č. 43/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ na rok 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 172/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dne 15. 5. 2013 byl ukončen příjem žádostí do příspěvkového programu. Celkem bylo přijato 27 žádostí. Hodnotící komise navrhla příspěvky v celkové výši 1 241 194,- Kč.  Trvá.

190) Usnesení č. 44/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Zrušení usnesení 310/2012/ZK, článku I. bodu 2, ve věci realizace projektu „Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Strakonice - budova školy“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje

# Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 231/2013/RK-8 ze dne 7. 3. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: V současné době připravuje administrátor projektu závěrečné vyúčtování akce a následně bude předložena žádost o platbu. Trvá.

191) Usnesení č. 45/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Zrušení usnesení 238/2012/ZK ve věci realizace projektu „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Hněvkovice“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje

# Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 232/2013/RK-8 ze dne 7. 3. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné realizovat stavební práce (vícepráce) v původně zvažovaném termínu. Stavební práce byly dokončeny do konce 5/2013. Následně probíhá závěrečné vyúčtování akce a bude předložena žádost o platbu. Trvá.

192) Usnesení č. 46/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Realizace projektu „Mizející řemesla a jejich aplikace ve 21. století“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 9. 2015

Usnesení rady kraje č. 170/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v letech 2013-2015. Trvá.

193) Usnesení č. 47/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Realizace projektu „Přeshraniční vzdělávací středisko pro využití obnovitelných zdrojů a šetrného zacházení se zdroji energií pro oblast stavebnictví a zpracování dřeva “ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 9. 2015

Usnesení rady kraje č. 171/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v letech 2013-2015. Trvá.

194) Usnesení č. 51/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výzva pro rok 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členovi rady kraje, v roce 2013 průběžně předkládat zastupitelstvu kraje doporučené návrhy na přidělení dotací obcím.

Usnesení rady kraje č. 106/2013/RK-6 ze dne 7. 2. 2013 a usnesení Výboru pro hospodářství a zaměstnanost č. 5/2013-2 ze dne 19. 2. 2013.

Komentář Mgr. Bc. Antonín Krák: V průběhu roku 2013 budou po dobu výzvy vážící se k tomuto grantu předkládány do zastupitelstva kraje návrhy na přidělení grantu obcím, které o tento grant požádají a budou doporučeny ke schválení hodnotící komisí a radou kraje. Trvá.

195) Usnesení č. 52/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci poskytnutí příspěvku na kofinancování akce „Výstavba ČOV v obci Frahelž“ v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 108/2013/RK-6 ze dne 7. 2. 2013 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 3/2013 ze dne 25. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Sepsána smlouva. Trvá.

196) Usnesení č. 55/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Neinvestiční příspěvek pro Krasec, o.s. - krajskou síť environmentálních center v jižních Čechách v roce 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 189/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 4/2013 ze dne 25. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: V květnu 2013 smlouva podepsána oběma stranami a finanční prostředky byly převedeny na účet příjemce. Do konce r. 2013 musí příjemce předložit vyúčtování příspěvku. Trvá.

197) Usnesení č. 56/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 234/2013/RK-8 ze dne 7. 3. 2013 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 5/2013 ze dne 25. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty s termínem závěrečného vyúčtování do konce roku 2013 a 2014. Trvá.

198) Usnesení č. 58/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Grantový program Nemovité kulturní památky - výzva pro rok 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Haně Rodinové, Ph.D., člence rady kraje, předložit radě kraje, případně zastupitelstvu kraje, návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 30. 6. 2013.

Usnesení rady kraje č. 191/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář Ing. Hana Rodinová, Ph.D.: Splněno.

199) Usnesení č. 59/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Grantový program Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb - výzva pro rok 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Haně Rodinové, Ph.D., člence rady kraje, předložit radě, případně zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín 30. 6. 2013.

Usnesení rady kraje č. 192/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář Ing. Hana Rodinová, Ph.D.: Splněno.

200) Usnesení č. 60/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Grantový program Movité kulturní dědictví - výzva pro rok 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Haně Rodinové, Ph.D., člence rady kraje, předložit radě, případně zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín 30. 6. 2013.

Usnesení rady kraje č. 194/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář Ing. Hana Rodinová, Ph.D.: Splněno.

201) Usnesení č. 61/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Grantový program Obnova drobné sakrální architektury v krajině - výzva pro rok 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Haně Rodinové, Ph.D., člence rady kraje, předložit radě, případně zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 30. 6. 2013.

Usnesení rady kraje č. 195/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář Ing. Hana Rodinová, Ph.D.: Splněno.

202) Usnesení č. 62/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Grantový program Předprojektová příprava obnovy kulturních památek - výzva pro rok 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Haně Rodinové, Ph.D., člence rady kraje, předložit radě, případně zastupitelstvu kraje, návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 30. 6. 2013.

Usnesení rady kraje č. 193/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář Ing. Hana Rodinová, Ph.D.: Splněno.

203) Usnesení č. 63/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci II. části usnesení v termínu do 31. 6. 2013.

Usnesení rady kraje č. 196/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.

204) Usnesení č. 64/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Výběr projektů v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v roce 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit distribuci schválených příspěvků tohoto programu dle části II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 197/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá realizace usnesení. Trvá.

205) Usnesení č. 70/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje - I. kolo v roce 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit administraci příspěvků prostřednictvím příslušných gesčních odborů a uvolňování příspěvků kraje žadatelům prostřednictvím odboru KHEJ, v jehož rozpočtu jsou potřebné finanční prostředky na rok 2013 alokovány.

Usnesení rady kraje č. 200/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013 a usnesení Finančního výboru č. 12/2013 ze dne 25. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Návrhy smluv byly odeslány jednotlivým příjemcům, na základě podpisů ze strany příjemců dochází k uvolňování prostředků, v některých případech v závislosti na termínech konání jednotlivých akcí. V rámci I. kola byla z celkového limitu rozpočtu 2 000 tis. Kč přiznána podpora akcí v souhrnu za 1 820 tis. Kč, zbývající částka 180 tis. Kč tvoří rezervu. Z přiznaného objemu je aktuálně vyplaceno určených příjemcům 1 590 tis. Kč, zbývá vyplatit 230 tis. Kč (např. vyhlášení sportovce roku se koná v prosinci, vyhlášení vynikajícího pedagoga v září atd.). Trvá.

206) Usnesení č. 77/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Koupě části pozemku parc. KN č. 1880/3 v k. ú. Písek

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 116/2013/RK-6 ze dne 7. 2. 2013 a usnesení Finančního výboru č. 14/2013 ze dne 25. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Smlouvy u podpisu, poté bude vloženo do KN. Trvá.

207) Usnesení č. 78/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Koupě pozemku v k. ú. Třeboň od města Třeboň

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2 tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 146/2012/RK-3 ze dne 20. 12. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 2/2013 ze dne 25. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Smlouva u podpisu. Trvá.

208) Usnesení č. 79/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Výkup pozemků v PR Nad Zavírkou

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 117/2013/RK-6 ze dne 7. 2. 2013 a usnesení Finančního výboru č. 18/2013 ze dne 25. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

209) Usnesení č. 80/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Směna pozemků v k. ú. České Velenice mezi Jihočeským krajem a městem České Velenice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 205/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Směnná smlouva před podpisem. Trvá.

210) Usnesení č. 81/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Strakonice od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 206/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013 a usnesení Finančního výboru č. 16/2013 ze dne 25. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

211) Usnesení č. 87/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Záštity členů Rady Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

poskytnutí finančního daru v rámci záštity hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly ve výši 10000,- Kč příjemci: Město Nové Hrady, nám. Republiky 46, 374 01 Nové Hrady, IČ: 00245267, na zajištění akce: 34. Ročník mezinárodní taneční soutěže "Novohradská číše“, konané 30. 3. 2013;

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 223/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

212) Usnesení č. 94/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Podpora jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 380/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Smlouvy na přidělení dotací byly hejtmanem podepsány a následně odeslány vybraným obcím k podpisu. Finanční prostředky jsou připraveny k vyplacení ihned po příjmu podepsané smlouvy statutárním zástupcem příjmové obce. Trvá.

213) Usnesení č. 95/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SOŠ zdravotnické a SOU, Č. Krumlov, Tavírna 342

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení (schválení realizace, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu). Termín: 31. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 458/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

214) Usnesení č. 96/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Domu dětí a mládeže, Č. Krumlov, Linecká 67

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení (schválení realizace, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu). Termín: 31. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 459/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

215) Usnesení č. 97/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – MŠ, ZŠ a Praktické školy, Č. Budějovice, Štítného 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení (schválení realizace, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu). Termín: 31. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 460/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

216) Usnesení č. 98/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Domov mládeže a Školní jídelna, Č. Budějovice, U Hvízdala 4

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení (schválení realizace, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu). Termín: 31. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 461/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

217) Usnesení č. 99/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Konzervatoř, Č. Budějovice, Kanovnická 22

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení (schválení realizace, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu). Termín: 31. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 462/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

218) Usnesení č. 100/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SOŠ a SOU, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/III

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení (schválení realizace, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu). Termín: 31. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 463/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

219) Usnesení č. 101/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Střední škola, České Velenice, Revoluční 220

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení (schválení realizace, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu). Termín: 31. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 464/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

220) Usnesení č. 102/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Základní umělecká škola, Dačice, Antonínská 93/II

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení (schválení realizace, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu). Termín: 31. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 465/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

221) Usnesení č. 103/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ lesnická a Střední lesnická škola B. Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení (schválení realizace, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu). Termín: 31. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 466/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

222) Usnesení č. 104/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení (schválení realizace, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu). Termín: 31. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 467/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

223) Usnesení č. 105/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení (schválení realizace, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu). Termín: 31. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 468/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

224) Usnesení č. 106/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 – objekt Pasovská

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení (schválení realizace, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu). Termín: 31. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 469/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

225) Usnesení č. 107/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 – objekt Brantlova

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení (schválení realizace, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu). Termín: 31. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 470/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

226) Usnesení č. 108/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení (schválení realizace, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu). Termín: 31. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 471/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

227) Usnesení č. 109/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – MŠ a ZŠ, Tábor, třída Čs. armády 925

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení (schválení realizace, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu). Termín: 30. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 472/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

228) Usnesení č. 110/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠ řemeslná a ZŠ, Soběslav - objekt Wilsonova

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení (schválení realizace, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu). Termín: 31. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 473/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

229) Usnesení č. 111/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠ řemeslná a ZŠ, Soběslav - objekt Jiráskova

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení (schválení realizace, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu). Termín: 31. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 474/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

230) Usnesení č. 112/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení (schválení realizace, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu). Termín: 31. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 475/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

231) Usnesení č. 116/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Dodatek č. 12 a č. 13 ke zřizovací listině organizace Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Tomeši Vytiskovi, členu rady kraje, realizovat schválené změny ve zřizovací listině.

Usnesení rady kraje č. 483/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Tomeš Vytiska: Plnění usnesení trvá.

232) Usnesení č. 117/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic - výběr laureátů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkoly potřebné pro realizaci usnesení. Termín: 30. 9. 2013

Usnesení rady kraje č. 339/2013/RK-10 ze dne 4. 4. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.

233) Usnesení č. 118/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Změna stanov společnosti Nemocnice Tábor, a. s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Ivaně Stráské, první náměstkyni hejtmana, předložit návrh dle části II. tohoto usnesení k projednání radě kraje jako jedinému akcionáři společnosti Nemocnice Tábor, a. s., při výkonu působnosti valné hromady. Termín: 30. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 391/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář Mgr. Ivana Stráská: Materiál předložen do RK 13. 6. 2013. Splněno.

234) Usnesení č. 121/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Sloučení příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, PhD., řediteli krajského úřadu, zabezpečení nezbytných úkonů souvisejících se sloučením příspěvkové organizace Bobelovka – centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb, IČ: 75011212, se sídlem Otín – Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec s Centrem sociálních služeb Jindřichův Hradec, IČ: 75011191, se sídlem Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II.

Usnesení rady kraje č. 398/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Bude splněno ke dni sloučení, tj. k 1. 7. 2013.

235) Usnesení č. 124/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Vyhlášení příspěvkového programu Podpora sociálních služeb pro rok 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: do 27. 06. 2013.

Usnesení rady kraje č. 392/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář Mgr. Ivana Stráská: Předloženo na ZK 27. 6. 2013. Splněno.

236) Usnesení č. 125/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013

K bodu: Grantový program Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje, 1. výzva v roce 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín 16. 7. 2013

Usnesení rady kraje č. 394/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: V současné době dochází k podpisům smluv obou stran a po tomto administrativním kroku, dojde k uvolnění finančních prostředků podpořeným žadatelů. Trvá.

237) Usnesení č. 126/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program „Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji pro rok 2013“ - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 393/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Po podpisu smluv o poskytnutí grantu Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve (dále jen BDK) v Jihočeském kraji pro rok 2013 budou tyto neprodleně zaslány k podpisu příjemcům grantu BDK a poté budou schválené finanční prostředky poukázány na jednotlivé účty příjemců. Trvá.

238) Usnesení č. 127/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program „Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji pro rok 2013“ - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 395/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.

239) Usnesení č. 128/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Finanční dar na činnost místních akčních skupin v roce 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 364/2013/RK-11 ze dne 18. 4. 2013 usnesení Výboru pro podporu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti č. 12/2013-2 ze dne 30. 4. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Sepsány darovací smlouvy, probíhá převod peněz. Trvá.

240) Usnesení č. 129/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování akce „Vodovod Zvíkov“ v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 330/2013/RK-10 ze dne 4. 4. 2013 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 11/2013 ze dne 6. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Sepsána smlouva. Trvá.

241) Usnesení č. 131/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Příspěvky na hospodaření v lesích - 2. část žádostí k projednání

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 455/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 9/2013 ze dne 6. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

242) Usnesení č. 132/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu „Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v působnosti Jihočeského kraje“ pro žádost o podporu z programu LIFE+ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, PhD., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2021

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti o přidělení grantu z programu LIFE+.

Usnesení rady kraje č. 490/2013/RK-13 ze dne 16. 5. 2013 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 14/2013 ze dne 6. 5. 2013.

Komentář Mgr. Jiří Zimola: Trvá.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán v otevřené výzvě s uzávěrkou do 24. 6. 2013. Na žádosti se intenzivně pracuje. Trvá.

243) Usnesení č. 133/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program na podporu činnosti útulků pro zvířata rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení

Usnesení rady kraje č. 449/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Úspěšným žadatelům byly odeslány smlouvy k podpisu, byl dán příkaz správce rozpočtu k uvolnění finančních prostředků. Splněno.

244) Usnesení č. 134/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 403/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Je připravováno rozpočtové opatření k jednotlivým projektům. Jsou vyhotoveny smlouvy a po podpisu smluv hejtmanem budou následně odeslány k podpisu jednotlivým příjemcům. Po jejich obdržení s podpisem příjemce, budou vyplaceny zálohy ve výši 70 % z celkové výše dotace.  Trvá.

245) Usnesení č. 135/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé kultury, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 400/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Smlouvy s příjemci grantů podepsány. Trvá.

246) Usnesení č. 136/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora venkovského školství, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 401/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Připravováno rozpočtové opatření k jednotlivým projektům. Jsou vyhotoveny smlouvy a po podpisu smluv hejtmanem budou následně odeslány k podpisu jednotlivým příjemcům. Po jejich obdržení s podpisem příjemce, budou vyplaceny zálohy ve výši 70 % z celkové výše dotace.  Trvá.

247) Usnesení č. 137/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 402/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Je připravováno rozpočtové opatření k jednotlivým projektům. Jsou vyhotoveny smlouvy a po podpisu smluv hejtmanem budou následně odeslány k podpisu jednotlivým příjemcům. Po jejich obdržení s podpisem příjemce, budou vyplaceny zálohy ve výši 70 % z celkové výše dotace.  Trvá.

248) Usnesení č. 138/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 404/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Připravena k podpisu smlouva o poskytnutí grantu, po podpisu odeslána příjemcům grantu. Trvá.

249) Usnesení č. 139/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 405/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Připravena rozpočtová opatření, po podpisu smluv hejtmanem budou tyto rozeslány k podpisu příjemcům grantů. Poté vyplacena 70% záloha. Trvá.

250) Usnesení č. 140/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky JK v roce 2013, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 406/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Připravena k podpisu smlouva o poskytnutí grantu, po podpisu odeslána příjemcům grantu. Trvá.

251) Usnesení č. 141/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora terénních sociálních služeb, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 407/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Připravena k podpisu smlouva o poskytnutí grantu, po podpisu odeslána příjemcům grantu. Trvá.

252) Usnesení č. 142/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 408/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Připravena rozpočtová opatření, po podpisu smluv hejtmanem budou tyto rozeslány k podpisu příjemcům grantů. Poté vyplacena 70% záloha. Trvá.

253) Usnesení č. 143/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 409/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Smlouvy s příjemci grantů podepsány. Trvá.

254) Usnesení č. 144/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Produkty a služby v cestovním ruchu, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 410/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Připravena k podpisu smlouva o poskytnutí grantu, po podpisu odeslána příjemcům grantu. Trvá.

255) Usnesení č. 145/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora veřejných vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 411/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Připravena k podpisu smlouva o poskytnutí grantu, po podpisu odeslána příjemcům grantu. Trvá.

256) Usnesení č. 146/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Úcta k předkům, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 412/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: U schválených projektů byly připraveny smlouvy, po podpisu oběma stranami budou vypláceny 70% zálohy. Trvá.

257) Usnesení č. 147/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 413/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Připravena rozpočtová opatření, po podpisu smluv hejtmanem budou tyto rozeslány k podpisu příjemcům grantů. Poté vyplacena 70% záloha. Trvá.

258) Usnesení č. 148/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 414/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Připravena rozpočtová opatření, po podpisu smluv hejtmanem budou tyto rozeslány k podpisu příjemcům grantů. Poté vyplacena 70% záloha. Trvá.

259) Usnesení č. 149/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 415/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: U schválených projektů byly připraveny smlouvy, po podpisu oběma stranami budou vypláceny 70% zálohy. Trvá.

260) Usnesení č. 150/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 416/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013 a č. 488/2013/RK-13 ze dne 16. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: U schválených projektů byly připraveny smlouvy, po podpisu oběma stranami budou vypláceny 70% zálohy. U podmínečně schválených projektů jsou smlouvy připraveny a po schválení uvolněné částky 5 mil. Kč budou smlouvy podepsány a vypláceny 70% zálohy. Trvá.

261) Usnesení č. 151/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 362/2013/RK-11 ze dne 18. 4. 2013 usnesení Výboru pro podporu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti č. 11/2013-2 ze dne 30. 4. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Průběžně probíhá kontrola dokladů na ORP, vypracování a podpisy smluv, převod peněz, vyúčtování. Trvá.

262) Usnesení č. 152/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Příspěvek na administraci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 obcím s rozšířenou působností

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 363/2013/RK-11 ze dne 18. 4. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Zaslány dotační dopisy a probíhá převod peněz. Trvá.

263) Usnesení č. 154/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Návrh správce ORJ 20 na vyřazení projektů z Matice projektů a jejich případné přesunutí do Zásobníku projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 5. 2013.

Usnesení rady kraje č. 417/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

264) Usnesení č. 155/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Jmenování náhradníků členů Výběrových komisí Zprostředkujícího subjektu Jihočeského kraje pro výběr projektů v Prioritní ose 1 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín 22. 5. 2013

Usnesení rady kraje č. 421/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Výběrová komise Zprostředkujícího subjektu JK pro výběr projektů v Prioritní ose 1 byla uskutečněna 22. 5. 2013. Splněno.

265) Usnesení č. 156/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Dodatky ke Smlouvám o realizaci grantových projektů v rámci Globálních grantů OP VK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 420/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dodatky ke Smlouvám o realizaci grantových projektů předány k podpisu. Trvá.

266) Usnesení č. 157/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Realizace projektu „Prezentace partnerských měst v jižních Čechách a Horním Rakousku“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 419/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v roce 2014. Trvá.

267) Usnesení č. 158/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Realizace projektu „Prezentace partnerských měst v jižních Čechách a Dolním Rakousku“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 418/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v roce 2014. Trvá.

268) Usnesení č. 159/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Změny v projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

II. schvaluje

1. celkové výdaje projektu ve výši 146.839.165,00 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 144.839.165,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 118/ZK/13;

2. kofinancování projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ ve výši 15 % způsobilých výdajů projektu, tj. 21.725.874,75 Kč;

3. předfinancování projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ ve výši 85 % způsobilých výdajů projektu, tj. 123.113.290,25 Kč;

4. nezpůsobilé výdaje projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ ve výši 2.000.000,00 Kč;

III. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SK/OINF/030/12 na dodávku HW a síťové infrastruktury TC včetně stavebních úprav pro záložní TC K a rozšíření kapacit datových úložišť TC kraje výhradně pro potřebu ukládání dokumentů kulturního dědictví dle přílohy č. 2 mat. č. 420/RK/13;

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 439/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: bod III. splněn - dodatek č. 1 ke smlouvě č. SK/OINF/030/12 na dodávku HW a síťové infrastruktury TC včetně stavebních úprav pro záložní TC K a rozšíření kapacit datových úložišť TC kraje výhradně pro potřebu ukládání dokumentů kulturního dědictví. Realizace projektu do 03/2014. Plnění usnesení trvá.

269) Usnesení č. 160/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Realizace projektu „Přeložka silnic II /156 a II/157 v Českých Budějovicích- 1.etapa, část 1.1“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2015.

Usnesení rady kraje č. 487/2013/RK-13 ze dne 16. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Připravována projektová žádost pro podání k 28. 6. 2013 na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v rámci 24. výzvy. Trvá.

270) Usnesení č. 163/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Návrh zástupce Jihočeského kraje na jednání valné hromady RERA,a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Jaromíru Slívovi, náměstku hejtmana, předložit k projednání radě návrh programu valné hromady společnosti RERA. Termín: jakmile bude znám návrh programu

Usnesení rady kraje č. 436/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář Ing. Jaromír Slíva: Materiál předložen na jednání rady kraje 13. 6. 2013. Splněno.

271) Usnesení č. 164/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. JUDr. Tomeši Vytiskovi, zástupci Jihočeského kraje, případně Mgr. Ivaně Stráské, náhradnici zástupce kraje, hlasovat na řádné valné hromadě společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. v souladu s částí III. usnesení,

2. JUDr. Milanu Kučerovi, PhD., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci pro zástupce kraje na řádné valné hromadě společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., příp. jeho náhradnici, hejtmanovi kraje k podpisu.

Usnesení rady kraje č. 440/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013 a usnesení Dopravního výboru č. 18/2013 ze dne 14. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Podpis plné moci zajištěn. Splněno.

Komentář JUDr. Tomeš Vytiska: Valná hromada společnosti Jihočeské letiště Č.B. a.s. proběhla dne 3. 6. 2013. Informace bude podána na ZK 27. 6. 2013. Splněno.

272) Usnesení č. 165/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Petice proti povolení průjezdu nákladní dopravy nad 3,5 t na trase Dačice - Slavonice - Fratres

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

Mgr. Bc. Antonína Kráka, člena rady kraje, zaslat Tereze  Kuhnové, jakožto předsedkyni petičního výboru, odpověď na petici uvedenou v příloze č. 2 mat. č. 145/ZK/13.

Usnesení rady kraje č. 442/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář Mgr. Bc. Antonín Krák: Odpověď odeslána 20. 5. 2013. Splněno.

273) Usnesení č. 166/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Územní studie dopravního napojení veřejného logistického centra České Budějovice – Nemanice a územní studie severní silniční tangenty města České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, prostřednictvím příslušného odboru zajistit zápis studie do centrální evidence územně plánovací činnosti.

Usnesení rady kraje č. 448/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013 usnesení Výboru pro podporu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti č. 8/2013-2 ze dne 30. 4. 2013. Usnesení Dopravního výboru č. 15/2013 ze dne 14. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

274) Usnesení č. 167/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 447/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013 a usnesení Výboru pro podporu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti č. 7/2013-2 ze dne 30. 4. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Pro obce Drážov, Dřešín, Lásenice, Miloňovice, Neplachov, Staré Město pod Landštejnem a Velká Turná jsou připraveny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

275) Usnesení č. 168/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Rozpočtové změny 11/13

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 118/Z, 136/Z, 137/Z, 153/Z a 154/Z.

Usnesení rady kraje č. 332/2013/RK-10 ze dne 4. 4. 2013, usnesení č. 343/2013/RK-11 ze dne 18. 4. 2013, usnesení č. 457/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013. Usnesení Finančního výboru č. 27/2013 ze dne 6. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

276) Usnesení č. 171/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění záměru prodeje, darování a směny nemovitostí, uvedených v části I. 1., 2 a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), r), s), v), w), x) a y) a 3. usnesení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a v případě prodejů a směn uvedených v části I. 1. a 3. též na úředních deskách obcí, do jejichž územní působnosti předmětné nemovitosti náležejí.

Usnesení rady kraje č. 444/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

277) Usnesení č. 173/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, vyřazení staveb z hospodaření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zabezpečit provedení potřebných úkonů k realizaci části I. 3. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 446/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář Ing. Bc. Antonín Krák: Demolice montované haly v k.ú. Dačice – bylo zadáno zpracování aktualizované projektové dokumentace, vypsáno výběrové řízení na realizaci likvidace ocelové haly a výstavbu nové. Trvá.

278) Usnesení č. 174/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Výkup pozemků v PP Pastvina u Zahorčic - Sychrů rybník

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 368/2013/RK-11 ze dne 18. 4. 2013 a usnesení Finančního výboru č. 33/2013 ze dne 6. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Příprava kupní smlouvy. Trvá.

279) Usnesení č. 177/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Záštity členů Rady Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 484/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013 a č. 494/2013/RK-13 ze dne 16. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.