| Datum jednání: | 27.06.2013 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 211/ZK/13 |
| Název bodu: | Odůvodnění veřejné nadlimitní zakázky na stavební práce na akci „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 1. etapa, část 1.1“ |

| Předkladatel: | Ing. Jaromír Slíva |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 1. etapa, část 1.1“ v souladu s §156 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, které je přílohou mat. č. 211/ZK/13.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Na předmětnou akci je v současné době zpracovávána žádost o dotaci v rámci 24. výzvy z ROP NUTS II Jihozápad, Oblast podpory 1.1. – Modernizace regionální silniční sítě (termín pro podání projektové žádosti je 28.6.2013). Kofinancování a předfinancování tohoto projektu bylo schváleno v zastupitelstvu kraje dne 16. 5. 2013 pod č. usnesení 160/2013/ZK-4. Předpokládané náklady stavby jsou odhadovány na téměř 296 mil. Kč (vč DPH), jedná se tedy dle  §16a odst. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, o významnou zakázku, jejíž odůvodnění podléhá schválení zastupitelstvu kraje (§156 odst. 4 zákona)

Termín ukončení fyzické realizace 24. výzvy je stanoven na 31. 3. 2015. Vzhledem k tomu, že stavební realizace se předpokládá min. 15 měsíců, je nezbytné zahájit proces zadání zakázky a kroky s tím spojené již v této době. Jedním z těchto nezbytných kroků je právě schválení odůvodnění zakázky v zastupitelstvu kraje, bez kterého nelze zadávací řízení zahájit.

Vzhledem k výše uvedenému termínu ukončení fyzické realizace v rámci 24. výzvy, je nezbytné předložení a případné schválení odůvodnění předmětné veřejné zakázky v tomto zasedání zastupitelstva kraje, aby mohly být stavební práce zahájeny na počátku roku 2014 a dokončeny v termínu stanoveném v podmínkách o poskytnutí dotace, tzn. v 03/2015. Doba vedení zadávacího řízení je v projednávaném případě min. 5 měsíců

Stanoviska, seznam konzultantů:	nevyžaduje se

Souhlas správce rozpočtu:		nevyžaduje se

PŘÍLOHY:

Odůvodnění veřejné zakázky (ZK270613_211_př..doc)

Zodpovídá:			Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením OREG

Termín kontroly:		30. 6. 2013

Termín splnění:		30. 6. 2013