| Datum jednání: | 27.06.2013 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 243/ZK/13 |
| Název bodu: | Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2013 |

| Předkladatel: | Mgr. Bc. Antonín Krák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | ODSH |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jiří Klása |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2013, uvedený v příloze mat. č. 243/ZK/13.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Předložený materiál navrhuje úpravy „Programu investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje“, schváleného Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 38/2002/ZK ze dne 5. 3. 2002 a aktualizovaného Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 143/2003/ZK ze dne 4. 3. 2003, usnesením č. 173/2004/ZK ze dne 16. 3. 2004, usnesením č. 34/2005/ZK ze dne 1. 3. 2005, usnesením č. 90/2006/ZK ze dne 25. 4. 2006, usnesením č. 45/2007/ZK ze dne 6. 2. 2007, usnesením č. 193/2008/ZK ze dne 27. 5. 2008, usnesením č. 319/2009/ZK ze dne 23. 6. 2009, usnesením č. 181/2010/ZK-15 ze dne 25. 5. 2010, usnesením č. 563/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011 a usnesením č. 381/2012/RK-89 ze dne 24. 04. 2012.

Celková délka silnic II. a III. třídy činí 5. 457 km z celkové délky 6. 206 km dálnic a silnic na území kraje. V souvislosti se snahou optimalizovat rozvoj a výdaje do silniční infrastruktury kraje nechal krajský úřad zpracovat v roce 2011 strategický materiál „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“.  Hlavním cílem projektu bylo optimalizovat vynakládání finančních prostředků do dopravní infrastruktury a plánovaných investic za současné koordinace rozvoje dopravní infrastruktury v souladu s územně plánovací dokumentací a „Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje“. S ohledem na to bylo snahou projektu, aby hlavní dopravní koridory byly plánovány s ohledem na širší územní vazby, s ohledem na předpokládaný rozvoj v řešeném území a ochranu životního prostředí, potřebu změn v území za současného respektování nezvratných územních vazeb a daností (hospodářský a sociální vývoj, stav osídlení, předpokládaný rozvoj území a jeho urbanizace). Konečným cílem je vytvoření kvalitní dopravní infrastruktury.

V rámci aktualizace byly z „Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2013“ vyňaty již dokončené akce. U jedné akce došlo k přeřazení ze sekce investičních opatření do „Programu opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu“ a to z důvodu charakteru prováděné stavby v souvislosti s bezpečností silničního provozu. Současně byly aktualizovány technické specifikace jednotlivých akcí a byly aktualizovány údaje, které se týkají zpracované projektové dokumentace. V sekci mostů bylo aktualizováno pořadí všech mostů, a to na základě provedených hlavních prohlídek. Současně byly doplněny další mosty, které bylo nutné zařadit do programu z důvodů jejich nevyhovujícího stavebně technického stavu. U všech akcí byly aktualizovány údaje o zpracované projektové dokumentaci v různých stupních.

###### Silnice II. třídy

Investiční opatření na silnicich II. třídy :

V rámci investičních akcí na silnicích II. třídy jsou zařazeny akce na páteřní a základní silniční síti, které vycházejí z priorit stanovených v rámci „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“. Akce jsou rozděleny dle priorit do tří oddílů a to akce s vysokou prioritou, se střední prioritou a s nízkou prioritou.

V rámci investičních akcí na silnicích II. třídy byly vyřazeny 4 dokončené akce a to „Sil. II/156 Trhové Sviny - Žižkovo náměstí - ul. Nové Město“, „Sil. II/151 Průtah Dačice (ul. Kapetova)“, „Sil. II/408 a III/4086 Dačice ul. Berky z Dubé - úprava křižovatky“ a „Silnice II/153 Chlum u Třeboně“.

Do „Programu opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu“ byla přeřazena z investičních akcí 1 akce, a to „Silnice II/157 a II/160 křižovatka pod autobusovým nádražím, Český Krumlov“, vzhledem k charakteru prováděné stavby v souvislosti s realizací akcí z hlediska řešení bezpečností silničního provozu. Dále byly sloučeny akce, které na sebe stavebně navazují. Jedná se o akci „Sil. II/408 Východní obchvat Dačic“, která byla sloučena s akcí „Sil. II/151 a II/408 Dačice – obchvat“ a o akci „Sil. II/143 Napojení letiště na II/156 (Jižní tangenta)“, která byla sloučena s akcí „Sil. II/143 Jižní tangenta České Budějovice“. Na žádost obce Turovec byla vyřazena 1 akce a to „Sil. II/409 Průtah Turovec“.

V oddíle s vysokou prioritou je uvedeno celkem 30 akcí, z toho je 6 akcí připraveno k realizaci v roce 2013; celkem 23 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Dále je zde uvedena 1 akce bez stanoveného pořadí, na které není zpracována žádná dokumentace.

V oddíle se střední prioritou je celkem uvedeno 49 akcí, z toho je 1 akce připravena k realizaci v roce 2013; celkem 14 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, s uvedením příslušných stupňů zpracované projektové dokumentace. Dále tento oddíl obsahuje celkem 34 akcí bez stanoveného pořadí, u kterých není zpracována jakákoliv projektová dokumentace.

V oddíle s nízkou prioritou je uvedeno celkem 17 akcí, z toho jsou 4 akce uvedeny se stanoveným pořadím dle příslušného stupně zpracované projektové dokumentace. Ostatních 13 akcí je uvedeno bez stanoveného pořadí, opět z důvodů, že na tyto akce není doposud zpracována žádná projektová dokumentace.

V rámci investičních akcí na silnicích II. třídy je tedy celkem uvedeno 96 akcí, z toho je 7 akcí připraveno k realizaci v roce 2013, u 41 akcí je zpracována projektová dokumentace v různých stupních a 48 akcí nemá jakoukoliv projektovou dokumentaci zpracovánu.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Opravy silnic II. třídy páteřní a základní silniční sítě :

V této složce byly provedeny aktuální změny: byly vyřazeny úseky realizované od poslední aktualizace tohoto materiálu v roce 2012 a bylo upraveno staničení úseků realizovaných v roce 2012 pouze z části; dále byl zásobník doplněn o nově zařazené úseky v rámci průběžného posuzování stavebního stavu komunikací včetně akcí obsažených v Programech P5 a P6.

Silnice III. třídy

Investiční opatření na silnicích III. třídy :

V rámci investičních akcí na silnicích III. třídy byly zařazeny akce na páteřní a základní silniční síti, které vycházejí z priorit stanovených v rámci „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“. Akce jsou rozděleny dle priorit také do tří oddílů a to akce s vysokou prioritou, se střední prioritou a s nízkou prioritou.

V rámci investičních akcí na silnicích III. třídy byly vyřazeny 3 dokončené akce a to „Silnice III/10579a Rekultivace Mydlovary - úsek Olešník - Chlumec“, „Sil. III/14212 Miloňovice“ a „Sil. III/15425 Jakule“. Na žádost obce Roudné byla zařazena do oddílu se střední prioritou 1 akce a to „Sil. III/15529 Stavební úpravy sil. III/15529 Plavská ulice“.

V oddíle s vysokou prioritou je uvedeno celkem 5 akcí, z toho jsou 2 akce připraveny k realizaci v roce 2013; celkem 2 akce jsou uvedeny v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Dále je zde uvedena 1 akce bez stanoveného pořadí, u které není zpracována žádná dokumentace.

V oddíle se střední prioritou jsou celkem uvedeny 4 akce, z toho u 2 akcí je uvedeno pořadí dle stupně připravenosti, s uvedením příslušného stupně zpracované projektové dokumentace. Dále tento oddíl obsahuje celkem 2 akce bez stanoveného pořadí, u kterých není zpracována jakákoliv projektová dokumentace.

V oddíle s nízkou prioritou je uvedeno celkem 10 akcí, z toho je 6 akcí uvedeno se stanoveným pořadím dle příslušného stupně zpracované projektové dokumentace. Ostatní 4 akce jsou uvedeny bez stanoveného pořadí, opět z důvodů, že na tyto akce není doposud zpracována žádná projektová dokumentace.

V rámci investičních akcí na silnicích III. třídy je tedy celkem uvedeno 19 akcí, z toho jsou 2 akce připraveny k realizaci v roce 2013, u 10 akcí je zpracována projektová dokumentace v různých stupních a 7 akcí nemá jakoukoliv projektovou dokumentaci zpracovánu.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Opravy silnic III. třídy páteřní a základní silniční sítě :

Obdobně jako u složky oprav silnic II. třídy byly v této složce provedeny aktuální změny: byly vyřazeny úseky realizované od poslední aktualizace tohoto materiálu v roce 2012 a bylo upraveno staničení úseků realizovaných v roce 2012 pouze z části; dále byl zásobník doplněn o nově zařazené úseky v rámci průběžného posuzování stavebního stavu komunikací včetně akcí obsažených v Programech P5 a P6.

# Investiční akce a opravy na silnicích II.  a  III. třídy  -  mosty

Evidence akcí pro mosty byla oproti minulé „Bílé knize“ kompletně změněna a bylo stanoveno jednotné pořadí všech mostů, a to na základě provedených hlavních prohlídek všech mostů ve vlastnictví Jihočeského kraje v roce 2012 a 2013. Hlavní prohlídky jako majetkový správce zajišťovala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Z důvodu naléhavosti řešit stavebně technický stav je v evidenci oprav a rekonstrukcí mostních objektů, případně nových mostů, uvedeno celkem 227 akcí, z toho se 1 akce realizuje, 26 akcí je připraveno k realizaci v roce 2013, celkem 85 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Dále je zde uvedeno 115 akcí bez stanoveného pořadí, na které není zpracována žádná dokumentace. Všechny tyto opravy mostů byly zařazeny do prioritního řazení z důvodu zjištěného nevyhovujícího stavebně technického stavu při hlavní prohlídce uvedených mostních objektů a jejich pořadí bylo určeno dle projektové připravenosti jednotlivých akcí. Současně byly do pořadí nově zařazeny dva mosty realizované v rámci protipovodňových opatření Jihočeského kraje a to „Most ev.č. 00419-1x Inundační most u mostu ev.č. 00419-1 Myslín“ a „ Most ev.č. 141-013x Inundační most u mostu ev.č. 141-013 v obci Svinětice“.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technický stav mostních objektů.

Rada kraje doporučila svým usnesením č. 592/2013/RK-16 ze dne 13.6.2013 zastupitelstvu kraje schválit „Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2013“.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyla vyžádána

Souhlas správce rozpočtu: nebyl vyžádán

PŘÍLOHY:

Příloha č.1-Program inv. výstavby a oprav na sil. II. a III. třídy na území Jč. kraje – aktualizace 2013 (Příloha č.1-Program inv. výstavby a oprav na sil. II. a III. třídy na území Jč. kraje – aktualizace 2013.xls)

Zodpovídá: Ing. Jiří Klása – vedoucí ODSH

Termín kontroly: 1.7.2013

Termín splnění: 27.6.2013