| Datum jednání: | 19.09.2013 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 299/ZK/13 |
| Název bodu: | Žádost o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování GP RVK - Domov pro seniory Chýnov, Lužnice (svazek obcí), město Milevsko |

| Předkladatel: | Ing. Hana Rodinová, Ph.D. |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. prodloužení termínu ukončení akce z grantového programu Rozvoj venkova a  krajiny - opatření I. Tvorba krajiny a podpora biodiverzity s názvem „Revitalizace zámeckého parku u Domova pro seniory v Chýnově“ pro Domov pro seniory Chýnov a předložení závěrečného vyúčtování do 6. 12. 2014,

2. prodloužení termínu ukončení akce z grantového programu Rozvoj venkova a  krajiny - opatření I. Tvorba krajiny a podpora biodiverzity s názvem „Kanalizace a ČOV pro obce Dvory nad Lužnicí a Halámky“ pro Dobrovolný svazek obcí Lužnice a předložení závěrečného vyúčtování do 30. 6. 2014,

3. prodloužení termínu ukončení akce z grantového programu Rozvoj venkova a  krajiny - opatření I. Tvorba krajiny a podpora biodiverzity s názvem „Regenerace sídelní zeleně – staré sídliště v Milevsku“ pro město Milevsko a předložení závěrečného vyúčtování do 13. 12. 2014;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré

úkony potřebné realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Projekt „Revitalizace zámeckého parku u Domova pro seniory v Chýnově“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 88/2010/ZK-13 ze dne 16. 3. 2010 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Na základě smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OZZL/141/10 byl přislíben grant ve výši 607 000,- Kč. Ukončení akce a následné vyúčtování projektu mělo proběhnout neprodleně po ukončení akce, nejpozději do 10. 6. 2011. Na základě předložení žádosti o prodloužení termínu pro vyúčtování byl schválením zastupitelstva usnesením č. 140/2011/ZK-22 ze dne 19. 4. 2011 tento termín prodloužen do 10. 6. 2012 a následně usnesením č. 189/2012/ZK-31 ze dne 15. 5. 2012 prodloužen do 6. 12. 2013. Jihočeský kraj obdržel dne 31. 5. 2013 žádost o prodloužení termínu finančního vypořádání do 6. 12. 2014 a to z důvodu, že akce byla zařazena do zásobníků projektů až v roce 2012, k realizaci byla schválená až počátkem roku 2013 a v květnu 2013 rozhodl SFŽP o poskytnutí dotace. V současnosti probíhají přípravné práce na realizaci, kdy předpokládaná realizace projektu je plánovaná na konec roku 2013 a její celé dokončení v průběhu roku 2014.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválení prodloužení ukončení akce a závěrečného vyúčtování usnesením č. 774/2013/RK-19 ze dne 18. 7. 2013.

2. Projekt „Kanalizace a ČOV pro obce Dvory nad Lužnicí a Halámky“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 88/2010/ZK-13 ze dne 16. 3. 2010 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Na základě smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OZZL/130/10 byl přislíben grant ve výši 1 000 000,- Kč. Ukončení akce a následné předložení závěrečného vyúčtování projektu mělo proběhnout do 12. 10. 2012. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 248/2012/ZK-32 ze dne 26. 6. 2012 o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování do 30. 6. 2013. Jihočeský kraj obdržel dne 18. 6. 2013 žádost o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování do 30. 6. 2014. Důvodem je posun termínu závěrečného vyúčtování se SFŽP.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválení prodloužení ukončení akce a závěrečného vyúčtování usnesením č. 774/2013/RK-19 ze dne 18. 7. 2013.

3. Projekt „Regenerace sídelní zeleně – staré sídliště v Milevsku“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 56/2013/ZK-3 ze dne 7. 3. 2013 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Na základě smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OZZL/161/13 byl přislíben grant ve výši 250 000,-Kč. Ukončení akce a následné předložení vyúčtování má proběhnout do 13. 12. 2013. Jihočeský kraj obdržel dne 12. 6. 2013 žádost o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování do 13. 12. 2014. Důvodem je časová prodleva v rámci administrativního postupu při přípravě Zadávací dokumentace k výběrovému řízení, jejího odsouhlasení na SFŽP a následné vyhlášení vlastní veřejné zakázky. Předpokládané ukončení realizace projektu je v průběhu roku 2014.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválení prodloužení ukončení akce a závěrečného vyúčtování usnesením č. 774/2013/RK-19 ze dne 18. 7. 2013.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyl vyžádán

Souhlas správce rozpočtu:  OEKO - Ing. Andrea Kadlecová

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: Ing. Karel Černý, vedoucí OZZL

Termín kontroly: 31. 12. 2014

Termín splnění:   31. 12. 2014