| Datum jednání: | 31.10.2013 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 318/ZK/13 |
| Název bodu: | Změny v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 (2. část) |

| Předkladatel: | Ing. Jaromír Slíva |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha, pověřen vedením |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. změnu v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 u obce Plav, a to přesun dotace ve výši 98 000 Kč z akce „Stavební úpravy a modernizace zázemí hostince“ na akci „Oprava komunikací v obci“,

2. změnu v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 u obce Skočice, a to přesun dotace ve výši 85 000 Kč z akce „Chodník od autobusové zastávky Skočice“ na akci „Oprava kapličky na místním hřbitově ve Skočicích“,

3. změnu v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 u obce Kestřany, a to přesun schválené dotace ve výši 100 tis. Kč z akce „Obnova a údržba veřejné zeleně“ na akci „Oprava hasičské zbrojnice“,

4. změnu parametrů akce „Oprava budovy radnice I. etapa“ při zachování schválené dotace ve výši 200 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 u obce Skalice,

5. změnu parametrů akce „Oprava místní komunikace“ při zachování schválené dotace ve výši 200 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 u obce Radkov,

6. změnu parametrů akce „Oprava místní komunikace Obce Krašlovice v části Vitice“ v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 u obce Krašlovice, výše dotace činí 60 016 Kč,

7. změnu parametrů akce „Výstavba veřejného osvětlení“ při zachování schválené dotace ve výši 115 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 u obce Němčice,

8. změnu parametrů akce „Oprava návesních rybníčků v obci Zábrdí“ v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 u obce Zábrdí, výše dotace činí 193 941 Kč,

9. změnu parametrů akce „Naděje pro Náměstí v Nadějkově“ při zachování schválené dotace ve výši 200 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 u obce Nadějkov,

10. změnu parametrů akce „Zajištění zdroje podzemní vody pro posílení obecního vodovodu v Klenovicích“ při zachování schválené dotace ve výši 150 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 u obce Mičovice;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obec Plav podala v řádném termínu 2 žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013, a to na akci „Stavební úpravy a modernizace zázemí hostince“ a na akci „Oprava komunikací v obci“.  Žádost na akci „Stavební úpravy a modernizace zázemí hostince“ zvolila obec jako prioritní.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 151/2013/ZK-4              ze dne 16. 5. 2013 o poskytnutí dotace ve výši 168 tis. Kč na akci „Stavební úpravy a modernizace zázemí hostince“, druhá žádost byla podpořena dotací ve výši 32 tis. Kč z požadovaných 130 tis. Kč. Obec požádala dne 25. 9. 2013 o přesunutí dotace z akce „Stavební úpravy a modernizace zázemí hostince“ na akci „Oprava komunikací v obci“ z důvodu naléhavosti této akce a její finanční náročnosti (předpokládané náklady činí 500 tis. Kč).

Obec Skočice podala v řádném termínu 2 žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013, a to na akci „Chodník od autobusové zastávky Skočice“ a na akci „Oprava kapličky na místním hřbitově ve Skočicích“. Žádost na akci „Chodník od autobusové zastávky Skočice“ zvolila obec jako prioritní.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 151/2013/ZK-4              ze dne 16. 5. 2013 o poskytnutí dotace ve výši 150 tis. Kč na akci „Chodník od autobusové zastávky Skočice“, druhá žádost nebyla podpořena. Obec požádala dne 23. 9. 2013 o přesunutí dotace z akce „Chodník od autobusové zastávky Skočice“ na akci „Oprava kapličky na místním hřbitově ve Skočicích“ z důvodu nedořešených majetkových vztahů k pozemku, na kterém měl být chodník vybudován. Náklady na opravu kapličky činí 171 668 Kč.

Obec Kestřany podala v řádném termínu 2 žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013, a to na akci „Oprava hasičské zbrojnice“ a na akci „Obnova a údržba veřejné zeleně“.  Jako obec oceněná v rámci soutěže Vesnice roku 2012 mohla požádat o dotaci až 300 tis. Kč.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 151/2013/ZK-4              ze dne 16. 5. 2013 o podpoře obou akcí v plné výši dle předložených žádostí. Obec požádala dne 20. 8. 2013 o přesun dotace ve výši 100 tis. Kč z akce „Obnova a údržba veřejné zeleně“ na akci „Oprava hasičské zbrojnice“, kde byly celkové náklady akce navýšeny o 109 tis. Kč z důvodu nečekaného nákupu automatického kotle.

Obec Skalice požádala v řádném termínu o dotaci ve výši 200 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 na akci „Oprava budovy radnice I. etapa“.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 151/2013/ZK-4              ze dne 16. 5. 2013 o podpoře předložené žádosti v plné výši. Přestože zastupitelstvo podpořilo žádost obce v plné výši, požádala obec dne 25. 9. 2013 o změnu parametrů uvedených v žádosti, a to parametr „plocha krytiny 500 m2“ snížit na „plocha krytiny 370 m2“.  Ke snížení parametru došlo z důvodu ponechání části původní krytiny, u které nedošlo k poškození. Zároveň však dojde k přidání nového parametru – řezivo na opravu krovu 13 m3, parametr „laťování 1613 bm“ zůstane nezměněn. Celkové náklady akce činí 393 tis. Kč. Vlastní podíl obce vzhledem k dotaci zůstane zachován dle pravidel programu.

Obec Radkov požádala v řádném termínu o dotaci ve výši 200 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 na akci „Oprava místní komunikace“.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 151/2013/ZK-4              ze dne 16. 5. 2013 o podpoře předložené žádosti v plné výši. Přestože zastupitelstvo podpořilo žádost obce v plné výši, požádala obec dne 18. 9. 2013 o změnu parametrů uvedených v žádosti, a to parametr „plocha vozovky 1200 m2“ snížit na „plocha vozovky 1002 m2“.  Ke snížení parametru došlo z důvodu změny technologie opravy, kdy původní záměr obce byl pouze vyštěrkovat potřebná místa. Nyní bude provedena penetrace. Celkové náklady akce činí dle smlouvy o dílo 402 111 Kč. Vlastní podíl obce vzhledem k dotaci zůstane zachován dle pravidel programu.

Obec Krašlovice požádala v řádném termínu o dotaci ve výši 150 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 na akci „Oprava místní komunikace Obce Krašlovice v části Vitice“.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 151/2013/ZK-4              ze dne 16. 5. 2013 o podpoře předložené žádosti v plné výši. Přestože zastupitelstvo podpořilo žádost obce v plné výši, požádala obec dne 11. 9. 2013 o změnu parametrů uvedených v žádosti, a to parametry„stříkaný asfalt, příčné odvodňovací dlažby a kamenná drť“ nahradit novými parametry „odstranění nezpevněné vrstvy, plošná úprava cesty a vyčištění stoky“. Z důvodu povodní v červnu 2013, kdy voda poničila a částečně odnesla povrch místní komunikace, musela obec zcela přehodnotit zamýšlenou opravu. Zároveň dochází i ke snížení požadované dotace, neboť celkové náklady akce jsou 120 032 Kč, 50% dotace tak může činit max. 60 016 Kč.

Obec Němčice požádala v řádném termínu o dotaci ve výši 115 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 na akci „Výstavba veřejného osvětlení“.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 151/2013/ZK-4              ze dne 16. 5. 2013 o podpoře předložené žádosti v plné výši. Přestože zastupitelstvo podpořilo žádost obce v plné výši, požádala obec dne 11. 9. 2013 o změnu parametrů uvedených v žádosti, a to „počet sloupů 12 ks“ snížit na „ počet sloupů 10 ks“.  Ke snížení parametru došlo z důvodu přidání nového parametru „stožár pro vzdušné přemostění“ jehož pořizovací hodnota je mnohem vyšší než výměna sloupu. Zároveň jeden ze sloupů bude plnit funkci tzv. dvouvýložníku. Celkové náklady akce činí dle smlouvy o dílo 232 tis. Kč. Vlastní podíl obce vzhledem k dotaci zůstane zachován dle pravidel programu.

Obec Zábrdí požádala v řádném termínu o dotaci ve výši 200 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 na akci „Oprava návesních rybníčků v obci Zábrdí“.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 151/2013/ZK-4              ze dne 16. 5. 2013 o podpoře předložené žádosti v plné výši. Přestože zastupitelstvo podpořilo žádost obce v plné výši, požádala obec dne 2. 9. 2013 o změnu parametrů uvedených v žádosti, a to „počet návesních rybníčků z 2“ snížit na „počet návesních rybníčků 1“. Detailní průzkum po vypuštění jednoho z rybníků ukázal rozsáhlé poškození hráze. Celkové náklady dle smlouvy o dílo činí 323 236 Kč vč. DPH. Z důvodu vyšší finanční náročnosti na opravu jednoho z rybníků a nízkému rozpočtu obce, není obec schopná opravit i druhý rybník. Dotace dle předložené smlouvy o dílo bude činit 193 941 Kč (max. 60% uznatelných nákladů akce).

Obec Nadějkov požádala v řádném termínu o dotaci ve výši 200 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 na akci „Naděje pro Náměstí v Nadějkově“ (úprava původně vyasfaltovaného náměstí).

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 151/2013/ZK-4              ze dne 16. 5. 2013 o podpoře předložené žádosti v plné výši. Přestože zastupitelstvo podpořilo žádost obce v plné výši, požádala obec dne 23. 8. 2013 o změnu parametrů uvedených v žádosti, a to parametr „plocha veřejného prostranství 300 m2“ snížit na „plocha veřejného prostranství 200 m2“.  Ke snížení parametru došlo z důvodu vyšší finanční náročnosti akce změnou původního záměru „vydláždit plochu části náměstí betonovou dlažbou“ na nový „vydláždit část náměstí kamennou dlažbou se širokou spárou a zatravněním“. Celkové náklady akce činí dle smlouvy o dílo 406 221,20 Kč. Vlastní podíl obce vzhledem k dotaci zůstane zachován dle pravidel programu.

Obec Mičovice požádala v řádném termínu o dotaci ve výši 150 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 na akci „Zajištění zdroje podzemní vody pro posílení obecního vodovodu v Klenovicích“.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 151/2013/ZK-4              ze dne 16. 5. 2013 o podpoře předložené žádosti v plné výši. Přestože zastupitelstvo podpořilo žádost obce v plné výši, požádala obec dne 30. 9. 2013 o změnu parametrů uvedených v žádosti, a to nahradit parametr „dodávka elektrického ovládání 1 ks“ parametrem „úprava zhlaví vrtu v hodnotě 55 tis. Kč“ (předpokládaná cena). Důvodem změny je výstavba zcela nového vodojemu pro místní část Klenovice a zároveň s touto výstavbou bude provedena i úprava napojení stávajících vrtů a elektroinstalace. Parametr „hydrologický vrt 1 ks“ uvedený v žádosti zůstává nezměněn. Jeho hodnota na základě faktury o provedených pracích činí 182 368 Kč.

Pravidla programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 budou ve všech případech dodržena.

Členové Krajské výběrové komise POV posoudili žádosti obcí o změnu v rámci POV 2013 a doporučují je Radě a Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení.

Stanoviska, seznam konzultantů: nabyla vyžádána

Souhlas správce rozpočtu: nebyl vyžádán

PŘÍLOHY:

Žádosti obcí (žádosti o změny 2.pdf)

Žádosti obcí (Mičovice.pdf)

Zodpovídá: Ing. Luboš Průcha

Termín kontroly: 21. 1. 2014

Termín splnění: 31. 12. 2013