| Datum jednání: | 31.10.2013 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 331/ZK/13 |
| Název bodu: | Zrušení usnesení 45/2013/ZK-3 ve věci realizace projektu „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Hněvkovice“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Ing. Jaromír Slíva |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha |

NÁVRH USNESENÍ

# Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

            - zrušení usnesení č. 45/2013/ZK-3 ze dne 7. 3. 2013 v souladu s důvodovou zprávou mat. č. 331/ZK/13,

            - realizaci projektu Jihočeského kraje „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Hněvkovice“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje takto:

- celkové výdaje projektu ve výši 57 381 153,00 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 37 611 802,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k mat. č. 331/ZK/13,

- kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 3 761 181,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k mat. č. 331/ZK/13,

- předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 90% z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 33 850 621,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k mat. č. 331/ZK/13,

- nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 19 769 351,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k mat. č. 331/ZK/13;

- II. ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj, prostřednictvím odboru OREG podal v roce 2010 do Operačního programu Životní prostředí, opatření 3.1 projekt s názvem „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Hněvkovice“. Projekt uspěl v procesu hodnocení a v současné době očekáváme podpis Smlouvy o poskytnutí dotace. Celkové výdaje projektu ve výši 57 381 153,00 Kč se skládají: a) z výdajů na vlastní stavební realizaci ve výši 53 742 608,00 Kč, z nichž jsou stavební práce ve výši 19 733 051,00 Kč nezpůsobilým výdajem, b) z výdajů na technický dozor investora ve výši 1 176 000,00 Kč, c) z výdajů na koordinátora bezpečnosti práce ve výši 178 680,00 Kč, d) z výdajů na projektovou dokumentaci a zpracovatele projektové žádosti ve výši 2 204 005,00 Kč, e) z výdajů na audit projektu ve výši 43 560,00Kč a f) z nezpůsobilých výdajů ve výši 36 300,00 Kč za provedení závěrečného vyúčtování akce včetně předložení žádosti o platbu.

Vlastní stavební práce byly realizovány ve druhé polovině roku 2012 a v průběhu roku 2013. Závěrečné vyúčtování projektu bude provedeno do konce roku 2013.

Zastupitelstvo kraje přijalo dne 7. 3. 2013 usnesení č. 45/2013/ZK-3 v tomto znění:

Usnesení č. 45/2013/ZK-3

# Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

            - zrušení usnesení č. 238/2012/ZK ze dne 26. 6. 2012 v souladu s důvodovou zprávou materiálu č. 70/ZK/13;

            - realizaci projektu Jihočeského kraje „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Hněvkovice“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje takto:

- celkové výdaje projektu ve výši 55 065 471,48 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 37 611 802,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k mat. č. ZK/70/13;

- kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 3 761 181,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k mat. č. ZK/70/13;

- předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 90% z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 33 850 621,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k mat. č. ZK/70/13;

- d) nezpůsobilé výdaje projektu 17 453 669,48 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k mat. č. ZK/70/13;

- II. ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Ke zvýšení celkových výdajů došlo vlivem víceprací vzniklých při realizaci. Během realizace stavebních prací bylo při povinném měření hladiny azbestu v prostorách šaten zjištěno, že hodnoty škodlivých látek překračují povolené limity a objekt šaten by nebylo možné z hygienických důvodů používat. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o demontáži azbestových panelů, jejich ekologické likvidaci a montáži nového obložení příček sádrokartonem. Současně bylo nutné provést související činnosti, na které tyto přímo navazovaly.

Záměr realizace daného usnesení byl projednán na zasedání Rady kraje dne

31. 10. 2013 č. mat. 1157/RK/13.

Stanoviska, seznam konzultantů: nevyžaduje se

Souhlas správce rozpočtu: OEKO - souhlasí

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK311013_331_př.1.xlsx)

# Zodpovídá: Ing. Luboš Průcha

# Termín kontroly: 30. 6. 2014

Termín splnění: 30. 6. 2014