| Datum jednání: | 27.02.2014 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 45/ZK/14 |
| Název bodu: | Žádost o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování GP RVK - obec Rataje, městys Čestice, město Volyně |

| Předkladatel: | Ing. Hana Rodinová, Ph.D. |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. prodloužení termínu ukončení akce pro obec Rataje z grantového programu Rozvoj venkova a  krajiny - opatření I. Tvorba krajiny a podpora biodiverzity s názvem „Regenerace a ošetření sídelní zeleně v obci Rataje“ a předložení závěrečného vyúčtování do 30. 6. 2014,

2. prodloužení termínu ukončení akce pro městys Čestice z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny – opatření I. Tvorba krajiny a podpora biodiverzity s názvem „Regenerace sídelní zeleně městyse Čestice“ a předložení závěrečného vyúčtování do 15. 12. 2014,

3. prodloužení termínu ukončení akce pro město Volyně z grantového programu

Rozvoj venkova a krajiny – oaptření I. Tvorba krajiny a podpora biodiverzity s názvem „Revitalizace přírodního parku u Volyňské léčebny – Volyně“ a předložení závěrečného vyúčtování do 15. 12. 2014;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré

úkony potřebné realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Projekt „Regenerace a ošetření sídelní zeleně v obci Rataje“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 56/2013/ZK-3 ze dne 
7. 3. 2013 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Na základě smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OZZL/169/13 byl přislíben grant ve výši 20 000,-Kč. Ukončení akce a následné předložení vyúčtování mělo proběhnout do 30. 11. 2013. Jihočeský kraj obdržel dne
26. 11. 2013 žádost o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování do 30. 6. 2014. Důvodem je, že obec nestihla včas zadat zakázku na projekt a pasportizaci zeleně, neboť byla v létě zasažena povodněmi, které ji na 2 měsíce paralyzovaly a zahltily praktickými problémy i spojenou administrativou. V měsíci říjnu už poté nebylo možné z odborného hlediska zmonitorovat dřeviny a keře v daných lokalitách a to vzhledem ke končícímu vegetačnímu období.

2. Projekt „Regenerace sídelní zeleně městyse Čestice“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 56/2013/ZK-3 ze dne 7. 3. 2013 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Na základě smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OZZL/171/13 byl přislíben grant ve výši 130 000,- Kč. Ukončení akce a následné předložení vyúčtování mělo proběhnout do 13. 12. 2013. Jihočeský kraj obdržel dne 9. 12. 2013 žádost o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování do 15. 12. 2014. Důvodem je skutečnost, že město ještě nemá uzavřenou smlouvu se Státním fondem životního prostředí. V současné době probíhá administrace projektu a nelze odhadnout, kdy bude smlouva se SFŽP uzavřena.

3. Projekt „Revitalizace přírodního parku u Volyňské léčebny – Volyně“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením
č. 56/2013/ZK-3 ze dne 7. 3. 2013 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Na základě smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OZZL/148/13 byl přislíben grant ve výši 50 000,- Kč. Ukončení akce a následné předložení vyúčtování mělo proběhnout do 13. 12. 2013. Jihočeský kraj obdržel dne 3. 12. 2013 žádost o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování do 15. 12. 2014. Důvodem je skutečnost, že město ještě nemá uzavřenou smlouvu se Státním fondem životního prostředí. V současné době probíhá administrace projektu a nelze odhadnout, kdy bude smlouva se SFŽP uzavřena.

Finanční nároky a krytí: Rozpočet OZZL, ORJ 7. Výběr projektů pro grantový program Rozvoj venkova a krajiny byl schválen usnesením č. 56/2013/ZK-3 dne 
7. 3. 2013.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Andrea Kadlecová

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválení prodloužení ukončení akcí a závěrečného vyúčtování usnesením č. 1308/2013/RK-30 dne 19. 12. 2013.

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: Ing. Karel Černý, vedoucí OZZL

Termín kontroly: 31. 12. 2014

Termín splnění: 31. 12. 2014