| Datum jednání: | 26.06.2014 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 241/ZK/14 |
| Název bodu: | Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2014 |

| Předkladatel: | Mgr. Bc. Antonín Krák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | ODSH |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jiří Klása |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2014, uvedený v příloze mat. č. 241/ZK/14.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Předložený materiál navrhuje úpravy „Programu opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu“, schváleného Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 185/2012/ZK-31 ze dne 15.5.2012 a Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 215/2013/ZK-5 ze dne 27.6.2013.

Celková délka silnic II. a III. třídy činí 5 481 km z celkové délky 6 200 km dálnic a silnic na území kraje. V souvislosti se snahou optimalizovat rozvoj a výdaje do silniční infrastruktury kraje nechal krajský úřad zpracovat odbornou dopravně inženýrskou firmou Mott MacDonald, a. s. strategický materiál „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“.  Motto projektu znělo „Cílem projektu je výběr a analýza takové dopravní sítě, která je optimální z hlediska dopravní obslužnosti a progresivního rozvoje Jihočeského kraje a je tedy na této síti účelné primárně plánovat opatření investičního i neinvestičního charakteru.“ Hlavním cílem projektu tedy bylo optimalizovat vynakládání finančních prostředků do dopravní infrastruktury a plánovaných investic za současné koordinace rozvoje dopravní infrastruktury v souladu s územně plánovací dokumentací a „Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje“.

V rámci aktualizace byla v roce 2011 z Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje vyňata opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu, neboť je nutné řešit přednostně před ostatními a investiční náklady na ně dosahují řádově nižších hodnot. Koncepčně pak spadají do Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje, která byla schválena jako samostatný dokument a zahrnuje také opatření spočívající v realizaci stavebních investic (především řešení dopravně závadových míst – křižovatek, nepřehledných horizontů, míst nebezpečného střetu motoristů a chodců, železničních přejezdů apod.). Snižování počtu a následků dopravních nehod by mělo být jednou z priorit při utváření resp. vývoji a rozvoji dopravní infrastruktury, neboť investice do bezpečné dopravní infrastruktury se mnohonásobně vrátí ve formě nezmařených životů, snížení počtu dopravních nehod a v další eliminaci negativních dopadů z dopravní nehodovosti. Jednou z procedur snižování dopravní nehodovosti je identifikace bezpečnostních rizik, která mají nebo mohou mít vliv na dopravní nehodovost. Návrh těchto opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu obsahuje předložený materiál.

Vlastní materiál „Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu“ je koncipován v souladu s výstupy zpracované „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“, která specifikuje dopravně závadová místa. Jednotlivé akce byly rozděleny do oddílů dle charakteru řešeného úseku a to na opatření řešící nehodové křižovatky, nehodové úseky a rizikové železniční přejezdy.

Řešení nehodových křižovatek :

V rámci řešení nehodových křižovatek na silnicích II. a III. třídy byly vyřazeny 3 dokončené akce a to „Sil. II/145 a sil. III/14418 - Úprava křižovatky II/145 x III/14418 Pěčnov“, „Sil. II/166 - Úprava sil. II/166 Č. Krumlov - hranice okresu vč. úpravy křižovatky Střemily“ a „Sil. II/156 a sil. III/00354 - Úprava křižovatky Mánesova – Lidická“.

V oddíle řešení nehodových křižovatek je uvedeno celkem 24 akcí, z toho je celkem 10 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Dále je zde uvedeno 14 akcí bez stanoveného pořadí, na které není zpracována žádná dokumentace.

Z „Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje“ byla přeřazena z investičních akcí do programu BESIP 1 akce, a to akce  „Sil. II/152 a sil. II/409 Okružní křižovatka Slavonice“. Současně byla na základě písemné žádosti města Slavonice změněna z prioritních důvodů města převedená akce na akci „Rekonstrukce křižovatky silnic II/152 a II/406“ (ul. Mařížská a Nádražní). Původní převedená okružní křižovatka na sil. II/152 se sil. II/409 nebude dle vyjádření města Slavonice realizována. Tuto změnu Jihočeský kraj v písemné odpovědi akceptoval. Nově zařazená akce svým charakterem odpovídá stavbám, které jsou řešeny z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Dále byla z prioritních akcí do pořadí bez stanoveného pořadí přeřazena akce „Křižovatka sil. II/145 x III/14128 u ČSPH Vitějovice“ a to z důvodu nesouladu s územním plánem obce Vitějovice a nesouhlasu Zastupitelstva obce Vitějovice s provedením změny územního plánu obce.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Řešení nehodových úseků :

V oddíle řešení nehodových úseků je uvedeno celkem 29 akcí, z toho v současné době probíhá stavební realizace 1 akce, 7 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená, že na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Dále je zde uvedeno 21 akcí bez stanoveného pořadí, na které není zpracována žádná dokumentace. Z „Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje“ byla přeřazena z investičních akcí do programu BESIP 1 akce, a to akce „Sil. II/128 a sil. II/149 Číměř, krátká přeložka“, která se dublovala s akcí „Sil. II/128 Serpentiny u obce Číměř“ - tato akce byla nahrazena uvedenou přeložkou. Nově zařazená akce svým charakterem odpovídá stavbám, které jsou řešeny z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Dále byla z prioritních akcí do pořadí bez stanoveného pořadí přeřazena akce „Rekonstrukce sil. III/14128 - Úprava nebezpečné zatáčky u Vitějovic“ a to z důvodu nesouladu s územním plánem obce Vitějovice a nesouhlasu Zastupitelstva obce Vitějovice s provedením změny územního plánu obce.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Řešení rizikových železničních přejezdů :

Celý oddíl řešení rizikových železničních přejezdů byl projednán se SŽDC a příprava akcí probíhá u jednotlivých akcí ve vzájemné koordinaci.

V oddíle řešení rizikových železničních přejezdů je uvedeno celkem 14 akcí, z toho v současné době probíhá stavební realizace 1 akce, u 2 akcí se zpracovává projektová dokumentace a zajišťují veškerá nutná povolení a rozhodnutí. Dále je zde uvedeno celkem 11 akcí, na které není zpracována žádná dokumentace.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Rada kraje doporučila svým usnesením č. 662/2014/RK-41 ze dne 12.6.2014 zastupitelstvu kraje schválit „Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2014“.

Finanční nároky a krytí: Jedná se o koncepční materiál, s tímto materiálem nejsou spojeny finanční prostředky.

Vyjádření správce rozpočtu: vzhledem k obsahu materiálu se nevyžaduje

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

Příloha - Program opatř. na sil. II. a III. třídy na území Jihoč. kraje BESIP-aktualizace 2014 (Příloha - Program opatř. na sil. II. a III. třídy na území Jihoč. kraje BESIP-aktualizace 2014.xls)

Zodpovídá: Ing. Jiří Klása

Termín kontroly: 1.7.2014

Termín splnění: 26.6.2014