| Datum jednání: | 26.06.2014 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 247/ZK/14 |
| Název bodu: | Žádost o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny - Svazek obcí Lužnice |

| Předkladatel: | Ing. Hana Rodinová, Ph.D. |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. prodloužení termínu ukončení akce z grantového programu Rozvoj venkova
a  krajiny - opatření I. Tvorba krajiny a podpora biodiverzity s názvem „Kanalizace a ČOV pro obce Dvory nad Lužnicí a Halámky“ pro Svazek obcí Lužnice
a předložení závěrečného vyúčtování do 30. 6. 2015,

2. schvaluje vzor Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí grantu SD/OZZL/130/10 pro svazek obcí Lužnice dle přílohy č. 1 mat. č. 247/ZK/14;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré

úkony potřebné realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekt „Kanalizace a ČOV pro obce Dvory nad Lužnicí a Halámky“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 88/2010/ZK-13 ze dne 16. 3. 2010 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Na základě smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OZZL/130/10 byl přislíben grant ve výši 1 000 000,- Kč. Ukončení akce a následné předložení závěrečného vyúčtování projektu mělo proběhnout do 12. 10. 2012. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 248/2012/ZK-32 ze dne 26. 6. 2012 o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování do 30. 6. 2013 a následně usnesením
č. 272/2013/ZK-6 dne 19. 9. 2013 o prodloužení do 30. 6. 2014. Jihočeský kraj obdržel dne 12. 5. 2014 žádost o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování do 30. 6. 2015. Důvodem je zdlouhavý proces schvalování závěrečného vyúčtování akce ze strany SFŽP.

Rada kraje projedná schválení prodloužení ukončení akce a závěrečného vyúčtování usnesením dne 26. 6. 2014.

Finanční nároky a krytí: ORJ 7 – schváleno usnesením č. 88/2010/ZK-13 dne 16. 3. 2010

Vyjádření správce rozpočtu: Tomáš Budík - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: JUDr. Lukáš Glaser - Odbor legislativy a vnitřních věcí (OLVV) - Souhlasím

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1_Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí grantu SD/OZZL/130/10

Zodpovídá: Ing. Karel Černý, vedoucí OZZL

Termín kontroly: 30. 6. 2015

Termín splnění: 30. 6. 2014