| Datum jednání: | 18.09.2014 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 346/ZK/14 |
| Název bodu: | Odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce na akci „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta - I. fáze“ |

| Předkladatel: | Ing. Jaromír Slíva, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce na akci „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta  -  I. fáze“ dle § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, které je přílohou mat. č. 346/ZK/14.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro provádění stavby „Modernizace Letiště České Budějovice – 2. etapa – úsporná varianta“. Projektová dokumentace bude zpracována jako jeden celek, dělený na 4 fáze (časově i finančně) tak, aby budoucí stavební práce na sebe stavebně i technologicky navazovaly. Tyto 4 fáze zahrnují přípravu území s opravou a rozšířením letištních ploch, instalaci navigačního vybavení, instalaci technologií pro letištní řídící věž, výstavbu vrátnice a terminálu.  Toto řešení zohledňuje i finanční možnosti Jihočeského kraje. Kompletní PD by měla být předána Jihočeskému kraji v 11/2014.

V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací na I. fázi výše uvedeného projektu. To bude vypsáno jako nadlimitní užší řízení. Předpokládané náklady této fáze stavby jsou cca 81 - 91 mil. Kč bez DPH, jedná se tedy dle § 16 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, o významnou zakázku, jejíž odůvodnění podléhá schválení zastupitelstvu kraje (§ 156 odst. 4 zákona). Schválení ZK je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení. Aby stavební práce mohly být zahájeny začátkem roku, je nutné předložení a případné schválení odůvodnění této veřejné zakázky v tomto zasedání zastupitelstva kraje. Stavba by byla dokončena na podzim 2015. Doba vedení zadávacího řízení je v tomto případě cca 6 měsíců.

Finanční nároky a krytí: akce je navržena do rozpočtu roku 2015

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Stanislav Bůžek - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím -  Za podmínky zapojení odložených výdajů FRR do rozpočtu 2015

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: nevyžaduje  se

PŘÍLOHY:

Odůvodnění veřejné zakázky (ZK140918_346_pr1.doc)

Zodpovídá: Ing. Luboš Průcha, pověřen vedením OREG

Termín kontroly: 30. 4. 2015

Termín splnění: 30. 4. 2015