| Datum jednání: | 18.09.2014 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 351/ZK/14 |
| Název bodu: | Změna usnesení č. 250/2011/ZK-24 ve věci realizace projektu předkládaného do OPŽP – SPŠ strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 |

| Předkladatel: | JUDr. Tomeš Vytiska |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OSMT |
| Vedoucí odboru: | Ing. Hana Šímová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení zastupitelstva kraje č. 250/2011/ZK-24 ve věci realizace projektu předkládaného do OPŽP – SPŠ strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670;

schvaluje

1.	 realizaci projektu Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, s názvem „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor (Domov mládeže) a využití OZE pro systém vytápění“ a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 12 502 325,00 Kč, z toho 6 765 031,00 Kč činí celkové způsobilé výdaje,

2.	kofinancování projektu „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor (Domov mládeže) a využití OZE pro systém vytápění“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 676 503,10 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí – s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 351/ZK/14,

3.	předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor (Domov mládeže) a využití OZE pro systém vytápění“ Jihočeským krajem ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 3 382 515,50 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 351/ZK/14,

4.	financování nezpůsobilých výdajů projektu „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor (Domov mládeže) a využití OZE pro systém vytápění“ Jihočeským krajem ve výši 5 677 720,90 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 351/ZK/14;

bere na vědomí

úhradu části nezpůsobilých výdajů projektu „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor (Domov mládeže) a využití OZE pro systém vytápění“ příspěvkovou organizací Střední průmyslovou školou strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, IČ 60061863 ve výši 59 573,10 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 351/ZK/14;

  - ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.

T: 31. 12. 2014

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Realizace projektu byla schválena v souladu se SM 115/RK Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů (dálen jen „SM 115“) usnesením ZK č. 250/2011/ZK-24 ze dne 28. 6. 2011. Škola následně uspěla s předloženou žádostí v rámci OPŽP a přes velké zpoždění ze strany MŽP a SFŽP bylo v roce 2013 provedeno výběrové řízení na realizaci akce a veškeré doklady byly následně zaslány na SFŽP.

Při kontrole dokladů na SFŽP bylo zjištěno pochybení v rámci zadávacího řízení, kdy zadavatel (administrováno OREG) požadoval na prokázání technických kvalifikačních předpokladů doložení tří referenčních zakázek v hodnotě 5,5 mil. Kč bez DPH. Dle § 56 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění je nutné v případě smíšené zakázky (stavba, dodávka technologie) požadovat splnění technických kvalifikačních předpokladů pro každý druh plnění zvlášť, a to max. do výše 50 % předpokládané hodnoty příslušné části zakázky.

Zadavatel vycházel však z předpokládané ceny celkové zakázky, tedy včetně tepelného čerpadla (dodávky technologie) a nikoli pouze z části stavebních prací.

Za toto pochybení může stanovit SFŽP příslušnou finanční opravu v souladu s Rozhodnutím EK ze dne 19. 12. 2013 C(2013)9527, tzv. COCOF, dle bodu 9 ve výši až 25 % z celkové možné částky dotace použité na financování předmětné zakázky.

Po konzultaci přímo na SFŽP škola dosáhla snížení finanční opravy na 10 %.  Postup školy byl projednán dne 26. 6. 2014 v rámci pracovní skupiny k SM 115. Bylo konstatováno, že snížení finanční opravy na 10 % je v dané záležitosti maximální možné a doporučeno OLVV, OEKO a OREG neusilovat o další snížení korekce formou námitek, protože by takový postup nebyl účelný vzhledem k danému pochybení, a toto byla jediná cesta, jak obdržet Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) v co nejkratším termínu.

Dne 28. 8. 2014 škola RoPD obdržela, navrhované usnesení již zohledňuje částky uvedené v RoPD.

Vzhledem k tomu, že zateplení přinese významné energetické úspory a po započtení finanční opravy se zvýšily nezpůsobilé výdaje z předpokládaných 4 194 606,00 Kč uvedených v matici projektů na 5 737 294,00 Kč (včetně 691 506,00 Kč jako korekce 10 % z veřejné zakázky na stavební práce), navrhuje OŠMT po projednání v pracovní skupině k SM 115 ze dne 3. 9. 2014 revokovat výše uvedené usnesení a použít částku uspořenou v matici projektů za kofinancování ve výši 791 608,90 Kč na financování nezpůsobilých výdajů. Zbývajících 751 079,10 Kč zafinancovat dílem v rámci zvýšených nezpůsobilých výdajů na úkor matice projektů ve výši 691 506,00 Kč a zbylou část 59 573,10 Kč bude hradit škola z vlastních zdrojů. Z výše uvedeného vyplývá, že v důsledku udělené korekce se náklady projektu pro kraj zvýšily o 691 506,00 Kč a předložený materiál řeší způsob dofinancování tohoto navýšení.

Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SPŠ strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670

Usnesení č. 250/2011/ZK-24

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

1. realizaci projektu Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, s názvem „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor (Domov mládeže) a využití OZE pro systém vytápění“ a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 18 875 726,00 Kč, z toho 14 681 120,00 Kč činí celkové způsobilé výdaje,

2. kofinancování projektu „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor (Domov mládeže) a využití OZE pro systém vytápění“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1 468 112,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 265/ZK/11,

3. předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor (Domov mládeže) a využití OZE pro systém vytápění“ Jihočeským krajem ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 7 340 560,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 265/ZK/11,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor (Domov mládeže) a využití OZE pro systém vytápění“ Jihočeským krajem ve výši 4 194 606,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 265/ZK/11;

II. ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Finanční nároky a krytí: viz vyjádření správce rozpočtu

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím -  Jedná se o projekt školy. Obsah materiálu řeší změnu financování, kdy dochází ke snížení kofinancování a předfinancování a k navýšení nezpůsobilých výdajů.

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: OLVV, OEKO, OREG, OEZI;

materiál předložen k projednání RK dne 18. 9. 2014

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu

Zodpovídá: Ing. Hana Šímová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Termín kontroly: 30. 9. 2014

Termín splnění: 30. 9. 2014