| Datum jednání: | 30.10.2014 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 376/ZK/14 |
| Název bodu: | Žádost o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování akce „Obnova krajinných struktur v k. ú. Horosedly“ - obec Horosedly |

| Předkladatel: | Ing. Hana Rodinová, Ph.D. |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. prodloužení termínu závěrečného vyúčtování akce „Obnova krajinných struktur v k. ú. Horosedly“ z 10. 12. 2014 na 30. 6. 2015,

2. vzor Dodatku č. 3 k dotačnímu dopisu SD/OZZL/119/10 pro obec Horosedly
dle přílohy č. 1 mat. č. 376/ZK/14;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré

úkony potřebné realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekt „Obnova krajinných struktur v k. ú. Horosedly“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 88/2010/ZK-13 ze dne
16. 3. 2010 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Ukončení akce a následné vyúčtování mělo dle dotačního dopisu
č. SD/OZZL/119/10 proběhnout neprodleně po ukončení akce, nejpozději
do 9. 12. 2011. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo svým usnesením
č. 207/2011/ZK-23 ze dne 31. 5. 2011 prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování projektu do 10. 12. 2012 a následně usnesením č.324/2012/ZK-33
ze dne 25. 9. 2012 do 10. 12. 2014. Zároveň byla usnesením č. 324/2012/ZK-33
ze dne 25. 9. 2012 snížena výše příspěvku z 1 000 000,- Kč na 394 123,- Kč
a to dle Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, kdy došlo ke snížení celkových způsobilých výdajů projektu na 3 941 230,- Kč z původních 11 351 428,- Kč uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na rok 2010. Na základě dotačního dopisu o poskytnutí grantového příspěvku č. SD/OZZL/119/10 ze dne 26. 3. 2010 byl přislíben grant ve výši 10% (nejvýše však 1 mil. Kč) z celkových uznatelných nákladů (způsobilých výdajů) přiznaných Státním fondem životního prostředí ČR
na uvedený projekt.

Jihočeský kraj obdržel dne 9. 9. 2014 od obce Horosedly žádost o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování akce z 10. 12. 2014 na 30. 6. 2015. Uvedeným důvodem pro prodloužení termínu závěrečného vyúčtování akce je, že závěrečné vyúčtování ze strany SFŽP proběhne až koncem měsíce května 2015, i když akce bude ukončena v říjnu 2014.

Finanční nároky a krytí: ORJ 7 – schváleno usnesením č. 88/2010/ZK-13
dne 16. 3. 2010

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Kateřina Francová - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska:

Rada Jihočeského kraje

- schváleno dne 16. 10. 2014 usnesením č.1130/2014/RK-48

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje – projednáno dne 20. 10. 2014

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1_Dodatek č. 3 k dotačnímu dopisu č. SD/OZZL/119/10

Zodpovídá: Ing. Karel Černý, vedoucí OZZL

Termín kontroly: 30. 6. 2015

Termín splnění: 31. 12. 2014