| Datum jednání: | 30.10.2014 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 406/ZK/14 |
| Název bodu: | Zrušení usnesení č.36/2014/ZK-9 ve věci realizace projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)“ a projednání jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Ing. Jaromír Slíva, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 36/2014/ZK-9 ze dne 27. 2. 2014 z důvodu nově vzniklých nezpůsobilých výdajů projektu po vyhodnocení výběrového řízení veřejných zakázek na stavební práce včetně publicity v souladu s důvodovou zprávou mat. č. 406/ZK/14;

  - schvaluje

realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)“ z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje takto:

a) celkové výdaje projektu jsou ve výši 109 947 467,00 Kč včetně DPH, z toho způsobilé výdaje jsou ve výši 102 691 297,00 Kč včetně DPH, nezpůsobilé výdaje jsou ve výši 7 256 170,00 Kč včetně DPH, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 406/ZK/14,

b) předfinancování projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)“ Jihočeským krajem ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů projektu tj. 102 691 297,00 Kč včetně DPH, s podmínkou přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 406/ZK/14,

c) financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 7 256 170,00 Kč včetně DPH, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 406/ZK/14.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením č. 36/2014/ZK-9 ze dne 27. 2. 2014 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje realizaci projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)“ a jeho předfinancování ve výši 100% celkových způsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje. Tento projekt byl předložen prostřednictvím odboru OREG Krajského úřadu Jihočeského kraje do 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, prioritní osa 1-Dostupnost center. V rámci procesu hodnocení byly výdaje v celkové částce 102 691 297,00 Kč, včetně DPH, vyhodnoceny jako způsobilé.

Dne 26. 5. 2014 zaslal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Oznámení o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti tohoto projektu.

Dne 1. 8. 2014 zaslal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Oznámení o schválení projektu k financování.

Usnesením č. 10/2017/RK-31 ze dne 9.1.2014 bylo schváleno zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 B)“ podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tj. v otevřeném zadávacím řízení.

Usnesením č. 249/2014/RK-35 ze dne 13. 3. 2014 bylo změněno zadání z otevřeného na užší výběrové řízení. V nadlimitním, užším výběrovém řízení na stavební práce včetně  publicity jsou nejnižší nabídkové ceny vyšší než byla předpokládaná hodnota rozpočtovaná v žádosti na ROP i v rozpočtu smlouvy o poskytnutí dotace. Vznikají tak nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 7 256 170,00 Kč, které by měly být financovány z rozpočtu Jihočeského kraje.

Rada kraje, usnesením č. 1122/2014/RK-48, ze dne 16. 10. 2014, schválila realizaci projektu a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje.

Finanční nároky a krytí:

z finančních prostředků EU (ERDF-ROP 2007-2013) a Jihočeského kraje

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím -  Souhlas je podmíněn zahrnutím vzniklých nezpůsobilých výdajů projektu do rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2015.

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: nevyžadují se

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK141030_406př.1.xls)

Zodpovídá: Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením OREG

Termín kontroly:31. 12. 2014

Termín splnění:31. 12. 2014