| Datum jednání: | 16.04.2015 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 134/ZK/15 |
| Název bodu: | Zrušení usnesení č. 124/2014/ZK-10 ve věci realizace projektu P9C a projednání jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Ing. Jaromír Slíva, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 124/2014/ZK-10 ze dne 24. 04. 2014 z důvodu nově vzniklých nezpůsobilých výdajů projektu po vyhodnocení výběrového řízení veřejných zakázek na stavební práce včetně publicity v souladu s důvodovou zprávou mat. č. 134/ZK/15;

II. schvaluje

realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9C)“ z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje takto:

a) celkové výdaje projektu jsou ve výši 53 765 865,94 Kč včetně DPH, z toho způsobilé výdaje jsou ve výši 53 497 383,01 Kč včetně DPH, nezpůsobilé výdaje jsou ve výši 268 482,93 Kč včetně DPH, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 296/RK/15;

b) předfinancování projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9C)“ Jihočeským krajem ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů projektu tj. 53 497 383,01 Kč včetně DPH, s podmínkou přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 134/ZK/15;

c) financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 268 482,93 Kč včetně DPH, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 134/ZK/15.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením č. 124/2014/ZK-10 ze dne 24. 04. 2014 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje realizaci projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9C)“ a jeho předfinancování ve výši 100% celkových způsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje. Tento projekt byl předložen prostřednictvím odboru OREG Krajského úřadu Jihočeského kraje do 33. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, prioritní osa 1-Dostupnost center. V rámci procesu hodnocení byly výdaje v celkové částce 53 497 383,01 Kč, včetně DPH, vyhodnoceny jako způsobilé.

Dne 11. 09. 2014 zaslal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Oznámení o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti tohoto projektu.

Dne 26. 11. 2014 zaslal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Oznámení o schválení projektu k financování.

Usnesením č. 867/2014/RK-44 ze dne 14. 08. 2014 bylo schváleno zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9C)“ podle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tj. v užším zadávacím řízení jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce včetně publicity, s rozdělením na 7 částí podle bývalých okresů.

Usnesením č. 1396/2014/RK-53 ze dne 18. 12. 2014 bylo změněno podlimitní zadávací řízení z užšího (§ 28 zákona o VZ) na otevřené výběrové řízení (§ 27 zákona o VZ).

Vítězné nabídky jsou v součtu vyšší o 268 482,93 Kč, včetně DPH, než stanoví rozpočet smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ. Vznikají tak nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 268 482,93 Kč, které by měly být financovány z rozpočtu Jihočeského kraje.

Finanční nároky a krytí:

z finančních prostředků EU (ERDF-ROP 2007-2013) a Jihočeského kraje

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Předfinancování projektu již bylo schváleno. Obsah materiálu řeší navýšení nezpůsobilých výdajů ve výši cca 268 tis. Kč, které bude kryto z tzv. rezervy projektů EU.

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: nevyžadují se

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu  (ZK150416_134_př1.xls)

Seznam akcí projektu (ZK150416_134_př2.xls)

Zodpovídá: Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením OREG

Termín kontroly: 30. 04. 2015

Termín splnění:   30. 04. 2015