| Datum jednání: | 24.09.2015 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 286/ZK/15 |
| Název bodu: | Změny u akcí v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 (2. část) |

| Předkladatel: | Ing. Jaromír Slíva, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha, pověřen vedením |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. změnu v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 u obce Stehlovice, IČ 00582051, a to přesun schválené dotace                    ve výši 180 tis. Kč z akce „Oprava  a odbahnění rybníka na návsi“ na akci „Oprava budovy obecního úřadu a veřejného prostranství“,

2. změnu v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 u obce Radětice, IČ 00252743, a to přesun schválené dotace ve výši   66 tis. Kč z akce „Oprava střechy na tribuně“ na akci „Oprava komunikace“,

3. změnu v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 u obce Nová Ves, IČ 00475491, a to přesun schválené dotace ve výši 190 tis. Kč  z akce „Oprava zídky u MŠ Nová Ves a celkové oplocení“ na akci „Vybudování chodníku v obci Nová Ves“,

4. změnu v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 u obce Branice, IČ 00249564, a to přesun schválené dotace ve výši 180 tis. Kč z akce „Oprava úpravny vody“ na akci „Oprava budovy č.p. 88 (prodejna)“,

5. změnu parametrů akce „Opravy obecní kanalizace v souvislosti se zprovozněním ČOV - 2. etapa“ při zachování schválené dotace ve výši 90 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 u obce Libějice, IČ 00666998,

6. změnu parametrů akce „Oprava a doplnění VO v obci Libějice“ při zachování schválené dotace ve výši 90 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 u obce Libějice, IČ 00666998,

7. změnu parametrů akce „Zateplení stropu sálu kulturního domu a obecní úřadovny, výměna okapů – IV. etapa“ uvedených v žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 u obce Horní Kněžeklady, IČ 00581330,

8. změnu a doplnění parametrů akce „Drobné opravy dětského a víceúčelového hřiště“ při zachování schválené dotace ve výši 200 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 u obce Nedabyle, IČ 00245224,

9. doplnění parametru „Podpora školních zařízení“ dle znění a s rozpočtem uvedeným v projektové fiši u akce „Podpora činnosti Svazku obcí regionu Písecko“ v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015                    u Svazku obcí regionu Písecko, IČ 71213996;

  - neschvaluje

- 1. změnu parametrů akce „Nákup malé mechanizace na údržbu veřejných prostranství“ v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015                u obce Probulov, IČ 00582930,

- 2. doplnění parametrů akce „Zateplení stropu sálu kulturního domu a obecní úřadovny, výměna okapů – IV. etapa“ o nové, které nebyly uvedeny v žádosti               o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 u obce Horní Kněžeklady, IČ 00581330;

- 3. doplnění parametru „Veřejná infrastruktura cestovního ruchu“ a navýšení rozpočtu parametru „Zajištění činnosti svazku“ u akce „Podpora činnosti Svazku obcí regionu Písecko“ v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 u Svazku obcí regionu Písecko, IČ 71213996,

- 4. poskytnutí dotace obci Velká Turná v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015, IČ 00667943;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

- Přesun schválené dotace na druhou akci:

1) Obec Stehlovice podala v řádném termínu 2 žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015, a to na akci „Oprava  a odbahnění rybníka na návsi“ a na akci „Oprava budovy obecního úřadu a veřejného prostranství“.  Žádost na akci „Oprava  a odbahnění rybníka na návsi“ zvolila obec jako prioritní.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 78/2015/ZK-16                ze dne 16. 4. 2015 o podpoře akce „Oprava  a odbahnění rybníka na návsi“ ve výši 180 tis. Kč, druhá žádost nebyla podpořena.

Obec požádala dne 29. 7. 2015 o přesun schválené dotace ve výši 180 tis. Kč z akce „Oprava  a odbahnění rybníka na návsi“ na akci „Oprava budovy obecního úřadu a veřejného prostranství“. Důvodem přesunu je obdržení dotace z jiného dotačního programu.

2) Obec Radětice

Obec Radětice podala v řádném termínu 2 žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015, a to na akci „Oprava střechy                na tribuně“ a na akci „Oprava komunikace“.  Žádost na akci „Oprava střechy                na tribuně“ zvolila obec jako prioritní.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 78/2015/ZK-16              ze dne 16. 4. 2015 o podpoře akce „Oprava střechy na tribuně“ v plné výši (navržená dotace 66 tis. Kč) a podpoře druhé akce „Oprava komunikace“ ve výši 44 tis. Kč (obec požadovala 134 tis. Kč).

Obec požádala dne 12. 8. 2015 o přesun schválené dotace ve výši 66 tis. Kč z akce „Oprava střechy na tribuně“ na akci „Oprava komunikace“. Výše dotace na akci „Oprava komunikace“ by tak nově činila 110 tis. Kč. Důvodem přesunu schválené dotace na druhou akci je odložení realizace opravy střechy tribuny na další rok (obec řeší další nákladné projekty).

3) obec Nová Ves

Obec Nová Ves podala v řádném termínu 2 žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015, a to na akci „Oprava zídky u MŠ Nová Ves a celkové oplocení“ a na akci „Vybudování chodníku v obci Nová Ves“.  Žádost na akci „Oprava zídky u MŠ Nová Ves a celkové oplocení“ zvolila obec jako prioritní.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 78/2015/ZK-16             ze dne 16. 4. 2015 o podpoře akce „Oprava zídky u MŠ Nová Ves a celkové oplocení“ ve výši 190 tis. Kč, druhá žádost nebyla podpořena.

Obec požádala dne 11. 8. 2015 o přesun schválené dotace ve výši 190 tis. Kč z akce „Oprava zídky u MŠ Nová Ves a celkové oplocení“ na akci „Vybudování chodníku v obci Nová Ves“. Důvodem přesunu je odstoupení 2 firem z výběrového řízení a zrušení výběrového řízení. Akce nebude již v letošním roce realizována, z důvodu bezpečnosti dětí, které nastoupí zpět do MŠ.

4) Branice

Obec Branice podala v řádném termínu 2 žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015, a to na akci „Oprava úpravny vody“ a na akci „Oprava budovy č.p. 88 (prodejna)“.  Žádost na akci „Oprava úpravny vody“ zvolila obec jako prioritní.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 78/2015/ZK-16                ze dne 16. 4. 2015 o podpoře akce „Oprava úpravny vody“ ve výši 180 tis. Kč, druhá žádost nebyla podpořena.

Obec požádala dne 14. 8. 2015 o přesun schválené dotace ve výši 180 tis. Kč z akce „Oprava úpravny vody“ na akci „Oprava budovy č.p. 88 (prodejna)“. Důvodem přesunu je realizace úpravny vody z jiného Grantového programu Jihočeského kraje 2015.

- Změna parametru akce – navýšení při zachování schválené výše dotace

1) Obec Libějice požádala v řádném termínu o dotaci ve výši 90 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 na akci „Opravy obecní kanalizace v souvislosti se zprovozněním ČOV - 2. etapa“.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 78/2015/ZK-16                 ze dne 16. 4. 2015 o podpoře předložené žádosti v plné výši. Obec přesto požádala dne 20. 7. 2015 o změnu parametrů uvedených v žádosti, a to „opravené kontrolní šachty v počtu 4 ks“ navýšit na „opravené kontrolní šachty v počtu 7 ks“                  a zachování schválené výše dotace. Obec předpokládala, že za celkové náklady 150 tis. Kč (bez DPH) opraví jen 4 ks šachet. Dle uzavřené smlouvy o dílo                      na částku 151 500 Kč (bez DPH) opraví 7 ks šachet.

2) Obec Libějice požádala v řádném termínu o dotaci ve výši 90 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 na akci „Oprava                       a doplnění VO v obci Libějice“.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 78/2015/ZK-16                  ze dne 16. 4. 2015 o podpoře předložené žádosti v plné výši. Obec přesto požádala dne 20. 7. 2015 o změnu parametrů uvedených v žádosti, a to „opravená svítidla v počtu 5 ks“ navýšit na „opravená svítidla v počtu 7 ks“ a zachování schválené výše dotace. Obec předpokládala, že za celkové náklady 180 tis. Kč včetně DPH opraví jen 5 ks svítidel. Dle uzavřené smlouvy o dílo na částku 183 810 Kč včetně DPH opraví 7 ks svítidel.

- Změna parametru akce – navýšení při zachování schválené výše dotace a doplnění nového parametru (účel dotace dle názvu a obsahu akce zůstane zachován)

Obec Nedabyle požádala v řádném termínu o dotaci ve výši 200 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 na akci „Drobné opravy dětského a víceúčelového hřiště“ s parametry (oplocení s podezdívkou v rozsahu 20 m a zpevnění svahu v rozsahu 15 m2) a obsahem akce: Budou provedeny nutné stavební úpravy kolem dětského hřiště, zejména je nutné zabezpečit kačírek, který tvoří dopadový materiál kolem hracích prvků. Hřiště je umístěno na svahu a tento materiál se na některých místech sesouvá. Předpokládá se jednoduchá stavební úprava – podezdívka kolem prostoru hřiště / dopadové plochy. Úpravy je nutné realizovat s ohledem na bezpečnostní normy hřiště. Kolem sportovního hřiště, které je také zaříznuto do svahu, jsou položené svahové betonové bloky.                         V nejvyšším místě svahu dochází k uvolňování zeminy a kamení. Bude provedeno zabezpečení svahu. V rámci této stavební úpravy se uvažuje i o zbudování schodů a bočního přístupu na hřiště.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 78/2015/ZK-16                   ze dne 16. 4. 2015 o podpoře předložené žádosti v plné výši. Obec požádala dne              6. 8. 2015 o změnu parametrů uvedených v žádosti na nové parametry:

- oplocení s podezdívkou (opěrná zeď) v rozsahu 20 m,

- zpevnění svahu v rozsahu 73 m2,

- chodník k hřišti  - 15 m2,

- instalace kovových desek na polyuretanovou plochu hřiště na ploše 25 m2.

Obec v žádosti o dotaci předpokládala vyšší náklady, než jsou ve skutečnosti                 po zadání díla dodavateli. Obec by tak při zachování povinné spoluúčasti 40 % provedla ještě další nové parametry a zároveň provedla větší plochu zpevnění svahu dle doporučení stavební firmy.

- Změna či doplnění účelu dotace, navýšení parametrů uvedených v žádosti

1) Obec Probulov požádala v řádném termínu o dotaci ve výši 200 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 na akci „Nákup malé mechanizace na údržbu veřejných prostranství“ s tím, že bude koupen 1 ks malotraktoru s příslušenstvím.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 78/2015/ZK-16                  ze dne 16. 4. 2015 o podpoře předložené žádosti ve výši 150 tis. Kč. Obec požádala dne 22. 6. 2015 o změnu parametru uvedeného v žádosti na nové parametry „nákup 1 ks křovinořezu a nákup 1 ks příkopového sekacího ramene. Důvodem této změny je přehodnocení potřeby jiné techniky dle současné zeleně v obci.

2) Obec Horní Kněžeklady požádala v řádném termínu o dotaci ve výši 200 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 na akci „Zateplení stropu sálu kulturního domu a obecní úřadovny, výměna okapů – IV. etapa“ s tím, že bude provedeno zateplení stávajícího stropu sálu a úřadovny                       v celkové ploše 250 m2, včetně dřevěného záklopu stropu, a výměna zrezivělých okapů v délce 30m.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 78/2015/ZK-16                ze dne 16. 4. 2015 o podpoře předložené žádosti ve výši 150 tis. Kč. Obec požádala dne 13. 7. 2015 o změnu parametrů uvedených v žádosti na nové parametry:

- Zateplení stropu sálu a obecní úřadovny v celkové ploše 247 m2,

- Výměna 10 ks venkovních oken sociálního příslušenství KD,

- Výměna okapů (včetně svodů) v celkové délce 86 m,

- Obložení stěn přísálí (dřevěné obložení stěn do výše 1 m),

- Obměna části topných těles v sále KD a knihovně (přímotopné konvektory + akumulační kamna).

Změnou technologie zateplení stropu sálu a obecní úřadovny dojde ke snížení předpokládaných nákladů akce. Obec by chtěla zachovat schválenou výši dotace             ve výši 150 tis. Kč (60 %) a při dodržení povinného vlastního podílu (40 %), s tím že sníží plochu stropu sálu, zvýší celkovou délku výměny okapů a rozšíří záměr uvedený v žádosti o dotaci.

Žádost Svazku obcí regionu Písecko

Svazek obcí regionu Písecko požádal v řádném termínu o dotaci ve výši 999 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 na akci „Podpora činnosti Svazku obcí regionu Písecko“ s následujícími parametry:

- Zajištění činnosti svazku 12 měsíců (v žádosti rozpočet ve výši 300 tis. Kč),

- Uskutečnění exkurze 1x,

- Tvorba 3 ks projektové dokumentace.

V projektové fiši a popisu dále svazek uvádí podporu školních zařízení (nákup chybějícího vybavení a uspořádání společných akcí) s rozpočtem ve výši 458 tis. Kč a podporu knihoven (nákup chybějícího vybavení a podporu setkání knihovníků) členských obcí svazku.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 78/2015/ZK-16                 ze dne 16. 4. 2015 o podpoře předložené žádosti ve výši 669 tis. Kč.

Svazek požádal dne 7. 8. 2015 o změnu parametrů akce a doplnění nových parametrů v následujícím znění:

- Zajištění činnosti svazku 12 měsíců (navýšení rozpočtu na 332 780,-/původně 300 tis. Kč/),

- Podpora školských zařízení (úprava původního znění v popisu akce) nově jen výlety pro mateřské školy, setkání zástupců škol a vzdělávací akce pro základní školy (s rozpočtem 663 348,94 Kč/původně  458 tis. Kč/),

- Podpora cestovního ruchu (návrh rozpočtu 60 500,-).

Důvodem změn je nižší přidělená dotace než svazek předpokládal.

Obec Velká Turná požádala dne 27. 4. 2015 o opětovné posouzení žádosti                        o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 78/2015/ZK-16               ze dne 16. 4. 2015 nepodpořit žádost obce Velká Turná, neboť žadatel nebyl   oprávněn žádat o dotaci podle Pravidel programu (obec nebo její místní část,                   ve které měla být akce realizována, neměla zpracovanou územní studii pořízenou do 1. 1. 2007 a zapsanou v evidenci Ústavu územního rozvoje nebo územní plán vydaný formou opatření obecné povahy).

Starosta obce vysvětluje ve své žádosti o opětovné posouzení, že podal žádost                   o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015                   po ujištění pracovníkem MěÚ Strakonice, že v evidenci Ústavu územního rozvoje je územní studie obce pořízená do 1. 1. 2007 zapsána, přestože tomu tak není a studii v systému nelze vyhledat.

Členové Krajské výběrové komise POV posoudili žádosti obcí a svazku                           a doporučují je Radě a Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení v následujícím znění: Podpořit žádosti obcí Stehlovice, Radětice, Nová Ves                      a Branice o přesun schválené dotace na jinou akci. Podpořit žádost obce Libějice              o navýšení parametrů u obou jejích akcí. Podpořit žádost Nedabyle o navýšení parametrů a doplnění akce o nové parametry dle předložené žádosti. Částečně podpořit žádost obce Horní Kněžeklady, a to podpořit úpravu parametrů uvedených v žádosti o dotaci a nepodpořit doplnění akce o nové parametry dle předložené žádosti. Částečně podpořit žádost Svazku obcí regionu Písecko, a to doplnit parametr „Podpora školních zařízení“ dle znění a s rozpočtem uvedeným v projektové fiši u akce „Podpora činnosti Svazku obcí regionu Písecko“ a nepodpořit navýšení rozpočtu parametru „Zajištění činnosti svazku“ a doplnění                nového parametru „Veřejná infrastruktura cestovního ruchu“, který není uveden v žádosti o dotaci v rámci akce „Podpora činnosti Svazku obcí regionu Písecko“. Nepodpořit žádost obce Velká Turná a neposkytnout dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015.

Finanční nároky a krytí: usnesení č. 381/2014/ZK-14 ze dne 18. 12. 2014, ORJ 653, § 3639, pol. 5321, UZ 710 (Probulov UZ 711) následně bude upraveno rozpočtovým opatřením dle skutečnosti po schválení uvedeného materiálu v ZK.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Kateřina Francová - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím -

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: nebyla vyžádána.

PŘÍLOHY:

Žádosti obcí (žádosti obcí.pdf)

Žádosti obcí (Branice.pdf)

Žádosti obcí (žádosti obcí 2.pdf)

Žádost svazku (žádost svazku.pdf)

Žádost obce (Velká Turná.pdf)

Zodpovídá: Ing. Luboš Průcha

Termín kontroly: 31. 12. 2015

Termín splnění: 31. 12. 2015