| Datum jednání: | 24.09.2015 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 329/ZK/15 |
| Název bodu: | Realizace projektu „Most. ev.č. 137-014 Švehlův most v Táboře“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Ing. Jaromír Slíva, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Most. ev. č. 137-014 Švehlův v Táboře“ a podání žádosti o podporu do průběžné výzvy č. 1 specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 58 320 826,19 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 54 509 326,19 Kč vč. DPH,

2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 5 450 932,62 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 329/ZK/15,

3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 49 058 393,57 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 329/ZK/15,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 3 811 500,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 329/ZK/15;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

- T: 31. 12. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OREG předpokládá předložení projektové žádosti projektu s názvem „Most. ev. č. 137-014 Švehlův v Táboře“ do průběžné výzvy č. 1 IROP specifického cíle č. 1.1 v měsíci listopadu 2015.

Realizace uvedeného projektu byla projednána na zasedání Rady kraje dne 10. 9. 2015 č. mat. 1021/2015/RK.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu spočívající v sanaci nosné konstrukce a spodní stavby a dále v kompletní výměně vozovky mostu, říms, zábradlí, chodníků, svodidel, odvodnění a dilatačních závěrů mostu. Zároveň dojde k zvýšení únosnosti mostu.

Celkové stavební výdaje jsou ze strany projektanta oceněny na celkovou částku 54 182 532,09 Kč včetně DPH. Dalšími způsobilými činnostmi projektu budou předpokládané výdaje na technický dozor investora za 105 189,10 Kč vč. DPH, výdaje na koordinátora BOZP za 48 575,00 Kč vč. DPH, výdaje na autorský dozor za 48 400,00 Kč vč. DPH, výdaje na projektovou dokumentaci pro provádění stavby za 65 340,00 Kč vč. DPH a výdaje za studii proveditelnosti za 60 500,00 Kč vč. DPH. Způsobilé výdaje za činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP jsou prozatím odhadnuty v nízké částce z důvodu nutnosti rozdělení způsobilých výdajů na hlavní a vedlejší výdaje v % rozdělení 85 % a 15% a nemožnosti překročení 15% podílu dle podmínek IROP. Po dokončení všech zadávacích řízení na způsobilé výdaje bude výše všech způsobilých činností upravena dle aktuálních cen a podmínek rozdělení těchto výdajů na hlavní a vedlejší výdaje.

Nezpůsobilé výdaje v celkové částce 3 811 500,00 Kč jsou tvořeny výdaji za dokumentaci ve stupni „Dokumentace pro stavební povolení“, která byla uhrazena v letech 2012 ze strany SUS JčK, a proto nemůže být způsobilým výdajem projektu v celkové částce 286 800,00 Kč vč. DPH.  Dále výdajem za zpracovatele projektové žádosti ve výši 60 500,00 Kč vč. DPH, výdajem za zástupce zadavatele v částce 121 000,00 Kč vč. DPH. Oba tyto výdaje nemohou být způsobilým výdajem dle podmínek IROP. V rámci nezpůsobilých výdajů je zbývající částka 3 343 200,00 Kč vč. DPH vyčleněna jako rezerva pro případné nezpůsobilé výdaje na základě zrealizovaných zadávacích řízení a nutnosti dodržení pravidla rozdělení hlavních výdajů projektů do minimální výše 85% z celkových způsobilých výdajů a maximálně 15% z celkových způsobilých výdajů na vedlejší výdaje projektu.

V rámci IROP je financování způsobilých výdajů rozděleno do následujících poměrů – 85% z prostředků EU, 5 % z národních zdrojů (podíl státního rozpočtu) a zbývajících 10% hradí Jihočeský kraj jako žadatel.

Finanční nároky a krytí: ERDF + SR + JčK

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Souhlas je vyjádřen za podmínky zahrnutí projektu do návrhu SRV a následně do rozpočtu Jihočeského kraje.

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska:	nevyžadují se

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK240915_329_př. 1.xls)

Zodpovídá:		Ing. Luboš Průcha – pověřen vedením OREG

Termín kontroly:	31. 12. 2017

Termín splnění:	31. 12. 2017