| Datum jednání: | 19.05.2016 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 204/ZK/16 |
| Název bodu: | Rekonstrukce objektu Sparta Alšovy jihočeské galerie |

| Předkladatel: | JUDr. Tomeš Vytiska |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OKPP |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Patrik Červák |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. realizaci projektu Alšovy jihočeské galerie „Rekonstrukce objektu Sparta Alšovy jihočeské galerie“ a podání žádosti o podporu do výzvy č. 21 – Integrovaný regionální operační program, specifického cíle SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví s celkovými výdaji ve výši 26 571 600,- Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 22 585 860,- Kč vč. DPH,

- 2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 2 258 586,- Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 204/ZK/16,

- 3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 20 327 274,- Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 204/ZK/16,

- 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 3 985 740 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 204/ZK/16;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Alšova jihočeská galerie (dále jen „AJG“), prostřednictvím OKPP, předkládá požadavek na kofinancování a předfinancování projektu s názvem „Rekonstrukce objektu Sparta Alšovy jihočeské galerie“. Tento projekt bude předložen do 21. výzvy – Integrovaný regionální operační program, prioritní osa: PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl: IP 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví a specifický cíl: SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

AJG má v gesci také správu objektu SPARTA, Puklicova 18, České Budějovice. Objekt spravuje AJG od července 2014. Objekt je umístěn na nároží ulic Puklicova a K.Weise. Jedná se o dvoupodlažní objekt bez podsklepení s plochou střechou. Z uličních stran je 1. nadzemní podlaží ustoupeno a po obvodu objektu tvoří loubí.  Z hlediska konstrukčního je řešen jako vyzdívaný železobetonový skelet. První nadzemní podlaží v prostoru loubí je plně proskleno. Objekt byl od svého vzniku využíván jako restaurace a v poslední době jako učňovské středisko. Hlavní vstup do objektu je z Puklicovy ulice, za vstupem se nachází hala se schodištěm do druhého nadzemního podlaží. Vpravo od haly v přední části (směrem do Puklicovy ulice) se nachází restaurace, v zadní části zázemí restaurace.  Zázemí restaurace je přístupné samostatným vchodem s nákladovou rampou do zásobovacího dvora, který ústí do Nerudovy ulice. Ve 2. nadzemním podlaží se nachází druhý restaurační provoz, včetně zázemí (kuchyně). Oba provozy jsou umístěny nad sebou a vzájemně propojeny dvěma výtahy, velkým nákladním, s možností dopravy osob a malou zdviží na transport jídla a nádobí. Dále je ve 2. n.p. umístěno sociální zázemí pro hosty restaurace, učebny a kanceláře. Celý objekt je ve velmi zanedbaném stavu, přesto nejsou zjevné statické poruchy objektu.

AJG připravila studii úpravy objektu SPARTA:

- Lektorské centrum - edukační ateliér pro veřejnost

- Depozitář grafik a soch (cca 10-12 000 ks sbírkových předmětů)

- Paspartovací a restaurátorskou dílnu (pro restaurování konzervaci papírových sbírkových předmětů. AJG má fond 14 000 ks těchto předmětů a další zřizované organizace jich spravují desítky tisíc kusů)

- Kancelářské prostory a sociální zázemí.

Popis technického řešení:

V 1. nadzemním podlaží bude vybourán prostor restaurace, skladů a kuchyně a v tomto místě vznikne depozitář a paspartovací dílna. Prostor depozitáře bude rozšířen o loubí, které bude obezděno. K částečnému vybourání příček dojde v prostoru učeben a šaten a zde vzniknou kancelářské prostory a sociální zázemí. Vybouráním prostoru restaurace a kuchyně ve 2.n.p. vznikne Lektorské centrum - edukační ateliér pro veřejnost, včetně sociálního zázemí a restaurátorská dílna. V prostorách učeben budou zřízeny kancelářské prostory. Stávající sociální zázemí bude opraveno a upraveno. Z hlediska vertikální komunikace v objektu bude zachován a renovován velký nákladní výtah. V celém objektu je nutná sanace nebezpečných materiálů, škvárový zásyp v prostoru nad loubím a ve střeše, azbestové těsnění ve vzduchotechnice. Stávající skladby podlah budou nahrazeny novými. Dojde k vybourání stávajících obkladů. Dispozice bude upravena vybouráním a případným dozděním příček a dozděním obvodového pláště v prostoru loubí. Stávající okna a dveře budou vyměněny. Celý objekt bude zateplen. Dojde ke kompletní výměně TZB.

AJG předpokládá zahájení projektu duben 2017 a ukončení září 2018.

Stav připravenosti:

K dnešnímu dni je hotova dokumentace k stavebnímu povolení a probíhá zajištění dokladové části od 7. 4. 2016, je předpoklad, že cca do 7. 5. 2016 bude vyjádření dotčených orgánů a bude požádáno o stavební povolení, takže předpokládáme vydání stavebního povolení v polovině června 2016.

Zároveň se pokračuje v tvorbě dokumentace pro provádění stavby s termínem dokončení ke konci června.

Předběžné náklady na základě kubíkových cen jsou 26 571 600 Kč včetně DPH.

Nezpůsobilé výdaje 3 985 740 Kč jsou tvořeny náklady na vybudování zázemí pro zaměstnance.

V rámci IROP je financování způsobilých výdajů rozděleno do následujících poměrů – 85% z prostředků EU, 5 % z národních zdrojů (podíl státního rozpočtu) a zbývajících 10% hradí Jihočeský kraj jako zřizovatel.

Rada kraje projednala tento návrh na své schůzi dne 5. 5. 2016.

Finanční nároky a krytí: Financování výdajů projektu bude hrazeno z ORJ 20 - Strukturální fondy EU na základě smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Projekt není zahrnut v návrhu SRV na roky 2017-2018. Při aktualizaci SRV na roky 2017 - 2018 je nutné tyto výdaje zreálnit na potřebnou hodnotu.

Návrh projednán -  konzultanti, stanoviska: nebyl vyžádán

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (Kopie - IROP_AJG_SPARTA_Formulář evropského projektu.xls)

Žádost (Sparta.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OKPP – Mgr. Patrik Červák

Termín kontroly: 31. 10. 2016

Termín splnění: 31. 10. 2016