| Datum jednání: | 23.06.2016 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 292/ZK/16 |
| Název bodu: | Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2016 |

| Předkladatel: | Mgr. Bc. Antonín Krák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | ODSH |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jiří Klása |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2016, uvedený v příloze mat. č. 292/ZK/16.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Předložený materiál navrhuje úpravy „Programu investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje“, schváleného Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 206/2015/ZK-17 ze dne 25. 6. 2015.

Celková délka silnic II. a III. třídy činí 5 451 km z celkové délky 6 148,9 km dálnic a silnic na území kraje. V souvislosti se snahou optimalizovat rozvoj a výdaje do silniční infrastruktury kraje nechal krajský úřad zpracovat v roce 2011 strategický materiál „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“.  Hlavním cílem projektu bylo optimalizovat vynakládání finančních prostředků do dopravní infrastruktury a plánovaných investic za současné koordinace rozvoje dopravní infrastruktury v souladu s územně plánovací dokumentací a „Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje“. S ohledem na to bylo snahou projektu, aby hlavní dopravní koridory byly plánovány s ohledem na širší územní vazby, s ohledem na předpokládaný rozvoj v řešeném území a ochranu životního prostředí, potřebu změn v území za současného respektování nezvratných územních vazeb a daností (hospodářský a sociální vývoj, stav osídlení, předpokládaný rozvoj území a jeho urbanizace). Konečným cílem je vytvoření kvalitní dopravní infrastruktury.

V rámci aktualizace byly z „Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2016“ vyňaty již dokončené akce. Současně byly aktualizovány technické specifikace jednotlivých akcí a byly aktualizovány údaje, které se týkají zpracované projektové dokumentace. V sekci mostů bylo aktualizováno pořadí všech mostů, a to na základě provedených hlavních prohlídek a aktuálního stavebně technického stavu mostů. Současně byly doplněny další mosty, které bylo nutné zařadit do programu z důvodů jejich nevyhovujícího stavebně technického stavu. U všech akcí byly aktualizovány údaje o zpracované projektové dokumentaci v různých stupních.

###### Silnice II. třídy

Investiční opatření na silnicich II. třídy:

V rámci investičních akcí na silnicích II. třídy jsou zařazeny do opatření akce na páteřní a základní silniční síti, které vycházejí z priorit stanovených v rámci „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“. Akce jsou rozděleny dle priorit do tří oddílů a to akce s vysokou prioritou, se střední prioritou a s nízkou prioritou.

V rámci investičních akcí na silnicích II. třídy byla vyřazena 1 dokončená akce a to „Zanádražní kom. - Přeložka sil. II/156+II/157 1. etapa část 1.1“.

V oddíle s vysokou prioritou je uvedeno celkem 19 akcí, z toho je celkem 18 akcí uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti. V současné době jsou 2 akce připraveny k realizaci v roce 2016 a dalších 16 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti to znamená, že na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Dále je zde uvedena 1 akce bez stanoveného pořadí, na které není zpracována žádná dokumentace.

V oddíle se střední prioritou je celkem uvedeno 50 akcí; celkem 23 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, s uvedením příslušných stupňů zpracované projektové dokumentace. Dále tento oddíl obsahuje celkem 27 akcí bez stanoveného pořadí, u kterých není zpracována jakákoliv projektová dokumentace.

V oddíle s nízkou prioritou je uvedeno celkem 16 akcí, z toho je 6 akcí uvedeno se stanoveným pořadím dle příslušného stupně zpracované projektové dokumentace. Ostatních 10 akcí je uvedeno bez stanoveného pořadí, opět z důvodů, že na tyto akce není doposud zpracována žádná projektová dokumentace.

V rámci investičních akcí na silnicích II. třídy je tedy celkem uvedeno 85 akcí, z toho jsou v současné době připraveny ke stavební realizaci v roce 2016 celkem 2 akce, u 45 akcí je zpracována projektová dokumentace v různých stupních a 38 akcí nemá jakoukoliv projektovou dokumentaci zpracovánu.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Opravy silnic II. třídy páteřní a základní silniční sítě:

V této složce byly provedeny aktuální změny: byly vyřazeny úseky realizované od poslední aktualizace tohoto materiálu v roce 2015 a bylo upraveno staničení úseků realizovaných v roce 2015 pouze z části; dále byl zásobník doplněn o nově zařazené úseky v rámci průběžného posuzování stavebního stavu komunikací.

Dokončeno či realizováno v roce 2015:

II/156 - za křiž. se sil. III/15414 – Nové Hrady

II/105 - Týn nad Vltavou - JE Temelín, křižovatka II/122 u Kočína, Před Březí u Týna n/ Vlt. – před křiž. se sil. II/138

Doplnění nových úseků na základě aktuálního vývoje stavebního stavu:

II/105 - křiž. III/10580a - za křiž. III/10579, za křiž. III/10579 - křiž. III/10584

II/120 - hranice okresu BN - x II/122, x II/122 – Borotín

II/122 - křiž.I/20 – Netolice, x I/19 - Skrýchov u Opařan, Dříteň – Nákří, Dívčice, u Kočína, průtah Hrbov, Drahnětice - x I/19

II/143 - odb. Slavče – Vrábče, Vrábče – Koroseky, Nové Homole – Homole, Homole - kř. I/3

II/159 - Týn nad Vltavou

II/141 – Temelín, Sedlec, Chvalešovice, průtah Prachatice - ulice Nová, průtah Těšovice, průtah Volary,

II/147 - před Bečicemi - za Žimuticemi, Bzí, Dolní Bukovsko

II/144 - hr.okr.ST – Újezdec, Újezdec – Konopiště, průtah Husinec, průtah Vacov

II/163 - Vyšší Brod-křiž.s II/160, Lipno nad Vltavou – hráz

II/154 - průtah Benešov nad Černou, Kaplice-Hraniště

II/161 - průtah Vyšší Brod

II/162 - rovina u Bohdalovic

II/139 - Rohozná-Osek-Radomyšl

II/137 - Tábor (Křižík. nám. - Kotnov), Tábor - Sudoměřice

Silnice III. třídy

Investiční opatření na silnicich III. třídy:

V rámci investičních akcí na silnicích III. třídy byly zařazeny do opatření akce na páteřní a základní silniční síti, které vycházejí z priorit stanovených v rámci „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“. Akce jsou rozděleny dle priorit také do tří oddílů a to akce s vysokou prioritou, se střední prioritou a s nízkou prioritou.

V rámci investičních akcí na silnicích III. třídy byla vyřazena 1 dokončená akce a to „Stavební úpravy sil. III/15529 Plavská ulice, 2. etapa - Okružní křižovatka Nové Roudné“.

V oddíle s vysokou prioritou jsou uvedeny celkem 2 akce v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená, že na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních.

V oddíle se střední prioritou jsou celkem uvedeny 3 akce, z toho je uvedena 1 akce v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená, že na tuto akci je zpracována projektová dokumentace v určitém stupni. Dále tento oddíl obsahuje celkem 2 akce bez stanoveného pořadí, u kterých není zpracována jakákoliv projektová dokumentace.

V oddíle s nízkou prioritou je uvedeno celkem 11 akcí, z toho je 7 akcí uvedeno se stanoveným pořadím dle příslušného stupně zpracované projektové dokumentace. Ostatní 4 akce jsou uvedeny bez stanoveného pořadí, opět z důvodů, že na tyto akce není doposud zpracována žádná projektová dokumentace.

V rámci investičních akcí na silnicích III. třídy je tedy celkem uvedeno 16 akcí, z toho je v současné době u 10 akcí zpracována projektová dokumentace v různých stupních a 6 akcí nemá jakoukoliv projektovou dokumentaci zpracovánu.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Opravy silnic III. třídy páteřní a základní silniční sítě:

Obdobně jako u složky oprav silnic II. třídy byly v této složce provedeny aktuální změny: byly vyřazeny úseky realizované od poslední aktualizace tohoto materiálu v roce 2015; dále byl zásobník doplněn o nově zařazené úseky v rámci průběžného posuzování stavebního stavu komunikací.

Dokončeno či realizováno v roce 2015:

III/10579 - Zahájí - Olešník

Doplnění nových úseků na základě aktuálního vývoje stavebního stavu:

III/12253 - Vráž (Čakov - Dubné)

III/14322 – Branišov Dubné

III/14539 - Haklovy Dvory - kř. III/14541

III/14613 – Slavošovice

III/14339 - Holubov-Třísov

# Investiční akce a opravy na silnicích II.  a  III. třídy  -  mosty:

Evidence akcí pro mosty byla oproti minulé „Bílé knize“ kompletně upravena a bylo stanoveno jednotné pořadí všech mostů, a to na základě provedených hlavních prohlídek všech mostů ve vlastnictví Jihočeského kraje v roce 2014 a 2015 a posouzení jejich stavebně technického stavu. Hlavní prohlídky jako majetkový správce zajišťovala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Z evidencí mostů bylo vyřazeno celkem 34 dokončených akcí.

Jedná se o tyto dokončené mosty:

Most 1379-1	přes místní stoku v Bečicích

Most 00419-1	Inundační most u mostu ev.č. 00419-1 Myslín

Most 1415-5	most Krč

Most 1558-1	přes ČD u obce Bošilec

Most 141-020 	v obci Blažejovice

Most 14611-1a	v obci Dobrá Voda

Most 1589-1	Desky

Most 165-002	Zbytiny

Most 12259-1	Mičovice

Most 14415-3	Čkyně

Most 13714-1	přes Všechlapský potok u Černýšovic

Most 141-004b	ve městě Vodňany u skleníků

Most 142-001a	před Čepřovicemi

Most 14713-1	přes meliorační stoku za obcí Sviny

Most 1402-4	Smrkovice

Most 155-001	přes potok v obci Petrovice

Most 12841-2	Samosoly

Most 10549-1	přes potok u obce Podboří

Most 105-052	most přes Bezdrevský potok na silnici II/105

Most 1622-4	Čertova Stěna

Most 12841-3	Samosoly

Most 1403-3	Kestřany

Most 145-038	Netolice

Most 14010-1	Mladějovice

Most 14410-4	Lčovice

Most 1439-2	Holubov

Most 160-011	před Zátoní

Most 145-037	Netolice

Most 151-006	Dačice

Most 1243-1	přes potok u obce Vitanovice

Most 175-004	most za obcí Slavkovice

Most 12826-5	Světce

Most 120-010	přes Novoveský potok v Nové Vsi

Most 14130-2	Cikánské údolí

Na základě zjištěného nevyhovujícího stavebně technického stavu při hlavních prohlídkách bylo zařazeno do evidence celkem 49 nových mostních objektů.

Jedná se o tyto nové mosty:

Most 603-094	přes I/3 u Vitína

Most 14325-5a	přes I/3 u obce Boršov

Most 12236-2	přes železnici u Zbudova

Most 157-024	přes Dobrovodskou stoku v Č. B.

Most 12221-2	přes potok před obcí Jeznice

Most 15529-3	přes Plavnický potok v obci Plav

Most 12219-3	přes potok v obci Bohunice

Most 1219-8	Písek - Jiher

Most 12120a-1	Jickovice

Most 13522-2	Dírná

Most 160-003	před obcí Větřní

Most 140-012	Ražice

Most 123-002	Vlásenice

Most 10576-2	přes potok Kyselá voda  Úsilné

Most (bez čísla)	Vodňany přes Blanici

Most 1439-5	za Plešovicemi

Most 15811-1	u osady Terčí Dvůr

Most 15811-4	před Pohořským rybníkem

Most 00360-2	před Hněvanovem

Most 144-013	přes potok v Újezdci

Most 1349-1	Popelín -rybník

Most 1491-2	před Sedlem

Most 12841-1	před Pluhovým Žďárem

Most 00360-1	před Hněvanovem

Most 167-005	přes odpad - Františkov

Most 160-014	za Zátoní

Most 14111-1	Záboří

Most 15913-1	v Hořicích na Šumavě

Most 139-002	Dobev

Most 145-016	Stachy

Most 157-008	za odbočkou na Malče

Most 138-009	Vlastec

Most 159-002	Újezd

Most 163-015	přes Černý potok

Most 163-014	před Milnou

Most 00363-2	V Dolním Dvořišti

Most 15710-1	před Markvarticemi

Most 167-006	přes Vltavu u Borové Lady

Most 02025-1	Písek - Lázně

Most 10245-2	Kožlí u Orlíka

Most 14136-6	přes potok před Volary

Most 167-001	přes Kvildský potok na Kvildě

Most 1721-5	U Bažantnice Strakonice

Most 17726-1	Zámlyní

Most 160-022	v Rožmberku

Most 1567-5	přes vodní nádrž Římov

Most 10557-1	Borovany

Most 15712-1	za Zubčickou Lhotkou

Most 170-002	Němětice

Z důvodu naléhavosti řešit stavebně technický stav je v evidenci oprav a rekonstrukcí mostních objektů, případně nových mostů, uvedeno celkem 270 akcí, z toho u 45 akcí probíhá realizace v roce 2016. Celkem 94 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Dále je zde uvedeno 131 akcí, na které není zpracována žádná projektová dokumentace. Všechny tyto opravy mostů byly zařazeny do prioritního řazení z důvodu zjištěného nevyhovujícího stavebně technického stavu při hlavní prohlídce uvedených mostních objektů a jejich pořadí bylo určeno dle projektové připravenosti jednotlivých akcí.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technický stav mostních objektů.

Rada kraje doporučila svým usnesením č. 577/2016/RK-89 ze dne 26. 5. 2016 zastupitelstvu kraje schválit „Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2016“.

Finanční nároky a krytí: : jedná se o koncepční materiál, s tímto materiálem nejsou spojeny finanční prostředky.

Vyjádření správce rozpočtu: vzhledem k obsahu materiálu se nevyžaduje.

Návrh projednán -  konzultanti, stanoviska: nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

Příloha - Program inv. výstavby a oprav na sil. II. a III. třídy na území Jč. kraje – aktualizace 2016 (Příloha - Program inv. výstavby a oprav na sil. II. a III. třídy na území Jč. kraje – aktualizace 2016.xls)

Přílohy jsou přiloženy pouze v elektronické podobě materiálu.

Zodpovídá: vedoucí ODSH - Ing. Jiří Klása

Termín kontroly:

Termín splnění: