| Datum jednání: | 23.06.2016 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 293/ZK/16 |
| Název bodu: | Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2016 |

| Předkladatel: | Mgr. Bc. Antonín Krák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | ODSH |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jiří Klása |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2016, uvedený v příloze mat. č. 293/ZK/16.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Předložený materiál navrhuje úpravy „Programu opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu“, schváleného Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 208/2015/ZK-17 ze dne 25. 06. 2015.

Celková délka silnic II. a III. třídy činí 5 451 km z celkové délky 6 148,9 km dálnic a silnic na území kraje. V souvislosti se snahou optimalizovat rozvoj a výdaje do silniční infrastruktury kraje nechal krajský úřad zpracovat odbornou dopravně inženýrskou firmou Mott MacDonald, a. s. strategický materiál „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“.  Motto projektu znělo „Cílem projektu je výběr a analýza takové dopravní sítě, která je optimální z hlediska dopravní obslužnosti a progresivního rozvoje Jihočeského kraje a je tedy na této síti účelné primárně plánovat opatření investičního i neinvestičního charakteru.“ Hlavním cílem projektu tedy bylo optimalizovat vynakládání finančních prostředků do dopravní infrastruktury a plánovaných investic za současné koordinace rozvoje dopravní infrastruktury v souladu s územně plánovací dokumentací a „Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje“.

V rámci aktualizace byla v roce 2011 z Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje vyňata opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu, neboť je nutné řešit přednostně před ostatními a investiční náklady na ně dosahují řádově nižších hodnot. Koncepčně pak spadají do Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje, která byla schválena jako samostatný dokument a zahrnuje také opatření spočívající v realizaci stavebních investic (především řešení dopravně závadových míst – křižovatek, nepřehledných horizontů, míst nebezpečného střetu motoristů a chodců, železničních přejezdů apod.). Snižování počtu a následků dopravních nehod by mělo být jednou z priorit při utváření resp. vývoji a rozvoji dopravní infrastruktury, neboť investice do bezpečné dopravní infrastruktury se mnohonásobně vrátí ve formě nezmařených životů, snížení počtu dopravních nehod a v další eliminaci negativních dopadů z dopravní nehodovosti. Jednou z procedur snižování dopravní nehodovosti je identifikace bezpečnostních rizik, která mají nebo mohou mít vliv na dopravní nehodovost. Návrh těchto opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu obsahuje předložený materiál.

Vlastní materiál „Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu“ je koncipován v souladu s výstupy zpracované „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“, která specifikuje dopravně závadová místa. Jednotlivé akce byly rozděleny do oddílů dle charakteru řešeného úseku a to na opatření řešící nehodové křižovatky, nehodové úseky a rizikové železniční přejezdy.

Řešení nehodových křižovatek:

V rámci řešení nehodových křižovatek na silnicích II. a III. třídy byla vyřazena celkem 1 akce a to „Úprava křižovatky II/137 x III/1371 Švehlův most (Tábor)“ z důvodů, že tato akce bude realizována po dohodě s Městem Tábor pouze úpravou vodorovného dopravního značení v rámci prací Správy a údržby silnice Jihočeského kraje.

V oddíle řešení nehodových křižovatek je uvedeno celkem 30 akcí, z toho u 1 akce probíhá v současné době stavební realizace, 2 akce jsou připraveny ke stavební realizaci v roce 2016, 12 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Dále je zde uvedeno celkem 15 akcí, na které není zpracována žádná dokumentace.

Na základě požadavků obcí a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje bylo zařazeno 6 nových akcí a to „Úprava křižovatky sil. II/634, III/1468 a MK Rudolfov - Lipová ulice“, „Okružní křižovatka sil. II/137, III/13710 a MK Malšice“, „Úprava křižovatky sil. II/146 a II/603 u Lhotic“, „Okružní křižovatka sil. II/105, MK a ÚK Milevsko“ „Křižovatka II/154 a MK - ul. Táboritská a Svobody – Třeboň“ a „Úprava křižovatky sil. II/145 a III14521a, Svatá Maří“. Nově zařazené akce svým charakterem odpovídají stavbám, které jsou řešeny z hlediska bezpečnosti silničního provozu.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Řešení nehodových úseků:

V rámci řešení nehodových úseků na silnicích II. a III. třídy byla vyřazena celkem 1 akce a to „Sil. II/137 průtah obcí Slapy“ z důvodů, že tuto akci již řeší plánovaný obchvat obce Slapy uvedený v „Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje - aktualizace 2016.

V oddíle řešení nehodových úseků je uvedeno celkem 32 akcí, 14 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená, že na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Dále je zde uvedeno 18 akcí bez stanoveného pořadí, na které není zpracována žádná dokumentace. Do oddílu řešení nehodových úseků byly zařazeny 2 nové akce. Na základě žádosti Městyse Katovice, který současně nabídl darování pozemků potřebných pro rozšíření vozovky, byla zařazena akce „Rozšíření bodového zúžení sil. III/02219 Katovice - Krtská ulice“. Na základě provedené Bezpečnostní inspekce v roce 2015 a požadavku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje byla zařazena akce „Silnice III/15529 ulice Plavská“. Nově zařazené akce svým charakterem odpovídají stavbám, které jsou řešeny z hlediska bezpečnosti silničního provozu.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Řešení rizikových železničních přejezdů:

V rámci řešení rizikových železničních přejezdů na silnicích II. a III. třídy byla vyřazena 1 dokončená akce a to „Rizikový žel. přejezd na sil. III/14210 Hoštice u Volyně“.

Celý oddíl řešení rizikových železničních přejezdů byl projednán se SŽDC a příprava akcí probíhá u jednotlivých akcí ve vzájemné koordinaci.

V oddíle řešení rizikových železničních přejezdů je uvedeno celkem 13 akcí, z toho 1 akce je připravena ke stavební realizaci v roce 2016, u 1 akce se zpracovává projektová dokumentace a zajišťují veškerá nutná povolení a rozhodnutí. Dále je zde uvedeno celkem 11 akcí, na které není zpracována žádná dokumentace.

Na základě požadavku obce Boršov nad Vltavou, SŽDC a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje byla do oddílu řešení rizikových železničních přejezdů zařazena 1 nová akce a to „Úprava sil. III/14325 - železniční podjezd v Boršově nad Vltavou - Poříčská ulice“. SŽDC připravuje rekonstrukci železničního podjezdu, který má v současné době nevyhovující šířkové a výškové parametry. Nově zařazená akce svým charakterem odpovídá stavbám, které jsou řešeny z hlediska bezpečnosti silničního provozu.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Rada kraje doporučila svým usnesením č. 579/2016/RK-89 ze dne 26. 5. 2016 zastupitelstvu kraje schválit „Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2016“.

Finanční nároky a krytí: jedná se o koncepční materiál, s tímto materiálem nejsou spojeny finanční prostředky.

Vyjádření správce rozpočtu: vzhledem k obsahu materiálu se nevyžaduje.

Návrh projednán -  konzultanti, stanoviska: nebyla vyžádána.

PŘÍLOHY:

Příloha - Program opatř. na sil. II. a III. třídy na území Jihoč. kraje BESIP - aktualizace 2016 (Příloha - Program opatř. na sil. II. a III. třídy na území Jihoč. kraje BESIP - aktualizace 2016.xls)

Přílohy jsou přiloženy pouze v elektronické podobě materiálu.

Zodpovídá: vedoucí ODSH - Ing. Jiří Klása

Termín kontroly:

Termín splnění: