| Datum jednání: | 11.05.2017 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 173/ZK/17 |
| Název bodu: | Zrušení usnesení č. 193/2016/ZK-23 a realizace projektu „Rekonstrukce depozitárního objektu Sparta“ |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OKPP |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Patrik Červák |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 193/2016/ZK-23 z 19. 5. 2016;

  - schvaluje

a) realizaci projektu Alšovy jihočeské galerie „Rekonstrukce depozitárního objektu Sparta“ s celkovými výdaji ve výši 32 719 594,44 Kč vč. DPH, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 27 717 754,36 Kč vč. DPH,

- b) kofinancování projektu „Rekonstrukce depozitárního objektu Sparta“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 771 775,44 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 173/ZK/17,

- c) předfinancování projektu „Rekonstrukce depozitárního objektu Sparta“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 24 945 978,92 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 173/ZK/17,

d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Rekonstrukce depozitárního objektu Sparta“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 5 001 840,08 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 173/ZK/17;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Alšova jihočeská galerie přihlásila projekt s názvem „Rekonstrukce objektu Sparta Alšovy jihočeské galerie“ do 21. výzvy – Integrovaný regionální operační program, prioritní osa 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí.

Tento projekt byl MMR ČR schválen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. j. 3988/2017-91/1 ze dne 3. 3. 2017 pod názvem „Rekonstrukce depozitárního objektu SPARTA“ včetně finanční podpory.

„Rekonstrukce depozitárního objektu SPARTA“

Cílem předkládaného projektu je rozvoj Alšovy jihočeské galerie za pomoci rekonstrukce depozitárního objektu SPARTA v Českých Budějovicích. Realizací projektu dojde ke zlepšení technického stavu předmětného objektu, který nelze v současné době z důvodu jeho havarijního stavu využívat. Žadatel tím vyřeší nedostatečnou kapacitu pro ukládání sbírkových předmětů, sbírkové předměty budou efektivně zpřístupněny k badatelským / studijním účelům a bude zřízena potřebná restaurátorská dílna. Alšova jihočeská galerie tak bude moci nadále rozvíjet svůj mimořádný potenciál a tento rozvoj se následně promítne do nabídky kulturních služeb. Galerie uchovává podstatnou část sbírkových fondů a realizací projektu se stane vzorem špičkové péče o tyto fondy a otevře si tak cestu k celospolečenskému uznání výstupů své činnosti. AJG bude rekonstruovaný objekt využívat jako depozitář grafik a soch, dále bude vybudována paspartovací a restaurátorská dílna pro restaurování a konzervaci papírových sbírkových předmětů z fondů AJG i dalších zřizovaných organizací a související kancelářské prostory a sociální zázemí.

Celkem vzniknou dvě restaurátorské dílny, jedna v prvním nadzemním podlaží, zaměřená na plastiky a sochy, a druhá ve druhém nadzemním podlaží, jež bude sloužit pro restaurování papírových předmětů. Realizací projektu budou vyřešeny nedostatečné kapacity pro uchovávání podsbírek ve správě žadatele, neboť rekonstrukcí vzniknou dva depozitáře, jeden v prvním nadzemním podlaží a druhý ve druhém nadzemním podlaží. Zde budou ukládány sbírkové předměty z podsbírek grafika a plastika. V rámci projektu budou tedy zefektivněny a zpřístupněny 2 z 5 podsbírek (respektive jejich části) ve správě žadatele. Jedná se o zmíněné podsbírky grafika (a kresba) a plastika. V rámci rekonstrukce a zpřístupnění objektu vznikne také lektorské centrum - edukační ateliér pro veřejnost. Dopady projektu budou mít značný přínos pro všechny cílové skupiny. Podrobněji se přínosům věnuje Studie proveditelnosti.

Časová osa schvalovacího procesu

Příprava žádosti probíhala v dubnu 2016, kdy ještě nebyly hotové finální projektové dokumentace a celkové rozpočtové výdaje jednotlivých projektů, byly odhadovány dle podkladů realizátora projektové dokumentace. Finální žádost s přesnými rozpočtovými čísly byla v žádosti odeslána až 1. 8. 2016 na MMR ČR.

Z těchto důvodů Zastupitelstvo kraje schválilo dne 19. 5. 2016 svým usnesením č. 193/2016/ZK-23 kofinancování, předfinancování a nezpůsobilé výdaje projektu dle kvalifikovaných odhadů takto:

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

1. realizaci projektu Alšovy jihočeské galerie „Rekonstrukce objektu Sparta Alšovy jihočeské galerie“ a podání žádosti o podporu do výzvy č. 21 – Integrovaný regionální operační program, specifického cíle SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví s celkovými výdaji ve výši 26 571 600,- Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 22 585 860,- Kč vč. DPH,

- 2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 2 258 586,- Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 204/ZK/16,

- 3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 20 327 274,- Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 204/ZK/16,

- 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 3 985 740 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 204/ZK/16;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Z důvodu následných změn vyplývajících z ukončení projektové dokumentace těsně před odevzdáním projektu 1. 8. 2016 nebylo možné pružně reagovat na změny oproti schválenému rozpočtu. V březnu 2017 bylo rozhodnuto Rozhodnutím o poskytnutí dotace z MMR ČR o přidělení finančních prostředků v plné výši a proto je potřeba upravit rozhodnutí Rady a Zastupitelstva kraje o předfinancování, kofinancování a nezpůsobilých výdajích uvedených projektů.

V případě projektu „Rekonstrukce depozitárního objektu Sparta“ je nově finanční rámec upraven takto:

- celkové výdaje ve výši 32 719 594,44Kč vč. DPH, z toho schválené způsobilé výdaje ve výši 27 717 754,36 Kč vč. DPH

-kofinancování ve výši 10 % ze schválených způsobilých výdajů projektu, tj. 2 771 775,44 Kč vč. DPH

-předfinancování ve výši 90 % ze  schválených způsobilých výdajů projektu, tj. 24 945 978,92 Kč vč. DPH

- financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 5 001 840,08 Kč vč. DPH, které budou hrazeny z Jihočeského kraje.

Z uvedeného vyplývá, že přidělená dotace pro způsobilé výdaje je o 5 131 894,36 Kč vyšší, než bylo schváleno v ZK č. 193/2016/ZK-23. Z toho vyplývá, že se mění kofinancování JčK (10%) o 513 189,44 Kč, předfinancování SR (5%) o 256 594,72 Kč a předfinancování podíl EU (85%) o 4 362 110,20 Kč. Neuznatelné náklady se zvyšují o 1 016 100,08 Kč.

Rada kraje projednala tento návrh na své schůzi dne 4. 5. 2017.

Finanční nároky a krytí: Financování výdajů projektu bude hrazeno z ORJ 20 - Strukturální fondy EU na základě smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Projekt je zahrnut v rozpočtu ORJ 20 na rok 2017 ve stejné částce, resp. v SRV na rok 2018 v částce nižší. Z důvodu navýšení financování bude nutné při aktualizaci SRV zohlednit požadavek na rok 2018.

Návrh projednán -  konzultanti, stanoviska: Ing. Kateřina Pelantová - Konzultant.: Souhlasím

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (Formulář evropského projektu.xls)

Žádost (Žádost.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OKPP – Mgr. Patrik Červák

Termín kontroly: 31. 10. 2017

Termín splnění: 31. 10. 2017