| Datum jednání: | 22.06.2017 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 247/ZK/17 |
| Název bodu: | Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2017 |

| Předkladatel: | Bc. Jiří Švec |
| --- | --- |
| Zpracoval: | ODSH |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jiří Klása |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2017, uvedený v příloze návrhu č. 247/ZK/17.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Předložený materiál navrhuje úpravy „Programu opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu“, schváleného Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 339/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016.

Celková délka silnic II. a III. třídy činí 5 445,100 km z celkové délky 6 252,820 km dálnic a silnic na území kraje. V souvislosti se snahou optimalizovat rozvoj a výdaje do silniční infrastruktury kraje nechal krajský úřad zpracovat odbornou dopravně inženýrskou firmou Mott MacDonald, a. s. strategický materiál „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“.  Motto projektu znělo „Cílem projektu je výběr a analýza takové dopravní sítě, která je optimální z hlediska dopravní obslužnosti a progresivního rozvoje Jihočeského kraje a je tedy na této síti účelné primárně plánovat opatření investičního i neinvestičního charakteru.“ Hlavním cílem projektu tedy bylo optimalizovat vynakládání finančních prostředků do dopravní infrastruktury a plánovaných investic za současné koordinace rozvoje dopravní infrastruktury v souladu s územně plánovací dokumentací a „Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje“.

V rámci aktualizace byla v roce 2011 z Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje vyňata opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu, neboť je nutné řešit přednostně před ostatními a investiční náklady na ně dosahují řádově nižších hodnot. Koncepčně pak spadají do Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje, která byla schválena jako samostatný dokument a zahrnuje také opatření spočívající v realizaci stavebních investic (především řešení dopravně závadových míst – křižovatek, nepřehledných horizontů, míst nebezpečného střetu motoristů a chodců, železničních přejezdů apod.). Snižování počtu a následků dopravních nehod by mělo být jednou z priorit při utváření resp. vývoji a rozvoji dopravní infrastruktury, neboť investice do bezpečné dopravní infrastruktury se mnohonásobně vrátí ve formě nezmařených životů, snížení počtu dopravních nehod a v další eliminaci negativních dopadů z dopravní nehodovosti. Jednou z procedur snižování dopravní nehodovosti je identifikace bezpečnostních rizik, která mají nebo mohou mít vliv na dopravní nehodovost. Návrh těchto opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu obsahuje předložený materiál.

Vlastní materiál „Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu“ je koncipován v souladu s výstupy zpracované „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“, která specifikuje dopravně závadová místa. Jednotlivé akce byly rozděleny do oddílů dle charakteru řešeného úseku a to na opatření řešící nehodové křižovatky, nehodové úseky a rizikové železniční přejezdy.

Řešení nehodových křižovatek:

V rámci řešení nehodových křižovatek na silnicích II. a III. třídy byly vyřazeny celkem 3 dokončené akce a to „Sil. II/145 Vimperk - okružní křižovatka LIDL, PENNY“, „Úprava křižovatky II/121 x III/173 x II/175 Blatná“ a „Křižovatka sil. II/105 x II/141“ (realizace ČEZ).

V oddíle řešení nehodových křižovatek je uvedeno celkem 44 akcí, z toho je 13 akcí uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Dále je zde uvedeno celkem 31 akcí, na které není zpracována žádná dokumentace.

Na základě požadavků obcí a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje bylo zařazeno 17 nových akcí a to „Křižovatka sil. II/137 x III/0335 Hlinice“, „Úprava křižovatky III/1427 x III/14212 Sudkovice   Miloňovice“, „Křižovatka II/144 a III/14417 u Vlachova Březí“, „Křižovatka II/145 a III/14528 u Husince“, „Křižovatka III/14528 a MK Žernovice - Dubovice“, „Křižovatka II/102 a III/10534 v obci Kovářov“, „Křižovatka II/121, III/1217 a III/1218 u obce Smetanova Lhota“, „Křižovatka II/159 a III/0234 u obce Albrechtice nad Vltavou“, „Křižovatka II/409 a III/40626 ,Č.Rudolec“, „Křižovatka II/164 a III/1343, Blažejov - J.Hradec“, „Křižovatka II/151 a III/1519 , Dolní Němčice – Dačice“, „Křižovatka II/154 a III/1501 , Hrachoviště“, „Křižovatka II/151 a II/406 , Dačice – Slacovice“, „Nepřehledná křižovatka silnic III/12253 a III/14319 Čakov“, „Nepřehledná křižovatka silnic II/141 a III/1418 Sedlec“, „Nepřehledná křižovatka silnic II/157 a III/15430 Dvorec“ a „Nepřehledná křižovatka silnic I/3 a III/15610 Velešín“. Nově zařazené akce svým charakterem odpovídají stavbám, které jsou řešeny z hlediska bezpečnosti silničního provozu.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Řešení nehodových úseků:

V oddíle řešení nehodových úseků je uvedeno celkem 32 akcí, 2 akce jsou připraveny ke stavební realizaci se zahájením v roce 2017, 12 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená, že na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Dále je zde uvedeno 18 akcí bez stanoveného pořadí, na které není zpracována žádná dokumentace.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Řešení rizikových železničních přejezdů:

V rámci řešení rizikových železničních přejezdů na silnicích II. a III. třídy byla vyřazena 1 dokončená akce a to „Rizikový žel. přejezd na sil. III/1425 Přechovice“. Dále byla vyřazena 1 akce s názvem „Rizikový žel. přejezd na sil. III/1439 Srnín“ a to z důvodů, že SŽDC provedl osazení světelné signalizace a osadil železniční závory v rámci vlastních finančních prostředků. Další 1 akce s názvem „Úprava křížení sil. III/10582 s železnicí mezi ZOO Hluboká a Bezdrevem, přeložka“ byla vyřazena po dohodě se SŽDC z důvodů, že SŽDC provedl úpravy přejezdu a jeho okolí bez nutnosti tento přejezd řešit dalšími stavebními úpravami.

Celý oddíl řešení rizikových železničních přejezdů je průběžně projednáván se SŽDC a příprava akcí probíhá u jednotlivých akcí ve vzájemné koordinaci.

V oddíle řešení rizikových železničních přejezdů je uvedeno celkem 10 akcí, na které není zpracována žádná dokumentace.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Rada kraje doporučila svým usnesením č. 644/2017/RK-17 ze dne 8. 6. 2017 zastupitelstvu kraje schválit „Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2017“.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: nebylo vyžádáno

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

Program opatř. na sil. II. a III. třídy na území Jihoč. kraje BESIP - aktualizace 2017 (Příloha_Program opatř. na sil. II. a III. třídy na území Jihoč. kraje BESIP - aktualizace 2017.xls)

Zodpovídá: vedoucí ODSH - Ing. Jiří Klása

Termín kontroly:

Termín splnění: