| Datum jednání: | 22.06.2017 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 262/ZK/17 |
| Název bodu: | Zrušení usnesení č. 31/2016/ZK-21 a schválení realizace a financování projektu „Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – II. etapa“ |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Zdeněk Klimeš |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 31/2016/ZK-21 ze dne 25. 2. 2016;

schvaluje

            - realizaci projektu Jihočeského kraje „Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – II. etapa“ s celkovými výdaji ve výši 7 543 245,-  Kč včetně DPH, z toho celkovými způsobilými výdaji v souhrnné výši 6 926 145,- Kč v rámci prioritní osy 4., specifický cíl „4.3 Posílit přirozené funkce krajiny“ Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP),

            - kofinancování projektu „Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – II. etapa“ Jihočeským krajem ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1 385 229,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 262/ZK/17,

            - předfinancování projektu „Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – II. etapa“ Jihočeským krajem ve výši 80% z celkových způsobilých výdajů projektu, 5 540 916,- Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z OPŽP, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 262/ZK/17,

            - financování nezpůsobilých výdajů projektu „Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – II. etapa“ Jihočeským krajem ve výši 617 100,- Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z OPŽP, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 262/ZK/17;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu zajistit úkony nezbytné k realizaci bodu II. tohoto usnesení.

T: 30. 11. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Právní rámec

Projekt je připraven v souladu se Směrnicí pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK (platnost od 16. 4. 2015 a účinnost od 17. 4. 2015). Jihočeský kraj je vlastníkem stavbou dotčených pozemků. Žádost a podklady jsou připraveny v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020 (verze 2 účinná od 14. 5. 2015). Jihočeský kraj je ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zajišťuje péči o přírodní památky a přírodní rezervace v jeho správním obvodu. K těmto územím patří také přírodní památka (PP) „Tůně u Špačků“. V rámci realizovaných komplexních pozemkových úprav byly pozemky v ploše PP převedeny do majetku Jihočeského kraje. V lokalitě je zpracován a schválen plán péče, který řeší revitalizaci tůní po etapách. Projekt byl projednán a schválen v ZK dne 25. 2. 2016 usnesením č. 31/2016/ZK-21. Protože při věcném hodnocení ze strany dotační agentury (AOPK) došlo k požadavkům na změny v projektu a identifikaci nezpůsobilých výdajů, byl projekt vracen k přepracování. Upravený projekt dle požadavků AOPK prošel formálním a věcným hodnocením a byl řídícím orgánem schválen. Aby byl dán do souladu s aktuální verzí, je nezbytné projekt znovu schválit v ZK v této podobě a zrušit původní usnesení ZK. Pokud by projekt v nové podobě nebyl schválen, bude schválená žádost o dotaci z OPŽP stažena.

Východiska a stručný popis projektu

První etapa projektu byla realizována v období od 2. 12. 2010 do 22. 6. 2011. Celkové způsobilé výdaje první etapy projektu činily 2 669 326,- Kč včetně DPH. Po úspěšné realizaci první etapy byla připravena projektová dokumentace na etapu druhou. Projektovou dokumentaci zpracoval ateliér 3E projektování ekologických staveb s.r.o. v roce 2013. Ta se týká další skupiny tůní, které nebyly realizovány v první etapě, včetně hlavní tůně. Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje, ve správě Krajského školního hospodářství. Princip projektu spočívá v odbahnění tůní, likvidaci staré skládky. Údržba zeleně byla již na části území realizována v roce 2014-2015. Zájmová lokalita se nachází v jižním cípu Českých Budějovic, cca 2,5 km od centra Starých Hodějovic, v nivě podél pravého břehu řeky Malše. Jižní část území je zbytkem původního meandrujícího koryta řeky Malše, severní část je tvořena menšími zatopenými pískovnami. V současnosti se zde nachází systém mokřadních biotopů lemovaných hustým doprovodným porostem listnatých stromů a keřů. Lokalita leží v nadmořské výšce cca 390 m n. m. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v příměstské krajině, ležící v blízkosti lidských sídel jsou tůně ležící na okraji PP U Špačků poznamenány lidskou nezodpovědností – nacházejí se zde černé skládky vyplněné jak biologickým rozložitelným odpadem, tak i nerozložitelným velkoobjemovým odpadem (lina, plastové nádoby, pytle, koberce, pneumatiky apod.). Princip projektu spočívá v odbahnění tůní, likvidaci staré skládky. Stavba je členěna na 7 stavebních objektů, objekty 1-3 výstavba nových tůní 1470 m2 s objemem vody 600 m3, objekt 4 oprava hlavní tůně odtěžení 1779 m3, objekt 5 obnova tůně a likvidace skládky plocha 1150 m2, objekt 6 obnova tůně a likvidace skládky 2316 m2, objekt 7 propojení tůní realizovaných v první etapě.

Cílový stav, časový rámec projektu

Cílovým stavem má být revitalizovaná soustava vybraných tůní včetně zlikvidované černé skládky. Cílem revitalizace je také obnovení krajinářských a ekologických funkcí území (rozvoj mokřadního a vodního ekosystému, zlepšení kvality vody, atraktivita příměstské zóny). Předpokládaný termín zahájení vlastní realizace je podzim 2017 s dokončením v březnu 2018 (odhad čerpání cca 50% v roce 2017), dokončení stavby 2018, závěrečné vyhodnocení pak do konce roku 2018.

Aktuální stav a další souvislosti

Projekt byl podán do 32 výzvy OPŽP (číslo výzvy 05-16-032), PO 4, SC 4.3 -  Posílit přirozené funkce krajiny dne 17. 10. 2016. Žádost byla finalizována 13. 2. 2017. Dne 29. 3. 2017 na jednání výběrové komise OPŽP bylo rozhodnuto, že žádost Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků - II. etapa s registračním číslem CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002768 byla doporučena k financování. Na základě uvedené skutečnosti je předkládána k projednání RK a ZK aktualizace projektu.

Finanční nároky a krytí (včetně DPH)

Způsobilé výdaje celkem 6 926 145,- Kč, kofinancování JčK max. 1 385 229,- Kč, nezpůsobilé výdaje ve výši 617 100,- Kč, celková cena tedy 7 543 245,- Kč vč. DPH, vlastní podíl max. 2 002 329,- Kč vč. DPH, krytí 80% z ERDF a SFŽP, 20% z rozpočtu JčK (výše kofinancování se velmi pravděpodobně sníží výběrovým řízením na dodavatele stavby), předfinancování ve výši 5 540 916,- Kč je navrženo pouze z toho důvodu, aby nebyl problém se splatností faktur, která by podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU neměla přesahovat 30 dnů; tento termín je formou průběžné platby nerealizovatelný, předfinancování se týká pouze po dobu cca 3 měsíce. Jako nezpůsobilé výdaje dotační agentura označila náklady na likvidaci černých skládek (nelze hradit z projektu, likvidace skládek je povinností vlastníka pozemku, tj. Jihočeského kraje, původce skládek je nezjistitelný, resp. neprokazatelný) a dále náklady na vybudování a odklizení dočasné panelové cesty, která je nezbytná pro zajištění přístupu techniky na staveniště. Tyto náklady nešlo z technických důvodů vyloučit, proto byly navrženy na přeřazení do nezpůsobilých výdajů.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Projekt je zahrnut v rámci způsobilých výdajů v rozpočtu ORJ 20 - Strukturální fondy EU na rok 2017 a SVR na rok 2018. Jako zdroj financování nezpůsobilých výdajů v roce 2017 budou využity prostředky z ORJ 20 nevyužité k financování ostatních projektů EU.

Návrh projednán (stanoviska):

Rada Jihočeského kraje projednala změny v projektu dne 8. 6. 2017 a svým usnesením č. 612/2017/RK-17 doporučila výše navržené usnesení schválit zastupitelstvu kraje. Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí ZK projednal záměr na svém zasedání dne 5. 6. 2017 a usnesením č. 24/2017/ZV-4 doporučuje navržené usnesení schválit zastupitelstvu kraje.

PŘÍLOHY:

1.	Formulář evropského projektu k návrhu č. 262/ZK/17.

Zodpovídá: vedoucí OZZL - Ing. Zdeněk Klimeš

Termín kontroly: 23. 6. 2017

Termín splnění: 22. 6. 2017