| Datum jednání: | 22.06.2017 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 274/ZK/17 |
| Název bodu: | Realizace projektu předkládaného do OPŽP, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM České Budějovice |

| Předkladatel: | Mgr. Zdeněk Dvořák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OSMT |
| Vedoucí odboru: | Ing. Hana Šímová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 128/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016 ve věci „Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM České Budějovice“;

schvaluje

- realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti DDM České Budějovice“ (žadatel: Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1) a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 11 100 000,00 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 7 300 000,00 Kč,

- kofinancování projektu „Snížení energetické náročnosti DDM České Budějovice“ Jihočeským krajem ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 4 380 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 274/ZK/17,

- financování nezpůsobilých výdajů projektu „Snížení energetické náročnosti DDM České Budějovice“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 3 800 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 274/ZK/17;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 30. 6. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

OŠMT předkládá materiál v souladu se Směrnicí pro přípravu a realizaci evropských projektů (SM/115/ZK). Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 128/2016/ZK-22 realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti DDM České Budějovice“ (žadatel: Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1) a podání žádosti o podporu do OPŽP s celkovými výdaji ve výši 6 800 000,00 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 3 750 000,00 Kč, kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 250 000,00 Kč a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 3 050 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP. Dotace byla stanovena ve výši 1 500 000,00 Kč. Celkové výdaje z rozpočtu JčK tedy byly schváleny ve výši 5 300 000,00 Kč (kofinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů).

Po schválení tohoto usnesení došlo k dopracování projektové dokumentace pro potřebu podání žádosti a upřesnění rozpočtu projektu. Vzhledem ke skutečnosti, že objekt budovy DDM v Č. Budějovicích je nemovitou kulturní památkou, vzrostla finanční náročnost stavebních úprav na objektu, zejména navýšení původně předpokládaných částek u výměny okenních otvorů: dvojí barva na okenních křídlech, očištění všech kovových prvků a použití na nových oknech, dřevěné venkovní žaluzie – repase nadokenních kastlíků pro žaluzie, repase vodících venkovních lišt pro žaluzie, repase výklopných mechanismů, kurtových navijáků, výroba nových lamel dřevěných rolet a jejich povrchová úprava, repase podokenních krytů topení. Tam, kde lamely chybí, či jsou pro další využití nevhodné, bude nutný jejich dovoz z Německa, neboť v České republice se již nikde nevyrábějí.

Předpokládaná celková výše uvedených položek činí po úpravě rozpočtu projektu 11 100 000,00 Kč s DPH (navýšení o 4,3 mil. Kč). Celkové způsobilé výdaje nově činí díky změnám podmínek OPŽP 7 300 000,00 Kč, z toho  kofinancování ve výši 60 % celkových způsobilých výdajů činí 4 380 000,00 Kč; dotace z OPŽP ve výši 40 % způsobilých výdajů činí 2 920 000,00 Kč. Nezpůsobilé výdaje činí 3 800 000,00 Kč (jedná se o částky s DPH). Celkové výdaje z rozpočtu JčK nově činí 8 180 000,00 Kč (kofinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů).

Z důvodu navýšení částek kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu navrhuje OŠMT v souladu se SM/115/ZK návrh na změnu usnesení č. 128/2016/ZK-22. Oproti původně schválenému usnesení ZK dochází k navýšení výdajů z rozpočtu JčK o 2 880 000,00 Kč (původně 5,3 mil. Kč; nově 8,18 mil. Kč). Zároveň dojde k navýšení dotace z OPŽP o 1 420 000,00 Kč (původně 1,5 mil. Kč; nově 2,92 mil. Kč).

Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 128/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I.	schvaluje

1. realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti DDM České Budějovice“ (žadatel: Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1) a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 6 800 000,00 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 3 750 000,00 Kč,

2. kofinancování projektu „Snížení energetické náročnosti DDM České Budějovice“ Jihočeským krajem ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 250 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 133/ZK/16,

3. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Snížení energetické náročnosti DDM České Budějovice“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 3 050 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 133/ZK/16;

II.	ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení.

T: duben 2016

Finanční nároky a krytí: viz vyjádření správce rozpočtu

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Projekt je zahrnut v rozpočtu ORJ 20 na rok 2017. Z důvodu změny projektu a realizaci celého projektu až v roce 2018 je nutné při aktualizaci SVR zohlednit aktuální požadavek na rok 2018.

Návrh projednán (stanoviska): OREG, VVVZ dne 6. 6. 2017 (usnesení č. 29/2017/VVVZ-04), RK dne 8. 6. 2017 (usnesení č. 625/2017/RK-17)

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK170622_274_Př_1_Formulář projektu_DDM České Budějovice.xlsx)

Žádost o poskytnutí dotace (ZK170622_274_Př_2_žádost_DDM České Budějovice.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OŠMT – Ing. Hana Šímová

Termín kontroly: 30. 6. 2017

Termín splnění: 30. 6. 2017