| Datum jednání: | 22.02.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 41/ZK/18 |
| Název bodu: | Realizace projektu „Most ev.č. 160-007 na konci dřevoskladu“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

- 1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Most ev.č. 160-007 na konci dřevoskladu“ a podání žádosti o podporu do průběžné výzvy č. 70 specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 9 054 750 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši

- 8 018 450 Kč vč. DPH,

- 2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 801 845 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 41/ZK/18,

- 3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 7 216 605 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 41/ZK/18,

- 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 1 036 300,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 41/ZK/18;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

- T: 30. 11. 2018

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předpokládá předložení projektové žádosti projektu s názvem „Most ev.č. 160-007 na konci dřevoskladu“ do průběžné výzvy č. 70 IROP specifického cíle č. 1.1 v měsíci únoru 2018.

Realizace uvedeného projektu byla projednána na zasedání Rady kraje dne 25. 1. 2018 č. mat. 97/2018/RK.

Most ev.č. 160-007 se nachází v okrese Český Krumlov v katastrálním území Hašlovice, v extravilánu obce, na trase Větřní – Rožmberk nad Vltavou.

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího mostu spočívající především vybudováním nového hydroizolačního systému mostu, který v současné době chybí a tím se způsobuje poškozování stávajícího mostu vlivem zatékání povrchové vody do konstrukce mostu. Tento most je navíc památkově chráněn, proto jeho rekonstrukce musí být řešena s maximální možností původního vzhledu konstrukce. Zároveň bude most přizpůsoben platnému návrhu šířkové kategorie komunikace v extravilánu, šířkové kategorii S7,5 bez chodníků. Původní zdivo konstrukce bude očištěno, klenba a opěry budou stabilizovány injektáží a zdivo bude sanováno. V rámci rekonstrukce bude dále provedena pokládka nových živičných vrstev a to do vzdálenosti 15m  od mostu. Vlastní rekonstrukce bude probíhat za plné uzavírky mostu a doprava bude převedena na provizorní komunikaci podél komunikace II/160, vedenou souběžně s touto silnicí, v těsné blízkosti stavby. Zároveň dojde k pokácení 11 vzrostlých stromů kvůli provizorní komunikaci. Po dokončení rekonstrukce dojde k odstranění provizorní komunikace a zatravnění ploch po ní.

Projekt bude nastaven jakou jednoetapový s termínem ukončení k 30. 9. 2018. Způsobilé výdaje přestavují částku za stavební práce ve výši 7 120 750 Kč vč. DPH, částku za výkon technický dozor stavebníka ve výši 300 000 Kč vč. DPH, částku ve výši 150 000 Kč s DPH za výkon koordinátora BOZP, částku ve výši 284 350 Kč vč. DPH za zpracování projektové dokumentace, částku za výkon autorského dozoru ve výši 90 750 Kč vč. DPH, částku ve výši 72 600 Kč vč. DPH za studii proveditelnosti. Nezpůsobilé výdaje ve výši 1 000 000 Kč vč. DPH představují finanční rezervu a částka 36 300 Kč vč. DPH je za zpracování projektové žádosti do dotačního titulu, která je nezpůsobilých výdajem projektů dle podmínek IROP. Částka za stavební práce je částkou předpokládanou vycházející z projektové dokumentace a částky za technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP, za studii proveditelnosti a zpracování projektové žádosti jsou předpokládanými částkami vycházející ze zkušeností již zrealizovaných projektů. Všechny tyto částky budou upřesněny po realizaci zadávacích řízení na tyto činnosti.

Finanční nároky a krytí:	ERDF + SR + JčK

Návrh projednán (stanoviska):	nevyžaduje se

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Filip Hudák - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Uvedený projekt je vyčíslen na celkovou částku Kč 9 054 750,- vč. DPH. Platný rozpočet roku 2018 zahrnuje v rozpisu rozpočtu identickou akci, která byla plánována k financování pouze z vlastních prostředků JčK v objemu Kč 10 000 000,-. Z tohoto důvodu budou tyto finanční prostředky převedeny RO do rozpočtu projektů spolufinancovaných EU.

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK220218_41_př. 1.xls)

Zodpovídá:	Ing. Luboš Průcha – pověřen vedením odboru OVZI

Termín kontroly:	30. 11. 2018

Termín splnění:		31. 01. 2019