| Datum jednání: | 17.05.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 155/ZK/18 |
| Název bodu: | Žádost o opravu nesprávnosti ve smlouvě o poskytnutí dotace pro obec Horní Skrýchov na kofinancování akce v rámci dotačního programu MZe 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Zdeněk Klimeš |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádost příjemce dotace obce Horní Skrýchov, Horní Skrýchov 5, 377 01 Jindřichův Hradec, o opravu nesprávnosti týkající se uvedení chybného termínu realizace ve smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Kanalizace a vodovod Horní Skrýchov – II. etapa – výstavba kanalizace a ČOV“;

schvaluje

žádost příjemce dotace obce Horní Skrýchov, Horní Skrýchov 5, 377 01 Jindřichův Hradec, o opravu nesprávnosti týkající se uvedení chybného termínu realizace ve smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Kanalizace a vodovod Horní Skrýchov – II. etapa – výstavba kanalizace a ČOV“, a to do 31. 10. 2016 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 411/2015/ZK-20 ze dne 17. 12. 2015 byla obci Horní Skrýchov schválena dotace ve výši 1 460 000 Kč na realizaci akce „Kanalizace a vodovod Horní Skrýchov – II. etapa – výstavba kanalizace a ČOV“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ s termínem ukončení realizace akce do 10. 12. 2015, přičemž skutečný termín ukončení realizace byl 31. 10. 2016, který byl uveden i v Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva zemědělství (MZe). Samotná smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ byla ze strany Jihočeského kraje podepsána 14. 1. 2016 a ze strany obce 4. 2. 2016.

Předmětem žádosti obce Horní Skrýchov je oprava chybného termínu realizace akce na skutečný termín ukončení realizace, tj. 31. 10. 2016, který je v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace MZe i s uzavřenou smlouvou o dílo. Rozhodnutím o poskytnutí dotace zároveň MZe stanovilo termín Závěrečného vyhodnocení akce, a to do 30. 4. 2018.

V průběhu realizace akce byl proplacen jak podíl MZe, vlastní zdroje, tak i podíl z rozpočtu kraje, dle vystaveného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podíl Jihočeského kraje byl vyplacen 12. 9. 2016, na základě žádosti o čerpání podílu z rozpočtu kraje.

Vzhledem k tomu, že součástí podpořené akce byla kromě výstavby kanalizace i výstavba ČOV, následoval po ukončení stavby zkušební provoz nově postavené ČOV, který se běžně vydává na 1 rok. Po zkušebním provozu pak byla ČOV zkolaudována. Kolaudační souhlas na akci „Kanalizace a čistírna odpadních vod Horní Skrýchov“ byl vydán koncem roku 2017.

Až při následné přípravě Závěrečného vyhodnocení akce pro MZe a následně i pro Jihočeský kraj, byla zjištěna zjevná nesprávnost v podobě chybného termínu ukončení realizace akce. Na základě tohoto zjištění pak bylo ze strany obce požádáno o opravu nesprávnosti v této smlouvě.

Stavba proběhla v termínech dle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace MZe a zároveň splnila svůj účel tím, že je užívána dle vydaného kolaudačního souhlasu.

Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ uzavřená s obcí Horní Skrýchov umožňuje provádět změny a doplňky pouze formou číslovaných dodatků, proto bude oprava termínu, po schválení zastupitelstvem kraje, řešena dodatkem k příslušné smlouvě.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: nebyla vyžádána

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

Žádost o uzavření dodatku

Zodpovídá: vedoucí OZZL – Ing. Zdeněk Klimeš

Termín kontroly: 14. 6. 2018

Termín splnění: 31. 7. 2018