| Datum jednání: | 17.05.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 175/ZK/18 |
| Název bodu: | Žádost HZS JčK o navýšení investiční dotace na projekt „Tábor-přístavba pro garážová stání a zázemí“ |

| Předkladatel: | Mgr. Ivana Stráská |
| --- | --- |
| Zpracoval: | KHEJ |
| Vedoucí odboru: | Ing. Zdeňka Pandulová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

navýšení individuální investiční dotace z rozpočtu kraje příjemci Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IČO 70882835, ve výši 2 231 000,0 Kč,

dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě SDO/KHEJ/066/18 o poskytnutí individuální investiční dotace příjemci Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ve znění přílohy č. 1 návrhu
č. 175/ZK/18;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

V souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, je vyhrazeno zastupitelstvu kraje rozhodování, mimo jiné, o poskytování dotací právnickým osobám působícím na území kraje v oblasti požární ochrany v hodnotě nad 200 000,0 Kč jedné právnické osobě v kalendářním roce, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu. Rovněž v souladu se směrnicí SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory, lze poskytnout dotaci na základě individuální žádosti příjemce, která je schválena samosprávou a financována na základě veřejnoprávní smlouvy s příjemcem.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 5. 4. 2018 svým usnesením č. 63/2018/ZK-12 poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Jihočeského kraje Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje (dále „HZS JčK“) ve výši 40 % z ceny veřejné zakázky investiční akce „Tábor - přístavba pro garážová stání a zázemí“ maximálně však 6 500 000,0 Kč jako spolufinancování této investiční akce, s podmínkou minimálního 60% krytí investiční akce ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu HZS ČR. Na základě tohoto usnesení byla uzavřena s HZS JčK Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace SDO/KHEJ/066/18  ve výši 6 500 000,0 Kč, v současné době je připravováno proplacení.

Dne 26. 4. 2018 obdržel Jihočeský kraj žádost HZS JčK o navýšení investiční dotace o částku
2 231 000,0 Kč. Zdůvodnění navýšení investiční dotace:

V roce 2017 byla zpracována studie a projekt na přístavbu pro garážová stání a zázemí na územním odboru HZS JčK – požární stanice v Táboře, kde má své výjezdové stanoviště i ZZS JčK. Předpokládané investiční náklady na stavbu byly stanoveny na základě stavebního rozpočtu sestaveného dle projektové dokumentace pro provedení stavby a nestavebních nákladů (zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru, TDS, koordinátor BOZP) ve výši 16 750 000,0 Kč s DPH.  Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne
22. 6. 2017 přijalo usnesení č. 218/2017/ZK-7, kterým vydalo příslib poskytnutí investiční dotace z rozpočtu JčK v roce 2018 příjemci ČR - Hasičský záchranný sbor JčK ve výši 40 % z ceny veřejné zakázky investiční akce „Tábor - přístavba pro garážová stání a zázemí,“ maximálně však 6 500 000,0 Kč jako spolufinancování výše uvedené investiční akce, s podmínkou minimálního 60% krytí ze SR nebo z rozpočtu HZS JčK. Na základě tohoto usnesení zastupitelstva byly do rozpočtu ORJ 01-KHEJ na rok 2018 schváleny finanční prostředky ke spolufinancování uvedené investiční akce HZS JčK.

Dne 8. 3. 2018 zahájil HZS JčK výběrové řízení na zhotovitele stavby s předpokládanou hodnotou
15 882 460,0 Kč s DPH.  Veřejná zakázka byla vyhlášena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve zjednodušeném podlimitním řízení s neomezeným okruhem dodavatelů. Vítězná nabídka, respektive nejnižší nabídková cena, však činí 22 303 930,0 Kč s DPH. Celkové náklady investice po soutěži činí 22 740 256,0 Kč s DPH. Vzhledem ke stávající situaci ve stavebnictví (přebytek zakázek, vysoká vytíženost firem a výrazné zdražení stavebního materiálu na počátku tohoto roku)
a investičním akcím GŘ HZS ČR na rok 2019, se nejeví jako reálná varianta zrušení veřejné zakázky a nová soutěž.

GŘ HZS ČR přislíbilo ještě v letošním roce uvolnit ze svého rozpočtu další investiční prostředky ve výši
5 990 256,0 Kč k financování tohoto projektu a prostřednictvím HZS JčK se obrací na Jihočeský kraj
s žádostí o navýšení již schválené investiční dotace o částku 2 231 000,0 Kč (tato částka není 40 % celkového navýšení, pokud by měl Jihočeský kraj participovat na navýšení předpokládané ceny ve shodném podílu jako při vydání příslibu (tj. až do 40 %), jednalo by se o částku 2 596 102,0 Kč). Celkový podíl Jihočeského kraje na spolufinancování by po navýšení činil 8 731 000,0 Kč a nepřesáhne 40% podíl Jihočeského kraje na celkových investičních nákladech stavební akce.

K navýšení dotace je nutné uzavřít dodatek ke stávající Smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace SDO/KHEJ/066/18. Návrh dodatku je uveden v příloze č. 1.

Finanční nároky a krytí: Prověřením volných zdrojů v rozpočtu předkladatele i spoluzodpovědného odboru OZDR nebyly zjištěny volné finanční prostředky využitelné pro daný účel v letošním roce. Proto je navrhováno řešit financování této individuální investiční dotace uvolněním prostředků ve výši 2 231 000,0 Kč z rezervy kraje. Návazně na schválení věcného záměru bude předložen (do 23. 5. 2018) na OEKO návrh rozpočtového opatření (v pravomoci ZK) pro zapracování do materiálu rozpočtových změn do RK 7. 6. 2018 a do ZK 21. 6. 2018.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Stanislav Bůžek - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím.

Návrh projednán (stanoviska): JUDr. Lukáš Glaser - Odbor legislativy a vnitřních věcí (OLVV): Souhlasím - Doporučuji do výrokové části usnesení uvést, že se jedná o navýšení dotace. Kraj sice poskytuje další část „samostatně“, nicméně jedná se o jednu akci a jeden společný účel peněžních prostředků. Lépe to taktéž bude odpovídat důvodové zprávě.

PŘÍLOHY:

- Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě SDO/KHEJ/066/18 (ZK170518_175_Dodatek č.1 ke smlouvě SDO_KHE_066_J18_Tábor přístavba garáží.docx)

Žádost ČR-Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje o navýšení investiční dotace (ZK170518_175_HZS_Formulář žádosti o poskytnutí dotace.pdf)

Zodpovídá: vedoucí KHEJ – Ing. Zdeňka Pandulová – pověřena vedením

Termín kontroly: 17. 5. 2018

Termín splnění:   25. 8. 2018