| Datum jednání: | 18.10.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 317/ZK/18 |
| Název bodu: | Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

1. žádost příjemce dotace obce Mišovice, Mišovice 20, 398 04 Čimelice, IČO 00511722, o změnu rozpočtu projektu „Rekonstrukce fary v Pohoří na startovací byty – 3. etapa“, reg. č. 439-01-001/2018, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018,

2. žádost příjemce dotace obce Mišovice, Mišovice 20, 398 04 Čimelice, IČO 00511722, o změnu rozpočtu projektu „Rekonstrukce fary v Pohoří na startovací byty – 2. etapa“, reg. č. 439-01-002/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017,

3. žádost příjemce dotace Mitrowicz, a. s. se sídlem Štěpánská 621/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 28392248, o změnu rozsahu prací v rámci realizace projektu „Zámek Mitrowicz – pivovarské sklepy, parc. č. 53, 54 v k. ú. Koloděje nad Lužnicí, rejstř. č. ÚSKP 16736/3-197 – Obnova podlahy, vstupních dveří a vstupního kamenného portálu, přístupové rampy, dřevěného oplocení, klenby a vyspárování klenby“, reg. č. 457-05-48/2018, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2018;

schvaluje

1. nově strukturovaný rozpočet dle přílohy č. 1 návrhu 317/ZK/18 dle žádosti příjemce dotace obce Mišovice, Mišovice 20, 398 04 Čimelice, IČO 00511722, o změnu rozpočtu projektu „Rekonstrukce fary v Pohoří na startovací byty – 3. etapa“, reg. č. 439-01-001/2018, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, místo původního rozpočtu uvedeného v žádosti o poskytnutí dotace ze dne 20. 2. 2018,

2. nově strukturovaný rozpočet dle přílohy č. 2 návrhu 317/ZK/18  dle žádosti příjemce dotace obce Mišovice, Mišovice 20, 398 04 Čimelice, IČO 00511722, o změnu rozpočtu projektu „Rekonstrukce fary v Pohoří na startovací byty – 2. etapa“, reg. č. 439-01-002/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017, místo původního rozpočtu uvedeného v žádosti o poskytnutí dotace ze dne 20. 2. 2017,

3. žádost příjemce dotace Mitrowicz, a. s. se sídlem Štěpánská 621/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 28392248, o změnu rozsahu prací v rámci poskytnuté dotace realizace projektu „Zámek Mitrowicz – pivovarské sklepy, parc. č. 53, 54 v k. ú. Koloděje nad Lužnicí, rejstř. č. ÚSKP 16736/3-197 – Obnova podlahy, vstupních dveří a vstupního kamenného portálu, přístupové rampy, dřevěného oplocení, klenby a vyspárování klenby“, reg. č. 457-05-48/2018, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2018, a to z původní cihelné dlažby na vhodnější dlažbu čedičovou;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31. 12. 2018

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 146/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018 bylo obci Mišovice, Mišovice 20, 398 04 Čimelice, IČO 00511722, schváleno poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce fary v Pohoří na startovací byty – 3. etapa“. Z důvodu nutnosti dodržení vhodného stavebního postupu byly některé původně plánované práce v 3. etapě realizovány již ve 2. etapě projektu a naopak část prací plánovaných původně ve 2. etapě bylo nezbytné přesunout do 3. etapy realizace projektu. Původní položkový rozpočet 3. etapy realizace projektu uvedený v žádosti o dotaci tudíž doznal částečných věcných změn. Konkrétně jde zejména o elektromontáže, dokončovací práce (obklady, malby a tapety). Celkový objem skutečných nákladů se mírně zvýšil, účel projektu, tj. vznik 6-ti nových startovacích bytů se nezměnil. Výše poskytnuté dotace se tím nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 171/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017 bylo obci Mišovice, Mišovice 20, 398 04 Čimelice, IČO 00511722, schváleno poskytnutí dotace ve výši 970 000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce fary v Pohoří na startovací byty – 2. etapa“ a usnesením zastupitelstva kraje č. 28/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018 bylo obci Mišovice, Mišovice 20, 398 04 Čimelice, IČO 00511722, schváleno prodloužení termínu realizace projektu s termínem ukončení do 31. 10. 2018 a s termínem odevzdání závěrečné zprávy do 15. 11. 12018. Obec Mišovice žádá nyní o změnu rozpočtu projektu. Hlavním důvodem je skutečnost, že žádost o dotaci na realizaci 2. etapy projektu vč. plánovaného rozpočtu byla zpracovávána na základně aktuálního stavu v lednu/únoru 2017. V tomto období byly zjištěny nedostatky v projektové dokumentaci stavby, která ne zcela odhalila a řešila stav některých částí budovy fary. Následně muselo být provedeno doplnění projektové dokumentace vč. změny rozpočtu stavby, což mělo vliv na změnu harmonogramu dílčích stavebních prací celého projektu včetně plánované výše nákladů na jednotlivé etapy realizace. Původní položkový rozpočet 2. etapy realizace projektu uvedený v žádosti o dotaci tudíž doznal částečných věcných změn, nově jsou např. uvedeny izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, svislé a kompletní konstrukce, kanalizace, konstrukce klempířské apod. Změna rozpočtu nemá vliv na účel projektu. Celkový rozpočet projektu se mírně zvýšil, výše poskytnuté dotace se tím nemění.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 92/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018 bylo společnosti Mitrowicz, a. s. se sídlem Štěpánská 621/34, Nové Město 110 00 Praha 1, schváleno poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu „Zámek Mitrowicz – pivovarské sklepy, parc. č. 53, 54 v k. ú. Koloděje nad Lužnicí, rejstř. č. ÚSKP 16736/3-197 – Obnova podlahy, vstupních dveří a vstupního kamenného portálu, přístupové rampy, dřevěného oplocení, klenby a vyspárování klenby“. Vzhledem k důvodům, které uvedl vlastník do žádosti o změnu projektu, tj. volba vhodnějšího materiálu (čedičové dlažby) z důvodu údržby, životnosti i estetické stránky, žádá o změnu projektu. Nově navrhovaný materiál odpovídá hodnotě kulturní památky v době jejího vzniku.

Souhlasná stanoviska věcně příslušných odborů jsou uvedena níže.

Rada kraje svým usnesením č. 1161/2018/RK-50 ze dne 4. 10. 2018 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II., ad. 1. až 3. usnesení v předloženém znění.

Finanční nároky a krytí:

1. Usnesení zastupitelstva kraje č. 146/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018

2. Usnesení zastupitelstva kraje č. 171/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017

3. Usnesení zastupitelstva kraje č. 92/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z pohledu financování, návrh nemá přímý dopad do rozpočtu kraje.

Návrh projednán (stanoviska):

1. Vyjádření OREG – Žádost obce Mišovice - souhlasíme se změnou rozpočtu projektu dle Žádosti o změnu rozpočtu projektu „Rekonstrukce fary v Pohoří na startovací byty – 3. etapa“ (smlouva č. SDO/OEZI/1826/2018) ze dne 27. srpna 2018. Změna rozpočtu nemá žádný vliv na účel, cíl a dopady již schválené dotace.

2. Vyjádření OREG – Žádost obce Mišovice - souhlasíme se změnou rozpočtu projektu dle Žádosti o změnu rozpočtu projektu „Rekonstrukce fary v Pohoří na startovací byty – 2. etapa“ (smlouva č. SDO/OEZI/1559/2017) ze dne 27. srpna 2018. Změna rozpočtu nemá žádný vliv na účel, cíl a dopady již schválené dotace.

3. Vyjádření OKPP – Žádost společnosti Mitrowicz, a. s. – ke změně typu dlažby vede investora především charakter prostředí (zvýšená vlhkost), dále provozní podmínky a také vhodnost dlažby a jejího estetického vnímání v přímé návaznosti původního skalního masivu na povrch podlahy. Opatření č. V – Nemovité kulturní památky v rámci Dotačního programu Kulturní dědictví Jihočeského kraje pro rok 2018 je určeno jako podpora záchrany a zachování nemovitých kulturních památek obnovou původního stavebního technologického a materiálového řešení, které musí odpovídat hodnotě nemovité kulturní památky a době jejího vzniku či vzniku její obnovované části. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nemá OKPP k navržené změně typu dlažby v projektu připomínek.

PŘÍLOHY:

Žádost Mišovice 3. etapa (Žádost Mišovice 3.etapa.pdf)

Žádost Mišovice 2. etapa (Žádost Mišovice 2.etapa.pdf)

Žádost Mitrowicz, a. s. (Žádost Mitrowicz a. s..pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31. 12. 2018

Termín splnění: 31. 12. 2018