| Datum jednání: | 16.11.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 374/ZK/18 |
| Název bodu: | Realizace projektu „Přeložka II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část 4 IIb“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Miloš Juha, Ph.D. |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část IIb“ a podání žádosti o podporu do průběžné 70. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 50 535 762,00 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 47 526 082,00 Kč vč. DPH,

2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 4 752 608,20 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 374/ZK/18,

3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 42 773 473,80 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 374/ZK/18,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 3 009 680,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 374/ZK/18;

  - Ukládá

1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení;

- T: 31. 12. 2020

2. JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstku hejtmanky, v rámci koordinace a realizace velkých projektů kraje, předložit zastupitelstvu kraje k projednání:

a) úplný harmonogram dokončení přípravy a realizace projektu Jihočeského kraje „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část IIb“ tak, aby stavba byla zprovozněna současně se zprovozněním dálnice D3 Obchvat Č. Budějovic v realizaci ŘSD,

b) úplný harmonogram dokončení přípravy a realizace dalších tří projektů Jihočeského kraje „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa“, „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 6. etapa“, „Přeložka silnice II/157 obchvat Srubce“, které podmiňují napojení MÚK Pohůrka, a to tak, aby stavby byly zprovozněny současně se zprovozněním dálnice D3 Obchvat Č. Budějovice v realizaci ŘSD.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předpokládá předložení projektové žádosti projektu s názvem „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část IIb“ do průběžné výzvy č. 70 IROP specifického cíle č. 1.1 v měsíci listopadu 2018.

Realizace uvedeného projektu byla projednána na zasedání Rady kraje dne 1. 11. 2018 č. návrhu 1370/RK/18.

Projekt obsahuje další etapu tzv. Zanádražní komunikace“, která se napojuje v okružní křižovatce v Novohradské ulici nad nákupním centrem Penny v Nových Hodějovicích. Spolu s dalším plánovaným projektem s názvem „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa, bude tato komunikace sloužit jako přivaděč k dálnici D 3 v místě MÚK Pohůrka. Celkově se jedná o úsek s celkovou délkou 395 metrů. Stavba bude realizována ve sdružení zadavatelů a to Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice. Stavební realizace je naplánována na rok 2020, aby mohla probíhat současně i s plánovanou 5. etapou /u „Přeložky silnic II/156 a II/157 – 5. etapa probíhá v současné době územní řízení a předpoklad získání pravomocného stavebního povolení je v druhé polovině roku 2019/. Jelikož je nutné podat projektovou žádost do 70. výzvy IROP nejpozději v prosinci 2018, je nyní předkládán tento materiál, i když samotná stavební realizace bude zahájena až za 1,5 roku.  Tento projekt má v současnosti vydané stavební povolení.

Částmi stavby, které budou financované Jihočeským krajem za příspěvku operačního programu IROP jsou: hlavní čtyřpruhová komunikace, okružní křižovatka se čtyřmi rameny včetně odvodnění dešťových vod z této komunikace a přeložka vodovodu v místě křížení stávajícího vodovodu s okružní křižovatkou /stávající vodovod bude přeložen mimo trasu okružní křižovatky/. Dalšími částmi stavby, které budou financované statutárním městem České Budějovice, jsou: cyklostezka s chodníkem, které povedou podél celé hlavní komunikace, napojení místních komunikací do nově budované okružní křižovatky, výstavba dvou autobusových zastávek pro linkovou autobusovou dopravu na hlavní komunikaci, nasvětlení celé komunikace a ozelenění přilehlých ploch.

Předpokládaná částka za způsobilé výdaje projektu se skládá z částek za stavební práce realizované Jihočeským krajem ve výši 46 490 482,00 Kč s DPH, za projektovou dokumentaci ve výši 375 100,00 Kč s DPH, za technický dozor stavebníka ve výši 400 000,00 Kč s DPH, za výkon koordinátora BOZP ve výši 200 000,00 Kč s DPH, za studii proveditelnosti ve výši 60 500,00 Kč s DPH. Předpokládaná částka za nezpůsobilé výdaje projektu se skládá z částek za zpracování projektové žádosti do dotačního titulu ve výši 9 680,00 Kč s DPH, která je nezpůsobilým výdajem projektů dle podmínek IROP a dále finanční rezervu ve výši 3 000 000,00 Kč vč. DPH. Všechny částky za předpokládané výdaje budou známy po realizaci zadávacích řízení na jaře roku 2020.

Projekt bude nastaven jako jednoetapový s termínem ukončení k 30. 11. 2020.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 50 535 762,00 Kč (bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU), z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši 47 526 082,00 Kč, z toho:

- 10% kofinancování 4 752 608,20 Kč,

- 90% předfinancování 42 773 473,80 Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 3 009 680,00 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Filip Hudák - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. OEKO souhlasí s realizací projektu za podmínky schválení v IROP. Požadovaný objem předpokládaných výdajů je součástí návrhu rozpočtu pro rok 2019 a návazného SVR pro roky 2020-2021. Případné nutné výdaje letošního roku budou pokryty ze stávajícího rozpočtu ORJ 31-OVZI.

Návrh projednán (stanoviska):	nevyžadují se

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK161118_374_př  1.xls)

Zodpovídá:	vedoucí OVZI - Ing. Miloš Juha, Ph.D.

Termín kontroly:	15. 12. 2018

Termín splnění:		31. 12. 2020