| Datum jednání: | 16.11.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 375/ZK/18 |
| Název bodu: | Realizace projektu „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku – Fišerka“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Miloš Juha, Ph.D. |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka“ a podání žádosti o podporu do průběžné 70. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 23 116 194,58 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 21 106 514,58 Kč vč. DPH,

2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 2 110 651,46 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 375/ZK/18,

3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 18 995 863,12 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 375/ZK/18,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 2 009 680,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 375/ZK/18;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2019

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předpokládá předložení projektové žádosti projektu s názvem „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka“ do průběžné výzvy č. 70 IROP specifického cíle č. 1.1 v měsíci listopadu 2018.

Realizace uvedeného projektu byla projednána na zasedání Rady kraje dne 1. 11. 2018 č. návrhu 1371/RK/18.

Tento projekt obsahuje přestavbu současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku. Součástí stavby bude úprava jednosměrného úseku ul. 1. máje ve směru silnice I/4 na obousměrnou komunikaci. Hlavním důvodem přestavby je nevyhovující stav průsečné křižovatky s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Celková délka úpravy silnice činí 0,25 km. Předpokládaná lhůta výstavby je 5 měsíců.  Stavba bude prováděna ve čtyřech etapách, tak aby v průběhu výstavby byla v co největší míře zachována obslužnost okolních komunikací. Stavba zahrnuje přestavbu stávající průsečné křižovatky na okružní křižovatku včetně úprav okolních komunikací. Úpravy komunikací probíhají v stávající šířce. Směrové vedení komunikací je zachováno. Nejzásadnější úpravou komunikací je zobousměrnění ulice 1. Máje mezi silnicí II/145 a napojení na silnici I/4. Okružní křižovatka bude o průměru 35 m s jízdním pruhem šířky 6 m, pojížděným prstencem

šířky 2,5 m. Stavba bude realizována ve sdružení zadavatelů a to Jihočeského kraje a města Vimperk. Stavební realizace proběhne v roce 2019.

Předpokládaná částka za způsobilé výdaje projektu se skládá z částek za stavební práce realizované Jihočeským krajem ve výši 19 686 539,58 Kč s DPH, za překládky sítě E.ON ve výši 260 000,00 Kč, za překládku sítě České telekomunikační infrastruktury ve výši 200 000,00 Kč, za projektovou dokumentaci ve výši 299 475,00 Kč s DPH, za technický dozor stavebníka ve výši 400 000,00 Kč s DPH, za výkon koordinátora BOZP ve výši 200 000,00 Kč s DPH, za studii proveditelnosti ve výši 60 500,00 Kč s DPH. Předpokládaná částka za nezpůsobilé výdaje projektu se skládá z částek za zpracování projektové žádosti do dotačního titulu, která je nezpůsobilým výdajem projektů dle podmínek IROP a dále finanční rezervu ve výši 2 000 000,00 Kč vč. DPH. Všechny částky za předpokládané výdaje budou známy po realizaci zadávacích řízení na jaře roku 2019.

Projekt bude nastaven jako jednoetapový s termínem ukončení k 30. 9. 2019.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 23 116 194,58 Kč (bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU), z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši 21 106 514,58 Kč, z toho:

- 10% kofinancování 2 110 651,46 Kč,

- 90% předfinancování 18 995 863,12 Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 2 009 680,00 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Bc. Lucie Mondeková - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. OEKO souhlasí s realizací projektu za podmínky schválení v IROP. Požadovaný objem předpokládaných výdajů je součástí návrhu rozpočtu pro rok 2019 a návazného SVR pro roky 2020-2021. Případné nutné výdaje letošního roku budou pokryty ze stávajícího rozpočtu ORJ 31-OVZI.

Návrh projednán (stanoviska):	nevyžadují se

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK161118_375_př  1.xls)

Zodpovídá:	vedoucí OVZI - Ing. Miloš Juha, Ph.D.

Termín kontroly:	15. 12. 2018

Termín splnění:		31. 12. 2019