| Datum jednání: | 16.11.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 376/ZK/18 |
| Název bodu: | Realizace projektu „Bezpečnostní opatření na silnicích II. tříd – 70. výzva“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Miloš Juha, Ph.D. |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Bezpečnostní opatření na silnicích II. třídy – 70. výzva“ a podání žádosti o podporu do průběžné 70. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 26 706 395,76 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 23 696 715,76 Kč vč. DPH,

2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 2 369 671,58 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 376/ZK/18,

3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 21 327 044,18 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 376/ZK/18,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 3 009 680,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 376/ZK/18;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2020

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předpokládá předložení projektové žádosti projektu s názvem „Bezpečnostní opatření na silnicích II. třídy – 70. výzva“ do průběžné výzvy č. 70 IROP specifického cíle č. 1.1 v měsíci listopadu 2018.

Realizace uvedeného projektu byla projednána na zasedání Rady kraje dne 1. 11. 2018 č. návrhu 1372/RK/18.

Tento projekt se skládá ze dvou částí, na které jsou zpracovány dvě samostatné projektové dokumentace. Ke sloučení těchto dvou částí dochází z důvodu naplnění minimální výše způsobilých výdajů pro každý projekt /minimální výše způsobilých výdajů pro projekt dle podmínek IROP je 5 mil. Kč s DPH/, což musí projekt splnit po realizaci zadávacích řízení, tedy po zjištění skutečných výdajů projektu za všechny způsobilé činnosti.  Nyní jsou známy pouze předpokládané částky pro oba projekty z připravených projektových dokumentací pro stavební povolení a i výdaje na ostatní činnosti projektu, jako je výkon TDS, koordinátor BOZP jsou výdaji předpokládanými.

První část projektu představuje projekt s názvem „Domanín – optimalizace uličního profilu“. Jedná o projekt realizovaný ve sdružení zadavatelů – Jihočeského kraje a obce Domanín. Projekt představuje stavební úpravy na silnici II/155 v délce 300 metrů včetně odvodnění této komunikace /kde investorem je Jihočeský kraj/ a dále výstavbu chodníků, napojení místní komunikace II/1469 včetně odvodnění a veřejného osvětlení /kde investorem je obec Domanín/. Předpokládanými způsobilými výdaji projektu jsou stavební výdaje za Jihočeský kraj, které představují částku ve výši 9 427 110,00 Kč vč. DPH, dále výdaje za výkon technického dozoru stavebníka ve výši 400 000,00 Kč s DPH a koordinátora BOZP ve výši 200 000,00 Kč s DPH. Skutečně známými způsobilými výdaji u této části projektu jsou výdaje za projektové dokumentace ve stupních pro územní řízení, stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby v celkové částce 270 755,00 Kč s DPH. Nezpůsobilými výdaji za tuto část projektu jsou výdaje představující finanční rezervu ve výši 1 000 000,00 Kč s DPH. Stavební realizace celé této první části projektu je předpokládána na rok 2020.

Druhá část projektu představuje projekt s názvem „M33 - Úsek silnice II/166, zejména zatáčka u obce Křenov“. Jedná se o projekt stavebních úprav na silnici II/166 v obci Křenov v celkové délce 860 metrů,  včetně odvodnění a náhradní výsadby. Stavební realizace u tohoto projektu vyžaduje rozdělení stavebních úprav do dvou let, a to do roku 2019 a 2020 z důvodu nutnosti zachování doby udržitelnosti části úseku silnice II/166, financovaných z finančních prostředků ROP v rámci projektu s názvem „Modernizace komunikací II. třídy P 8 D. Předpokládanými způsobilými výdaji této části projektu jsou výdaje za stavební práce ve výši 11 772 070,76 Kč s DPH, výkon technického dozoru stavebníka ve výši 600 000,00 Kč s DPH, výkon koordinátora BOZP ve výši 400 000,00 Kč s DPH. Skutečně známými způsobilými výdaji u této části projektu jsou výdaje za projektové dokumentace ve stupních pro územní řízení, pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby v celkové částce 566 280,00 Kč s DPH. Nezpůsobilými výdaji za tuto část projektu jsou výdaje představující finanční rezervu ve výši 2 000 000,00 Kč s DPH.

Projekt bude nastaven jako dvouetapový s termínem ukončení 1. finanční etapy k 30. 09. 2019 a termínem ukončení celého projektu k 30. 9. 2020.

Způsobilé výdaje celého projektu přestavují částku za stavební práce ve výši 21 199 180,76 Kč vč. DPH, částku za výkony technického dozoru stavebníka ve výši 1 000 000,00 Kč vč. DPH, částku za koordinátory BOZP ve výši 600 000,00 Kč vč. DPH, částku za projektové dokumentace ve výši 837 035,00 Kč vč. DPH a částku za zpracování studie proveditelnosti ve výši 60 500,00 Kč vč. DPH. Nezpůsobilé výdaje ve výši 9 680,00 Kč vč. DPH představují částku za zpracování projektové žádosti do dotačního titulu, která je nezpůsobilým výdajem projektů dle podmínek IROP a dále finanční rezervu ve výši 3 000 000,00 Kč vč. DPH. Všechny částky za předpokládané výdaje budou známy po realizaci zadávacích řízení na jaře roku 2019.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 26 706 395,76 Kč (bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU), z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši 23 696 715,76 Kč, z toho:

- 10% kofinancování 2 369 671,58 Kč,

- 90% předfinancování 21 327 044,18 Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 3 009 680,00 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Filip Hudák - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. OEKO souhlasí s realizací projektu za podmínky schválení v IROP. Požadovaný objem předpokládaných výdajů je součástí návrhu rozpočtu pro rok 2019 a návazného SVR pro roky 2020-2021. Případné nutné výdaje letošního roku budou pokryty ze stávajícího rozpočtu ORJ 31-OVZI.

Návrh projednán (stanoviska):	nevyžadují se

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK161118_376_př  1.xls)

Zodpovídá:	vedoucí OVZI - Ing. Miloš Juha, Ph.D.

Termín kontroly:	15. 12. 2018

Termín splnění:		31. 12. 2020