| Datum jednání: | 16.11.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 378/ZK/18 |
| Název bodu: | Realizace projektu „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Miloš Juha, Ph.D. |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ a podání žádosti o podporu do průběžné 70. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 149 083 946,00 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 129 065 796,00 Kč vč. DPH,

2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 12 906 579,60 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 378/ZK/18,

3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 116 159 216,40 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 378/ZK/18,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 20 018 150,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 378/ZK/18;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

- T: 31. 12. 2022

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předpokládá předložení projektové žádosti projektu s názvem „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ do průběžné výzvy č. 70 IROP specifického cíle č. 1.1 v měsíci listopadu 2018.

Realizace uvedeného projektu byla projednána na zasedání Rady kraje dne 1. 11. 2018 č. návrhu 1374/RK/18.

Projekt obsahuje návrh novostavby obchvatu obce Strážkovice na komunikaci II/156. Jedná se o přeložku silnice II/156, dvoupruhové obousměrné komunikace, odpovídající kategorii S 7,5/60. Trasa přeložky se nachází v nezastavěném území. Jedná se o stavbu přeložky silnice II/156 v délce 2,12737 km. Šířkové uspořádání odpovídá návrhové kategorii S 7,5/60 dle ČSN 736101. Vozovka je tvořena dvěma jízdními pruhy šířky 3.00 m, na které navazuje vodící proužek šířky 0,25 m, nezpevněná část krajnice šířky 0,50 m a směrový sloupek šířky 0,25 m. Začátek stavby je před stávajícím pravostranným obloukem silnice II/156 ve směru do obce Strážkovice. Konec stavby je v místě stávající odpočívky podél silnice II/156 ve směru na Trhové Sviny. Veškeré výdaje s tímto projektem bude hradit Jihočeský kraj.

Předpokládaná částka za způsobilé výdaje projektu se skládá z částek za stavební práce  ve výši 123 738 000,00 Kč vč. DPH, z částky za překládku sítí E.On ve výši 1 354 866,00 Kč, z částky za překládku sítí České telekomunikační infrastruktury ve výši 248 760,00 Kč, za projektovou dokumentaci ve výši

1 363 670,00 Kč s DPH, za technický dozor stavebníka ve výši 1 500 000,00 Kč s DPH, za výkon koordinátora BOZP ve výši 800 000,00 Kč s DPH, za studii proveditelnosti ve výši 60 500,00 Kč s DPH. Předpokládaná částka za nezpůsobilé výdaje projektu se skládá z částek za zpracování projektové žádosti do dotačního titulu ve výši 18 150,00 Kč s DPH, která je nezpůsobilým výdajem projektů dle podmínek IROP a dále finanční rezervu ve výši 20 000 000,00 Kč vč. DPH. Všechny částky za předpokládané výdaje budou známy po realizaci zadávacích řízení na jaře roku 2020.

Projekt bude nastaven jako tříetapový s termínem ukončení pro 1. finanční etapu k 30. 9. 2020, termínem ukončení pro 2. finanční etapu k 30. 9. 2021 a termínem ukončení k 30. 06. 2022.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 149 083 946,00 Kč (bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU), z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši 129 065 796,00 Kč, z toho:

- 10% kofinancování 12 906 579,60 Kč,

- 90% předfinancování 116 159 216,40 Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 20 018 150,00 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Návrh projednán (stanoviska):	nevyžadují se

Ing. Filip Hudák - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. OEKO souhlasí s realizací projektu za podmínky schválení v IROP. Požadovaný objem předpokládaných výdajů je součástí návrhu rozpočtu pro rok 2019 a návazného SVR pro roky 2020-2021. Případné nutné výdaje letošního roku budou pokryty ze stávajícího rozpočtu ORJ 31-OVZI.

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK161118_378_př  1.xls)

Zodpovídá:	vedoucí OVZI - Ing. Miloš Juha, Ph.D.

Termín kontroly:	15. 12. 2018

Termín splnění:		31. 12. 2022