| Datum jednání: | 16.11.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 379/ZK/18 |
| Název bodu: | Realizace projektu „Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Miloš Juha, Ph.D. |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa“ a podání žádosti o podporu do průběžné 70. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) a do 40. výzvy IROP v návaznosti na 20. výzvu IPRÚ města České Budějovice s celkovými výdaji ve výši 770 164 521,76 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 740 128 221,76 Kč vč. DPH,

2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 74 012 822,18 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 379/ZK/18,

3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 666 115 399,58 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 379/ZK/18,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 30 036 300,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 379/ZK/18;

  - ukládá

- 1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení;

- T: 31. 12. 2023

2. JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstku hejtmanky, v rámci koordinace a realizace velkých projektů kraje předložit zastupitelstvu kraje k projednání úplný harmonogram dokončení přípravy a realizace projektu Jihočeského kraje „Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa“ tak, aby stavba byla zprovozněna současně se zprovozněním dálnice D3 Obchvat Č. Budějovice v realizaci ŘSD.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předpokládá předložení dvou projektových žádostí projektu s názvem „Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa“ a to jednak do průběžné výzvy č. 70 IROP specifického cíle č. 1.1 v měsíci listopadu 2018 a do 40. výzvy IROP  návaznosti na 20. výzvu IPRÚ města České Budějovice v měsíci únoru 2019. V obou žádostech budou dodrženy povinné minimální podíly kofinancování ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů obou projektových žádostí.

Realizace uvedeného projektu byla projednána na zasedání Rady kraje dne 1. 11. 2018 č. návrhu 1375/RK/18.

V současné době OVZI připravuje 13 projektových žádostí do 70. výzvy IROP, kdy snahou je optimálně využít finanční prostředky pro Jihočeský kraj, a s tím spojené rozdělení způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektů (resp. rozdělení na hlavní a vedlejší výdaje). Aby došlo k co nejpřesnějšímu rozdělení celkové maximální částky pro Jihočeský kraj, není u projektu „Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa“ uvedeno přesné rozdělení způsobilých výdajů pro jednotlivé projektové žádosti (IROP a IPRÚ) – k tomuto rozdělení dojde po dopracování všech připravovaných žádostí do IROP tak, aby výše způsobilých výdajů pro projektovou žádost do IROPu za tento projekt dorovnala žádost pro Jihočeský kraj na 70. výzvu IROP. Na zbývající část způsobilých výdajů projektu „Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa“ bude předložena  samostatná projektová žádost do 20. výzvy IPRÚ města České Budějovice (únor 2019).

O přesném rozdělení výdajů k jednotlivým projektovým žádostem, podaných do 70. výzvy IROP (a následně i do 20. výzvy IPRÚ), bude odbor OVZI informovat vedení Jihočeského kraje na některé z prosincových porad vedení souhrnným materiálem.

Tento projekt představuje novostavbu silnice II/143, která je liniovou stavbou dopravní infrastruktury včetně všech souvisejících konstrukcí, protihlukových opatřeni, doprovodné zeleně a tras inženýrských sítí. Stavba obsahuje novostavby, rozšiřování a přeložky silnic, místních komunikaci a IS. Stavba hlavni trasy je v celé délce novostavbou, která bude propojovat stávající silnici I/3 (výhledově silnice II. třidy) a budoucí dálnici D3. Místem napojení na D3 0310/II Hodějovice – Třebonín je připravována MUK Roudné. Komunikace vede v extravilánu a nezastavěným územím. K největšímu přiblíženi ke stávající zástavbě dochází v prostoru mezi Českými Budějovicemi a Včelnou. V těchto místech dochází k neustálému rozšiřování zástavby a plánované domy se přibližuji k prostoru vymezenému pro Jižní tangentu. V napojení na stávající silnici I/3 jsou v těsné

blízkosti komunikace pozemky, které plánuje soukromý investor komerčně využit. Předpokládá se výstavba po obou stranách silnice I/3. Narůstající problém silniční dopravy je ve Strategickém plánu města hodnocen jako kritický a prioritní. V současnosti jsou všechny silnice I. a II. třidy vedeny průtahem přes centrální časti města, kde vlivem zátěže a kongescí dochází k výraznému zhoršování životního prostředí. Pro řešení problému a odlehčení základního skeletu je nezbytné založení soustavy souběžných odlehčovacích tras silnic tak, aby následně mohlo dojít k posílení městského charakteru stávajících komunikačních os a k zachování udržitelné dopravy na těchto trasách. Proto je nutné systematicky a důsledně připravovat výstavbu silničních přeložek. Novostavba silnice II/143 souvisí se stavbou dálnice D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, její realizací dojde k výraznému snížení intenzity dopravy v intravilánu města. Investorem celé této přeložky je výhradně Jihočeský kraj.

Stavební realizace se předpokládá na 18 měsíců to v letech 2020 – 2021. Tento termín je podmíněn bezproblémovým majetkoprávním vypořádáním a je navázán na realizaci dálnice D3.  Celková délka obchvatu je 2,706 km.

Předpokládaná částka za způsobilé výdaje projektu se skládá z částek za stavební práce ve výši 722 942 575,76 Kč s DPH, za překládky sítě E.ON ve výši 393 376,00 Kč, za překládku sítě České telekomunikační infrastruktury ve výši 1 324 336,00 Kč, za projektovou dokumentaci ve výši 6 346 934,00 Kč s DPH, za technický dozor stavebníka ve výši 6 000 000,00 Kč s DPH, za výkon koordinátora BOZP ve výši 3 000 000,00 Kč s DPH, za studii proveditelnosti ve výši 60 500,00 Kč s DPH pro žádost do 70. výzvy IROP, za studii proveditelnosti ve výši 60 500,00 Kč pro žádost IPRÚ. Předpokládaná částka za nezpůsobilé výdaje projektu se skládá z částek za zpracování dvou projektových žádosti do dotačních titulů ve výši 36 300,00 Kč s DPH, které jsou nezpůsobilými výdaji projektů dle podmínek IROP a IPRÚ. Dále nezpůsobilé výdaje představují finanční rezervu ve výši 30 000 000,00 Kč vč. DPH. Všechny částky za předpokládané výdaje budou známy po realizaci zadávacích řízení na jaře roku 2021.

Projekt bude nastaven jako tříetapový s termínem ukončení 1. finanční etapy k 30. 9. 2021, 2. finanční etapy k 30. 9. 2022 a termínem ukončení projektu k 30. 6. 2023.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 770 164 521,76 Kč (bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU), z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši 740 128 221,76 Kč, z toho:

- 10% kofinancování 74 012 822,18 Kč,

- 90% předfinancování 666 115 399,58 Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 30 036 300,00 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Filip Hudák - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. OEKO souhlasí s realizací projektu za podmínky schválení v IROP. Požadovaný objem předpokládaných výdajů je součástí návrhu rozpočtu pro rok 2019 a návazného SVR pro roky 2020-2021. Předpokládaná realizace projektu bude pokračovat i v roce 2022, což je za rozsahem aktuálně připravovaného SVR.  Případné nutné výdaje letošního roku budou pokryty ze stávajícího rozpočtu ORJ 31-OVZI.

Návrh projednán (stanoviska):	nevyžadují se

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK161118_379_př. 1.xls)

Zodpovídá:	vedoucí OVZI - Ing. Miloš Juha, Ph.D

Termín kontroly:	15. 12. 2018

Termín splnění:		31. 12. 2023