| Datum jednání: | 16.11.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 380/ZK/18 |
| Název bodu: | Realizace projektu „Východní obchvat Vlachovo Březí, silnice II/144“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Miloš Juha, Ph.D. |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Východní obchvat Vlachovo Březí, silnice II/144“ a podání žádosti o podporu do průběžné 70. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 173 713 700,98 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 168 695 550,98 Kč vč. DPH,

2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 16 869 555,10 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 380/ZK/18,

3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 151 825 995,88 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 380/ZK/18,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 5 018 150,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 380/ZK/18;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2023

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předpokládá předložení projektové žádosti projektu s názvem „Východní obchvat Vlachovo Březí, silnice II/144“ do průběžné výzvy č. 70 IROP specifického cíle č. 1.1 v měsíci listopadu 2018.

Realizace uvedeného projektu byla projednána na zasedání Rady kraje dne 1. 11. 2018 č. návrhu 1376/RK/18.

Tento projekt představuje novostavbu silnice II/144 v podobě východního obchvatu města Vlachovo Březí. Spolu s realizací této nové komunikace budou provedeny také některé další stavební objekty či práce, vyvolané předmětnou stavbou, a to např. nezbytné úpravy křižujících komunikací v rozsahu potřebném pro zřízení úrovňových křižovatek, zřízení opěrných zdí, osazení protihlukových stěn, provedeni odvodněni komunikace (dešťová kanalizace a uliční či horské vpusti), veřejné osvětleni a také přeložky stávajících sítí technického vybaveni území (kanalizace, STL plynovody) vyvolané touto stavbou. Stavba bude realizována ve sdružení zadavatelů a to Jihočeského kraje a města Vlachovo Březí. Stavební realizace se předpokládá na 18 měsíců to v letech 2021 – 2022. Celková délka obchvatu je 1,130 km.

Předpokládaná částka za způsobilé výdaje projektu se skládá z částek za stavební práce realizované Jihočeským krajem ve výši 160 004 270,98 Kč s DPH, za překládky sítě E.ON ve výši 1 127 690,00 Kč, za překládku sítě České telekomunikační infrastruktury ve výši 500 000,00 Kč, za projektovou dokumentaci ve výši 1 003 090,00 Kč s DPH, za technický dozor stavebníka ve výši 4 000 000,00 Kč s DPH, za výkon koordinátora BOZP ve výši 2 000 000,00 Kč s DPH, za studii proveditelnosti ve výši 60 500,00 Kč s DPH. Předpokládaná částka za nezpůsobilé výdaje projektu se skládá z částek za zpracování projektové žádosti do dotačního titulu ve výši 18 150,00 Kč s DPH, která je nezpůsobilým výdajem projektů dle podmínek IROP a dále finanční rezervu ve výši 5 000 000,00 Kč vč. DPH. Všechny částky za předpokládané výdaje budou známy po realizaci zadávacích řízení na jaře roku 2021. Stavba bude realizována ve sdružení zadavatelů a to Jihočeského kraje a města Vlachovo Březí. Předpokládané částky za jednotlivé výdaje bude hradit pouze Jihočeský kraj.

Projekt bude nastaven jako tříetapový s termínem ukončení 1. finanční etapy k 30.9.2021, 2. finanční etapy k 30.9.2022 a termínem ukončení projektu k 30. 6. 2023.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 173 713 700,98 Kč (bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU), z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši 168 695 550,98 Kč, z toho:

- 10% kofinancování 16 869 555,10  Kč,

- 90% předfinancování 151 825 995,88 Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 5 018 150,00 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Filip Hudák - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. OEKO souhlasí s realizací projektu za podmínky schválení v IROP. Požadovaný objem předpokládaných výdajů je součástí návrhu rozpočtu pro rok 2019 a návazného SVR pro roky 2020-2021. Předpokládaná realizace projektu bude pokračovat i v roce 2022, což je za rozsahem aktuálně připravovaného SVR.  Případné nutné výdaje letošního roku budou pokryty ze stávajícího rozpočtu ORJ 31-OVZI.

Návrh projednán (stanoviska):	nevyžadují se

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK161118_380_př  1.xls)

Zodpovídá:	vedoucí OVZI - Ing. Miloš Juha, Ph.D.

Termín kontroly:	15. 12. 2018

Termín splnění:		31. 12. 2023