| Datum jednání: | 23. 05. 2019 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 132/ZK/19 |
| Název bodu: | Realizace projektu „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická“ - změna financování |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Aleš Mik |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 346/2018/ZK-17 ze dne 16. 11. 2018;

  - schvaluje

- nové financování projektu Jihočeského kraje s názvem „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická ul.“, s celkovými výdaji ve výši 136 374 247,37 Kč vč. DPH, a to z rozpočtu Jihočeského kraje;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

T: 31.12.2021

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předložil projektovou žádost k projektu s názvem „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická“ do průběžné výzvy č. 70 IROP specifického cíle č. 1.1 v měsíci prosinci 2018.

Realizace uvedeného projektu spolufinancovaného z OP IROP byla schválena Zastupitelstvem kraje dne 16. 11. 2018 pod usnesením č. 346/2018/ZK-17.

Žádost o změnu financování je předkládána, protože projektová žádost se nachází na poslední straně „zatím hluboko pod čarou“ alokace v přehledné tabulce projektů ze 70. výzvy IROP zveřejněné na internetových stránkách CRR a zároveň je nutné z důvodu končící platnosti stavebního povolení, bez možnosti jejího prodloužení, tento projekt stavebně zahájit v červnu 2019.

V rámci projektu byly zahájeny zadávací řízení na stavební práce, výkony technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP. Skutečné ceny za tyto činnosti jsou: za stavební práce 105 427 805,37 Kč s DPH, za technický dozor stavebníka 871 422,00 Kč s DPH a za koordinátora BOZP 75 020,00 Kč s DPH. Vysoutěžené ceny jsou mnohem nižší, než předpokládal rozpočet na stavební práce z projektové dokumentace, a proto dochází ke snížení celkových výdajů projektu, oproti usnesení č. 346/2018/ZK-17 ze dne 16. 11. 2018. Celkové výdaje projektu, které jsou poníženy na částku 136 374 247,37 Kč s DPH na základě dnes již známých cen, obsahují výdaje na stavební práce, službu technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP  a finanční rezervu ve výši 30 000 000,00 Kč s DPH na možné vícepráce, dále na zpracování projektové žádosti do IROPu, aktualizaci rozpočtu v projektové dokumentaci na cenovou hladinu roku 2018. Původní celkové výdaje projektu představovaly částku ve výši 179 987 000,00 Kč s DPH.

Návrh se změnou financování u tohoto projektu byl projednán v radě kraje dne 16. 5. 2019 č. návrhu 429/RK/19.

Projekt obsahuje návrh novostavby propojovací místní komunikace procházející ve směru jih – sever prolukou mezi východním obvodem současně zastavěného území města a západním okrajem zástavby městské části Měšice v úseku mezi ulicemi Chýnovská a Vožická. Hlavním smyslem navrhovaného komunikačního propojení je jednak umožnit lepší přerozdělení přepravních vztahů vnější zdrojové a cílové dopravy a také vnitroměstských vztahů ve východním sektoru města a za druhé pak vytvořit kvalitní komunikační předpoklady pro rozvoj jak stávajících, tak i navrhovaných komerčních, výrobních a skladových kapacit v tomto sektoru v souladu se záměry platného územního plánu města Tábor. Celková délka novostavby je 1,409 km.

V případě, že projekt by byl v rámci 70. výzvy IROP podpořen, předloží odbor OVZI materiál na změnu financování, jehož předmětem bude spolufinancování z dotačního titulu EU.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 136 374 247,37 Kč s DPH – financování v letech 2019-2020 navrhuje OVZI zajistit následovně:

- r. 2019 (cca 32 mil. Kč) z nerealizovaných plánovaných akcí „Silnice III/13525 Kardašova Řečice“ a „Most ev. č. 13510-3 Ovčín“ (ORJ 31, §2212, pol. 6121);

- r. 2020 – bude součástí návrhu rozpočtu OVZI.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Kateřina Francová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska rozpočtového krytí. Výdaje v roce 2020 budou součástí návrhu rozpočtu OVZI - částečně na úkor alokace ORJ 20 - SF EU.

Návrh projednán (stanoviska): nevyžadují se

PŘÍLOHY:

Zodpovídá:	pověřen vedením OVZI - Mgr. Aleš Mik

Termín kontroly:	31. 12. 2019

Termín splnění:		31. 12. 2021